บทที่  1

บทนำ

…………………………….……….

  - ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี

แผนพัฒนาสามปี  เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติโดยมีหลักคิดที่ว่า ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนามากกว่าหนึ่งแนวทางและ ภายใต้การพัฒนาหนึ่ง  จะมีโครงการ/กิจกรรม  ได้มากกว่า  1  โครงการ/กิจกรรม  ที่จะต้องนำมาดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์  เป้าหมาย  จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน  และวิสัยทัศน์ในที่สุด

นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนพัฒนาอย่างใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี กล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้ในการวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  โดยนำโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี ในปีที่จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีไปจัดทำงบประมาณ  เพื่อให้กระบวนการจัดทำงบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบและผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

แผนพัฒนาสามปี  หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุม ระยะเวลา  3  ปี  โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี

ดังนั้น โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี โดยเฉพาะในแผนของห้วงระยะเวลาสามปีนั้นควรมีความพร้อมอย่างน้อย  2  ประการ  คือ

- มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะดำเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของโครงการ/กิจกรรม  รวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม

- กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจำปีแรก  ของห้วงระยะเวลาสามปี  ควรมีความพร้อมในเรื่องรูปแบบ และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควรเพื่อสามารถกำหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะนำไปใช้จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ต่อไปนี้

แผนพัฒนาสามปี  มีลักษณะกว้าง ๆ ดังต่อไปนี้

- เป็นเอกสารแสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

- เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมี

ลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดำเนินการ

- เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดำเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี

- เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมระหว่างแผนยุทธศาสตร์  กับงบประมาณรายจ่ายประจำปี

1.2  วัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

1.  เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี ที่ตอบสนองต่อปัญหา ความต้องการของประชาชน ภายใต้ศักยภาพ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

2.  เพื่อเป็นเครื่องมือในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์กับส่วนราชการ

3.  เพื่อเพิ่มทักษะและขีดความสามารถของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

4.  เพื่อประสานการพัฒนาให้สอดคล้องทั้งในระดับส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น

5.  เพื่อเป็นการพัฒนาทรัพยากรอย่างมีกรอบและมีประสิทธิภาพ

6.  เพื่อเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณ

1.3  ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

1.  การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

2.  การเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร

ส่วนตำบลขามสมบูรณ์  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

ขามสมบูรณ์และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขาม

สมบูรณ์

3.  การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการ และศักยภาพในระดับหมู่บ้าน

4.  การประชุมประชาคมตำบลเพื่อรับฟังปัญหา   ความต้องการ  และศักยภาพในระดับตำบล

5.  การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล สรุปผลการรับฟัง

ปัญหา ความต้องการ และประเด็นในการพัฒนาพร้อมจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี

6.  การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์

ภารกิจหลัก และจุดมุ่งหมายของการพัฒนา

7.  การพิจารณาการกำหนดแผนพัฒนาสามปี

8.  การบูรณาการแนวทางการพัฒนา

9.  เสนอและทบทวนร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบ

10. การเสนอพิจารณาอนุมัติต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

11. ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี

1.4  ประโยชน์ของแผนพัฒนาสามปี

การจัดทำแผนพัฒนาสามปี เป็นเครื่องมือที่จะช่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดำเนินการต่าง ๆ ที่อาจเชื่อมโยงและส่งผลในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำมาตัดสินใจกำหนดแนวทางการดำเนินงานและทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด

ทรัพยากรทั่วไปประกอบด้วย

เงิน  ทั้งเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองและแหล่งงบประมาณภายนอก  รวมทั้งมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายด้วย

คน  ซึ่งหมายความรวมตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่น  พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับซึ่งจะมีความแตกต่างหลากหลายทั้งด้านความรู้ ทักษะและทัศนะคติ  ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะต้องนำศักยภาพของกำลังคนเหล่านั้นมาใช้รวมทั้งต้องพัฒนากำลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและถ้าพิจารณาในความหมายอย่างกว้าง และอาจหมายความรวมถึงประชาชนในท้องถิ่นซึ่งจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นด้วย

วัสดุอุปกรณ์  หมายถึง  เครื่องจักร  เครื่องมือ  รวมทั้งอาคารสถานที่  ที่จะสามารถนำมาใช้ในการบริหารจัดการท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาสูงสุด  โดยมีการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ให้มีความทันสมัย  เพื่อรองรับความก้าวหน้าของสังคมโดยส่วนรวมได้อย่างเท่าทันและใช้วัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพ

การบริหารจัดการ เป็นสิ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสามประการข้างต้นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีสภาพการพัฒนาอย่างยั่งยืน  การบริหารจัดการเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ทั้งต้องศึกษาและนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

1.5  กลยุทธ์และเทคนิคในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

ในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์มุ่งหวังที่จะทำแผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการ ปัญหาของท้องถิ่นและศักยภาพ ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงจึงได้กำหนดการจัดทำแผนโดยใช้กลยุทธ์และเทคนิคดังนี้

1.  ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ทั้งในเชิง

ประวัติศาสตร์  สังคม การเมือง เศรษฐกิจและศิลปวัฒนธรรมตลอดทั้งภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

2.  รับฟังความคิดเห็นของผู้แทนภาคประชาชน ประชาคม ในรูปแบบการบูรณาการแผนแต่ละส่วน

3.  รวบรวบข้อมูลและข้อคิดเห็นเสนอผู้บริหารเพื่อกำหนดแนวนโยบาย

4.  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ โดยมีส่วนร่วม

1.6  คณะทำงานการจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

1.  นายไชยโย	คงอินทร์	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	          		ประธานกรรมการ

2.  นายทวีศักดิ์  นิจเกษม          	หัวหน้าส่วนโยธา    		          กรรมการ

3.  นายเกียรติศักดิ์   ตั้งพงษ์      	บุคลากร		                      	กรรมการ

4.  นางสาวขวัญวิภา  นานอก	นักวิชาการเงินและบัญชี			กรรมการ

5.  นางสุพิศ  กระทุ่มกลาง	นักพัฒนาชุมชน				กรรมการ

6.  นางดวงใจ  ปะกลาง		ครูผู้ดูแลเด็ก				กรรมการ

7.  นายชนะชัย  เสือนอก	          	ผู้แทนประชาคมระดับตำบล                   กรรมการ

8.  นายไววิทย์  จินดาไพศาล      	ผู้แทนประชาคมระดับตำบล                   กรรมการ

9.  นายนคเรศ  ชูสันเทียะ	ผู้แทนประชาคมระดับตำบล                   กรรมการ

10.  นางสาวดวงกมล  เทียมทอง   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน         กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

1.  นายแดง  ชุดกลาง   		นายกองค์การบริหารส่วนตำบล		ประธานกรรมการ

2.  นายสำเริง  รังสิโยภาส 	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล          	กรรมการ

3.  นางอรพิน  ผิวผาย		รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล           กรรมการ

4.  นางอภิญญา  เชิญกลาง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล        กรรมการ

5.  นายประเสริฐศักดิ์  สร้อยซา   	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล        กรรมการ

6.  นายธรรมนูญ  จงบวกกลาง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล       	กรรมการ

7.  นายทองม้วน  พันธ์ทองศรี      	ผู้ทรงคุณวุฒิ                     	กรรมการ

8.  นายสมาน  ภูขามคม             	ผู้ทรงคุณวุฒิ                     	กรรมการ

9.  นายวิชัย  แก้วระวัง               	ผู้ทรงคุณวุฒิ                     	กรรมการ

10.  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะค่า					กรรมการ

11.  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขาม						กรรมการ

12.  นายศิริชัย  มะปะโม		ครู คศ.๓  ชำนาญการพิเศษ		กรรมการ

13.  นายวีระ  	รังสิโยภาส	ผู้แทนประชาคมระดับตำบล        		กรรมการ

14.  นายประกอบ  ศรีวังนอก	ผู้แทนประชาคมระดับตำบล       		กรรมการ

15.  นายสราวุฒิ	     แก้วระวัง	ผู้แทนประชาคมระดับตำบล        		กรรมการ

16.  นายจูม  พรมนอก	          ผู้แทนประชาคมระดับตำบล        		กรรมการ

17.  นางสุกัญญา  นวลศรี	ผู้แทนประชาคมระดับตำบล        		กรรมการ

18.  นายอุดม  วิไลเลิศศิลป์	ผู้แทนประชาคมระดับตำบล         	กรรมการ

19.  นายไชยโย  คงอินทร์	         	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล                กรรมการและเลขานุการ

20.  นางสาวดวงกมล  เทียมทอง   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

1.  นายบุญโชค  ช่างพะเนาว์         สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล		กรรมการ

2.  นายอภิชาติ  รามหริ่ง         	  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล		กรรมการ

3.  นางสนั่น  ปาปะเก	            สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล		กรรมการ

4.  นายเชิดชัย  สวนดี		  ผู้แทนประชาคมระดับตำบล		กรรมการ

5   นางจำลอง  หนูเทพ		  ผู้แทนประชาคมระดับตำบล		กรรมการ

6.  สาธารณสุขอำเภอ 	                     				กรรมการ

7.  พัฒนากรประจำตำบล							กรรมการ

8.  นางสาวขวัญวิภา  นานอก	  นักวิชาการเงินและบัญชี			กรรมการ

9.  นายทรงพล  พลโดด		  ผู้ทรงคุณวุฒิ			       	กรรมการ

10. นายสมชาย  พิรักษา	   	  ผู้ทรงคุณวุฒิ				กรรมการ

11. นายเกียรติศักดิ์  ตั้งพงษ์          บุคลากร				กรรมการ

บทที่  2

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

.......................................................

2.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ทำเลที่ตั้งตำบล

ตำบลขามสมบูรณ์เป็น 1 ใน 10 ตำบล 2 เทศบาลตำบลในเขตอำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา  มีอาณาเขตติดต่อกับท้องถิ่นใกล้เคียง  คือ ตำบลคูขาด   เทศบาลตำบลเทพาลัย  ตำบลเทพาลัย  ตำบลดอนใหญ่  ตำบลตาจั่น  ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง ดังนี้

ทิศเหนือ        	จรดพื้นที่    ตำบลคูขาดและตำบลเทพาลัย  อำเภอคง

ทิศใต้             	จรดพื้นที่    ตำบลตาจั่น อำเภอคง

ทิศตะวันออก  	จรดพื้นที่   ตำบลเทพาลัยและตำบลตาจั่น  อำเภอคง

ทิศตะวันตก    	จรดพื้นที่   ตำบลดอนใหญ่  อำเภอคง และ ตำบลมะค่า  อำเภอโนนสูง

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ทิศใต้ของอำเภอคงมีพื้นที่ห่างจากอำเภอคง 17  กิโลเมตร  ไปตามถนนบ้านวัด - ขามสมบูรณ์ และห่างจากจังหวัดนครราชสีมา 67 กิโลเมตร

เนื้อที่

ตำบลขามสมบูรณ์มีเนื้อที่ทั้งหมด  41.06  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  25,662  ไร่             ภูมิประเทศมีสภาพพื้นที่เป็นที่ดอนสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 185 เมตร เหมาะสำหรับทำการเกษตร เช่น    ทำนา ทำไร่  เลี้ยงสัตว์ และปลูกพืชผัก

การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล

สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  เมื่อวันที่  13  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2540

เขตการปกครองจำนวนหมู่บ้าน   13   หมู่บ้าน

| ชื่อหมู่บ้าน | หมู่ที่ | ชื่อผู้ใหญ่บ้าน |
| --- | --- | --- |
| # ตำบลขามสมบูรณ์ |  | กำนันตำบลขามสมบูรณ์ |
|  |  | นายอำพล พรมนอก |
| 1. บ้านขาม | 1 | นายสนิท ดีนวล |
| 2. บ้านพะงาด | 2 | นายยุทธพงษ์ คำมะปะนา |
| 3. บ้านสระหลวง | 3 | นายปฏิภาณ ภักดีแก้ว |
| 4. บ้านโจด | 4 | นายอำพล พรมนอก |
| 5. บ้านโนนสีฟัน | 5 | นางสาวมะลิ ขอกลาง |
| 6. บ้านตะหนอด | 6 | นางสาวตวงรัตน์ ขอกั้นกลาง |
| 7. บ้านมะค่า | 7 | นายเฉลิม โสมสนวนนอก |
| 8. บ้านบุ่งตะครอง | 8 | นายสมพงษ์ ประจง |
| 9. บ้านโกรกพัฒนา | 9 | นายทรงพล พลโดด |
| 10. บ้านใหม่สามัคคี | 10 | นายสมชาย พิรักษา |
| 11. บ้านหนองสะเดา | 11 | นายวัชรินทร์ เพียนอก |
| # 12. บ้านพะงาดเหนือพัฒนา | 12 | นางศศิธร ภักดีแก้ว |
| 13. บ้านหนองสะแก | 13 | นายธงชัย นาประจัด |

ข้อมูลจำนวนประชากรของตำบลขามสมบูรณ์

| ชื่อหมู่บ้าน | หมู่ที่ | ชาย | หญิง | รวม | จำนวนครัวเรือน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ตำบลขามสมบูรณ์ |  | 1,967 | 2,028 | 3,995 | 790 |
| 1. บ้านขาม | 1 | 253 | 305 | 558 | 116 |
| 2. บ้านพะงาด | 2 | 194 | 173 | 367 | 67 |
| 3. บ้านสระหลวง | 3 | 164 | 166 | 330 | 58 |
| 4. บ้านโจด | 4 | 157 | 169 | 326 | 65 |
| 5. บ้านโนนสีฟัน | 5 | 145 | 141 | 286 | 57 |
| 6.บ้านตะหนอด | 6 | 130 | 145 | 275 | 58 |
| 7. บ้านมะค่า | 7 | 122 | 119 | 241 | 50 |
| 8. บ้านบุ่งตะครอง | 8 | 108 | 107 | 215 | 33 |
| 9. บ้านโกรกพัฒนา | 9 | 161 | 161 | 322 | 58 |
| 10. บ้านใหม่สามัคคี | 10 | 141 | 148 | 289 | 64 |
| 11. บ้านหนองสะเดา | 11 | 119 | 104 | 223 | 53 |
| 12. บ้านพะงาดเหนือพัฒนา | 12 | 176 | 190 | 366 | 70 |
| 13 บ้านหนองสะแกพัฒนา | 13 | 97 | 100 | 197 | 41 |

ที่มา : สำนักทะเบียนอำเภอคง  ณ  เดือน เมษายน  พ.ศ. 2557

การศึกษา

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขาม    	ตั้งอยู่ที่  บ้านขาม ม.1

-โรงเรียนปริยัติไพศาล		ตั้งอยู่ที่  บ้านพะงาด  ม.2

-โรงเรียนบ้านขาม		ตั้งอยู่ที่  บ้านขาม  ม.1

-โรงเรียนตะหนอด		ตั้งอยู่ที่  บ้านตะหนอด ม.6

-โรงเรียนบ้านมะค่า		ตั้งอยู่ที่  บ้านมะค่า ม.7

สาธารณสุข

-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามสมบูรณ์   1  แห่ง

1)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามสมบูรณ์

-  ศูนย์สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน       13  แห่ง

-  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ   ร้อยละ  100

### ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

-  ที่ทำการสายตรวจประจำตำบล  (ตั้งอยู่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล)

##### สภาพเศรษฐกิจ

ประชากรในเขตพื้นที่ไม่น้อยกว่าองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ประมาณร้อยละ 90 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำไร่ ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เลี้ยงสัตว์ ฯลฯ และประชากรอีกร้อยละ 10 ประกอบอาชีพ   รับจ้าง รับราชการ

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

-  ปั้มน้ำมันและก๊าซ	จำนวน 		2	แห่ง	ตั้งอยู่ในหมู่ 1,4

-  โรงสี			จำนวน		8 	แห่ง	ตั้งอยู่ในหมู่ 1,2,3,6,7,9

สภาพทางสังคม

สถาบันและองค์กรศาสนา

-  วัด/สำนักสงฆ์		จำนวน		8	แห่ง	ตั้งอยู่ในหมู่ 1,2, 6,8,4,5

-  มัสยิด			จำนวน		-	แห่ง

-  ศาลเจ้า		จำนวน		-	แห่ง

-  โบสถ์			จำนวน		-	แห่ง

##### ด้านสาธารณสุข

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามสมบูรณ์	จำนวน	  1    แห่ง	ตั้งอยู่ในหมู่ 1

-สถานพยาบาลเอกชน	จำนวน		-	แห่ง

-ร้านขายยาแผนปัจจุบัน	จำนวน		-	แห่ง

-อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100

##### แหล่งน้ำธรรมชาติ

-ลำน้ำ,ลำห้วย,คลอง		จำนวน		11	สาย

-บึง,หนอง,สระน้ำและอื่น ๆ	จำนวน		25	แห่ง

-บ่อบาดาลและบ่อโยก		จำนวน		12	แห่ง

2.2  ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล

- ผู้บริหารฝ่ายการเมือง   ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  1  คน  และรองนายก  2 คน และเลขานุการ 1 คน  และองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน  26  คน

| ลำดับที่ | ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง |
| --- | --- | --- |
| 1 | นายแดง ชุดกลาง | นายกองค์การบริหารส่วนตำบล |
| 2 | นายสำเริง รังสิโยภาส | รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล |
| 3 | นางอรพิน ผิวผาย | รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล |
| 4 | นายจำลอง แดงสูงเนิน | เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล |
| 5 | นายวีระ รังสิโยภาส | สมาชิก อบต. หมู่ 1 |
| 6 | นายกรขจรเดช พูนศิริ | สมาชิก อบต. หมู่ 1 |
| 7 | นางธันยมัย มะลัย | สมาชิก อบต. หมู่ 2 |
| 8 | นายประจิตร์ ไกลกลาง | สมาชิก อบต. หมู่ 2 |
| 9 | นายประเสริฐศักดิ์ สร้อยซา | สมาชิก อบต. หมู่ 3 |
| 10 | นางสาวอภิญญา เชิญกลาง | สมาชิก อบต. หมู่ 3 |
| 11 | นายธรรมนูญ จงบวกลาง | สมาชิก อบต. หมู่ 4 |
| 12 | นายเรืองศักดิ์ มาตรนอก | สมาชิก อบต. หมู่ 4 |
| 13 | นายบุญโชค ช่างพะเนาว์ | สมาชิก อบต. หมู่ 5 |
| 14 | นายอำนาจ แสงทอง | สมาชิก อบต. หมู่ 5 |
| 15 | นายผล เยื่องเสือ | สมาชิก อบต. หมู่ 6 |
| 16 | นายพรศักดิ์ หาญคำ | สมาชิก อบต. หมู่ 6 |
| 17 | นายพิทักษ์ ศรีประเสริฐศักดิ์ | สมาชิก อบต. หมู่ 7 |
| 18 | นายชวน สนิทบุญ | สมาชิก อบต. หมู่ 7 |
| 19 | นายอุกฤษฎ์ ปะทิทัง | สมาชิก อบต. หมู่ 8 |
| 20 | นายอภิชาติ รามหริ่ง | สมาชิก อบต. หมู่ 8 |
| 21 | นายวิทยา เยื่องเสือ | สมาชิก อบต. หมู่ 9 |
| 22 | นายอดิพงษ์ ธรรมสา | สมาชิก อบต. หมู่ 9 |
| 23 | นายสมบัติ เปลวเฟื่อง | สมาชิก อบต. หมู่ 10 |
| 24 | นายสมพาน พินิจ | สมาชิก อบต. หมู่ 10 |
| 25 | นายสมควร ขอน้อมกลาง | สมาชิก อบต. หมู่ 11 |
| 26 | นายสุชาติ ยศรุ่งเรือง | สมาชิก อบต. หมู่ 11 |
| 27 | นางสนั่น ปาปะเก | สมาชิก อบต. หมู่ 12 |
| 28 | นางบุญถิ่น ฉิมนอก | สมาชิก อบต. หมู่ 12 |
| 29 | นายนคเรศ ชูสันเทียะ | สมาชิก อบต. หมู่ 13 |
| 30 | นายประยุทธ พุทธนะวงศ์ | สมาชิก อบต. หมู่ 13 |

(2)  จำนวนบุคลากร พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างปัจจุบัน มีจำนวน  27 คน และส่วนราชการจำนวน  5  ส่วน ดังนี้

ตำแหน่งในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน 12  คน

1.  นายไชยโย 		คงอินทร์		ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นักบริหารงาน  อบต.7)

2.  นายเกียรติศักดิ์        	ตั้งพงษ์		หัวหน้าสำนักงานปลัด

3.  นางสาวดวงกมล	เทียมทอง	จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน 4

4.  นายเอกชัย              บุญประกอบ	เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 4

5.  นางสุพิศ                 กระทุ่มกลาง      นักพัฒนาชุมชน 5

6.  นางสายสุรีย์            ศรีทรัพย์	เจ้าพนักงานธุรการ 4

7.  นางสาวลลิตา		ดอนกลาง	ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

8.  นางสาวจรินทร์พร     กามล		ผช.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

9.  นางสุกัญญา		นวลศรี		คนงานทั่วไป

10.  นายณรงค์		เศษกลาง	นักการ

11.  นายพรชัย		พลเสนา		คนสวน

12.  นายสมศักดิ์		ทุมพล		พนักงานขับรถยนต์

ตำแหน่งในส่วนการคลัง		จำนวน  7   คน

1. นางสาวศิริรัตน์   	ลำขุนทด	หัวหน้าส่วนการคลัง

2.  นางสาวขวัญวิภา	นานอก		นักวิชาการเงินและบัญชี  4

3.  นางสาวศิริวรรณ	ฉิมนอก		ลูกจ้างประจำ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

4.  นางวรรณา 		จงบวกกลาง	ผช.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

5.  นางสาวอนงค์	ตราดไธสง	ผช.เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

6.  นางเกษศินี  		โทสิงห์		ผช.เจ้าหน้าที่พัสดุ

7.  นางสาวนันทวรรณ	นมเกษม		ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ

ตำแหน่งในส่วนโยธา		จำนวน   4  คน

1.  นายทวีศักดิ์		นิจเกษม		หัวหน้าส่วนโยธา  (นักบริหารงานช่าง 6)

2.  ส.ท.ภูวนาท     	ศรีโยธา		นายช่างโยธา

3.  นายยุทธศักดิ์  	ไชยจันลา	ผช. ช่างไฟฟ้า

4.  นายวัฒวี  		วิเลิศรัมย์	ผช. นายช่างโยธา

ตำแหน่งในส่วนการศึกษา	จำนวน  3 คน

1.  นางดวงใจ  		ปะกลาง		ครูผู้ดูแลเด็ก  รักษาการแทน

หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

2.  นางสาวเพชรรัตน์	การบรรจง	ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ

3.  นางสมหวัง 		จุ้ยกลาง		ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย

ตำแหน่งในส่วนสาธารณสุข	จำนวน  2  คน

1.  นายเกียรติศักดิ์	ตั้งพงษ์		หัวหน้าสำนักงานปลัด  รักษาการแทน

หัวหน้าส่วนสาธารณสุข

2.  นายสิทธิ์ศักดิ์		โจทย์พิมาย	ผช.เจ้าพนักงานสัตวบาล

(3)  ระดับการศึกษาของบุคลากร

ประถมศึกษา			จำนวน     1   คน

มัธยมศึกษาตอนต้น		จำนวน	   2   คน

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	จำนวน	   3   คน

ปวส.				จำนวน     3   คน

ปริญญาตรี			จำนวน    11  คน

สูงกว่าปริญญาตรี		จำนวน     3   คน

(3)  ระดับการศึกษาของบุคลากร

ประถมศึกษา			จำนวน     1   คน

มัธยมศึกษาตอนต้น		จำนวน	   3   คน

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	จำนวน	   4   คน

ปวส.				จำนวน     5   คน

ปริญญาตรี			จำนวน    10  คน

สูงกว่าปริญญาตรี		จำนวน     3   คน

1.2 อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย (Authority)

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546)   มีรายละเอียดดังนี้

1.  หน้าที่บังคับหรือหน้าที่ที่จะปฏิบัติตาม มาตรา 67 ซึ่งมีหน้าที่ต้องทำให้เขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้ คือ

1.1  จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

1.2  รักษาความสะอาดของถนน ทางเท้า ทางเดิน และที่สาธารณะ  รวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอย  และสิ่งปฏิกูล

1.3  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

1.4  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1.5  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.6  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

1.7  คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.8  บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี   ของท้องถิ่น

1.9  ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่อื่นที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความ จำเป็นและสมควร

2.  อำนาจหน้าที่ที่จะเลือกปฏิบัติตาม มาตรา 68

2.1  ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

2.2  ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

2.3  ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

2.4  ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ

2.5  ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์

2.6  ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

2.7  บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

2.8  การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่น ดิน

2.9  หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล

2.10 ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม

2.11 กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์

2.12 การท่องเที่ยว

2.13 การผังเมือง

โครงสร้างส่วนสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

นายไชยโย  คงอินทร์

ปลัด  อบต. (นักบริหารงาน อบต.7)

สำนักงานปลัด

ส่วนการคลัง

ส่วนโยธา

ส่วนการศึกษา

ส่วนสาธารณสุข

1. นางสาวศิริรัตน์ ลำขุนทด

หัวหน้าส่วนการคลัง

1. นายไชยโย  คงอินทร์

นักบริหารงาน อบต.7

1.นายทวีศักดิ์   นิจเกษม

หัวหน้าส่วนโยธา

1. นายเกียรติศักดิ์  ตั้งพงษ์

หัวหน้าสำนักงานปลัด  รักษาการ หัวหน้าส่วนสาธารณสุข

1. นางดวงใจ ปะกลาง

ครูผู้ดูแลเด็ก  รักษาการ หน. ศพด.บ้านขาม

2. นางสาวดวงกมล  เทียมทอง

จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน 4

2.นางสาวขวัญวิภา  นานอก

นักวิชาการเงินและบัญชี  4

4

2. สิบโทภูวนาถ  ศรีโยธา

นายช่างโยธา

3. นายเกียรติศักดิ์  ตั้งพงษ์

หัวหน้าสำนักงานปลัด

3.นางสาวศิริวรรณ  ฉิมนอก

ลจป. จนท.การเงินและบัญชี

2. นางสมหวัง  จุ้ยกลาง

ผช. ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก

2. นายสิทธิศักดิ์  โจทย์พิมาย

ผช. เจ้าพนักงานสัตวบาล

3. นายยุทธศักดิ์  ไชยจันลา

ผช.ช่างไฟฟ้า

3. นางสาวเพชรรัตน์  การบรรจง

ผช.จนท.ธุรการ

4.นางเกษศินี  โทสิงห์

ผช. เจ้าหน้าที่พัสดุ

4. นางสุพิศ  กระทุ่มกลาง

นักพัฒนาชุมชน 5

4. นายวัฒวี  วิเลิศรัมย์

ผช.นายช่างโยธา

6. นางสายสุรีย์  ศรีทรัพย์

เจ้าพนักงานธุรการ 4

5. นางวรรรณา  จงบวกกลาง

ผช. จนท. การเงินและบัญชี

8.นางสาวจรินทร์พร  กามล

ผช. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

9.นางสุกัญญา  นวลศรี

คนงานทั่วไป

10.นายณรงค์ เศษกลาง

นักการภารโรง

11.นายสมศักดิ์  ทุมพล

พนักงานขับรถ

12.นายพรชัย  พลเสนา

คนสวน

6.นางสาวอนงค์  ตราดไธสง

ผช. เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

5. นายเอกชัย บุญประกอบ

บุคลากร 4

7. นางสาวลลิตา  ดอนกลาง

ผช. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

6.นางสาวนันทวรรณ  นมเกษม

ผช. เจ้าหน้าที่ธุรการ

รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล

ประจำปีงบประมาณ 2556  เป็นจำนวน		18,780,401.07              บาท

รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง              188,685.24              บาท

รายได้ที่ส่วนราชการต่าง ๆ จัดเก็บให้		         -	             	  บาท

รายได้ที่รัฐจัดสรรให้				 13,322,555.83          	  บาท

เงินอุดหนุนรัฐบาล				   5,269,160.00    	   บาท

ศักยภาพด้านเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ได้มีการพัฒนาในศักยภาพด้านเครื่องมืออุปกรณ์

ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถทำงานได้สะดวก ทันเวลา และมีประสิทธิภาพ ดังนี้

ครุภัณฑ์สำนักงาน

1.  เครื่องถ่ายเอกสาร				จำนวน   2  	เครื่อง

2.  เครื่องพิมพ์ดีด (อุดหนุน)			จำนวน   1   	เครื่อง

3.  เครื่องพิมพ์ดีด  (ซื้อเอง)			จำนวน   1  	เครื่อง

4.  ตู้เก็บเอกสาร (อุดหนุน)			จำนวน   1   	หลัง

5.  ตู้กระจก (อุดหนุน)	 			จำนวน   1   	หลัง

6.  โต๊ะทำงาน ระดับ 1-2				จำนวน   11  	ตัว

7. โต๊ะทำงาน  ระดับ  3-6			จำนวน   14   	ตัว

8.  เก้าอี้นั่งทำงาน  ระดับ 1-2			จำนวน     6  	ตัว

9.  เก้าอี้นั่งทำงาน  ระดับ 3-6			จำนวน   19  	ตัว

10.โต๊ะผู้บริหาร					จำนวน    1  	ชุด

11. โต๊ะเขียนแบบ				จำนวน    1   	ตัว

12.  เก้าอี้เขียนแบบ				จำนวน    1  	ตัว

13.  เก้าอี้พิมพ์ดีด				จำนวน    1  	ตัว

14.  ตู้เก็บเอกสาร  15  ลิ้นชัก			จำนวน    3  	หลัง

15.  ตู้เหล็ก 2  บานประตู			จำนวน    4  	หลัง

16.   ตู้เก็บเอกสาร				จำนวน   11  	หลัง

17.  เครื่องอัดสำเนา				จำนวน    1  	หลัง

18.  ตู้เก็บเอกสาร 2 ประตู			จำนวน    3  	หลัง

19.  ตู้เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก			จำนวน    2  	หลัง

20.  ตู้นิรภัย					จำนวน    1  	หลัง

21.  เครื่องคำนวณเลข				จำนวน    2  	เครื่อง

22.  พัดลมตั้งพื้น					จำนวน    8  	ตัว

23.  พัดลมติดผนัง				จำนวน    6  	ตัว

24.  ชุดรับแขก (บริจาค)				จำนวน    1  	ชุด

25.  ชุดรับแขก 					จำนวน    1  	ชุด

26.  เครื่องปรับอากาศ 				จำนวน   11   	เครื่อง

27.  เก้าอี้ประชุม					จำนวน   70   	ตัว

28.  เครื่องคอมพิวเตอร์				จำนวน   12   	เครื่อง

29.  โพเดี้ยมไม้โลโก้ (โลหะ)				จำนวน     2    	ชุด

30.  บอร์ด						จำนวน     1    	ชุด

31.  เครื่องโทรสาร (แฟ๊กซ์)				จำนวน     3    	เครื่อง

32.  โต๊ะชุดอินเตอร์เน็ต					จำนวน     1    	ชุด

33.  เครื่องทำน้ำเย็น					จำนวน     4    	ชุด

34.  ตู้กระจกบานเลื่อน 2 บาน	              		จำนวน    14   	หลัง

35.  ถังน้ำยาดับเพลิง					จำนวน    24    	ถัง

36.  ผ้าม่าน						จำนวน    25   	ชุด

37.  เครื่องปริ้นเตอร์(ริโก้)					จำนวน      1   	เครื่อง

38.  เก้าอี้นั่ง (พลาสติก)					จำนวน   200    	ตัว

39.  โต๊ะพับเอนกประสงค์					จำนวน     10   	ตัว

40.  ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ					จำนวน       3  	ชุด

41.  พัดลม (อุตสาหกรรม)				จำนวน       4  	ตัว

42.  โต๊ะหินอ่อน						จำนวน       5  	ชุด

43.  เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม			จำนวน       1  	เครื่อง

44.  เครื่องดูดฝุ่น						จำนวน       1  	เครื่อง

45.  คลูเลอร์ต้มน้ำร้อน					จำนวน       1  	เครื่อง

46.  เครื่องปริ๊น						จำนวน     11   	เครื่อง

47.  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์				จำนวน      1  	เครื่อง

48.  จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า				จำนวน      1  	เครื่อง

ประเภทคุณภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

1.  กล้องถ่ายรูป (ดิจิตอล)					จำนวน     5  	เครื่อง

2.  โทรทัศน์สี ขนาด  29  นิ้ว				จำนวน     3  	เครื่อง

3.  โทรทัศน์สี ขนาด  32  นิ้ว				จำนวน     1  	เครื่อง

ประเภทคุณภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

1. รถจักรยานยนต์					จำนวน     1  	คัน

2. รถยนต์บรรทุก(ดีเซล)					จำนวน     1  	คัน

3.  รถพยาบาลกู้ชีพ					จำนวน     1  	คัน

ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1.  เครื่องกรองน้ำ					จำนวน     1  	เครื่อง

2.  ตู้เย็น (เงินบริจาค)					จำนวน     2  	เครื่อง

3.  เตาแก๊ส  2  หัว					จำนวน     1  	อัน

ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ

1.  ไม้ระดับอลูมิเนียม					จำนวน     1  	อัน

2.  ล้อวัดระยะ						จำนวน     1  	อัน

3.  แผงจราจรพร้อมไฟฉุกเฉิน				จำนวน     1  	อัน

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

1. เครื่องรับ – ส่งวิทยุสื่อสาร				จำนวน    10  	เครื่อง

2.  เครื่องขยายเสียง					จำนวน     1  	เครื่อง

3.  ทอระโข่ง						จำนวน     1  	เครื่อง

ประเภทครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง

1.  อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน     1  	เครื่อง

2.  บ้านพักข้าราชการส่วนท้องถิ่น			จำนวน     1 	หลัง

ประเภทครุภัณฑ์เกษตร

1. ซองวัว/ควาย					จำนวน    14   	ชุด

2.  เครื่องตัดหญ้าข้ออ่อน				จำนวน      3   	เครื่อง

3. เครื่องพ่นหมอกควัน				จำนวน      3  	เครื่อง

ประเภทงานครุภัณฑ์งานก่อสร้าง

1.  นั่งร้าน					จำนวน     1  	ชุด

2.  เครื่องตบดิน					จำนวน     1  	อัน

3.  เครื่องปั๊มลม					จำนวน     1  	อัน

4.  เครื่องเชื่อมไฟฟ้า				จำนวน     1  	อัน

5.  เต็นท์					จำนวน     4  	หลัง				ประเภทครุภัณฑ์จราจร

1.  แผงจราจรมีล้อ				จำนวน     2  	ชุด

2.  ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์		จำนวน     5 	ชุด

บทที่  3

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา

.................................................

3.1  สรุปสถานการณ์การพัฒนา

1.  สภาพปัญหา

ก.  สภาพปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน

- ปัญหาการคมนาคมไม่สะดวก

- ปัญหาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  ด้านอาคารสถานที่

- ปัญหาไฟฟ้า  คือ  ต้องการขยายเขตไฟฟ้า (เพื่อการเกษตรและรองรับการขยายตัวของหมู่บ้าน)

ข.  ปัญหาการผลิต  การตลาด  รายได้และการมีงานทำ

- ปัญหาผลผลิตจากการเกษตรตกต่ำ

- ปัญหารายได้ไม่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพ  และปัญหาการว่างงาน

- ปัญหาไม่มีตลาดเพื่อจัดจำหน่ายผลิตผล

- ขาดการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ

ค.  ปัญหาสาธารณสุขและการอนามัย

- ปัญหาสาธารณสุขในบ้านและสุขภาพอนามัยของบุคคล

- ปัญหาการควบคุมโรคติดต่อ

- ปัญหายาเสพติด

- ปัญหาเด็กขาดสารอาหาร

- ปัญหาการควบคุมสิ่งแวดล้อม

- ปัญหาควบคุมเหตุรำคาญ

- การเลี้ยงสัตว์

ง.  ปัญหาน้ำกินน้ำใช้เพื่อการเกษตร

- ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ

จ.  ปัญหาความรู้เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต

- ปัญหาประชาชนขาดความรู้  ความเข้าใจ  ด้านสาธารณสุขมูลฐาน

- ปัญหาการจัดการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน

- ปัญหาการสนับสนุนงบประมาณในด้านการศึกษา

- ปัญหาประชาชนขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีการประกอบอาชีพ

- ปัญหาประชาชนขาดคุณธรรมและจริยธรรม

ฉ.   ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ

- ปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ปัญหาขาดความสำนึกของประชาชน

- ปัญหาตอซัง (มลพิษ)

ช.   ปัญหาอื่น ๆ

- ปัญหาการจราจร  รถบรรทุกหนักมาสัญจรในพื้นที่

2.  ความต้องการของประชาชน

ก.  ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน

15

- ต้องการให้การคมนาคมสะดวกสบาย

- ต้องการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและรองรับการขยายตัวของหมู่บ้าน

- ต้องการให้มีโทรศัพท์สาธารณะใช้ในหมู่บ้าน

- ต้องการอาคารสถานที่สำหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน

ข. ปัญหาการผลิต การตลาด รายได้และการมีงานทำ

- ต้องการผลผลิตด้านการเกษตรเพิ่มขึ้นและให้มีการประกันราคาผลผลิต

- ต้องการแก้ไขปัญหาการว่างงานและการมีรายได้ให้เพียงพอต่อการดำรงชีพ

- ต้องการให้มีตลาดเพื่อจำหน่ายผลผลิต

ค. ปัญหาสาธารณสุขและการอนามัย

- ต้องการได้รับการบริการสาธารณะสุขอย่างทั่วถึง

- ต้องการให้มีการอบรมเรื่องยาเสพติดประเภทต่าง ๆ

- ต้องการให้เด็กได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอ

- ต้องการให้นำพระราชบัญญัติการสาธารณะสุขมาใช้

ง. ปัญหาน้ำกินน้ำใช้เพื่อการเกษตร

- ต้องการให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ

จ. ปัญหาการขาดความรู้เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิต

- ต้องการให้มีการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในด้านการสาธารณสุขมูลฐานอย่างทั่วถึง

- ต้องการให้ อบต.และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการศึกษาก่อนวัยเรียนอย่างต่อเนื่อง

- ต้องการอุปกรณ์การเรียนเพื่อส่งเสริมการศึกษาใหม่ ๆ ในการประกอบ

- ต้องการได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการประกอบอาชีพ

- ต้องการเห็นประชาชนมีคุณธรรมและจริยธรรม

ฉ. ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ

- ต้องการให้มีการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ต้องการปลูกป่าเพิ่มเติม

ช. ปัญหาอื่น ๆ

ต้องการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบรรทุกเกินน้ำหนักในพื้นที่

3.2  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปสู่ปฏิบัติในเชิงปริมาณ

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการในแผนพัฒนาประจำปี | จำนวนโครงการที่ดำเนินการจริง | ร้อยละ | จำนวนงบประมาณในแผนพัฒนาประจำปี | จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจริง | ร้อยละ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ | 20 | 18 | 90.00 | 17,875,000 | 9,726,364.99 | 100.00 |
| 2. การพัฒนาด้านสาธารณสุข | 8 | 5 | 62.50 | 923,000 | 219,960.00 | 100.00 |
| 3. ด้านการศึกษา | 16 | 7 | 43.75 | 2,252,500 | 1,563,940.00 | 100.00 |
| 4. ด้านสวัสดิการสังคม | 11 | 6 | 54.55 | 2,828,000 | 28,425 | 100.00 |
| 5. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพาณิชย กรรมอุตสาหกรรม | 1 | 1 | 100.00 | 100,000 | - | - |
| 6. สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข | 11 | 2 | 18.18 | 780,000 | - | - |
| 7.การพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ | 7 | 3 | 42.86 | 490,000 | 28,000.00 | - |
| 8. การกีฬาและนันทนาการ | 5 | 3 | 60.00 | 300,000 | 100,000.00 | 100.00 |
| 9. การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม | 8 | 1 | 12.50 | 580,000 | 29,952.00 | 100.00 |
| 10.โครงสร้างพื้นฐาน | 41 | 13 | 31.71 | 18,018,000 | 1,104,000 | 100.00 |
| 11.ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม | 6 | 1 | 16.67 | 150,000 | - | - |
| 12.ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 9 | 3 | 33.33 | 1,360,000 | 194,895.00 | 100.00 |

3.3  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ

1.  การดำเนินการด้านการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

1. โครงการค่าอาหารเครื่องดื่มสำหรับผู้มาบริจาคโลหิต		จำนวน       4,000    บาท

2. โครงการจัดกิจกรรมร่วมกับเหล่ากาชาด (งานกาชาด)		จำนวน             0    บาท

3. โครงการ อบต. สัญจร						จำนวน             0    บาท	        4.  โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ  อบต.	จำนวน	    21,400    บาท

5. โครงการจัดเก็บข้อมูล  (จปฐ.)  และ(กชช.2ค)			จำนวน             0    บาท

6. โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ				จำนวน      29,140    บาท

7. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม				จำนวน             0    บาท

8. โครงการจัดทำแผนชุมชน					จำนวน     10,000     บาท

9.  บริหารงานทั่วไปสำนักปลัด					จำนวน 6,756,121.34  บาท

10.   บริหารงานทั่วไปส่วนการคลัง				จำนวน    843,957     บาท

11.  บริหารงานทั่วไปส่วนโยธา					จำนวน   727,885.69  บาท

12.  บริหารงานทั่วไปส่วนการศึกษา				จำนวน   495,410.96  บาท

13.  บริหารงานทั่วไปส่วนสาธารณสุข				จำนวน    143,300     บาท

14.  เสริมสร้างให้ความรู้ ทักษะแก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน   135,156     บาท

15.  ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ		           จำนวน            0     บาท

16.  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน          จำนวน    250,000    บาท		ผู้บริหารสมาชิกอบต. พนักงาน อบต.

17. จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเสริมสร้างศักยภาพในการบริหาร		จำนวน     288,000   บาท

จัดการ

จากการดำเนินการด้านการพัฒนาการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพคุณภาพทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  มีการบริหารงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น

2.การดำเนินการยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุข

1.  โครงการจัดการแข่งขันกีฬา  อสม.  ตำบลขามสมบูรณ์	          จำนวน     20,000   บาท

2.  โครงการป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย				จำนวน        20,000   บาท

3.  เครื่องอุปกรณ์พ่นหมอกควันกำจัดยุงและแมลงขนาดเล็ก		จำนวน	             0    บาท

4.  โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ			จำนวน          4,700   บาท

5.  ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มสตรีแม่บ้าน อสม.				จำนวน       130,000  บาท

6.  โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า			จำนวน         45,260  บาท

จากการดำเนินการซึ่ง มีการส่งเสริมให้กลุ่ม อสม. ได้กระชับความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม อสม.ภายในตำบลและทำให้การดำเนินการด้านสาธารณสุขมีประสิทธิภาพมากขึ้น  มีการดำเนินการในการควบคุมไข้เลือดออกและส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง

3.การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

1. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี  2556		           จำนวน      40,000   บาท

2.  โครงการส่งเสริมอาหารเสริมนมโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา	 จำนวน    622,440   บาท

3.  สนับสนุนอาหารกลางวันแก่โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา     	 จำนวน    617,500   บาท

4.  สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน   25,800   บาท

5.  ส่งเสริมอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขาม  		  จำนวน   156,000   บาท

6.  ส่งเสริมอาหารเสริม (นม) แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			  จำนวน     98,000   บาท

7.  ค่าพาหนะนำเด็กไปส่งสถานพยาบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		  จำนวน         -       บาท

8. โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาระหว่างปิดภาคเรียน	             จำนวน     30,000  บาท

จากการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาทำให้นักเรียนที่อยู่ในพื้นที่การศึกษา

ได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างเต็มที่ เด็กนักเรียนมีอาการกลางวันและอาการเสริมนมกินอย่างเพียงพอ

ทำให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดี

4. การดำเนินตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

1. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ       			 จำนวน  4,130,800   บาท

2.  สนับสนุนการจัดงานวันผู้สูงอายุ				 จำนวน             0    บาท

3.  โครงการ อบต.เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยเอดส์,และผู้ด้อยโอกาส   จำนวน    0   บาท                       4. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	                                จำนวน    446,500    บาท

5. โครงการสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อ HIV			           จำนวน        9,200    บาท

6.  โครงการสงเคราะห์เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาส		           จำนวน            0     บาท

7.  โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน         จำนวน            0     บาท

8. โครงการสังคมสงเคราะห์ของ อบต.				 จำนวน            0     บาท

9.  โครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน  84  พรรษา		 จำนวน     19,225    บาท

จากการดำเนินการด้านการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม  โดยการสังคมสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ผู้พิการ  ผู้ติดเชื้อ HIV  ผู้ด้อยโอกาส  และการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  ทำให้

ประชาชนได้รับสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง  ทำให้คุณภาพชีวิตในสังคมดีขึ้น

5. การดำเนินตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพาณิชยกรรม

1. โครงการส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์		 	 จำนวน        0          บาท

จากการดำเนินโครงการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและพาณิชยกรรม โดยการส่งเสริมการดำเนินการ

ส่งเสริมกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในตำบล  ทำให้กลุ่มทอผ้าไหมมีเส้นไหมในการผลิตผ้าไหมที่มีคุณภาพมากขึ้น

6.  การดำเนินการตามยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

1.  การฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน                               	       จำนวน      0    บาท

2.  สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร      จำนวน      0    บาท

3.  ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จำนวน      0    บาท

จากการดำเนินการโครงการด้านการสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

7. การดำเนินตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ

1. โครงการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ			                	จำนวน     8,000        บาท

2.  โครงการวันลอยกระทง	 			          จำนวน           0        บาท

3.  การจัดงานวันฉลองชัยชนะท้าวสุระนารีอำเภอคง                     จำนวน     20,000       บาท

จากการดำเนินโครงการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ โครงการวันลอยกระทง  และการจัดงานวันฉลองท้าวสุระนารีอำเภอคง

8. การดำเนินตามยุทธศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ

1.  จัดการแข่งขันกีฬาประจำปี อบต.สัมพันธ์			จำนวน  30,000  บาท

2.  จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  “ขามสมบูรณ์คัพ”		จำนวน  70,000   บาท

3. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด			จำนวน          0  บาท

จากการดำเนินการด้านการกีฬาและนันทนาการทำให้สุขภาพของเด็กและเยาวชนดีขึ้นโดยเด็กและเยาวชนหันมาสนใจและใส่ใจการเล่นกีฬามากขึ้น  และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากขึ้น

9. การดำเนินตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ		จำนวน           0   บาท

พระเจ้าอยู่หัวและพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตย์

2.  โครงการท้องถิ่นไทย ร่วมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว           	จำนวน    29,925   บาท

ในการดำเนินการโครงการท้องถิ่นไทย ร่วมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว     ทำให้พื้นป่าในเขตตำบลขามสมบูรณ์

มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น

10. การดำเนินตามยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

1.  โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำสระหมอยา ม.5		 	    จำนวน     92,000   บาท

2.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยต้นสน (ช่วงที่ 2)  ม.1   จำนวน     92,000  บาท

3.  โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำเสียจากหมู่บ้านถึงนารวม		    จำนวน     92,000   บาท

วัดปริยัติไพศาล ม.2

4.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบบ้านทิศเหนือ	     จำนวน     92,000  บาท

บ้านสระหลวง  ม.3

5.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประปาหมู่บ้านถึง	     จำนวน     92,000  บาท

บ้านนายสร้อยบ้านโจด ม.4

6.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบบ้านทิศใต้บ้าน	     จำนวน     92,000  บาท

ตะหนอด  ม.6

7.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทิดไท้ บ้านมะค่า         จำนวน    92,000  บาท

8.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าวัดบุ่งตะครอง     จำนวน    92,000  บาท

9.  โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายเลียบคลองส่งน้ำถึงบ้าน                  จำนวน    92,000  บาท

นางสายทอง บ้านโกรกพัฒนา ม.9

10.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประปาบ้านใหม่	     จำนวน     92,000  บาท

สามัคคี ม.10

11.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลากลางบ้านและ     จำนวน    92,000  บาท

สายรอบบ้านพะงาดเหนือพัฒนา  ม.12

12.  โครงการวางท่อระบายน้ำทางเชื่อมทั้ง 5 ซอยบ้านหนองสะแกพัฒนา  จำนวน    92,000  บาท

13.  โครงการวางและปรับปรุงผังเมืองรวม/ชุมชน			     จำนวน          0  บาท

11. การดำเนินโครงการยุทธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

1.  รณรงค์การจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา		จำนวน           0    บาท

2.  โครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด    				จำนวน           0   บาท

จากผลการดำเนินการโครงการตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม  โดยการดำเนินโครงการรณรงค์การจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยประชาชนในตำบลให้ความสำคัญทางพระพุทธศาสนา  และทำกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนามากขึ้น

12.  การดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน

1.  โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล    จำนวน   22,900  บาท

2.  โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำตำบล     	      จำนวน  171,995  บาท		3.  โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพ				      จำนวน          0   บาท

บทที่  4

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี

....................................................

4.1 วิสัยทัศน์ในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและปรารถนา  ที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า  ตำบลขามสมบูรณ์เป็นตำบลขนาดเล็กที่มีประชากรส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่ไม่หนาแน่นมากและสงบสุขและคาดการณ์ว่าในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุขน่าอยู่อาศัยและมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้

“สังคมน่าอยู่ชุมชนเข้มแข็ง  แหล่งรวมหัตถกรรม  เลิศล้ำภูมิปัญญา ก้าวหน้าเทคโนโลยี

สามัคคีชุมชน  เตรียมตนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

4.2  พันธกิจ (MISSION) ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

  พัฒนาแหล่งน้ำให้มีเพียงพอในการอุปโภคบริโภค และใช้ในการทำเกษตรของคนใน

ชุมชนได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ

 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่นให้มีระดับการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและให้

ได้มาตรฐานตามหลักมาตรฐานการศึกษา และพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามให้มีมาตรฐานและเด็กมีคุณภาพ

มากขึ้น

 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการผลิตและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยการใช้เกษตร อินทรีย์

ความรู้ด้านวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร เพื่อให้ ประชาชนพึ่งพาตนเองได้

  พัฒนาให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงเป็น

พลวัตร  อย่างรู้เท่าทัน  และพึ่งพาตนเองได้

   พัฒนาการจัดการสาธารณสุข เสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขภายในตำบลเพื่อแก้ไขปัญหาสุขอนามัยภายในตำบล

  พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  และการวางผังเมือง

  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว  กิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน

ท้องถิ่น  และสนับสนุนให้ทุกคนหันมาสนใจด้านกีฬาและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและห่างไกล

ยาเสพติด

   พัฒนาการบริหารงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ให้มีประสิทธิภาพและ

มีคุณภาพมากขึ้น  ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการป้องกันและดูแลความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน

ของคนในหมู่บ้าน และมีความรู้ในการแก้ไขงานอุบัติเหตุต่าง ๆ ช่วยปฐมพยาบาลได้อย่างทันที

  พัฒนาระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพทั้งในชุมชนและในบริเวณรอบนอกเพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์จังหวัด

4.3 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

การนำยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์   ไปปฏิบัติให้บรรลุเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์  องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  ได้กำหนดแนวทางการการดำเนินการตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบายรัฐบาล  ยุทธศาสตร์จังหวัด  อำเภอเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ  ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ

เป้าหมาย

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำให้มีเพียงพอในการอุปโภคบริโภค และใช้ในการทำเกษตรของคนในชุมชนได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ

แนวทางการพัฒนา

1. พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภค

และบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง

ตัวชี้วัด

1. จำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำต่าง ๆ

2. จำนวนการขยายตัวของชุมชนอย่างเข้มแข็ง

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา

เป้าหมาย

พัฒนาส่งเสริมการศึกษาในท้องถิ่นให้มีระดับการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและให้ได้มาตรฐานตามหลักมาตรฐานการศึกษา และพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามให้มีมาตรฐานและเด็กมีคุณภาพมากขึ้น

แนวทางการพัฒนา

1. ส่งเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย

ตัวชี้วัด

1.   จำนวนครั้งที่ อบต. ขามสมบูรณ์ให้การสนับสนุนโรงเรียนในพื้นที่

2.   จำนวนครั้งการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขาม

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร

เป้าหมาย

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพการผลิตและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยการใช้เกษตร

อินทรีย์  ความรู้ด้านวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่  ให้มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้

แนวทางการพัฒนา

1. สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพื่อเกษตรกรในหมู่บ้าน  (อกม.) หารูปแบบใหม่ ๆ ปรับปรุงรูปแบบ

เก่าให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น

2. สนับสนุนการทำการเกษตรทางเลือก เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบายเศรษฐกิจ

พอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

3. ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภค เพื่อจำหน่ายและเพื่อการ

อนุรักษ์ โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

ตัวชี้วัด

1.  จำนวนประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

เป้าหมาย

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมที่

เปลี่ยนแปลงเป็นพลวัตร  อย่างรู้เท่าทัน  และพึ่งพาตนเองได้

แนวทางการพัฒนา

1. ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ด้อยโอกาสโดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและดำเนินการให้เกิดกองทุนหรือจัดหางบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง  รวมตลอดถึงการพัฒนาให้มีความรู้ความชำนาญในวิชาชีพที่เหมาะสม  เพื่อพึ่งตนเองเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป

ตัวชี้วัด

1.  จำนวนประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

เป้าหมาย

เพื่อเป็นการพัฒนาส่งเสริมความเข้มแข็งของประชากรในตำบลขามสมบูรณ์ให้รู้จักการดูแลรักษาสุขภาพให้มีร่างกายที่แข็งแรงและสามารถดูแลผู้อื่นได้

แนวทางการพัฒนา

- สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน  และเพิ่มสวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาธารณสุขหมู่บ้าน

(อสม.)

2. ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน  ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้

การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง  การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์

ตัวชี้วัด

- จำนวน อสม. ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

- จัดระบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของจำนวนประชากรในพื้นที่มากขึ้น

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เป้าหมาย

ก่อสร้างซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน เส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความ

ต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตร

แหล่งท่องเที่ยว และพื้นที่ต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของประชาชน ให้ได้มาตรฐานและสัญจรไปมาได้

อย่างสะดวก

แนวทางการพัฒนา

1. ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับความ

จำเป็นแลความต้องการของประชาชนในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง

2. ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และ

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยว และ

พื้นที่อื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของประชาชน

ตัวชี้วัด

1. จำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลประโยชน์จากการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ

2. จำนวนการขยายตัวของชุมชนอย่างเข้มแข็ง

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี  และกีฬา

เป้าหมาย

ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมในด้านวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นต่าง ๆเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ที่สนใจ

เข้ามาเยี่ยมชมและเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นไปอีกทางหนึ่ง  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนหันมาปฏิบัติตนตามหลักพุทธศาสนาและดำรงชีวิตได้อย่างมี  ความสุข และมีการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกคนหันมาสนใจด้านกีฬาและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและไม่สนใจยาเสพติด

แนวทางการพัฒนา

1. พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น

เพื่อการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว

2. สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และสร้างเครือข่าย เพื่อ

พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลาดสินค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

3. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับ

หมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัด รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ

ตัวชี้วัด

1. จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ และเป็นการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี

2. ส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสมานฉันท์ระหว่างองค์กรต่าง  ๆ

3. ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการยกระดับเยาวชนและประชาชนเพื่อปัญหายาเสพติดและใช้เวลาว่าง

4. การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมให้ประชาชนหันมาเล่นกีฬามากขึ้น

5. มีการจัดกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาสนใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา

8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

เป้าหมาย

เพื่อเป็นการบริหารงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพมากขึ้น  ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และมีการประสานกับหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคและมีการพัฒนาบุคลากรมีประสิทธิภาพมากขึ้น

แนวทางการพัฒนา

1. นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กรเพื่อให้บริการกับประชาชนให้สะดวก

รวดเร็ว แม่นยำ โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน ผู้รับบริการเป็นสำคัญ

2. สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การทำวิจัย เพิ่มพูนความรู้ เพื่อยกระดับ

ประสิทธิภาพ การทำงานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับประชาคมอาเซียน

3. บูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา

4. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัด

1. องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์มีการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

2.  มีการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและบุคลากรมีคุณภาพมากขึ้น

9.  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เป้าหมาย

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการป้องกันและดูแลความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของคนใน

หมู่บ้าน และมีความรู้ในการแก้ไขงานอุบัติเหตุต่าง ๆ ช่วยปฐมพยาบาลได้อย่างทันที

แนวทางการพัฒนา

1. ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการหน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่เกี่ยวข้องใน

การเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

2. สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตำรวจบ้าน  และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

(อปพร.) เพื่อเป็นกำลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรในชุมชนหมู่บ้าน

ตัวชี้วัด

1. จำนวนครั้งที่มีการอบรมทบทวนและฝึกให้ ประชาชนมีความรู้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

2. มีมาตรการป้องกันและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชาวบ้าน

10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย

พัฒนาระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพทั้งในชุมชนและในบริเวณรอบนอกเพื่อให้

เป็นไปตามยุทธศาสตร์จังหวัด

แนวทางการพัฒนา

1. ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ในการ

พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์

2. ส่งเสริม  สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในการจัดทำระบบกำจัดขยะรวม  เพื่อจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ

ตัวชี้วัด

1. จำนวนครัวเรือนที่มีการกำจัดขยะอย่างถูกวิธีและมีการทิ้งขยะในที่ที่จัดให้เพื่อให้เกิดความสะอาด

และไม่เกิดปัญหาโรคติดต่อ

2. จำนวนครั้งในการปลูกป่า ดูแลทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่และอนุรักษ์ไม่ให้สูญหาย

4.4  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ พ.ศ. 2558 – 2562

ยุทธศาสตร์

จังหวัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด

26

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.

เป้าหมายยุทธศาสตร์

ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค และใช้ในการทำเกษตรของคนใน

ชุมชนได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ

เป้าหมายยุทธศาสตร์

ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค และใช้ในการทำเกษตรของคนใน

ชุมชนได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ

เป้าหมายยุทธศาสตร์

ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค และใช้ในการทำเกษตรของคนใน

ชุมชนได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ

เป้าหมายยุทธศาสตร์

ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค และใช้ในการทำเกษตรของคนใน

ชุมชนได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ

เป้าหมายยุทธศาสตร์

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ป้องกันไม่ให้เกิดมลภาวะหรือภาวะมลพิษ และพัฒนาฟื้นฟู             สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เป้าหมายยุทธศาสตร์

ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค และใช้ในการทำเกษตรของคนใน                                ชุมชนได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ

เป้าหมายยุทธศาสตร์

ระบบการศึกษาในท้องถิ่นและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณภาพและได้มาตรฐาน                          ตามหลักมาตรฐานการศึกษา

เป้าหมายยุทธศาสตร์

ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น  และมีความมั่นคงทางรายได้  มีความพอกินพอใช้                               สามารถพึ่งพาตนเองได้

เป้าหมายยุทธศาสตร์

ประชาชนในตำบลขามสมบูรณ์มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

เป้าหมายยุทธศาสตร์

1.  ส่งเสริมและพัฒนา อสม.

2.  ประชากรในตำบลขามสมบูรณ์มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมากขึ้น

2.  ประชากรในตำบลขามสมบูรณ์มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมากขึ้น

เป้าหมายยุทธศาสตร์

เส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น และการวางผังเมืองอย่างมีระบบ

เป้าหมายยุทธศาสตร์

ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ทำนุบำรุงศาสนา

มีการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชุมชนให้คงอยู่ และสนับสนุนให้ทุกคนหันมาเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด

ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชุมชนให้คงอยู่ และสนับสนุนให้ทุกคนหันมาเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด

เป้าหมายยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์มีการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

เป้าหมายยุทธศาสตร์

1. ป้องกันและดูความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชาวบ้าน

2. มีการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายยุทธศาสตร์

1.อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่เพิ่มขึ้น

2. จำนวนขยะในชุมชนลดลงเกิดความสะอาดและไม่เกิดปัญหาโรคติดต่อ

เป้าหมายยุทธศาสตร์

ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค และใช้ในการทำเกษตรของคนใน

ชุมชนได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ

เป้าหมายยุทธศาสตร์

ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค และใช้ในการทำเกษตรของคนใน

ชุมชนได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ

เป้าหมายยุทธศาสตร์

ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค และใช้ในการทำเกษตรของคนใน

ชุมชนได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ

เป้าหมายยุทธศาสตร์

ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค และใช้ในการทำเกษตรของคนใน

ชุมชนได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ

เป้าหมายยุทธศาสตร์

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ป้องกันไม่ให้เกิดมลภาวะหรือภาวะมลพิษ และพัฒนาฟื้นฟู             สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

การพัฒนาด้านการศึกษา

การสานต่อแนวทางพระราชดำริ

การพัฒนาการเกษตร

แนวทางการการพัฒนา

1. พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง

แนวทางการพัฒนา

1. ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

แนวทางการพัฒนา

1.  สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพื่อเกษตรกรในหมู่บ้าน (อกม.) หารูปแบบใหม่ ๆ ปรับปรุงรูปแบบเก่าให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น

แนวทางการพัฒนา

2.  สนับสนุนการทำการเกษตรทางเลือก เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

แนวทางการพัฒนา

3. ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภค เพื่อจำหน่ายและเพื่อการอนุรักษ์ โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนภาครัฐและเอกชน

แนวทางการพัฒนา

- ขุดลอกคลองและและขยายสระน้ำ 21 แห่ง

- ก่อสร้างผนังกั้นน้ำ  9 แห่ง

- ก่อสร้างรางระบายน้ำโดยวางท่อ คสล. 37 แห่ง

- คลองส่งน้ำคอนกรีต   1 แห่ง

ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล  4 แห่ง

-  ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน

5 แห่ง

-ก่อสร้างถังเก็บน้ำฝนในชุมน

ม.1-ม.13

- ส่งเคราะห์เด็กด้อยโอกาส

- จัดงานวันเด็กแห่งชาติ

- สนับสนุนอาหารเสริมนม

- สนับสนุนอาหารกลางวัน

- สนับสนุนสื่อการเรียนการสอน

- สนับสนุนดนตรีและนันทนาการ

- สนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์เด็กเล็ก

- โครงการจ้างนักเรียน

- จัดซื้อชุดนักเรียน

- โครงการเยาวชนจิตอาสา

- โครงการบัณฑิตน้อย

- สนับสนุนกลุ่มอาชีพที่มีอยู่เดิมและกลุ่มอาชีพที่จัดตั้งขึ้นใหม่

-สนับสนุนกลุ่มร้านค้า

-โรงสีชุมชน

-สนับสนุนกลุ่มทำน้ำดื่มในชุมชน

ม.1- ม.13

-ฝึกอบรมการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยชีวภาพ

- รณรงค์การทำเกษตรอินทรีย์ชีวภาพแทนปุ๋ยวิทยาศาสตร์

-สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร

-จัดซื้ออุปกรณ์วัดความชื้นของข้าวเปลือก

-โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

-ส่งเสริมการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

-ส่งเสริมการทำนาโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพ

-จัดตั้งแหล่งการเรียนรู้หรือศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรแบบอินทรีย์

- ส่งเสริมกลุ่มเลี้ยงโค

- สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน

ยาเวชภัณฑ์สัตว์

-โครงการเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ ม.2

ผลผลิต/โครงการ

การพัฒนาสาธารณสุข

การพัฒนาสังคม

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา

1. ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส โดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและดำเนินการให้เกิดกองทุนหรือจัดหางบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง รวมตลอดถึงการพัฒนาให้มีความรู้ความชำนาญในวิชาชีพที่เหมาะสม เพื่อพึ่งตนเอง เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป

แนวทางการพัฒนา

1.  สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพิ่มสวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน

(อสม.)

แนวทางการพัฒนา

2.  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน  ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง  การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์

แนวทางการพัฒนา

1. ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชนในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง

แนวทางการพัฒนา

2.  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยว และพื้นที่อื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของประชาชน

แนวทางการพัฒนา

-การวางผังเมืองรวม

- สนับสนุนอุปกรณ์หอกระจายข่าวแบบไร้สาย ม.8

-โครงการติดตั้งเสียงไร้สายภายในชุมชน  13  หมู่บ้าน

-โครงการสนับสนุนหน่วยบริการสุขภาพให้กับประชาชนในชุมชน

-โครงการป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย

-ส่งเสริมและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัขและแมวจรจัด

-จัดซื้ออุปกรณ์พ่นหมอกควันสำหรับหมู่บ้าน

-โครงการลดอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกร

-โครงการอาหารปลอดภัย

-โครงการฟันสวยยิ้มใส

-โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

-โครงการแก้ไขปัญหาโรคขาดสารอาหาร

-เฝ้าระวังทางโภชนาการและแก้ไขภาวะขาดสารอาหารในหญิงตั้งครรภ์

-โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย

-โครงการควบคุมโรคอุบัติใหม่

-โครงการควบคุมป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อ

- ก่อสร้างถนน คสล.  37 สาย

- ก่อสร้างถนน ดิน ลูกรัง หินคลุก 66 สาย

- ปรับปรุงถนน/ซ่อมแซมถนน

-โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

สนับสนุนการจัดงานวันผู้สูงอายุ

-โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ

-โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ HIV

-โครงการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส

-โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

-โครงการสังคมสงเคราะห์ของ อบต.

-โครงการแก้ไขปัญหาด้านอาชญากรรม โรคเอดส์  การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี การพนัน การขยายตัวของธุรกิจบริการทางเพศ

-โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

-โครงการซ่อมแซมบ้านคนจนเทิดไท้องค์ราชัน

-กองทุนสวัสดิการชุมชนระดับตำบล/หมู่บ้าน

-โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

-โครงการส่งเสริมให้ความรู้และช่วยเหลือผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน

-โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์

ไม่พร้อม

- ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่ม แม่บ้าน  อสม.

- กีฬาสร้างสุขภาพ อสม.ตำบลขามสมบูรณ์

-เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

ของ อสม.

ผลผลิต/โครงการ

การพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แนวทางการพัฒนา

1. พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโคราช เพื่อการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนา

2.สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว และสร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลาดสินค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

แนวทางการพัฒนา

3. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัด รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ

แนวทางการพัฒนา

1. นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กรเพื่อให้บริการกับประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว แม่นยำ โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน ผู้รับบริการเป็นสำคัญ

แนวทางการพัฒนา

2. สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การทำวิจัย เพิ่มพูนความรู้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ การทำงานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับประชาคมอาเซียน

แนวทางการพัฒนา

3. บูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา

แนวทางการพัฒนา

4. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

แนวทางการพัฒนา

-รณรงค์สร้างจิตสำนึกในด้านจริยธรรมและคุณธรรม

-โครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด

-โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น

-โครงการอนุรักษ์ศิลปะ  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

-โครงการทำบุญตักบาตรอาคารสำนักงาน  อบต.

-โครงการจัดกิจกรรมถวายน้ำปานะแด่พระภิกษุสงฆ์ตามวัดต่าง ๆ

-โครงการวัดปลอดเหล้า

-โครงการตรวจสุขภาพให้กับพระสงฆ์

-โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา

-สร้างร้านค้าชุมชนเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์

-โครงการส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

-จัดการแข่งขันกีฬาประจำปี อบต. สัมพันธ์

-แข่งขันกีฬาพื้นบ้านระหว่างชุมชน

-สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการ ครั้งที่  33

-จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา

-โครงการส่งเสริมกลุ่มออกกำลังกาย

-สนับสนุนอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง ม.8

-โครงการก่อสร้างลานกีฬาต้านยา

เสพติด ม. 7

-จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

“ขามสมบูรณ์คัพ”

-การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

- โครงการจัดทำแผนที่ภาษี

-โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ อบต.

-รวมพลังรณรงค์”ต่อต้านคอรัปชั่น  เฉลิมพระเกียรติ”

-อบรมคุณธรรมจริยธรรม

-โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ

-โครงการจัดทำแผนชุมชน

บริหารงานทั่วไปสำนักปลัด

-บริหารงานทั่วไปส่วนการคลัง

-บริหารงานทั่วไปส่วนโยธา

-บริหารงานทั่วไปส่วนการศึกษา

-บริหารงานทั่วไปส่วนสาธารณสุข

-พัฒนาอินเตอร์เน็ตตำบล

-ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ

-จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

-โครงการจัดกิจกรรม  5  ส.

-โครงการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชนและผู้นำชุมชน

-โครงการเลือกตั้งทั่วไป  หรือเลือกตั้งซ่อมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

-จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทยของ อบต.ขามสมบูรณ์

-จัดทำป้ายชื่อหมู่บ้าน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตย์

-การประเมินผลการปฏิบัติงานของ อบต.ขามสมบูรณ์และรายงานผลงานกิจการสภา อบต.ขามสมบูรณ์

-จัดกิจกรรมร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด

-โครงการค่าอาหารเครื่องดื่มสำหรับประชาชนผู้มาบริจาคโลหิต

-จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการ

ผลผลิต/โครงการ

บทที่ 5

การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2558-2560)

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  1   ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ

1.  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ

1.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร  เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง

| ที่ | โครงการ | ##### วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตผลของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | # ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการขุดลอกคลองโกรกท่าจาน ม.3 | เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคและใช้ทำการเกษตร | ขุดลอกคลอง กว้าง 3 เมตร ยาว 1,500 เมตร ลึก 2.00 เมตร | - | - | 315,000 (อบต.) | 1 แห่ง | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรอย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| 2 | โครงการขุดลอกและขยายสระแดง ม.4 | เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคและใช้ทำการเกษตร | ขนาดสระกว้าง 20.00 เมตร ยาว 50 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 2,400.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยคันดินและบดทับแน่น | - | - | 105,000 (อบต.) | 1 แห่ง | ประชาชนมีน้ำใช้ในการทำการเกษตรอย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| 3 | โครงการขุดลอกสระหมอยาบ้านโนนสีฟัน ม.5 | เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง | ขนาดสระ กว้าง 60 เมตร ยาว 80 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร | - | - | 504,000 (อบต.) | 1 แห่ง | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรอย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |

1.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร  เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง

| ที่ | โครงการ | ##### วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | # ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 4 | โครงการขุดลอกคลองอีสานเขียว (ต่อจากสระหมอยา) ม. 5 | เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง | ขุดคลอง กว้าง 20 เมตร ยาว 200 เมตร ลึกเฉลี่ย 2 เมตร ปริมาณดินขุด 8,000 ลูกบาศก์เมตร | - | 240,000 (อบต.) | - | 1 แห่ง | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรอย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| 5 | โครงการขุดสระประปา ม.5 | เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง | ขนาดสระ กว้าง 80 เมตร ยาว 150 เมตร ลึก เฉลี่ย 2.00 เมตร ปริมาณดินขุด 24,000 ลูกบาศก์เมตร | 720,000 (อบต.) | - | - | 1 แห่ง | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรอย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| 6 | โครงการขุดลอกคลอง ม.6 | เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง | ขุดลอกคลอง กว้าง 12 เมตร ยาว 2,800 เมตร ลึก 2.50 เมตร | - | 400,000 (อบต.) | - | 1 แห่ง | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรอย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| 7 | โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำเข้าสระน้ำ ม.6 | เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง | ขุดลอกคลองส่งน้ำ กว้าง 1.50 เมตร ยาว 800 เมตร ลึก 1.00 เมตร | - | - | 150,000 (อบต.) | 1 แห่ง | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรอย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| 8 | โครงการขุดลอกสระประปา ช่วงที่ 2 ม.6 | เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง | ขุดลอกสระประปา กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร ลึก เฉลี่ย 2.00 เมตร | - | - | 175,000 (อบต.) | 1 แห่ง | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรอย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| 9 | โครงการขุดลอกคลองหนองฝายใต้ ม.8 | เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำใช้ในการทำการเกษตรอย่างทั่วถึง | ขุดลอกคลอง กว้าง 12 เมตร ยาว 700 เมตร ลึก 3 เมตร | - | 200,000 (อบต.) | - | 1 แห่ง | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรอย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |

1.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร  เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง

| ที่ | โครงการ | ##### วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | # ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 10 | โครงการขุดลอกคลองรอบวัด ม.8 | เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำใช้ในการทำการเกษตรอย่างทั่วถึง | ขุดคลอง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร ลึกเฉลี่ย 2 เมตร ปริมาณดินขุด 12,000 ลูกบาศก์เมตร | - | 360,000 (อบต.) | - | 1 แห่ง | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรอย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| 11 | โครงการขุดลอกสระน้ำประปาหมู่บ้าน ม.9 | เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง | ขุดลอกสระประปา กว้าง 7 เมตร ยาว 500 เมตร ลึก เฉลี่ย 3.00 เมตร | - | - | 367,000 (อบต.) | 1 แห่ง | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรอย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| 12 | โครงการขุดคลองทำถนนเชื่อมตำบลตาจั่น ม.9 | เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำใช้ในการทำการเกษตรอย่างทั่วถึง | ขุดคลอง กว้าง 12 เมตร ยาว 300 เมตร ลึก 3 เมตร | - | 300,000 (อบต.) | - | 1 แห่ง | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรอย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| 13 | โครงการขุดคลองหนองตะโก ม.9 | เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคและใช้ทำการเกษตร | ขุดคลอง กว้าง 7 เมตร ยาว 500 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร ปริมาณดินขุด 8,250 ลูกบาศก์เมตร | - | - | 380,000 (อบต.) | 1 แห่ง | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| 14 | โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำจากนานายภคพงศ์ –คลองบ้านใหม่ ม.9 | เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคและใช้ทำการเกษตร | ขุดคลอง กว้าง 18 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ปริมาณดินขุด 1,400 ลูกบาศก์เมตร | - | 420,000 (อบต.) | - | 1 แห่ง | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |

1.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร  เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง

| ที่ | โครงการ | ##### วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | # ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 15 | โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำของหมู่บ้าน ม.10 | เพื่อให้มีแหล่งน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค | ขุดลอกคลองส่งน้ำ กว้าง 10 เมตร ยาว 300 เมตร ลึก 3 เมตร | - | - | 300,000 (อบต.) | 1 แห่ง | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรอย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| 16 | โครงการขุดลอกคลองโกรกวังโพง ม. 10 | เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคและใช้ทำการเกษตร | ขนาดปากคลองกว้าง 12.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 20,000.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยคันดินและบดทับแน่น | - | 600,000 (อบต.) | - | 1 แห่ง | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรอย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| 17 | โครงการขุดลอกสระน้ำหนองโกรกแฝก ม.12 | เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคและใช้ทำการเกษตร | ขุดลอกคลอง ยาว 300 เมตร กว้าง 12 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร | - | 200,000 (อบต.) | - | 1 แห่ง | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรอย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| 18 | โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ ม.12 | เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคและใช้ทำการเกษตร | ขุดลอกคลอง ยาว 1,500 เมตร กว้าง 12 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร | - | - | 600,000 (อบต.) | 1 แห่ง | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรอย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| 19 | โครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ำคสล.คลองส่งน้ำเลียบถนนซอยต้นสน ม.1 | เพื่อเป็นการป้องกันพังทลายของริมฝั่งคลอง | ผนังกั้นน้ำ คสล. กว้าง 2 ม. ยาว 200 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. | - | - | 800,000 (อบต.) | 1 แห่ง | ตลิ่งฝั่งคลองมีสภาพแข็งแรงไม่พลังทลายดิน | ส่วนโยธา |

1.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร  เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง

| ที่ | โครงการ | ##### วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | # ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 20 | ก่อสร้างผนังกั้นดินสายเลียบคลองบ้านใหม่-บ้านขาม ม.1 | เพื่อเป็นการป้องกันการพังทลายของดินริมฝั่งคลอง | ผนังกั้นดิน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. | 700,000 (อบต.) | - | - | 1 แห่ง | ดินฝั่งคลองมีสภาพแข็งแรงไม่พังทลาย | ส่วนโยธา |
| 21 | โครงการก่อสร้างฝาย น้ำล้น คลองด้านทิศใต้ ม. 1 | เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคและใช้ทำการเกษตร | ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร สูง 2.50 เมตร | - | - | 300,000 (อบต.) | 1 แห่ง | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรอย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| 22 | โครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ำคลองส่งน้ำ ม.1 | เพื่อเป็นการป้องกันการพังทลายของริมฝั่งคลอง | ผนังกั้นน้ำ กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร | - | - | 680,000 (อบต.) | 1 แห่ง | ตลิ่งฝั่งคลองมีสภาพแข็งแรงไม่พังทลายดิน | ส่วนโยธา |
| 23 | โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำจากคลอง 1 – คลอง 6 ม. 2 | เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคและใช้ทำการเกษตร | วางทอ คสล.ศก. 0.60 ม. 5 จุดๆละ 8 ท่อน รวม 40 ท่อน | - | 80,000 (อบต.) | - | 1 แห่ง | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรอย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| 24 | โครงการก่อสร้างคันดินฝายกั้นน้ำ จากคลอง 3 ถึง คลอง 6 ม.2 | เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคและใช้ทำการเกษตร | ก่อสร้างคันดินกั้นน้ำขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร สูงเฉลี่ย 3.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. 0.80 เมตร จำนวน 12 ท่อน รวมทั้งหมด จำนวน 5 จุด | - | - | 300,000 (อบต.) | 1 แห่ง | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรอย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| 25 | ซ่อมแซมฝายน้ำล้นคลองหนองไข่เน่า ม.5 | เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคและใช้ทำการเกษตร | ซ่อมแซมฝาย คสล.กว้าง 4.00 ม. ยาว 15.00 ม. | - | - | 200,000 (อบต.) | 1 แห่ง | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรอย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |

1.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร  เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง

| ที่ | โครงการ | ##### วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | # ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 26 | โครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ำพร้อมเทคอนกรีตด้านทิศใต้บ้านใหม่ ม.10 | เพื่อเป็นการป้องกันพังทลายของริมฝั่งคลอง | ผนังกั้นน้ำ กว้าง 3 เมตร ยาว 300 เมตร | - | - | 500,000 (อบต.) | 1 แห่ง | ตลิ่งฝั่งคลองมีสภาพแข็งแรง ไม่พลังทลายดิน | ส่วนโยธา |
| 27 | ก่อสร้างคันดินกั้นน้ำพร้อม วางท่อระบายน้ำสายคลอง3-คลอง7 ม.2 | เพื่อเป็นการป้องกันพังทลายของริมฝั่งคลอง | ก่อสร้างคันดินกั้นน้ำกว้าง5ม. ยาว 12 ม.พร้อมวางท่อ คสล.ศก.800 ม. จำนวน 30 จุด | - | - | 200,000 (อบต.) | 1 แห่ง | ตลิ่งฝั่งคลองมีสภาพแข็งแรงไม่พลังทลายดิน | ส่วนโยธา |
| 28 | โครงการวางท่อระบายน้ำสายโคกพะงาด-ตะหนอด ม.2 | เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคและใช้ทำการเกษตร | วางท่อ คสล.ศก. 0.60 ม. จำนวน 20 ท่อน | 50,000 (อบต.) | - | - | 1 แห่ง | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรอย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| 29 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ภายในหมู่บ้าน ม.2 | เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคและใช้ทำการเกษตร | รางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขนาดภายในรางกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร พร้อมฝาปิด คสล. | 2,500,000 (อบต./อบจ.หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) | - | - | 1 แห่ง | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรอย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| 30 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จากหน้าบ้านนายศูนย์ ถึงทางแยกหน้าวัดปริยัติไพศาล ม.2 | เพื่อให้ครัวเรือนในหมู่บ้านมีที่ระบายน้ำทิ้งภายในครัวเรือน | รางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขนาดภายในรางกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 400.00 เมตร พร้อมฝาปิด คสล. | - | - | 160,000 (อบต.) | 1 แห่ง | มีที่ระบายน้ำเสียออกจากหมู่บ้านและป้องกันปัญหา น้ำท่วมขัง | ส่วนโยธา |

1.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร  เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง

| ที่ | โครงการ | ##### วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | # ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 31 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเสียจากหมู่บ้าน ถึง นารวมวัดปริยัติไพศาล ม.2 | เพื่อให้ครัวเรือนในหมู่บ้านมีที่ระบายน้ำทิ้งภายในครัวเรือน | รางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขนาดภายในรางกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 300.00 เมตร พร้อมฝาปิด คสล. | - | - | 600,000 (อบต.) | 1 แห่ง | มีที่ระบายน้ำเสียออกจากหมู่บ้านและป้องกันปัญหา น้ำท่วมขัง | ส่วนโยธา |
| 32 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จากหน้าบ้านนางหลอด ถึงหน้าบ้านนางธนัจฉรา ม.2 | เพื่อให้ครัวเรือนในหมู่บ้านมีที่ระบายน้ำทิ้งภายในครัวเรือน | รางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขนาดภายในรางกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 200.00 เมตร พร้อมฝาปิด คสล. | - | 400,000 (อบต.) | - | 1 แห่ง | มีที่ระบายน้ำเสียออกจากหมู่บ้านและป้องกันปัญหา น้ำท่วมขัง | ส่วนโยธา |
| 33 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จากหน้าบ้านนายสุวรรณ ถึงสี่แยกหน้าบ้านนายสมชัย ม.2 | เพื่อให้ครัวเรือนในหมู่บ้านมีที่ระบายน้ำทิ้งภายในครัวเรือน | รางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขนาดภายในรางกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 200.00 เมตร พร้อมฝาปิด คสล. | - | - | 400,000 (อบต.) | 1 แห่ง | มีที่ระบายน้ำเสียออกจากหมู่บ้านและป้องกันปัญหา น้ำท่วมขัง | ส่วนโยธา |
| 34 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จากบ้าน นางจังกร ถึง หน้าบ้านนางบัวรอง ม.2 | เพื่อให้ครัวเรือนในหมู่บ้านมีที่ระบายน้ำทิ้งภายในครัวเรือน | รางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขนาดภายในรางกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 150.00 เมตร พร้อมฝาปิด คสล. | - | - | 300,000 (อบต.) | 1 แห่ง | มีที่ระบายน้ำเสียออกจากหมู่บ้านและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง | ส่วนโยธา |
| 35 | ก่อสร้างประตูระบายน้ำ สระโกรกไม้แดง ม.3 | เพื่อให้มีผนังกั้นน้ำที่สามารถกั้นน้ำได้ | ก่อสร้างประตูระบายน้ำตามแบบ อบต.กำหนด | 50,000 (อบต.) | - | - | 1 แห่ง | เพื่อเป็นทางระบายน้ำและกักเก็บน้ำใช้ในหน้าแล้ง | ส่วนโยธา |

1.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร  เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง

| ที่ | โครงการ | ##### วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | # ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 36 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน ม. 5 | เพื่อให้ครัวเรือนในหมู่บ้านมีที่ระบายน้ำทิ้งภายในครัวเรือน | รางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขนาดภายในรางกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 100.00 เมตร พร้อมฝาปิด คสล. | - | - | 40,000 (อบต.) | 1 แห่ง | มีที่ระบายน้ำเสียออกจากหมู่บ้านและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง | ส่วนโยธา |
| 37 | ซ่อมแซมท่อระบายน้ำสระหมอยา ม.5 | เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคและใช้ทำการเกษตร | ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ จำนวน 10 จุด | - | - | 60,000 (อบต.) | 1 แห่ง | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรอย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| 38 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รอบหมู่บ้าน ม. 6 | เพื่อให้ครัวเรือนในหมู่บ้านมีที่ระบายน้ำทิ้งภายในครัวเรือน | รางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขนาดภายในรางกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 450.00 เมตร พร้อมฝาปิด คสล. | - | 180,000(อบต.) | - | 1 แห่ง | มีที่ระบายน้ำเสียออกจากหมู่บ้านและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง | ส่วนโยธา |
| 39 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตามถนนคอนกรีต ม. 7 | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | รางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขนาดภายในรางกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 500.00 เมตร พร้อมฝาปิด คสล. | - | 200,000 (อบต.) | - | 1 แห่ง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |
| 40 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูจากบ้านนางแพง-คลอง ม.9 | เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคและใช้ทำการเกษตร | รางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขนาดภายในรางกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 150.00 เมตร พร้อมฝาปิด คสล. | 375,000 (อบต.) | - | - | 1 แห่ง | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรอย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |

1.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร  เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง

| ที่ | โครงการ | ##### วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | # ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 41 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิดซอย 1 ม.9 | เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคและใช้ทำการเกษตร | รางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขนาดภายในรางกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร พร้อมฝาปิด คสล. | 2,750,000 (อบต./อบจ.หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) | - | - | 1 แห่ง | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรอย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| 42 | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิดสระประปากับคลองเชื่อมต่อ ม.9 | เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคและใช้ทำการเกษตร | วางท่อระบายน้ำ คสล.ศก. 0.8 ม. ความยาว 10 ม. | - | - | 50,000 (อบต.) | 1 แห่ง | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| 43 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ซอยสุขสวัสดิ์ ม.9 | เพื่อให้ครัวเรือนในหมู่บ้านมีที่ระบายน้ำทิ้งภายในครัวเรือน | รางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขนาดภายในรางกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 300.00 เมตร พร้อมฝาปิด คสล. | - | - | 600,000 (อบต.) | 1 แห่ง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |
| 44 | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน ม.9 | เพื่อให้ครัวเรือนในหมู่บ้านมีที่ระบายน้ำทิ้งภายในครัวเรือน | วางท่อระบายน้ำ คสล. ศก. 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวรวม 100.00 เมตร | - | 250,000 (อบต.) | - | 1 แห่ง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |
| 45 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายบ้านนายเอกชัย-นายจรัส อือนอก ม.9 | เพื่อให้ครัวเรือนในหมู่บ้านมีที่ระบายน้ำทิ้งภายในครัวเรือน | รางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูขนาดภายในรางกว้าง 0.40 ม. ลึก 0.40 ม. ความยาวรวม 100 ม. | - | 300,000 (อบต.) | - | 1 แห่ง | มีที่ระบายน้ำเสียออกจากหมู่บ้านและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง | ส่วนโยธา |

1.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร  เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง

| ที่ | โครงการ | ##### วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | # ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 46 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายหน้าบ้านนายสมาน ม.9 | เพื่อให้ครัวเรือนในหมู่บ้านมีที่ระบายน้ำทิ้งภายในครัวเรือน | รางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูขนาดภายในรางกว้าง 0.40 ม. ลึก0.40ม. ความยาวรวม100ม. | - | 300,000 (อบต.) | - | 1 แห่ง | มีที่ระบายน้ำเสียออกจากหมู่บ้านและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง | ส่วนโยธา |
| 47 | โครงการรางระบายน้ำ คสล. สายบ้านนายเอกชัย-คลองสาธารณะ ม.9 | เพื่อให้ครัวเรือนในหมู่บ้านมีที่ระบายน้ำทิ้งภายในครัวเรือน | รางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูขนาดภายในรางกว้าง 0.40 ม. ลึก 0.40 ม. ความยาวรวม 100 ม. | - | - | 300,000 (อบต.) | 1 แห่ง | มีที่ระบายน้ำเสียออกจากหมู่บ้านและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง | ส่วนโยธา |
| 48 | วางท่อเมนต์ส่งน้ำจากแหล่งน้ำใหญ่สู่แหล่งน้ำขนาดเล็ก ม.11 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | วางท่อ PVC ขนาด ศก. 6 นิ้ว ยาว 500 เมตร | - | - | 100,000 (อบต.) | 1 แห่ง | ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| 49 | ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ม.5 | เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคและใช้ทำการเกษตร | ก่อสร้างประปาผิวดินพร้อมระบบกรองน้ำ | - | 400,000 (อบต.) | - | 1 แห่ง | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| 50 | ก่อสร้างประปากรองขนาดมาตรฐาน ม.6 | เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคและใช้ทำการเกษตร | ก่อสร้างประปาขนาดมาตรฐานพร้อมระบบกรองน้ำ | - | 400,000 (อบต.) | - | 1 แห่ง | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| 51 | ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล.ลงสระประปา ม.6 | เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคและใช้ทำการเกษตร | คลองส่งน้ำ คสล. ปากกว้าง5ม. ลึกเฉลี่ย2ม. ลาดเอียง1:1ความยาวรวม 500 ม. | - | - | 300,000 (อบต.) | 1 แห่ง | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| 52 | ก่อสร้างประปาผิวดินโคกหนองรังกา ม.7 | เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคและใช้ทำการเกษตร | ก่อสร้างประปาผิวดินพร้อมระบบกรองน้ำ | - | 400,000 (อบต.) | - | 1 แห่ง | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคเพียงพอ | ส่วนโยธา |

1.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร  เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง

| ที่ | โครงการ | ##### วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | # ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 53 | ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน พร้อมระบบกรองน้ำ ม.10 | เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคและใช้ทำการเกษตร | ก่อสร้างประปาผิวดินพร้อมระบบกรองน้ำ | - | 400,000 (อบต.) | - | 1 แห่ง | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| 54 | ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน ม.1,ม.5 ม.6,ม.9 | เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคและใช้ทำการเกษตร | ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน | 400,000 (อบต.) | 400,000 (อบต.) | 400,000 (อบต.) | 1 แห่ง | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| 55 | โครงการเปลี่ยนถังประปาหมู่บ้าน/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ม.13 | เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคและใช้ทำการเกษตร | เปลี่ยนถังประปา/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน | - | 300,000 (อบต.) | - | 1 แห่ง | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| 56 | ขยายเขตประปาหมู่บ้าน ม.1-13 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค พอเพียง | ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | 50,000 (อบต.) | 50,000 (อบต.) | 50,000 (อบต.) | 1 แห่ง | ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค พอเพียง | ส่วนโยธา |
| 57 | ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลน้ำลึก ม.6 | เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำในการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง | ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว ความลึกจนถึงระดับน้ำ | - | 100,000 (อบต.) | - | 1 แห่ง | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| 58 | ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลน้ำลึก ม.10 | เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำในการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง | ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว ความลึกจนถึงระดับน้ำ | - | 100,000 (อบต.) | - | 1 แห่ง | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| 59 | ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลน้ำลึก ในเขต อบต.ขามสมบูรณ์ | เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำในการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง | ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว ความลึกจนถึงระดับน้ำ | - | 100,000 (อบต.) | - | 1 แห่ง | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |

1.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร  เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง

| ที่ | โครงการ | ##### วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | # ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 60 | ก่อสร้างถังเก็บน้ำฝนในชุมชน ม.1- ม.13 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค พอเพียง | ก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน ขนาดความจุ 5,000 ลิตร | 20,000 (อบต.) | 20,000 (อบต.) | 20,000 (อบต.) | 1 แห่ง | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| 61 | วางท่อระบายน้ำหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขาม ม.1 | เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านมีที่ระบายน้ำทิ้งภายในครัวเรือน | วางท่อระบายน้ำ คสล. ศก. 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวรวม 100.00 เมตร | 80,000 (อบต.) | - | - | 1 แห่ง | มีที่ระบายน้ำเสียออกจาก ศพด.และป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง | ส่วนโยธา |

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  2   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา

2.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย

| ที่ | โครงการ | ##### วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | # ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 1 | จัดตั้งห้องสมุดชุมชน | เพื่อมีแหล่งเรียนรู้และศึกษาหาความรู้เพิ่มขึ้น | จัดตั้งห้องสมุดชุมชนตามแบบ อบต. กำหนด 1 แห่ง | - | 200,000 (อบต.) | - | 1 แห่ง | ประชาชนมีความรู้และได้รับความสะดวกสบายในการหาความรู้ | สำนักงานปลัด |
| 2 | สงเคราะห์เด็กด้อยโอกาส | เพื่อให้เด็กด้อยโอกาสมีทุนในการศึกษา | ส่งเสริมเด็กด้อยโอกาสที่มีฐานะยากจนปีละ 1 ครั้ง | 50,000 (อบต.) | 50,000 (อบต.) | 50,000 (อบต.) | ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่ได้รับการช่วยเหลือ | นักเรียนยากจนมีโอกาสทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 3 | จัดงานวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อเป็นการสงเสริมวันเด็กและพัฒนาศักยภาพเด็ก | จัดงานวันเด็ก ปีละ 1 ครั้ง | 40,000 (อบต.) | 40,000 (อบต.) | 40,000 (อบต.) | ปีละ 1 ครั้ง | เล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ | สำนักงานปลัด |
| 4 | สนับสนุนอาหารเสริม(นม) โรงเรียนในเขตพื้นที่ | เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง | สนับสนุนอาหารเสริมนมโรงเรียนปีละครั้ง | 700,000 (อบต.) | 700,000 (อบต.) | 700,000 (อบต.) | 100% ของนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน | นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง | สำนักงานปลัด |
| 5 | สนับสนุนอาหารกลางวันแก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ | เพื่อนักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทานอย่างทั่วถึง | สนับสนุนอาหารกลางวันปีละ 1 ครั้ง | 1,410,000 (อบต.) | 1,410,000 (อบต.) | 1,410,000 (อบต.) | 100% ของนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน | นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างทั่วถึง | สำนักงานปลัด |
| 6 | สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนในเขตพื้นที่ | เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ | สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนนักเรียนในพื้นที ปีละ 1 ครั้ง | 60,000 (อบต.) | 60,000 (อบต.) | 60,000 (อบต.) | 100% ของนักเรียนที่ได้รับสื่อการเรียนการสอน | เด็กนักเรียนในเขตพื้นที่มีสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ | สำนักงานปลัด |

2.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย

| ที่ | โครงการ | ##### วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | # ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 7 | สนับสนุนดนตรีและนันทนาการ | เพื่อให้เด็กได้ฝึกเครื่องดนตรีทั้งไทยและสากล | จัดหาเครื่องดนตรีวงดุริยางค์ | - | 100,000 (อบต.) | - | ร้อยละ 80 ของนักเรียนเล่นดนตรีไทยและสากลได้ | เด็กนักเรียนมีความสามารถในการเล่นดนตรีทั้งไทยและสากล | สำนักงานปลัด |
| 8 | ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม | เด็กปฏิบัติตามวัฒนธรรมชาวพุทธ | โรงเรียนมีห้องชุมนุมพุทธศาสตร์ | 20,000 (อบต) | - | - | ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม | เด็กมีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนา | สำนักงานปลัด |
| 9 | ส่งเสริมอาชีพตามภูมิปัญญาท้องถิ่น | เด็กประกอบอาชีพเสริมรายได้ให้แก่ครอบครัว | เด็กมีอาชีพเสริมขณะเรียน | 10,000 (อบต.) | - | - | ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่ได้รับประโยชน์ | เด็กมีรายได้ขณะเรียน | สำนักงานปลัด |
| 10 | สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น | สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปีละ 1 ครั้ง | 50,000 (อบต.) | 50,000 (อบต.) | 50,000 (อบต.) | 100% ของนักเรียนที่ได้รับสื่อการเรียนการสอน | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 11 | ส่งเสริมอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อให้นักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทาน | ส่งเสริมอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปีละ 1 ครั้ง | 275,000 (อบต.) | 275,000 (อบต.) | 275,000 (อบต.) | 100% ของนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน | นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน | สำนักงานปลัด |
| 12 | ส่งเสริมอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขาม | เพื่อเป็นค่าอาหารเสริม(นม) แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขาม | ส่งเสริมอาการเสริม (นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขาม ปีละ 1 ครั้ง | 105,000 (อบต.) | 105,000 (อบต.) | 105,000 (อบต.) | 100% ของนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน | เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง | สำนักงานปลัด |

2.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย

| ที่ | โครงการ | ##### วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | # ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 13 | ก่อสร้าง/ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อรองรับการขยายตัวของจำนวนเด็กก่อนวัยเรียนที่เพิ่มมากขึ้นและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น | ก่อสร้าง/ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลขามสมบูรณ์ | 2,500,000 (อบจ./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) | 2,500,000 (อบจ./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) | 2,500,000 (อบจ./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง | เด็กก่อนวัยเรียนในตำบลขามสมบูรณ์ได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ | สำนักงานปลัด |
| 14 | สนับสนุนการจัดกิจกรรม ต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กได้แสดงออกในกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ | การจัดกิจกรรมวันต่าง ๆ ทุกวันสำคัญ | 10,000 (อบต.) | - | - | จำนวนเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม เพิ่มขึ้น60% | เด็กเล็กได้แสดงออกและเห็นความสำคัญของวันสำคัญต่างๆ | สำนักงานปลัด |
| 15 | ปรับสภาพภูมิทัศน์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อปรับปรุงบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้สวยงามและปลอดภัย | ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ ๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 30,000 (อบต.) | 30,000 (อบต.) | 30,000 (อบต.) | 1 แห่ง | ภูมิทัศน์รอบ ๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความสวยงามและปลอดภัย | สำนักงานปลัด |
| 16 | โครงการจ้างเด็กนักเรียน นักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน | เพื่อเพิ่มทักษะในการทำงานและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่เยาวชน | จ้างเด็กนักเรียน นักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนปีละ 1 ครั้ง | 30,000 (อบต.) | 30,000 (อบต.) | 30,000 (อบต.) | ร้อยละ 80 ของเด็กนักเรียนที่ได้รับการช่วยเหลือ | เด็กและเยาวชนมีทักษะในการทำงานและมีรายได้จากการทำงาน | สำนักงานปลัด |
| 17 | จัดซื้อชุดนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขาม | เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีชุดนักเรียนที่เป็นรูปแบบที่ได้มาตรฐาน | จัดซื้อชุดนักเรียนปีละหนึ่งครั้ง | 30,000 (อบต.) | 30,000 (อบต.) | 30,000 (อบต.) | 100% ของนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน | เด็กเล็กมีชุดนักเรียนใส่อย่างทั่วถึง | สำนักงานปลัด |
| 18 | โครงการเยาวชนจิตอาสา | เพื่อให้เยาวชนในเขตตำบลขามสมบูรณ์ มีจิตสาธารณะบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม | เยาวชนในเขตตำบลขามสมบูรณ์ | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | จำนวนเยาวชนในตำบลมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น 60% | เยาวชนในเขตตำบลขามสมบูรณ์มีจิตสาธารณะ | สำนักงานปลัด |

2.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย

| ที่ | โครงการ | ##### วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | # ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 19 | โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขต อบต.ขามสมบูรณ์ | เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในตำบลขามสมบูรณ์ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ | จัดอบรมปีละ 1 ครั้ง | 20,000 (อบต.) | 20,000 (อบต.) | 20,000 (อบต.) | จำนวนเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 | เด็กและเยาวชนในเขตตำบลขามสมบูรณ์มีคุณภาพมากขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 20 | โครงการตรวจสุขภาพเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขาม | เพื่อให้เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามมีสุขภาพแข็งแรง | ตรวจสุขภาพเด็กนักเรียน ปีละ 1 ครั้ง | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | จำนวนเด็กใน ศพด.มีสุขภาพแข็งแรงขึ้นร้อยละ80 | เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามได้รับการตรวจสุขภาพอย่างทั่วถึง | สำนักงานปลัด |
| 21 | โครงการบัณฑิตน้อย | เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเด็กนักเรียน | สนับสนุนชุดบัณฑิตน้อย | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | 100% ของนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน | เป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้ปกครองเด็กนักเรียน | สำนักงานปลัด |
| 22 | จัดซื้อรถจักรยานสำหรับนักเรียน | เพื่อสนับสนุนให้เด็กนักเรียนได้มีจักรยานปั่นไปโรงเรียน | จัดซื้อรถจักรยาน จำนวน 28 คัน | 50,000 (อบต.) | - | - | 100% ของนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน | เด็กนักเรียนมีรถจักรยานปั่นไปโรงเรียน | ส่วนการศึกษา |

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจรเพื่อเป็นครัวโลก

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  3   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร

3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร

3.1 แนวทางการพัฒนา   สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพื่อเกษตรกรในหมู่บ้าน  (อกม.) หารูปแบบใหม่ๆ ปรับปรุงรูปแบบเก่าให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพที่มีอยู่เดิมและกลุ่มอาชีพที่จัดตั้งใหม่และฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ | เพื่อเป็นการส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้สามารถดำเนินการต่อไปได้และฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ | ส่งเสริมกลุ่มอาชีพทำขนม ,ส่งเสริมกลุ่มอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม/ทอผ้าไหม, ส่งเสริมกลุ่มอาชีพปลูกผักสวนครัว ,กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด, กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองและไก่ไข่,กลุ่มทำน้ำยาล้างจาน ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ | 200,000 (อบต.) | 200,000 (อบต.) | 200,000 (อบต.) | ปีละ 1 กลุ่ม | ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 2 | สนับสนุนกลุ่มร้านค้าชุมชน ม.4 | เพื่อให้ประชาชนมีร้านค้าสวัสดิการภายในชุมชนที่เข้มแข็ง | สนับสนุนกลุ่มร้านค้าปีละ 1 ครั้ง | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | ปีละ 1 ครั้ง | ประชาชนมีลดรายจ่ายจากการซื้อของราคาถูก | สำนักงานปลัด |
| 3 | โครงการโรงสีชุมชน ม.11 | เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีโรงสีชุมชน | ก่อสร้างโรงสีข้าวขนาดกลางจำนวน 1 หลัง พร้อมอาคาร | - | 500,000 (อบต.) | - | โรงสีชุมชน 1 แห่ง | ประชาชนมีโรงสีชุมชนไว้ใช้ในหมู่บ้าน | สำนักงานปลัด |
| 4 | สนับสนุนกลุ่มทำน้ำดื่มในชุมชน ม.1- ม.13 | เพื่อเป็นการส่งเสริมกลุ่มทำน้ำดื่มให้สามารถรวมกลุ่มเพื่อผลิตน้ำดื่มที่สะอาด | สนับสนุนกลุ่มทำน้ำดื่ม ปีละ 1 ครั้ง | 200,000 (อบต.) | 200,000 (อบต.) | 200,000 (อบต.) | 13 หมู่บ้าน | ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | สำนักงานปลัด |

3.2 แนวทางการพัฒนา   สนับสนุนการทำการเกษตรทางเลือก เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

| ที่ | โครงการ | ##### วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 1 | ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยชีวภาพ | เพื่อเป็นการลดรายจ่ายจาการผลิตปุ๋ยชีวภาพใช้เอง | สนับสนุนกลุ่มปีละ 1 ครั้ง | - | 20,000 (อบต.) | - | ร้อยละ 80 ของผู้ได้รับการสนับสนุน | สามารถลดรายจ่ายจากการซื้อปุ๋ยเคมีและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม | สำนักงานปลัด |
| 2 | ฝึกอบรมการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ | เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ | จัดการฝึกอบรม 3 ครั้ง | - | 50,000 (อบต.) | - | ร้อยละ 70 ของประชาชนที่เข้าอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น | ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพมากขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 3 | รณรงค์การทำเกษตรอินทรีย์ชีวภาพแทนปุ๋ยวิทยาศาสตร์ | เพื่อให้เกษตรกรหันมาใช้การเกษตรแบบอินทรีย์ชีวภาพ | จัดการรณรงค์ และมีเอกสารแผ่นพับแจก | 30,000 (อบต.) | 30,000 (อบต.) | 30,000 (อบต.) | จำนวนประชาชนที่ทำเกษตรแบบอินทรีย์เพิ่มขึ้น ร้อยละ 70 | ประชาชนหันมาใช้การเกษตรแบบอินทรีย์ชีวภาพมากขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 4 | จัดตั้งแหล่งการเรียนรู้หรือศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรแบบอินทรีย์ | เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรอย่างทั่วถึง | 1 แห่ง | 500,000 (อบต.) | - | - | 1 แห่ง | ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจด้านการเกษตรที่ดีขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 5 | ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ | เพื่อให้ประชาชนสามารถปลูกผักโดยไม่ใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ | สนับสนุนกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ | 20,000 (อบต.) | 20,000 (อบต.) | 20,000 (อบต.) | จำนวนกลุ่มที่ปลูกผักปลอดสารพิษเพิ่มขึ้น ร้อยละ 70 | ประชาชนปลูกผักปลอดสารพิษและมีรายได้เพิ่มขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 6 | ส่งเสริมการทำนาโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพ | เพื่อให้เกษตรกรพัฒนาการทำนาโดยไม่ใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ | สนับสนุนกลุ่มทำนาไม่ใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ | - | 50,000 (อบต.) | - | จำนวนเกษตรกรที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น ร้อยละ 70 | เกษตรกรทำนาไม่ใช้ปุ๋ยเคมีและเป็นการลดรายจ่ายซื้อปุ๋ยวิทยาศาสตร์ | สำนักงานปลัด |

3.2 แนวทางการพัฒนา   สนับสนุนการทำการเกษตรทางเลือก เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

| ที่ | โครงการ | ##### วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 7 | สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร | เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร | สนับสนุนกลุ่มปีละ 1 ครั้ง | 30,000 (อบต.) | 30,000 (อบต.) | 30,000 (อบต.) | 100% ของบประมาณที่สนับสนุน | เพิ่มศักยภาพในการบริหารเทคโนโลยีทางการเกษตร | สำนักงานปลัด |
| 8 | จัดซื้ออุปกรณ์วัดความชื้นของข้าวเปลือก | เพื่อให้เกษตรกรมีอุปกรณ์วัดความชื้นของข้าวเปลือก | จัดซื้ออุปกรณ์วัดความชื้นของข้าวเปลือก 1 เครื่อง | - | 30,000 (อบต.) | - | 1 เครื่อง | เกษตรกรมีอุปกรณ์วัดความชื้นของข้าวเปลือก | สำนักงานปลัด |
| 9 | จัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน | เพื่อให้ความรู้และส่งเสริมให้ประชาชนพัฒนาครอบครัวให้มีคุณภาพ | จัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวและพัฒนาคุณภาพของครัวเรือน | - | 20,000 (อบต.) | - | 1 แห่ง | ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทำให้สังคมมีคุณภาพมากขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 10 | โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้จากการประกอบอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 3 กลุ่ม | 10,000 (อบต.) | - | - | ปีละ 1 กลุ่ม | ประชาชนสามารถนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด | สำนักงานปลัด |
| 11 | ส่งเสริมการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ | เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการเกษตรและปศุสัตว์มากขึ้น | ส่งเสริมการจัดงานคลินิกเกษตรปีละ 1 ครั้ง | 20,000 (อบต.) | 20,000 (อบต.) | 20,000 (อบต.) | ร้อยละ 80 ของประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการทำเกษตร | ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการทำการเกษตรมากขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 12 | โครงการเพาะเห็ดฟางเห็ดนางฟ้า | เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการประกอบอาชีพที่หลากหลายขึ้น | สนับสนุนปีละ 1 ครั้ง | - | 50,000 (อบต.) | - | 100% ของบประมาณที่สนับสนุน | ประชาชนสามารถลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ | สำนักงานปลัด |

3.3 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภค เพื่อจำหน่ายและเพื่อการอนุรักษ์ โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 1 | ส่งเสริมกลุ่มเลี้ยงโค | เพื่อเป็นการส่งเสริมการเลี้ยงโคพันธุ์ดีและมีรายได้เพิ่มขึ้น | สนับสนุนปีละ 1 ครั้ง | - | 100,000 (อบต.) | 100,000 (อบต.) | 100% ของบประมาณที่สนับสนุน | ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 2 | สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน ยาเวชภัณฑ์สัตว์ | เพื่อเป็นกองทุนยาและวัคซีนเพื่อใช้ในการรักษาสัตว์ในพื้นที่ | จัดตั้งกองทุนระดับตำบล 1 กลุ่ม | - | 100,000 (อบต.) | - | ปีละ 1 กลุ่ม | กลุ่มเกษตรกรมีวัคซีนในการรักษาสัตว์ต่างๆ | สำนักงานปลัด |
| 3 | โครงการเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ ม.2 | เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น | จัดซื้อบ่อซีเมนต์ขนาด ศก. 1.00 เมตร ชนิดมีพื้นรองก้น พร้อมพันธุ์ปลา จำนวน 150 บ่อ | 50,000(อบต.) | 50,000 (อบต.) | 50,000 (อบต.) | 100% ของบประมาณที่สนับสนุน | ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น | สำนักงานปลัด |

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  4   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

4.1 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสโดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและดำเนินการให้เกิดกองทุน หรือจัดหางบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง รวมตลอดถึงการพัฒนาให้มีความชำนาญในวิชาชีพที่เหมาะสม เพื่อพึ่งตนเอง เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อให้ผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปีละ 1 ครั้ง | 4,500,000 (อบต.) | 4,700,000 (อบต.) | 4,900,000 (อบต.) | 100% ของผู้สูงอายุที่ได้รับ | ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 2 | สนับสนุนการจัดงานวันผู้สูงอายุ | เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดกิจกรรมของผู้สูงอายุ | สนับสนุนการจัดงานวันผู้สูงอายุ | 100,000 (อบต.) | 100,000 (อบต.) | 100,000 (อบต.) | ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี ขึ้น ร้อยละ 70 | ผู้สูงอายุได้รับการดูแลเอาใจใส่มากขึ้นและมีสุขภาพที่ดี | สำนักงานปลัด |
| 3 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ | เพื่อให้ผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้พิการ ปีละ 1 ครั้ง | 560,000 (อบต.) | 620,000 (อบต.) | 680,000 (อบต.) | 100% ของผู้พิการที่ได้รับ | ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 4 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ HIV | เพื่อให้ผู้พิการและผู้ติดเชื้อ H.I.V. ได้รับการสงเคราะห์ | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ HIVปีละ 1 ครั้ง | 18,000 (อบต.) | 18,000 (อบต.) | 18,000 (อบต.) | 100% ของผู้ติดเชื้อHIV ที่ได้รับ | ผู้ติดเชื้อ HIVมีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 5 | โครงการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส | เพื่อให้เด็กที่มีฐานะยากจน และด้อยโอกาส | สงเคราะห์เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสปีละ 1 ครั้ง | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการสงเคราะห์เพิ่มขึ้น ร้อยละ 70 | เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 6 | โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน | เพื่อสงเคราะห์ให้ผู้ได้รับความเดือดร้อน | สงเคราะห์ผู้ได้รับความเดือดร้อนปีละ 1 ครั้ง | 100,000 (อบต.) | 100,000 (อบต.) | 100,000 (อบต.) | ร้อยละ 70 ของประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือ | ประชาชนได้รับการสงเคราะห์เมื่อได้รับความเดือนร้อน | สำนักงานปลัด |

4.1 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสโดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและดำเนินการให้เกิดกองทุน หรือจัดหางบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง รวมตลอดถึงการพัฒนาให้มีความชำนาญในวิชาชีพที่เหมาะสม เพื่อพึ่งตนเอง เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 7 | โครงการสังคมสงเคราะห์ของ อบต. | เพื่อเป็นการสงคมสงเคราะห์แก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนทุกด้าน | ให้การสังคมสงเคราะห์ ปีละ 1 ครั้ง | 50,000 (อบต.) | 50,000 (อบต.) | 50,000 (อบต.) | ร้อยละ 70 ของประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือ | ประชาชนได้รับการช่วยเหลืออย่างทันทีและมีประสิทธิภาพ | สำนักงานปลัด |
| 8 | โครงการแก้ไขปัญหาด้านอาชญากรรม โรคเอดส์ การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี การพนัน การขยายตัวของธุรกิจบริการทางเพศ | เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาด้านอาชญากรรม โรคเอดส์ การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี การพนัน การขยายตัวของธุรกิจบริการทางเพศ | ป้องกันปัญหาด้านอาชญากรรม โรคเอดส์ การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี การพนัน การขยายตัวของธุรกิจบริการทางเพศปีละ 1 ครั้ง | 20,000 (อบต.) | 20,000 (อบต.) | 20,000 (อบต.) | ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพิ่มขึ้น ร้อยละ 70 | ประชาชนมีความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 9 | โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส | เพื่อเป็นการให้กำลังใจแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส | เยี่ยมบ้านปีละ 1 ครั้ง | 50,000 (อบต.) | 50,000 (อบต.) | 50,000 (อบต.) | ปีละ 1 ครั้ง | ประชาชนได้รับการช่วยเหลืออย่างทันทีและมีประสิทธิภาพ | สำนักงานปลัด |
| 10 | โครงการซ่อมแซมบ้านคนจนเทิดไท้องค์ราชัน | เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ไม่มีที่อยู่อาศัย | ก่อสร้าง/ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ | 100,000 (อบต.) | 100,000 (อบต.) | 100,000 (อบต.) | ก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้ ปีละ 3 หลัง | ประชาชนได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ | สำนักงานปลัด |
| 11 | กองทุนสวัสดิการชุมชนระดับตำบล/หมู่บ้าน | เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมของประชาชนให้มีคุณภาพ | จัดตั้งกองทุนสวัสดิการระดับตำบล/หมู่บ้าน | 130,000 (อบต.) | 130,000 (อบต.) | 130,000 (อบต.) | 1 กองทุน | ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพและมีกองทุนรองรับ | สำนักงานปลัด |
| 12 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ด้อยโอกาสทางสังคม | เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาผู้ด้อยโอกาสทางสังคม | อบรมให้ความรู้กับผู้ด้อยโอกาส | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | จำนวนผู้ด้อยโอกาสได้รับการส่งเสริมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 70 | ผู้ด้อยโอกาสมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | สำนักงานปลัด |

4.1 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสโดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและดำเนินการให้เกิดกองทุน หรือจัดหางบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง รวมตลอดถึงการพัฒนาให้มีความชำนาญในวิชาชีพที่เหมาะสม เพื่อพึ่งตนเอง เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 13 | โครงการส่งเสริมให้ความรู้และช่วยเหลือผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน | เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ดูแลผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน | อบรมให้ความรู้ผู้ดูแลผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 | ผู้พิการผู้ด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ | สำนักงานปลัด |
| 14 | โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม | เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม | อบรมให้ความรู้เด็กและเยาวชนในตำบลขามสมบูรณ์ ปีละ 1 ครั้ง | 30,000 (อบต.) | 30,000 (อบต.) | 30,000 (อบต.) | เด็กและเยาวชนในตำบลไม่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรลดลง 5% | เด็กและเยาวชนไม่มีปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร | สำนักงานปลัด |

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  5   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

5.1 แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน  และเพิ่มสวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาธารณสุขหมู่บ้าน  (อสม.)

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 1 | ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่ม แม่บ้าน อสม. | เพื่อสนับสนุนกลุ่มแม่บ้าน อสม. | ส่งเสริมกลุ่มแม่บ้าน อสม. จำนวน 13 หมู่บ้าน | 195,000 (อบต.) | 195,000 (อบต.) | 195,000 (อบต.) | อสม. ได้รับการสนับสนุน จำนวน 13 หมู่บ้าน | กลุ่มแม่บ้าน อสม. เข้าร่วมกิจกรรม | สำนักงานปลัด |
| 2 | โครงการกีฬาสร้างสุขภาพ อสม. ตำบลขามสมบูรณ์ | เพื่อให้บุคลากรผู้นำด้านสุขภาพระดับตำบลมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์เป็นตัวอย่างผู้นำสุขภาพ | ผู้นำ อสม. ในตำบลขามสมบูรณ์ | 40,000 (อบต.) | 40,000 (อบต.) | 40,000 (อบต.) | ประชาชนหันมาออกกำลังกายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 | ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและหันมาให้ความสนใจการออกกำลังกายมากขึ้น | สำนักงานปลัด รพ.สต.ขามสมบูรณ์ |
| 3 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้นำ และ อสม. | เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของผู้นำและ อสม. | จัดฝึกอบรม ผู้นำชุมชนและ อสม.เพื่อเป็นแบบในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ | 300,000 (อบต.) | 300,000 (อบต.) | 300,000 (อบต.) | ผู้นำชุมชนและกลุ่มสตรีแม่บ้าน อสม. ได้รับประโยชน์ ร้อยละ 80 | ผู้นำชุมชนและกลุ่มสตรีแม่บ้าน อสม. เข้าร่วมกิจกรรม และนำความรู้จากการศึกษาดูงานมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ | สำนักงานปลัด รพ.สต.ขามสมบูรณ์ |
| 4 | อบรมให้ความรู้ อสม. ผู้นำชุมชนเกี่ยวกับโรคติดต่อ | เพื่อให้ อสม. นำความรู้ที่ได้ใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ | อบรมให้ความรู้ อสม. ผู้นำชุมชนเกี่ยวกับโรคติดต่อ | - | 20,000 (อบต.) | - | ร้อยละ 80 ของประชาชนที่ได้รับบริการไม่เป็นโรคติดต่อ | ประชาชนได้รับบริการควบคุมป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ | สำนักงานปลัด |

5.2  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน  ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย

การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง  การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 1 | สนับสนุนอุปกรณ์หอกระจายข่าวแบบไร้สาย ม.8 | เพื่อให้หมู่บ้านได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง | หอกระจายข่าวแบบไร้สาย | - | 300,000 (อบต.) | - | ร้อยละ 80 ของประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร | ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง | ส่วนโยธา |
| 2 | โครงการติดตั้งเสียงไร้สายภายในชุมชน 13 หมู่บ้าน | เพื่อให้หมู่บ้านได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง | ติดตั้งเสียงไร้สายภายในชุมชน 13 หมู่บ้าน | 600,000 (อบต.) | - | - | 13 หมู่บ้าน ได้ติดตั้งเสียงไร้สายภายในชุมชน | ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง | ส่วนโยธา |
| 3 | โครงการสนับสนุนหน่วยบริการสุขภาพให้กับประชาชนในชุมชน | เพื่อให้ประชาชนภายในตำบลขามสมบูรณ์มีสุขภาพที่ดีขึ้น | ประชาชนภายใน 13 หมู่บ้าน มีสุขภาพแข็งแรง | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 | ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพอย่างทั่วถึง | สำนักงานปลัด |
| 4 | โครงการป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย | เพื่อจัดหาเวชภัณฑ์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก | ส่งเสริมการควบคุมโรคติดต่อปีละ 1 ครั้ง | 20,000 (อบต.) | 20,000 (อบต.) | 20,000 (อบต.) | ประชาชนได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 | ประชาชนได้รับบริการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก | สำนักงานปลัด |
| 5 | ส่งเสริมและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัขและแมว จรจัด | เพื่อจัดหาเวชภัณฑ์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและแมวจรจัด | ส่งเสริมและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัขและแมวจรจัดและจัดซื้อที่ครอบปากสุนัขและเข็มฉีดยาพร้อมสลิ่งฉีดยา | 30,000 (อบต.) | 30,000 (อบต.) | 30,000 (อบต.) | สุนัขและแมวจรจัดได้รับการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 | ประชาชนได้รับบริการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าลดลง | สำนักงานปลัด |

5.2  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน  ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย       การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง  การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 6 | จัดซื้ออุปกรณ์พ่นหมอกควันสำหรับหมู่บ้าน | เพื่อให้ประชาชนมีอุปกรณ์สำหรับกำจัดยุงลาย | จัดซื้ออุปกรณ์พ่นหมอกควัน | 50,000 (อบต.) | - | - | เครื่องพ่นหมอกควัน 1 เครื่อง | ประชาชนปลอดจากโรคไข้เลือดออก | สำนักงานปลัด |
| 7 | โครงการลดอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกร | เพื่อลดอันตรายจาการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกร | โครงการลดอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกร ปีละ 1 ครั้ง | - | 13,000 (อบต.) | - | เกษตรกรมีความรู้ในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพิ่มขึ้น 60% | เกษตรกรมีความรู้ในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช | สำนักงานปลัด รพ.สต. ขามสมบูรณ์ |
| 8 | โครงการอาหารปลอดภัย | เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านอาหารแผงลอย ร้านชำ ร้านค้าในโรงเรียนมีความรู้ในการเลือกซื้อและจำหน่ายอาหารที่ปลอดภัย | ร้านอาหาร แผงลอย ร้านชำ ร้านค้าในโรงเรียนในเขต ต. ขามสมบูรณ์ | - | 10,000 (อบต.) | - | ร้อยละ 80ของประชาชนได้รับประทานอาหารที่สะอาดและปลอดภัย | ผู้ประกอบการ ร้านอาหารและแผงลอย มีความรู้ในการเลือกซื้อและจำหน่ายอาหารมีคุณภาพปลอดภัย | สำนักงานปลัด รพ.สต. ขามสมบูรณ์ |
| 9 | โครงการฟันสวยยิ้มใส | เพื่อส่งเสริมให้เด็กก่อนวัยเรียนมีสุขภาพเหงือกและฟันที่สะอาด | เด็กก่อนวัยเรียน 2-4 ปี ในเขต ต. ขามสมบูรณ์ | - | 15,000 (อบต.) | - | เด็กก่อนวัยเรียนมีสุขภาพเหงือกและฟันที่ดีขึ้นร้อยละ 80 | เด็กก่อนวัยเรียนมีสุขภาพเหงือกและฟันที่แข็งแรง | สำนักงานปลัด รพ.สต. ขามสมบูรณ์ |
| 10 | โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ | เพื่อส่งเสริมให้มีการดูแลสุขภาพให้เป็นระบบและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น | จัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลขามสมบูรณ์ | 100,000 (อบต.) | - | - | 100% ของงบประมาณที่สนับสนุน | ส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น | สำนักงานปลัด รพ.สต. ขามสมบูรณ์ |

5.2  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน  ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย

การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง  การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 11 | โครงการแก้ไขปัญหาโรคขาดสารอาหาร | เพื่อให้เด็กในตำบลมีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคขาดสารอาหาร | รณรงค์การรับประทานอาหารครบ 5 หมู่ | - | 20,000 (อบต.) | - | ปีละ 1 ครั้ง | เด็กในตำบลขามสมบูรณ์ไม่เป็นโรคขาดสารอาหาร | สำนักงานปลัด |
| 12 | โครงการเฝ้าระวังทางโภชนาการและแก้ไขภาวะขาดสารอาหารในหญิงตั้งครรภ์ | เพื่อส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์สามารถดูแลตัวเองและเด็กได้อย่างถูกต้อง | 3 ครั้ง | - | 20,000 (อบต.) | - | ปีละ 3 ครั้ง | หญิงตั้งครรภ์ได้รับการส่งเสริม พลานามัยที่ดีและมีสุขภาพแข็งแรง | สำนักงานปลัด รพ.สต. ขามสมบูรณ์ |
| 13 | โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย | เพื่อให้ประชาชนออกกำลังกายและมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง | ปีละ 1 ครั้ง | 13,000 (อบต.) | 13,000 (อบต.) | 13,000 (อบต.) | ปีละ 1 ครั้ง | ประชาชนในตำบลมีสุภาพร่างการแข็งแรง | สำนักงานปลัด รพ.สต. ขามสมบูรณ์ |
| 14 | โครงการควบคุมโรคอุบัติใหม่ | เพื่อเป็นการป้องกันโรคที่เกิดขึ้นใหม่ | ป้องกันและแก้ไขโรคที่เกิดขึ้นใหม่ | 20,000 (อบต.) | 20,000 (อบต.) | 20,000 (อบต.) | ปีละ 1 ครั้ง | มีศูนย์สาธารณสุขมูลฐานเพื่อการดูแลสุขภาพของประชาชน | สำนักปลัด |
| 15 | โครงการควบคุมป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อ | เพื่อควบคุมและป้องกันโรคระบาดทุกชนิด | ม.1- ม.13 | 50,000 (อบต.) | 50,000 (อบต.) | 50,000 (อบต.) | ปีละ 1 ครั้ง | ชุมชนปลอดภัยห่างไกลจากโรคระบาดและโรคติดต่อ | สำนักงานปลัด |

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  6   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชนในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 1 | การวางผังเมือง | เพื่อให้การจัดวางผังเมืองเป็นไปอย่างมีระบบ | 1 ครั้ง | 50,000 (อบต) | - | - | ปีละ 1 ครั้ง | ผังเมืองของขามสมบูรณ์มีความเป็นระเบียบมากขึ้น | สำนักงานปลัด ส่วนโยธา |

6.2  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยว และพื้นที่อื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของประชาชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยต้นสน ช่วงที่ 2 ม.1 | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ขนาดผิวจราจรกว้าง กว้าง 4.00 ม. ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.50 เมตร (ตามสภาพพื้นที่) | - | 240,000 (อบต.) | - | 1 สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |

6.2  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยว และพื้นที่อื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของประชาชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายริมคลอง ม. 1 | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า 440.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.50 เมตร (ตามสภาพพื้นที่) | - | 270,000 (อบต.) | - | 1 สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางทิศใต้ (รอบบ้าน) ช่วงสุดท้าย ม.1 | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 90 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า 200.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.50 เมตร (ตามสภาพพื้นที่) | 216,000 (อบต.) | - | - | 1 สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากหน้าบ้านนายเกษม ถึงบ้านนายแสนศักดิ์ ม.2 | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.50 เมตร (ตามสภาพพื้นที่) | - | 900,000 (อบต.) | - | 1 สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |

6.2  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยว และพื้นที่อื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของประชาชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากปากซอยโรงสีนายประเสริฐ ถึงหน้าบ้าน นายพรมมา ม.2 | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.50 เมตร (ตามสภาพพื้นที่) | - | - | 360,000 (อบต.) | 1 สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบหมู่บ้านทิศเหนือ ม.3 | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า 1,350.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.50 เมตร (ตามสภาพพื้นที่) | 810,000 (อบต./อบจ.หรือหน่วย งานที่เกี่ยวข้อง) | - | - | 1 สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบบ้านด้านทิศใต้ จรดบ้านนางทองหลอด ม.4 | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม.ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.50 เมตร (ตามสภาพพื้นที่) | - | - | 720,000 (อบต.) | 1 สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |

6.2  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยว และพื้นที่อื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของประชาชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 8 | ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนางพรม-ถนนลูกรัง ม.4 | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า 400.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.50 เมตร (ตามสภาพพื้นที่) | - | 233,000 (อบต.) | - | 1 สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรอบวัดบ้านโจด ม.4 | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.20 เมตร (ตามสภาพพื้นที่) | 740,000(อบต./อบจ.หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) | - | - | 1 สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรอบหมู่บ้าน ม.4 | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า 160.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.20 เมตร (ตามสภาพพื้นที่) | - | 100,000(อบต.) | - | 1 สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ปากทางเข้าหมู่บ้านถึงสระประปา ม.5 | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า 5,000.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.50 เมตร (ตามสภาพพื้นที่) | 3,100,000(อบต./อบจ.หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)) | - | - | 1 สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |

6.2 แนวทางการพัฒนา   ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยว และพื้นที่อื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของประชาชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.แยกโนนสีฟัน-สระ หมอยา ม.5 | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม.ยาว 300 ม. หนา0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.50 เมตร (ตามสภาพพื้นที่) | - | 700,000 (อบต.) | - | 1 สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |
| 13 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายประชาอุทิศ ม.5 | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ถนน คสล.กว้าง 4 ม.ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม. | - | 700,000 (อบต.) | - | 1 สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |
| 14 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบบ้าน ทิศใต้ ม. 6 | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า 700.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.50 เมตร (ตามสภาพพื้นที่) | - | 420,000 (อบต.) | - | 1 สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |
| 15 | โครงการการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขสำราญ ม. 6 | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.50 เมตร (ตามสภาพพื้นที่) | - | 600,000 (อบต.) | - | 1 สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |

6.2  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยว และพื้นที่อื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของประชาชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 16 | โครงการการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบุตาฮวดพาสุข ม. 6 | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า 1,00.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.20 เมตร (ตามสภาพพื้นที่) | 620,000 (อบต.) | - | - | 1 สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |
| 17 | โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยเจริญสุข ม. 6 | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.50 เมตร (ตามสภาพพื้นที่) | - | 480,000 (อบต.) | - | 1 สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |
| 18 | โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยเทิดไท้ ช่วงที่ 2 ม. 7 | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า 120.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.50 เมตร (ตามสภาพพื้นที่) | - | 72,000 (อบต.) | - | 1 สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |

6.2  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยว และพื้นที่อื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของประชาชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 19 | โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ตามซอยในหมู่บ้าน ม. 7 | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า 1,500.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.50 เมตร (ตามสภาพพื้นที่) | - | - | 900,000 (อบต./อบจ.) | 1 สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |
| 20 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกลางบ้าน (SML) ม. 8 | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า 1,600.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.50 เมตร (ตามสภาพพื้นที่) | 960,000 (อบต./อบจ.หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) | - | - | 1 สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |

6.2  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยว และพื้นที่อื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของประชาชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 21 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบหมู่บ้าน ม.9 | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 560.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า 2,800.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.50 เมตร (ตามสภาพพื้นที่) | 1,400,000 (อบต./อบจ.หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) | - | - | 1 สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |
| 22 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางสวน พิรักษา ม.9 | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.20 เมตร (ตามสภาพพื้นที่) | - | - | 500,000 (อบต.) | 1 สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |
| 23 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากหน้าบ้านนายสุชาติถึงบ้านนางสายทอง (ซอยประชาร่วมใจช่วงที่ 2) ม.9 | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.50 เมตร (ตามสภาพพื้นที่) | - | 720,000 (อบต./อบจ.หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) | - | 1 สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |

6.2  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยว และพื้นที่อื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของประชาชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 24 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนางแต๋ว ทอเรส ม. 10 | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รวมไม่น้อยกว่า 280.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.50 เมตร (ตามสภาพพื้นที่) | 168,000 (อบต.) | - | - | 1 สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน |  |
| 25 | โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยสามัคคีธรรม ม.11 | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า 210.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.20 เมตร (ตามสภาพพื้นที่) | 130,000 (อบต.) | - | - | 1 สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |
| 26 | โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยศาลากลางบ้าน ม.11 | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า 400.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.50 เมตร (ตามสภาพพื้นที่) | 240,000 (อบต.) | - | - | 1 สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |

6.2  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยว และพื้นที่อื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของประชาชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 27 | โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. รอบบ้านหนองสะเดา ม.11 | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า 400.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.20 เมตร (ตามสภาพพื้นที่) | - | - | 248,000 (อบต.) | 1 สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |
| 28 | ถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ สายแยกศาลากลางบ้าน ม.11 | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ขนาดผิวจราจรกว้าง กว้าง 4.00 ม. ยาว 100 ม.หนา0.15 ม.ราง คสล.รูปตัวยู กว้าง 0.40ม. ลึก 0.40 ม. ยาว100 ม. | - | 532,000 (อบต.) | - | 1 สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |
| 29 | ก่อสร้างถนน คสล. เส้นรอบบ้านสายนอก ม.12 | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 200 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.20 เมตร (ตามสภาพพื้นที่) | 496,000 (อบต.) | - | - | 1 สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกการสัญจรในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |
| 30 | ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายนคเรศ ถึงสุดซอยและซอยบ้านดาบพระขรรชัย ม.13 | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 300 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า 900.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.20 เมตร (ตามสภาพพื้นที่) | 540,000 (อบต.) | - | - | 1 สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกการสัญจรในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |

6.2  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยว และพื้นที่อื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของประชาชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 31 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นโนนตาแจ ม. 1 | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 400.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรและบดทับแน่น | - | - | 200,000 (อบต.) | 1 สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |
| 32 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายดงตะหนอด ม. 3 | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 800.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรและบดทับแน่น | - | - | 600,000 (อบต.) | 1 สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |
| 33 | ก่อสร้างถนนหินคลุกซอย ฟาร์มไก่-วัดป่าเทพาลัย ม.7 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางขนส่งทางการเกษตร | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 2,000 ม.หนาเฉลี่ย 0.10 ม.หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 800.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรและบดทับแน่น | - | 600,000 (อบต.หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) | - | 1 สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |
| 34 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองสะแก ถึงบุ่งตะครอง ม. 13 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางขนส่งทางการเกษตร | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 600.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรและบดทับแน่น | - | 450,000 (อบต.) | - | 1 สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |

6.2  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยว และพื้นที่อื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของประชาชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 35 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอยบ้านดาบพระขรรค์ชัย ม. 13 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางขนส่งทางการเกษตร | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 120.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรและบดทับแน่น | - | - | 80,000 (อบต.) | 1 สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |
| 36 | เสริมไหล่ทางฝั่งคลอง คสล. สายหนองสะแก - บุ่งตะครอง ม.13 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาสะดวก | ปรับปรุงไหล่ทางหินคลุก กว้าง 2 ม. ยาว 700 ม. หนา 0.10 เมตร | - | 280,000 (อบต.) | - | 1 สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |
| 37 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านขาม – โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามสมบูรณ์ ม. 1,ม.10 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 200.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรและบดทับแน่น | 90,000 (อบต.) | - | - | 1 สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรระหว่างหมู่บ้านและขนส่งทางการเกษตร | ส่วนโยธา |
| 38 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายโนนตาแจ ม. 1 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 525.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรและบดทับแน่น | 180,000 (อบต.) | - | - | 1 สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรระหว่างหมู่บ้านและขนส่งทางการเกษตร | ส่วนโยธา |

6.2  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยว และพื้นที่อื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของประชาชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 39 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายนางจำรอง – นาตาโต๊ะ ม. 1 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 525.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรและบดทับแน่น | - | 240,000 (อบต.) | - | 1 สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรระหว่างหมู่บ้านและขนส่งทางการเกษตร | ส่วนโยธา |
| 40 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากบ้านนายร่วม-นานายเลิศ (ซอยต้นสน) ม. 1 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 400.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรและบดทับแน่น | - | 180,000 (อบต.) | - | 1 สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรระหว่างหมู่บ้านและขนส่งทางการเกษตร | ส่วนโยธา |
| 41 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จากสระแดง ถึง คลอง 3 ม.2 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 160.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรและบดทับแน่น | - | 72,000 (อบต.) | - | 1 สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรระหว่างหมู่บ้านและขนส่งทางการเกษตร | ส่วนโยธา |
| 42 | ถนนลูกรังสายหนองตะไก้-วัดดอนเจดีย์ ม.2 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | ถนนลูกรัง กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร | - | - | 450,000 (อบต.) | 1 สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรขนส่งทางการเกษตร | ส่วนโยธา |

6.2  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยว และพื้นที่อื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของประชาชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 43 | ก่อสร้างถนนลูกรังรอบที่สาธารณะประโยชน์โคกหนองรัง ม. 2 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคม | ถนนลูกรังกว้าง 4.00 ม. ยาว 3,000 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. | - | - | 540,000 (อบต.) | 1 สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรระหว่างหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |
| 44 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากหนองโกรกแฝกถึง คลอง 7 ม.2 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 600.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรและบดทับแน่น | - | - | 300,000 (อบต.) | 1 สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรระหว่างหมู่บ้านและขนส่งทางการเกษตร | ส่วนโยธา |
| 45 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากคลอง 3 ถึง คลอง 7 ม.2 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 750.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 300.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรและบดทับแน่น | - | - | 140,000 (อบต.) | 1 สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรระหว่างหมู่บ้านและขนส่งทางการเกษตร | ส่วนโยธา |
| 46 | ก่อสร้างถนนลูกรังสายโกรกไม้แดง ม.3 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 500.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรและบดทับแน่น | - | 230,000 (อบต.) | - | 1 สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งทางการเกษตร | ส่วนโยธา |

6.2  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยว และพื้นที่อื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของประชาชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 47 | ก่อสร้างถนนลูกรังสายสระหลวงหนองสะเดา ม.3 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 180.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรและบดทับแน่น | - | - | 90,000 (อบต.) | 1 สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งทางการเกษตร | ส่วนโยธา |
| 48 | ก่อสร้างถนนลูกรังถนนริมคลองอีสานเขียว ม.3 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 600.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรและบดทับแน่น | - | 270,000 (อบต.) | - | 1 สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งทางการเกษตร | ส่วนโยธา |
| 49 | ก่อสร้างถนนลูกรังสายเลียบคลองสายโกรกไม้แดงถึงบ้านตะหนอด ม.3 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 400.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรและบดทับแน่น | 540,000 (อบต.) | - | - | 1 สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งทางการเกษตร | ส่วนโยธา |

6.2  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยว และพื้นที่อื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของประชาชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 50 | ก่อสร้างถนนลูกรังสายกระทุ่มแบน ม.3 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 600.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรและบดทับแน่น | 180,000 (อบต.) | - | - | 1 สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งทางการเกษตร | ส่วนโยธา |
| 51 | ก่อสร้างถนนลูกรังสายศาลากลางบ้านแยกซ้ายตลอดสาย-แยกขวาถึงที่สาธารณะ ม.4 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | ถนนลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 240.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรและบดทับแน่น | - | 240,000 (อบต.) | - | 1 สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรระหว่างหมู่บ้านและขนส่งทางการเกษตร | ส่วนโยธา |
| 52 | ก่อสร้างถนนลูกรังศาลปู่ตา – สุดเขตไฟฟ้า ม.4 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 ม. ยาว 1,500 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 750.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรและบดทับแน่น | 340,000 (อบต.) | - | - | 1 สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรระหว่างหมู่บ้านและขนส่งทางการเกษตร | ส่วนโยธา |

6.2  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยว และพื้นที่อื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของประชาชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 52 | ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านนายสร้อย จงบวกกลาง – สุดเขตไฟฟ้า ม.4 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 1,500 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 600.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรและบดทับแน่น | - | - | 270,000 (อบต.) | 1 สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรระหว่างหมู่บ้านและขนส่งทางการเกษตร | ส่วนโยธา |
| 54 | ก่อสร้างถนนลูกรังสายสวนหม่อน ม.4 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 40.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรและบดทับแน่น | - | - | 20,000 (อบต.) | 1 สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรระหว่างหมู่บ้านและขนส่งทางการเกษตร | ส่วนโยธา |
| 55 | ก่อสร้างถนนลูกรังสายบัวทิพย์ ม.4 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 400.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรและบดทับแน่น | - | - | 180,000 (อบต.) | 1 สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรระหว่างหมู่บ้านและขนส่งทางการเกษตร | ส่วนโยธา |

6.2  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยว และพื้นที่อื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของประชาชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 56 | ถนนลูกรังสายประชาอุทิศ ม. 5 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 1,000.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรและบดทับแน่น | - | - | 450,000 (อบต.) | 1 สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรระหว่างหมู่บ้านและขนส่งทางการเกษตร | ส่วนโยธา |
| 57 | ก่อสร้างถนนลูกรังสาย วัดป่าโพธิวัน ม. 5 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,00.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 800.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรและบดทับแน่น | - | 360,000 (อบต.) | - | 1 สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรระหว่างหมู่บ้านและขนส่งทางการเกษตร | ส่วนโยธา |
| 58 | ก่อสร้างถนนลูกรังสายเลียบคลองเชื่อมหมู่ 3,6,9,10 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 1,000.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรและบดทับแน่น | - | - | 450,000 (อบต.) | 1 สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรระหว่างหมู่บ้านและขนส่งทางการเกษตร | ส่วนโยธา |

6.2  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยว และพื้นที่อื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของประชาชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 59 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จากบ้านโกรกพัฒนา ถึงหนองกก ม. 6 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 600.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรและบดทับแน่น | - | - | 270,000 (อบต.) | 1 สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรระหว่างหมู่บ้านและขนส่งทางการเกษตร | ส่วนโยธา |
| 60 | ก่อสร้างถนนลูกรังจากโนนจะบกถึงโคกหนองรังกา ม. 7 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 350.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรและบดทับแน่น | 180,000 (อบต.) | - | - | 1 สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรระหว่างหมู่บ้านและขนส่งทางการเกษตร | ส่วนโยธา |
| 61 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายเทพารักษ์ - บ้านหนองสะแก ม. 8 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 400.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรและบดทับแน่น | - | 180,000 (อบต.) | - | 1 สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรระหว่างหมู่บ้านและขนส่งทางการเกษตร | ส่วนโยธา |

6.2  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยว และพื้นที่อื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของประชาชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 62 | ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านบุ่งตะครอง-บ้านโนนคูณ ม.8 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 400.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรและบดทับแน่น | 180,000 (อบต.) | - | - | 1 สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรระหว่างหมู่บ้านและขนส่งทางการเกษตร | ส่วนโยธา |
| 63 | ก่อสร้างถนนลูกรังสายฟาร์มเมฆต์ ม.8 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 400.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรและบดทับแน่น | - | - | 180,000 (อบต.) | 1 สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรระหว่างหมู่บ้านและขนส่งทางการเกษตร | ส่วนโยธา |
| 64 | ถนนลูกรังซอยสารภี ม.9 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | ขนาดผิวจราจรกว้าง 1.00 ม. ยาว 3,000 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 1,200.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรและบดทับแน่น | - | - | 540,000 (อบต.) | 1 สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรระหว่างหมู่บ้านและขนส่งทางการเกษตร | ส่วนโยธา |

6.2  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยว และพื้นที่อื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของประชาชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 65 | ถนนลูกรังสายเลียบคลองด้านทิศตะวันตก ม.9 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 1,200.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรและบดทับแน่น | - | - | 540,000 (อบต.) | 1 สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรระหว่างหมู่บ้านและขนส่งทางการเกษตร | ส่วนโยธา |
| 66 | ถนนลูกรังสายเลียบคลองจากประปาหมู่บ้านถึงโกรกแฝก ม.9 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 400.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรและบดทับแน่น | - | - | 180,000 (อบต.) | 1 สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรระหว่างหมู่บ้านและขนส่งทางการเกษตร | ส่วนโยธา |
| 67 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโกรกพัฒนาเชื่อมบ้านตาจั่น ม.9 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 600.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรและบดทับแน่น | - | 270,000 (อบต.) | - | 1 สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรระหว่างหมู่บ้านและขนส่งทางการเกษตร | ส่วนโยธา |

6.2  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยว และพื้นที่อื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของประชาชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 68 | ก่อสร้างถนนลูกรังสาย รอบบ้าน ม.9 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม.ยาว 1000 ม. หนาเฉลี่ย0.10 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 400.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรและบดทับแน่น | 180,000 (อบต.) | - | - | 1 สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรระหว่างหมู่บ้านและขนส่งทางการเกษตร | ส่วนโยธา |
| 69 | โครงการก่อสร้างถนน ลูกรังบ้านใหม่ถึง หนองเครือ ม. 10 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 500.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรและบดทับแน่น | - | 225,000 (อบต.) | - | 1 สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรระหว่างหมู่บ้านและขนส่งทางการเกษตร | ส่วนโยธา |
| 70 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองสะเดา เชื่อมต่อถึง ตำบล คูขาด และตำบลดอนใหญ่ ม.11 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 200.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรและบดทับ | - | 90,000 (อบต.) | - | 1 สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรระหว่างหมู่บ้านและขนส่งทางการเกษตร | ส่วนโยธา |

6.2  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยว และพื้นที่อื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของประชาชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 71 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองสะเดา กับบ้านสี่เหลี่ยม ม.11 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 280.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรและบดทับ | 130,000 (อบต.) | - | - | 1 สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรระหว่างหมู่บ้านและขนส่งทางการเกษตร | ส่วนโยธา |
| 72 | ถนนลูกรังหนองสะเดาแยกไปหมู่ที่ 12 (แยกถนนนาพ่อเฟื้อย) ม.11 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 200.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรและบดทับ | - | 90,000 (อบต.) | - | 1 สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งทางการเกษตร | ส่วนโยธา |
| 73 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เส้นทางนาผู้ใหญ่ วัชรินทร์ ติดกับรอยต่อตำบลคูขาด ม.11 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 520.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรและบดทับ | - | 234,000 (อบต.) | - | 1 สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรระหว่างหมู่บ้านและขนส่งทางการเกษตร | ส่วนโยธา |
| 74 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เชื่อมต่อบ้านปอบิด ม.11 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 600.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรและบดทับ | - | 270,000 (อบต.) | - | 1 สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรระหว่างหมู่บ้านและขนส่งทางการเกษตร | ส่วนโยธา |

6.2  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยว และพื้นที่อื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของประชาชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 75 | ถนนลูกรังเส้นทางนาพ่อเฟื้อย รอดวินิจ ม.11 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 160.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรและบดทับ | - | - | 70,000 (อบต.) | 1 สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งทางการเกษตร | ส่วนโยธา |
| 76 | ถนนลูกรังรอบสระหนองสะเดาทางทิศเหนือของสระ ม.11 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 1,200.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรและบดทับ | - | 540,000 (อบต.) | - | 1 สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งทางการเกษตร | ส่วนโยธา |
| 77 | ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองสะเดา-คลองส่งน้ำ ม.11 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่ง | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม.ยาว 1,000 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 400.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรและบดทับ | 180,000 (อบต.) | - | - | 1 สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรระหว่างหมู่บ้านและขนส่งทางการเกษตร | ส่วนโยธา |
| 78 | ก่อสร้างถนนลูกรังสายกลางทุ่ง ม.12 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 210.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรและบดทับ | - | 95,000 (อบต.) | - | 1 สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งทางการเกษตร | ส่วนโยธา |

6.2  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยว และพื้นที่อื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของประชาชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 79 | ก่อสร้างถนนลูกรังสายพะงาดเหนือ-บ้านสี่เหลี่ยม ม.12 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 800.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรและบดทับ | 360,000 (อบต.) | - | - | 1 สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งทางการเกษตร | ส่วนโยธา |
| 80 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายหนองตะไก้ ม.12 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 200.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรและบดทับแน่น | - | - | 90,000 (อบต.) | 1 สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรระหว่างหมู่บ้านและขนส่งทางการเกษตร | ส่วนโยธา |
| 81 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากบ้านหนองสะแกพัฒนา-บ้านโนนสีฟัน ม.13 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 350.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรและบดทับแน่น | - | 156,000 (อบต.) | - | 1 สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรระหว่างหมู่บ้านและขนส่งทางการเกษตร | ส่วนโยธา |

6.2  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยว และพื้นที่อื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของประชาชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 82 | ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านดาบพระขรรชัย ม.13 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 18.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรและบดทับแน่น | 8,100 (อบต.) | - | - | 1 สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งทางการเกษตร | ส่วนโยธา |
| 83 | ก่อสร้างถนนดินสายสระแดง-คลอง 3 ม.2 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 ม.ยาว 1500 ม. หนาเฉลี่ย 0.50 ม. หรือมีปริมาตรดินรวมไม่น้อยกว่า 750.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรและบดทับแน่น | - | - | 338,000 (อบต.) | 1 สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรระหว่างหมู่บ้านและขนส่งทางการเกษตร | ส่วนโยธา |
| 84 | โครงการก่อสร้างถนนดิน เส้นรอบบ้านด้านทิศเหนือ ถึงทิศตะวันตก ม.9 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรดินรวมไม่น้อยกว่า 300.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรและบดทับแน่น | 100,000 (อบต.) | - | - | 1 สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรระหว่างหมู่บ้านและขนส่งทางการเกษตร | ส่วนโยธา |
| 85 | ก่อสร้างถนนดินสายตา สมสวัสดิ์ ม.3 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินรวมไม่น้อยกว่า 2,000.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรและบดทับแน่น | - | - | 100,000 (อบต.) | 1 สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรระหว่างหมู่บ้านและขนส่งทางการเกษตร | ส่วนโยธา |

6.2  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยว และพื้นที่อื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของประชาชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 86 | ถนนดินจากบ้านนางโถ-ทุ่งนานางระเบียบ ม.4 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 ม.ยาว 1500 ม. หนาเฉลี่ย 0.50 ม. หรือมีปริมาตรดินรวมไม่น้อยกว่า 4,500.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรและบดทับแน่น | - | - | 225,000 (อบต.) | 1 สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรระหว่างหมู่บ้านและขนส่งทางการเกษตร | ส่วนโยธา |
| 87 | ก่อสร้างถนนดินสายทองดีมีสุข ม.5 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่ง | ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินรวมไม่น้อยกว่า 1,125.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรและบดทับแน่น | - | - | 60,000 (อบต.) | 1 สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรระหว่างหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |
| 88 | ก่อสร้างถนนดินจากโรงเรียนบ้านมะค่าถึงบ้านโนนตาแจ ม.7 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่ง | ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินรวมไม่น้อยกว่า 1,600.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรและบดทับแน่น | 80,000 (อบต.) | - | - | 1 สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรระหว่างหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |

6.2  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยว และพื้นที่อื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของประชาชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 89 | ก่อสร้างถนนดินโคกหนองรังกา ม.7 - หนองสะแกพัฒนา ม.13 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 ม. ยาว 1000 ม. หนาเฉลี่ย 0.5 ม. หรือมีปริมาตรดินรวมไม่น้อยกว่า 3,000.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรและบดทับแน่น | - | 150,000 (อบต.) | - | 1 สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรระหว่างหมู่บ้านและขนส่งทางการเกษตร | ส่วนโยธา |
| 90 | ก่อสร้างถนนดินหนองสะแกพัฒนา ม.13 -บ้านโนสีฟัน ม.5 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 ม.ยาว 1500 ม. หนาเฉลี่ย 0.50 ม. หรือมีปริมาตรดินรวมไม่น้อยกว่า 4,500.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรและบดทับแน่น | - | 225,000 (อบต.) | - | 1 สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรระหว่างหมู่บ้านและขนส่งทางการเกษตร | ส่วนโยธา |
| 91 | โครงการปรับปรุงถนน/ซ่อมแซมถนน ม.1-13 | เพื่อปรับปรุงเส้นทางในการสัญจรและขนส่งทางการเกษตร | ปรับปรุงถนนทุกสายในตำบลขามสมบูรณ์ที่ชำรุด | 500,000 (อบต.) | - | - | 1 สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | ส่วนโยธา |
| 92 | ส่งเสริมและจัดให้มีสนามกีฬาและสวนสุขภาพ | เพื่อให้มีสนามกีฬาในชุมชนและมีสวนหย่อมใช้ในการนันทนาการและพักผ่อน | ก่อสร้างสนามกีฬาและสวนสุขภาพตามแบบ อบต. กำหนด | - | - | 100,000 (อบต.) | 1 แห่ง | ประชาชนได้มีสนามกีฬาเพื่อออกกำลังกาและสวนหย่อมให้พักผ่อนหย่อนใจ | ส่วนโยธา |
| 93 | ก่อสร้างสนามกีฬา | เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ในการออกกำลังกาย | ก่อสร้างสนามกีฬาตามแบบ อบต.กำหนด | - | 100,000 (อบต.) | - | 1 แห่ง | ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง | สำนักงานปลัด |
| 94 | ก่อสร้างสนามกีฬาหมู่บ้าน ม.7 | เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ในการออกกำลังกาย | คสล.กว้าง 15.00 ม. ยาว 30.00 ม. หนา 0.10 ม. | - | 250,000 (อบต.) | - | 1 แห่ง | ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง | สำนักงานปลัด |

6.2  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยว และพื้นที่อื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของประชาชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 95 | ต่อเติมลานกีฬาอเนกประสงค์บ้านบุ่งตะครอง ม.8 | เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ในการออกกำลังกาย | คสล.กว้าง 10.00 ม. ยาว 20.00 ม. หนา 0.10 ม. | - | - | 100,000 (อบต.) | 1 แห่ง | ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง | สำนักงานปลัด |
| 96 | โครงการศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน ม. 7 | เพื่อให้มีศูนย์สาธารณสุข มูลฐาน ในการดูแลสุขภาพประชาชน | อาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 3.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยรวมไม่น้อยกว่า 72.00 ตร.ม. | - | - | 350,000 (อบต.) | 1 แห่ง | ประชาชนมีสถานที่ในการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง | ส่วนโยธา |
| 97 | โครงการก่อสร้างลาน คสล.เอนกประสงค์หน้าศาลาประชาคม ม.9 | เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่บ้าน | ก่อสร้างลาน คสล.กว้าง 15 ม. ยาว 20 ม. หนา 0.10 ม. | - | 140,000 (อบต.) | - | 1 แห่ง | ประชาชนมีสถานที่ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจรเพื่อเป็นครัวโลก

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  7   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม  ประเพณี และกีฬา

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม  ประเพณี และกีฬา

7.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโคราช เพื่อการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว

| ที่ | โครงการ | ##### วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | # ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ | เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยให้คงอยู่ | จัดงานวันบั้งไฟปีละ 1 ครั้ง | 100,000 (อบต.) | 100,000 (อบต.) | 100,000 (อบต.) | ปีละ 1 ครั้ง | มีการสืบทอดงานประเพณีบุญบั้งไฟและจัดสืบเนื่องต่อไป | สำนักงานปลัด |
| 2 | โครงการแห่เทียนวันเข้าพรรษา | เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยให้คงอยู่ | จัดงานวันแห่เทียนเข้าพรรษาปีละ 1 ครั้ง | 100,000 (อบต.) | 100,000 (อบต.) | 100,000 (อบต.) | ปีละ 1 ครั้ง | การแห่เทียนยังคงอยู่และสืบสานวัฒนธรรมต่อไป | สำนักงานปลัด |
| 3 | โครงการวันลอยกระทง | เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยให้คงอยู่ | จัดงานวันลอยกระทง ปีละ 1 ครั้ง | 100,000 (อบต.) | 100,000 (อบต.) | 100,000 (อบต.) | ปีละ 1 ครั้ง | ประชาชนได้รับสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นต่อไป | สำนักงานปลัด |
| 4 | ส่งเสริมการจัดงานต่างๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญทางราชการ | เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของทางราชการ | ส่งเสริมการจัดงานต่างๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญทางราชการปีละ 3 ครั้ง | 30,000 (อบต.) | 30,000 (อบต.) | 30,000 (อบต.) | ปีละ 3 ครั้ง | ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาเพิ่มขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 5 | การจัดงานวันฉลองชัยชนะท่านท้าวสุระนารีอำเภอคง | เพื่อสนับสนุนการจัดงานฉลองชัยชนะท่านท้าวสุระนารีอำเภอคง | การจัดงานฉลองท้าวสุระนารีอำเภอคง ปีละ 1 ครั้ง | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | ปีละ 1 ครั้ง | การจัดงานวันฉลองท้าวสุรนารีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย | สำนักงานปลัด |
| 6 | โครงการส่งเสริมพัฒนาหมู่บ้านผลิตผ้าไหมให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว | เพื่อส่งเสริมหมู่บ้านท่องเที่ยวให้ยั่งยืนและมีคุณภาพ | สนับสนุนโครงการส่งเสริมพัฒนาหมู่บ้านผ้าไหมให้ยั่งยืน | 100,000 (อบต.) | 100,000 (อบต.) | 100,000 (อบต.) | 1 หมู่บ้าน | หมู่บ้านผ้าไหมได้รับการส่งเสริม ให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน | สำนักงานปลัด |
| 7 | งานเทศกาลของดี อำเภอคง | เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดงานเทศกาลของดี เมืองคง | ร่วมจัดการเทศกาลของดีเมืองคง | 50,000 (อบต.) | 50,000 (อบต.) | 50,000 (อบต.) | ปีละ 1 ครั้ง | ร่วมจัดงานเทศกาลของดีอำเภอคงให้สืบต่อไป | สำนักงานปลัด |

| ที่ | โครงการ | ##### วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | # ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 8 | รณรงค์การจัดกิจกรรม ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา | เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นเห็นความสำคัญของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา | จัดกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ปีละ 1 ครั้ง | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | ปีละ 1 ครั้ง | ประชาชนให้ความสำคัญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา | สำนักงานปลัด |
| 9 | สนับสนุนการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา | เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา | ทุกวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ในทุกปี | 30,000 (อบต.) | 30,000 (อบต.) | 30,000 (อบต.) | มีการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ปีละ 5 ครั้ง | มีการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา | สำนักงานปลัด |
| 10 | รณรงค์สร้างจิตสำนึกในด้านจริยธรรมและคุณธรรม | เพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึกในด้านจริยธรรมและคุณธรรม | สนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านจริยธรรมและคุณธรรม | 50,000 (อบต.) | 50,000 (อบต.) | 50,000 (อบต.) | ปีละ 1 ครั้ง | ประชาชนสามารถดำรงชีวิตอย่าง สงบสุข | สำนักงานปลัด |
| 11 | โครงการพาลูกจูงหลาน เข้าวัด | เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนและผู้สูงอายุเข้าวัดฟังธรรม | จัดกิจกรรมปีละ 1 ครั้ง | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | ร้อยละ 80 ของเยาวชนและผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม | เยาวชนและผู้สูงอายุเข้าวัดฟังธรรมมากขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 12 | โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น | เพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น | จัดกิจกรรมปีละ 1 ครั้ง | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | ร้อยละ 70 ของประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น | ประชาชนรู้จักอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นอันดีงาม | สำนักงานปลัด |
| 13 | โครงการอนุรักษ์ศิลปะ และภูมิปัญญาท้องถิ่น | เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นเห็นความสำคัญของศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น | จัดกิจกรรมและอบรม ปีละ 1 ครั้ง | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | ร้อยละ 70 ของประชาชนเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ศิลปะ ภูมิปัญญาท้องถิ่น | ประชาชนรู้จักอนุรักษ์ศิลปะ และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น | สำนักงานปลัด |
| 14 | โครงการทำบุญตักบาตรอาคารสำนักงาน อบต. | เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการทำบุญตักบาตรสำนักงาน | ทำบุญตักบาตร ปีละ 1 ครั้ง | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | ปีละ 1 ครั้ง | มีการจัดงานทำบุญ ตักบาตรสำนักงาน | สำนักงานปลัด |

| ที่ | โครงการ | ##### วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | # ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 15 | โครงการจัดกิจกรรมถวายน้ำปานะแด่พระภิกษุสงฆ์ตามวัดต่าง ๆ | เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา | ถวายน้ำปานะแด่พระภิกษุสงฆ์ ปีละ 1 ครั้ง | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | ปีละ 1 ครั้ง | ประชาชนในพื้นที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน | สำนักงานปลัด |
| 16 | โครงการวัดปลอดเหล้า | เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนไม่ดื่มเหล้า | ให้ประชาชนในพื้นที่ไม่ดื่มเหล้าและมีร่างกายแข็งแรงขึ้น | 30,000 (อบต.) | 30,000 (อบต.) | 30,000 (อบต.) | ประชาชนในตำบลไม่ดื่มเหล้าร้อยละ 80 | ประชาชนในพื้นที่ไม่ดื่มเหล้าในที่สาธารณะ | สำนักงานปลัด |
| 17 | โครงการตรวจสุขภาพให้กับพระสงฆ์ | เพื่อเป็นการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ในตำบล | จำนวนพระในตำบลขามสมบูรณ์ | - | 10,000 (อบต.) | - | พระสงฆ์มีสุขภาพแข็งแรงขึ้นร้อยละ 80 | พระสงฆ์ในตำบลขามสมบูรณ์มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง | สำนักงานปลัด รพ.สต. ขามสมบูรณ์ |
| 18 | โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา | เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนเลิกเหล้า | จัดกิจกรรมเลิกเหล้าเข้าพรรษาจำนวน 1 ครั้ง | 20,000 (อบต.) | 20,000 (อบต.) | 20,000 (อบต.) | ประชาชนในตำบลเลิกดื่มเหล้าได้รับประโยชน์ ร้อยละ 80 | ประชาชนหันมาเลิกเหล้าและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด | สำนักงานปลัด |

7.2 แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และสร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลาดสินค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 1 | สร้างร้านค้าชุมชนเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ | เพื่อเป็นสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ | ร้านค้าชุมชน ตามแบบ อบต. กำหนด 1 หลัง | - | 200,000 (อบต.) | - | ร้านค้าชุมชน 1 แห่ง | มีแหล่งระบายสินค้าและประชาสัมพันธ์สินค้า | สำนักงานปลัด |
| 2 | โครงการส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ | เพื่อให้การพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น | ให้การสนับสนุนกลุ่มสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ปีละ 1 ครั้ง | 100,000 (อบต.) | 100,000 (อบต.) | 100,000 (อบต.) | ปีละ 1 กลุ่ม | กลุ่มทอผ้าไหมมีการพัฒนาเป็นสินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ระดับห้าดาว | สำนักงานปลัด |

7.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัด รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ

| ที่ | โครงการ | ##### วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | # ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 1 | จัดการแข่งขันกีฬาประจำปี อบต. สัมพันธ์ | เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์และการออกกำลังกายระหว่างพนักงาน อบต. ด้วย | เข้าร่วมการจัดการแข่งขันกีฬา อบต. สัมพันธ์ ปีละครั้ง | 50,000 (อบต.) | 50,000 (อบต.) | 50,000 (อบต.) | ปีละ 1 ครั้ง | สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานและได้ออกกำลังกาย | สำนักงานปลัด |
| 2 | แข่งขันกีฬาพื้นบ้านระหว่างชุมชน | เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์และการออกกำลังกายระหว่างชุมชน | จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชน ปีละครั้ง | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | ร้อยละ 80 ของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม | สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในชุมชนและได้ออกกำลังกาย | สำนักงานปลัด |
| 3 | โครงการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการ ครั้งที่ 33 | เพื่อสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการ ครั้งที่ 33 | การจัดการแข่งขันกีฬาคนคนพิการ ครั้งที่ 33 | 80,000 (อบต.) | - | - | 100% ของงบประมาณที่สนับสนุน | การจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ | สำนักงานปลัด |
| 4 | โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา | เพื่อการรณรงค์ให้เยาวชนหันมาสนใจกีฬาไม่พึ่งพายาเสพติด | จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาปีละ 1 ครั้ง ทั้ง 13 หมู่บ้าน | 90,000 (อบต.) | 90,000 (อบต.) | 90,000 (อบต.) | 13 หมู่บ้าน | เยาวชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและไม่พึ่งพายาเสพติด | สำนักงานปลัด |
| 5 | โครงการส่งเสริมกลุ่มออกกำลังกาย | เพื่อการรณรงค์ให้เยาวชนหันมาสนใจกีฬาไม่พึ่งพายาเสพติด | จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง/เวทีแอโรบิคแดนซ์พร้อมเครื่องขยายเสียง/ก่อสร้างลาน คสล. | 500,000 (อบต.) | - | - | ร้อยละ 70 ของเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม | เยาวชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและไม่พึ่งพายาเสพติด | สำนักงานปลัด |
| 6 | สนับสนุนอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง ม.8 | เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนหันมาออกกำลังกาย | จัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง | - | 300,000 (อบต.) | - | 1 แห่ง | ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง | สำนักงานปลัด |

| ที่ | โครงการ | ##### วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | # ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 7 | โครงการก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด ม. 7 | เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนหันมาออกกำลังกาย | ลานกีฬา คสล.กว้าง 12.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รวมไม่น้อยกว่า 240.00 ลบ.ม. | - | 100,000(อบต.) | - | ลานกีฬา 1 แห่ง | ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง | สำนักงานปลัด |
| 8 | จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “ขามสมบูรณ์คัพ” | เพื่อการรณรงค์ให้เยาวชนหันมาสนใจกีฬา ไม่พึ่งพายาเสพติด | จัดการแข่งขันกีฬา”ขามสมบูรณ์คัพ” ปีละ 1 ครั้ง | 100,000 (อบต.) | 100,000 (อบต.) | 100,000 (อบต.) | ร้อยละ 80 ของเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม | เยาวชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและไม่พึ่งพายาเสพติด | สำนักงานปลัด |
| 9 | การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | เพื่อเป็นการรณรงค์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด | จัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันปัญหายาเสพติด 1 ครั้ง | 20,000 (อบต.) | 20,000 (อบต.) | 20,000 (อบต.) | ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันปัญหายาเสพติดเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 | ประชาชนในตำบลขามสมบูรณ์มีความรู้และป้องกันปัญหายาเสพติด | สำนักงานปลัด |

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  8   ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

8.1 แนวทางการพัฒนา นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กรเพื่อให้บริการกับประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว แม่นยำ โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน ผู้รับบริการเป็นสำคัญ

| ที่ | โครงการ | ##### วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | # ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษี | เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีให้ได้มากขึ้น | 1 ครั้ง | 300,000 (บาท) | - | - | ปีละ 1 ครั้ง | การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพและเก็บภาษีได้เพิ่มมากขึ้น | ส่วนการคลัง |
| 2 | โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ อบต. | เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของ อบต. | จัดทำเว็ปไซด์และวารสาร อบต. | 100,000 (อบต.) | 100,000 (อบต.) | 100,000 (อบต.) | ร้อยละ 80 ของประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของ อบต. อย่างทั่วถึง | อบต. ขามสมบูรณ์ ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานให้กับบุคคลทั่วไปทราบอย่างทั่วถึง | สำนักงานปลัด |

8.2 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การทำวิจัย เพิ่มพูนความรู้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ การทำงานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับประชาคมอาเซียน

| ที่ | โครงการ | ##### วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | # ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการรวมพลังรณรงค์”ต่อต้านคอรัปชั่น เฉลิมพระเกียรติ” | เพื่อจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร พนักงาน และประชาชนมีจิตสำนึกต่อต้านคอรัปชั่น | จัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร พนักงาน และประชาชนมีจิตสำนึกต่อต้านคอรัปชั่น | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | ผู้บริหาร พนักงาน และประชาชนมีจิตสำนึกต่อต้านคอรัปชั่น เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 | ผู้บริหาร พนักงาน และประชาชนมีจิตสำนึกต่อต้านคอรัปชั่น | สำนักงานปลัด |

| ที่ | โครงการ | ##### วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | # ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 2 | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม | เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน | จัดการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม 1 ครั้ง | 20,000 (อบต.) | 20,000 (อบต.) | 20,000 (อบต.) | ร้อยละ 80 ของบุคลากรมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน | บุคลากรในองค์กรมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน | สำนักงานปลัด |
| 3 | โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | เพื่อให้ประชาชนและองค์กรมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมทางการเมืองและมีความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย | จัดการอบรมเกี่ยวกับการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติจำนวน 1 ครั้ง | 20,000 (อบต.) | 20,000 (อบต.) | 20,000 (อบต.) | ร้อยละ 70 ของประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ | ประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น | สำนักงานปลัด |

8.3 แนวทางการพัฒนา บูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการจัดทำแผนชุมชน | เพื่อเป็นการจัดทำประชาคมแผนชุมชนให้มีการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น | จัดทำประชาคมแผน 1 ครั้ง | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | ปีละ 1 ครั้ง | การดำเนินการด้านการจัดทำแผนชุมชนเป็นอย่างถูกต้อง | สำนักงานปลัด |

8.4 แนวทางการพัฒนา  เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 1 | บริหารงานทั่วไปสำนักงานปลัด | เพื่อให้การบริหารงานทั่วไปสำนักปลัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย | ค่าใช้จ่ายประจำ เงินเดือน และค่าจ้างประจำ,ค่าจ้างชั่วคราวค่าตอบแทนค่าใช้สอยค่าวัสดุ,ค่าสาธารณูปโภค,เงินอุดหนุน ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง รายจ่ายอื่น ฯลฯ | 10,500,000 (อบต.) | 10,500,000 (อบต.) | 10,500,000 (อบต.) | ร้อยละ 80 ของประชาชนมีความพึงพอใจในการบริหารงานส่วนสำนักงานปลัด | ประชาชนได้รับความพึงพอใจในการบริหารงานส่วนสำนักงานปลัด | สำนักงานปลัด |
| 2 | บริหารงานทั่วไปส่วนการคลัง | เพื่อให้การบริหารงานทั่วไปส่วนการคลังเป็นไปด้วยความเรียบร้อย | ค่าใช้จ่ายประจำ เงินเดือน และค่าจ้างประจำ,ค่าจ้างชั่วคราวค่าตอบแทนค่าใช้สอยค่าวัสดุ,ค่าสาธารณูปโภค,เงินอุดหนุน ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง รายจ่ายอื่น ฯลฯ | 3,000,000 (อบต.) | 3,000,000 (อบต.) | 3,000,000 (อบต.) | ร้อยละ 80 ของประชาชนมีความพึงพอใจในการบริหารงานส่วนการคลัง | ประชาชนได้รับความพึงพอใจในการบริหารงานส่วนการคลัง | ส่วนการคลัง |
| 3 | บริหารงานทั่วไปส่วนโยธา | เพื่อให้การบริหารงานทั่วไปส่วนโยธาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย | ค่าใช้จ่ายประจำ เงินเดือน และค่าจ้างประจำ,ค่าจ้างชั่วคราวค่าตอบแทนค่าใช้สอยค่าวัสดุ,ค่าสาธารณูปโภค, เงินอุดหนุน ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง รายจ่ายอื่น ฯลฯ | 1,000,000 (อบต.) | 1,000,000 (อบต.) | 1,000,000 (อบต.) | ร้อยละ 80 ของประชาชนมีความพึงพอใจในการบริหารงานส่วนโยธา | ประชาชนได้รับความพึงพอใจในการบริหารงานส่วนโยธา | ส่วนโยธา |
| 4 | บริหารงานทั่วไปส่วนการศึกษา | เพื่อให้การบริหารงานทั่วไปส่วนการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย | ค่าใช้จ่ายประจำ เงินเดือน และค่าจ้างประจำ,ค่าจ้างชั่วคราวค่าตอบแทนค่าใช้สอยค่าวัสดุ,ค่าสาธารณูปโภค,เงินอุดหนุน ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง รายจ่ายอื่น ฯลฯ | 500,000 (อบต.) | 500,000 (อบต.) | 500,000 (อบต.) | ร้อยละ 80 ของประชาชนมีความพึงพอใจในการบริหารงานส่วนการศึกษา | ประชาชนได้รับความพึงพอใจในการบริหารงานส่วนการศึกษา | ส่วนการศึกษา |

8.4 แนวทางการพัฒนา  เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 5 | บริหารงานทั่วไปส่วนสาธารณสุข | เพื่อให้การบริหารงานทั่วไปส่วนสาธารณะสุขเป็นไปด้วยความเรียบร้อย | ค่าใช้จ่ายประจำ เงินเดือน และค่าจ้างประจำ,ค่าจ้างชั่วคราวค่าตอบแทนค่าใช้สอยค่าวัสดุ,ค่าสาธารณูปโภค,เงินอุดหนุน ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง รายจ่ายอื่น ฯลฯ | 100,000 (อบต.) | 100,000 (อบต.) | 100,000 (อบต.) | ร้อยละ 80 ของประชาชนมีความพึงพอใจในการบริหารงานส่วนสาธารณสุข | ประชาชนได้รับความพึงพอใจในการบริหารงานส่วนสาธารณสุข | สำนักงานปลัด |
| 6 | พัฒนาอินเตอร์เน็ตตำบล | เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ | จ่ายค่าเช่าพื้นที่การใช้บริการเวปไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบล | 50,000 (อบต.) | 50,000 (อบต.) | 50,000 (อบต.) | ประชาชนได้รับประโยชน์ ร้อยละ 80 | ทำให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 7 | จัดซื้อ/เช่ารถบรรทุกขนาดเล็ก | เพื่อให้การดำเนินการด้านจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ | จัดซื้อ/เช่ารถตามแบบ อบต.กำหนด | 300,000 (อบต.) | - | - | รถบรรทุกขนาดเล็ก จำนวน 2 คัน | ทำให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ | สำนักงานปลัด |
| 8 | เสริมสร้างให้ความรู้ ทักษะแก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล | เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ศักยภาพของบุคลากรโดยการฝึกอบรมต่าง ๆ และการศึกษาต่อ | พนักงาน ส.อบต. นายกและคณะ ได้รับการฝึกอบรมและเพิ่มพูนความรู้ต่าง ๆ หรือได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น | 200,000 (อบต.) | 200,000 (อบต.) | 200,000 (อบต.) | พนักงาน ส.อบต. คณะผู้บริหาร มีศักยภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 60 | บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 9 | จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทำงานและอำนวยความสะดวกในการทำงาน | จัดซื้อ คอมพิวเตอร์ ,ตู้,โต๊ะ,เก้าอี้,เครื่องพิมพ์ดีด, วิทยุสื่อสารแบบสังเคราะห์ความถี่ เครื่องมือเกี่ยวกับไฟฟ้าต่างๆฯลฯ | 500,000 (อบต.) | 500,000 (อบต.) | 500,000 (อบต.) | การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ร้อยละ 80 | ศักยภาพในการบริหารจัดการมีเพิ่มมากยิ่งขึ้น | สำนักงานปลัด |

8.4 แนวทางการพัฒนา  เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 10 | ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ | เพื่อเป็นก่อสร้างสำนักงานให้เพียงพอต่อจำนวนบุคลากรที่เพิ่มขึ้นและปริมาณที่เพิ่มขึ้น | ก่อสร้าง/ปรับปรุงสำนักงาน อบต. ตามแบบ อบต. กำหนด | 700,000 (อบต.) | 700,000 (อบต.) | 700,000 (อบต.) | อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง | สำนักงานสามารถรองรับปริมาณงานและบุคลากรที่เพิ่มมากขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 11 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้บริหาร สมาชิกอบต. พนักงาน อบต. | เพื่อเป็นเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน | จัดฝึกอบรมพนักงาน สมาชิก อบต. ผู้นำชุมชนและเพื่อเป็นแบบในการปฏิบัติงาน อบต. | 300,000 (อบต.) | 300,000 (อบต.) | 300,000 (อบต.) | ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 | บุคลากร ได้ความรู้และแนวทางในการทำงานและทำงานมีประสิทธิภาพ | สำนักงานปลัด |
| 12 | จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน | เพื่อให้การดำเนินด้านจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ | จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ | 787,000 (อบต.) | - | - | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน | ทำให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ | สำนักงานปลัด |
| 13 | โครงการจัดกิจกรรม 5 ส. | เพื่อให้สำนักงานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยจัดหาเอกสารง่ายขึ้น | 36 ครั้ง | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | จัดกิจกรรม 5 ส ปีละ 3 ครั้ง | สำนักงานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยหาเอกสารง่ายขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 14 | โครงการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชนและผู้นำชุมชน | เพื่อให้คณะกรรมการชุมชนและผู้นำชุมชนร่วมปรึกษาหารือในการแก้ไขปัญหาหรือทำกิจกรรม | จัดประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชนและผู้นำชุมชน | 20,000 (อบต.) | 20,000 (อบต.) | 20,000 (อบต.) | ปีละ 5 ครั้ง | คณะกรรมการชุมชนและผู้นำชุมชนร่วมกันดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างดี | สำนักงานปลัด |

8.4 แนวทางการพัฒนา   เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 15 | โครงการเลือกตั้งทั่วไป หรือเลือกตั้งซ่อมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล | เพื่อเตรียมการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล | 6 ครั้ง | 600,000 (อบต.) | 600,000 (อบต.) | 600,000 (อบต.) | นายก อบต./ส.อบต. | เพื่อให้สมาชิกครบตามที่กฎหมายกำหนดไว้ | สำนักงานปลัด |
| 16 | โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทยของ อบต.ขามสมบูรณ์ | เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย | จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทยปีละ 1 ครั้ง | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | ปีละ 1 ครั้ง | บุคลากรในองค์กรได้ร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย | สำนักงานปลัด |
| 17 | โครงการจัดทำป้ายชื่อหมู่บ้าน | เพื่อให้หมู่บ้านมีป้ายชื่อแสดงหมู่บ้านอย่างชัดเจน | จัดทำป้ายชื่อหมู่บ้านทั้ง 13 หมู่บ้าน | - | 500,000 (อบต.) | - | ป้ายชื่อหมู่บ้าน 13 หมู่บ้าน | หมู่บ้านมีป้ายชื่อหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านอย่างชัดเจน | ส่วนโยธา |
| 18 | โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตย์ | เพื่อเป็นการดำเนินโครงการตามเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตย์ | จัดกิจกรรมจากพระราช ดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตย์ 1 ครั้ง | 30,000 (อบต.) | 30,000 (อบต.) | 30,000 (อบต.) | ปีละ 1 ครั้ง | กิจกรรมจากพระราช ดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตย์ | สำนักงานปลัด |

8.4 แนวทางการพัฒนา  เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 19 | โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานของ อบต.ขามสมบูรณ์และรายงานผลงานกิจการสภา อบต.ขามสมบูรณ์ | เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของ อบต.และรายงานกิจการของสภา อบต.ขามสมบูรณ์ | เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานกิจการของสภา อบต.ขามสมบูรณ์ | 60,000 (อบต.) | 60,000 (อบต.) | 60,000 (อบต.) | ปีละ 1 ครั้ง | ประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น | สำนักงานปลัด |
| 20 | โครงการจัดกิจกรรมร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด | เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัด | สนับสนุนและดำเนินกิจกรรมร่วมกับเหล่ากาชาด | 50,000 (อบต.) | 50,000 (อบต.) | 50,000 (อบต.) | ปีละ 1 ครั้ง | อำเภอจัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ | สำนักงานปลัด |
| 21 | โครงการค่าอาหารเครื่องดื่มสำหรับประชาชนผู้มาบริจาคโลหิต | เพื่อให้การบริการแก่ผู้มารับบริจาคโลหิตและช่วยเหลือประชาชน | 1 ครั้ง | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | ปีละ 1 ครั้ง | การบริหารการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใสและประสิทธิภาพ | สำนักงานปลัด |
| 22 | สนับสนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อส่งเสริมการช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ | ปีละ 1 ครั้ง | 15,000 (อบต.) | 15,000 (อบต.) | 15,000 (อบต.) | ปีละ 1 ครั้ง | ช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือ | สำนักงานปลัด |
| 23 | โครงการจัดเก็บข้อมูล (จปฐ.) และ(กชช.2ค) | เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับตำบลเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตำบลต่อ | จัดเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง | 30,000 (อบต.) | 30,000 (อบต.) | 30,000 (อบต.) | ปีละ 1 ครั้ง | ข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาตำบลได้ | สำนักงานปลัด |
| 24 | โครงการสร้างจิตสำนึกให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ และขอบคุณแก่ผู้ชำระภาษี | เพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการเสียภาษีและมีความรู้เพิ่มการบริหารจัดการที่ดีขององค์กร | 1 ครั้ง | 30,000 (อบต.) | 30,000 (อบต.) | 30,000 (อบต.) | ปีละ 1 ครั้ง | เพื่อให้การดำเนินการและทำกิจกรรมต่าง ๆมีความชัดเจน และไม่เกิดความซ้ำซ้อน | สำนักงานปลัด |

8.4 แนวทางการพัฒนา  เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 25 | โครงการ อบต. สัญจร | เพื่อให้เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในตำบลในการรับบริการต่าง ๆ | 13 หมู่บ้าน | 20,000 (อบต.) | 20,000 (อบต.) | 20,000 (อบต.) | 13 หมู่บ้าน | การจัดทำแผนและการจัดเก็บภาษีสามารถดำเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ | สำนักงานปลัด |
| 26 | โครงการจ้างเหมาติดตั้งเหล็กดัดประตูหน้าต่างอาคารสำนักงาน | เพื่อรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินในสำนักงาน | จ้างเหมาติดตั้งเหล็กดัดประตูเหล็กดัดประตูหน้าต่างอาคารสำนักงาน | 200,000 (อบต.) | - | - | ติดตั้งเหล็กดัดประตูหน้าต่างอาคาร อบต. | สำนักงาน อบต.มีความปลอดภัยในทรัพย์สิน | สำนักงานปลัด |
| 27 | โครงการจัดทำรั้ว คสล.รอบ อบต. | เพื่อให้สำนักงานมีความสวยงามและเป็นระเบียบ | จ้างเหมาจัดทำรั้ว คสล.รอบอบต. | 200,000 (อบต.) | - | - | รั้ว คสล.รอบ อบต. | สำนักงาน อบต.มีความปลอดภัยในทรัพย์สิน | สำนักงานปลัด |
| 28 | ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ข้างสำนักงาน อบต. | เพื่อให้สำนักงานมีความสวยงามและเป็นระเบียบ | ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ข้างสำนักงาน อบต. | 500,000 (อบต.) | - | - | อาคารเอนกประสงค์ข้างสำนักงาน อบต. | สำนักงาน อบต.มีความปลอดภัยในทรัพย์สิน | สำนักงานปลัด |

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  9   ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

9.1 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการหน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล | เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างช่วงเทศกาลปีใหม่,สงกรานต์ | มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุ ปีละ 2 ครั้ง | 50,000 (อบต.) | 50,000 (อบต.) | 50,000 (อบต.) | จำนวนการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลลดลง 10% | อุบัติเหตุทางถนนต่างๆ ลดลงจากปีที่ผ่านมา | สำนักงานปลัด |
| 2 | โครงการรณรงค์ ส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย | ประชาชนมีความรู้และสามารถนำไปใช้ในชีวิต ประจำวันได้ | รณรงค์ส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย ปีละ 1 ครั้ง | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | จำนวนการเกิดอุบัติเหตุลดลง 10% | ประชาชนในพื้นที่ขับขี่รถอย่างปลอดภัยและเกิดอุบติเหตุน้อยที่สุด | สำนักงานปลัด |
| 3 | โครงการจัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบ,สัญญาณไฟสี่แยก,อุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุ | เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการสัญจรบนถนน | จัดซื้ออุปกรณ์สัญญาณไฟกระพริบสัญญาณไฟสี่แยก,อุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุ,กรวยจราจร | 500,000 (อบต.) | 500,000 (อบต.) | 500,000 (อบต.) | จำนวนอุบัติเหตุลดลงจากปีที่ผ่านมา 10% | อุบัติเหตุทางถนนต่างๆ ลดลงจากปีที่ผ่านมา | สำนักงานปลัด |
| 4 | จัดซื้อป้ายลดความเร็ว ม.4 | เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการสัญจรบนถนน | จัดซื้อป้ายลดความเร็ว จำนวน 4 ป้าย | - | 30,000 (อบต.) | - | จำนวนอุบัติเหตุลดลงจากปีที่ผ่านมา 10% | อุบัติเหตุทางถนนต่างๆ ลดลงจากปีที่ผ่านมา | สำนักงานปลัด |
| 5 | โครงการอบรมจราจรน้อย | เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนรู้เรื่องกฎจราจร | จัดทำโครงการอบรมจราจรน้อย | - | 30,000 (อบต.) | - | เยาวชนมีความรู้เพิ่มมากขึ้นร้อยละ 80 | เยาวชนรู้กฎระเบียบจราจรและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน | สำนักงานปลัด |
| 6 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว | เพื่อแก้ไขปัญหาภัยหนาวของประชาชนภายในตำบลขามสมบูรณ์ | ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในเขตตำบลขามสมบูรณ์ | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | ประชาชนในตำบล 13 หมู่บ้าน | ประชาชนในพื้นที่ได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง | สำนักงานปลัด |

9.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการหน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 7 | โครงการปรับปรุงระบบจราจรภายในหมู่บ้าน ม.10 | เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากสัญจรบนถนน | ติดตั้งป้ายจราจร 20 ป้าย | - | - | 50,000 (อบต.) | ประชาชนได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | ประชาชนในพื้นที่ขับขี่รถอย่างปลอดภัยและเกิดอุบติเหตุน้อยที่สุด | สำนักงานปลัด |
| 8 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมดินโคลนถล่ม | เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมดินโคลนถล่ม | รณรงค์ให้ความรู้ประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับภัยดินโคลนถล่ม 1 ครั้ง | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับภัยดินโคลนถล่มเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้เกี่ยวกับภัยดินโคลนถล่ม | สำนักงานปลัด |
| 9 | โครงการรณรงค์ป้องกันและระงับอัคคีภัย | เพื่อรณรงค์ป้องกันและระงับอัคคีภัยในตำบลขามสมบูรณ์ | รณรงค์ให้ความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัยประชาชนในพื้นที่ 1 ครั้ง | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | ประชาชนมีความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัยเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 | ประชาชนในพื้นที่รู้จักการป้องกันและระงับอัคคีภัย | สำนักงานปลัด |
| 10 | โครงการติดตั้งคลื่นชะลอความเร็วภายในชุมชนเพื่อลดอุบัติเหตุในท้องถนน | เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากสัญจรบนถนน | ติดตั้งคลื่นชะลอความเร็วภายในชุมชน | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | จำนวนอุบัติเหตุลดน้อยลง10% | อุบัติเหตุทางถนนต่างๆ ลดลงจากปีที่ผ่านมา | สำนักงานปลัด |
| 11 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมป้ายบอกทางและป้ายชะลอความเร็ว | เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากสัญจรบนถนน | ซ่อมแซมป้ายบอกทางและป้ายชะลอความเร็ว | 10,000 (อบต.) | - | - | จำนวนอุบัติเหตุลดน้อยลง10% | อุบัติเหตุทางถนนต่างๆ ลดลงจากปีที่ผ่านมา | สำนักงานปลัด |
| 12 | ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ม.1-13 | เพื่อขยายเขตการให้บริการด้านไฟฟ้าอย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน | ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน | 500,000 (อบต.) | 500,000 (อบต.) | 500,000 (อบต.) | 13 หมู่บ้าน | ประชาชนได้รับบริการด้านไฟฟ้าอย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน | ส่วนโยธา |
| 13 | ขยายเขตไฟฟ้าลงสระ หมอยา ม. 5 | เพื่อขยายเขตการให้บริการด้านไฟฟ้าไปยังสระหมอยา | ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะไปยังสระหมอยา | 200,000 (อบต.) | 200,000 (อบต.) | 200,000 (อบต.) | ประชาชนได้รับบริการด้านไฟฟ้าทุกครัวเรือนร้อยละ 80 | ประชาชนได้รับบริการด้านไฟฟ้าไปยังสระหมอยา | ส่วนโยธา |

9.1 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการหน่วยงาน  มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

| ที่ | โครงการ | ##### วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | # ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 14 | ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ส่องสว่างภายในหมู่บ้าน ม.1-13 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก และปลอดภัยในการสัญจรไปมาเวลาค่ำคืน | ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะภายใน หมู่บ้าน | 500,000 (อบต.) | 500,000 (อบต.) | 500,000 (อบต.) | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จำนวน 13 หมู่บ้าน | ประชาชนในหมู่บ้านได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไปมาเวลาค่ำคืน | ส่วนโยธา |
| 15 | จัดซื้ออุปกรณ์ติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ | เพื่อให้มีไฟฟ้าอย่างทั่วถึง | ติดตั้งอุปกรณ์ติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ | 50,000 (อบต.) | 50,000 (อบต.) | 50,000 (อบต.) | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน ร้อยละ 80 | มีไฟฟ้าอย่างทั่วถึง | ส่วนโยธา |
| 16 | ซ่อมแซมไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน ม.1 - ม.13 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก และปลอดภัยในการสัญจรไปมาเวลาค่ำคืน | ซ่อมแซมไฟฟ้าภายใน หมู่บ้าน 13 หมู่บ้าน | 200,000 (อบต.) | 200,000 (อบต.) | 200,000 (อบต.) | ประชาชนได้รับการบริการด้านไฟฟ้า 13 หมู่บ้าน | ประชาชนในหมู่บ้านได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไปมาเวลาค่ำคืน | ส่วนโยธา |

9.2 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตำรวจบ้าน  และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเป็นกำลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรในชุมชนหมู่บ้าน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 1 | ฝึกทบทวน/อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำตำบล | เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน | 1 ครั้ง | 500,000 (อบต.) | 500,000 (อบต.) | 500,000 (อบต.) | ปีละ 1 ครั้ง | ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินได้ | สำนักงานปลัด |
| 2 | โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีม กู้ชีพ | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการดูแลและช่วยเหลืออย่างทันที | 1 ครั้ง | 10,000 (อบต.) | - | - | ปีละ 1 ครั้ง | ตำรวจบ้านสามารถทำหน้าที่ในการดูแลรักษาป้องกันความสงบเรียบร้อยได้อย่างดี | สำนักงานปลัด |
| 3 | โครงการสายตรวจชุมชนตำบลขามสมบูรณ์ | เพื่อเป็นการส่งเสริมความปลอดภัยในชุมชน | 1 ครั้ง | 50,000 (อบต.) | 50,000 (อบต.) | 50,000 (อบต.) | ปีละ 1 ครั้ง | ประชาชนอุ่นใจและมั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | สำนักงานปลัด |
| 4 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | จัดกิจกรรมและสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปีละ 1 ครั้ง | 30,000 (อบต.) | 30,000 (อบต.) | 30,000 (อบต.) | ปีละ 1 ครั้ง | จัดกิจกรรมและสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | สำนักงานปลัด |
| 5 | โครงการซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย | เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีทักษะการวางแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 1 ครั้ง | 10,000 (อบต.) | - | - | มีแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | มีการวางแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | สำนักงานปลัด |

9.2 แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตำรวจบ้าน  และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเป็นกำลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรในชุมชนหมู่บ้าน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 6 | มาตรการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน | เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชา ชนในหมู่บ้านรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านตนเอง | 1 ครั้ง | 30,000 (อบต.) | 30,000 (อบต.) | 30,000 (อบต.) | ปีละ 1 ครั้ง | สร้างความมั่นใจและสบายใจให้แก่ประชาชนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | สำนักงานปลัด |
| 7 | โครงการสายตรวจจักรยานตำบลขามสมบูรณ์ | เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับชุมชนในการรักษาความสงบเรียบร้อย | 1 ครั้ง | - | 200,000 (อบต.) | - | ปีละ 1 ครั้ง | สร้างความมั่นใจและสบายใจให้แก่ประชาชนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | สำนักงานปลัด |

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  10   ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

10.1 แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ  ลุ่มน้ำลำคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 1 | รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม | เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ประชาสัมพันธ์แผ่นพับและอบรมปีละ 1 ครั้ง | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร้อยละ 80 | ประชาชนได้รับทราบการประชาสัมพันธ์และตระหนักในการรักษาทรัพยากร ธรรมชาติ | สำนักงานปลัด |
| 2 | โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ | เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้และประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ | ปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริปีละ 1ครั้ง | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | จำนวนป่าไม้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 70 | พื้นที่ไม่น้อยกว่าป่าของขามสมบูรณ์มีความอุดมสมบูรณ์ มากขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 3 | โครงการปลูกป่าชุมชน | เพื่อการรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ปลูกป่าและรักษาป่า | ปีละ 1 ครั้ง ครั้งละ 200 ต้น | 30,000 (อบต.) | 30,000 (อบต.) | 30,000 (อบต.) | จำนวนป่าไม้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 70 | รณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ไม่น้อยกว่าปลูกป่าและรักษาป่า | ส่วนโยธา สนง.ปลัด |
| 4 | อนุรักษ์ฟื้นฟูป่าโคกหนองรังกา ม.7 | เพื่อการรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ปลูกป่าและ รักษาป่า | สนับสนุนการอนุรักษ์ พื้นฟูป่า | 50,000 (อบต.) | 50,000 (อบต.) | 50,000 (อบต.) | จำนวนป่าไม้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 70 | รณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ไม่น้อยกว่าปลูกป่าและรักษาป่า | ส่วนโยธา สนง.ปลัด |
| 5 | โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ | เพื่อการรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ปลูกป่าและ รักษาป่า | ปีละ 1 ครั้ง ครั้งละ 200 ต้น | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | จำนวนป่าไม้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 70 | พื้นที่ไม่น้อยกว่าป่าของขามสมบูรณ์มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 6 | โครงการ อบต.รวมใจภักดิ์รักพื้นที่สีเขียวลดโลกร้อน | เพื่อการรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ปลูกป่าและ รักษาป่า | ปีละ 1 ครั้ง ครั้งละ 200 ต้น | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | จำนวนป่าไม้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 70 | พื้นที่ไม่น้อยกว่าป่าของขามสมบูรณ์มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น | สำนักงานปลัด |

10.1 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ   ลุ่มน้ำลำคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |  |
| 7 | โครงการปรับสภาพภูมิทัศน์ริมทางและไหล่ทาง | เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมทางและไหล่ทางให้สวยงามขึ้น | ปรับสภาพภูมิทัศน์ริมทางและไหล่ทาง | 100,000 (อบต.) | - | - |  | สภาพภูมิทัศน์ริมทางและไหล่ทางสวยงามขึ้น | ภูมิทัศน์ริมทางและไหล่ทางดูดีและสวยงามมากขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 8 | โครงการปรับสภาพภูมิทัศน์สองข้างทาง ม.1-13 | เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านให้สวยงามขึ้น | ปรับสภาพภูมิทัศน์ทั้ง 13 หมู่บ้าน | 50,000 (อบต.) | 50,000 (อบต.) | - |  | สภาพภูมิทัศน์ทั้งสองข้างทางสวยงามขึ้น 13 หมู่บ้าน | ภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านดูดีและสวยงามมากขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 9 | ปรับสภาพภูมิทัศน์บริเวณสระน้ำข้าง สำนักงาน อบต.ขามสมบูรณ์ | เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกาย | ปรับสภาพภูมิทัศน์บริเวณสระ อบต.ตามแบบ อบต.กำหนด | 500,000 (อบต.) | - | - |  | สภาพภูมิทัศน์บริเวณสระน้ำข้างสำนักงาน อบต. สวยงามขึ้น | มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและเพิ่มทรัพยากรสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 10 | ปรับสภาพภูมิทัศน์หนองโกรกไม้แดง ม.3 | เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกาย | ปรับสภาพภูมิทัศน์หนองโกรกไม้แดง ตามแบบ อบต.กำหนด | - | - | 900,000 (อบต.) |  | สภาพภูมิทัศน์หนองโกรกไม้แดงสวยงามขึ้น | มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและเพิ่มทรัพยากรสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 11 | จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ | เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงาน | สร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติและปรับปรุงภูมิทัศน์ | - | 200,000 (อบต.) | - |  | หน้าสำนักงานมีสภาพภูมิทัศน์สวยงามขึ้น | มีภูมิทัศน์ให้สวยงามบริเวณหน้าสำนักงานและเฉลิมพระเกียรติ | สำนักงานปลัด |
| 12 | โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนบ้านโจด ,บ้านหนองสะเดา ม.4, ม.11 | เพื่อการรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ปลูกป่าและ รักษาป่าไม้ | สนับสนุนการอนุรักษ์และพื้นฟูป่าภายในชุมชน | 50,000 (อบต.) | 50,000 (อบต.) | 50,000 (อบต.) |  | พื้นที่ป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 | รณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ไม่น้อยกว่าปลูกป่าและรักษาป่า | ส่วนโยธา สนง.ปลัด |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ตัวชี้วัด |  | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |  |
| 13 | รณรงค์การใช้พลังงานอย่างประหยัด | เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนใช้พลังงานอย่างประหยัด | รณรงค์การใช้พลังงานอย่างประหยัด จำนวน 13 หมู่บ้าน | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | ประชาชนใช้พลังงานอย่างประหยัดลดลง 5% |  | ประชาชนใช้พลังงานอย่างประหยัดและเห็นคุณค่าของพลังงาน | สำนักงานปลัด |

10.2 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม  สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำระบบกำจัดขยะรวม  เพื่อจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 1 | รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการกำจัดขยะมูลฝอย | เพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึก ในการกำจัดขยะมูลฝอยและลดจำนวนขยะมูลฝอยภายใน หมู่บ้าน | ประชาสัมพันธ์แผ่นพับและอบรม | 20,000 (อบต.) | - | - | ขยะในชุมชนลดลง ร้อยละ 60 | จำนวนปริมาณขยะมูลฝอยภายในหมู่บ้านลดลง | สำนักงานปลัด |
| 2 | โครงการขยะในมือท่านลงถังเถอะครับ | เพื่อให้ประชาชนอนุรักษ์ทรัพยากรและนำกลับมาใช้ใหม่ | ปีละ 1 ครั้ง | - | 20,000 (อบต.) | - | ขยะในชุมชนลดลง ร้อยละ 60 | ประชาชนมีความตระหนักและรักษาความสะอาด | สำนักงานปลัด |
| 3 | ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งธนาคารขยะ | เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากการนำขยะมาใช้ใหม่ | 1 โครงการ | - | 100,000 (อบต.) | - | ขยะในชุมชนลดลง ร้อยละ 60 | ประชาชนได้มีที่รองรับการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ | สำนักงานปลัด |
| 4 | โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะในที่ ม.1,ม.2,ม.3, ม.4,ม.9 | เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ในการกำจัดขยะที่เกิดขึ้นภายในครัวเรือน | ก่อสร้างเตาเผาขยะ คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร สูง 2.00 เมตร | 750,000 (อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) | 750,000 (อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) | 750,000 (อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) | ขยะในชุมชนลดลง ร้อยละ 60 | ประชาชนมีสถานที่ในการกำจัดขยะและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม | ส่วนโยธา |

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 -2560)

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

| ##### ยุทธศาสตร์ | ปี 2558 |  | ปี 2559 |  | ปี 2560 |  | รวม 3 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| 1. ยุทธศาสตร์การการสานต่อแนวทางพระราชดำริ 1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง | 11 | 7,695,000 | 26 | 7,100,000 | 30 | 9,256,000 | 67 | 24,051,000 |
| รวม | 11 | 7,695,000 | 26 | 7,100,000 | 30 | 9,256,000 | 67 | 24,051,000 |
| 2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 2.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย | 20 | 4,614,000 | 18 | 4,824,000 | 16 | 4,524,000 | 54 | 13,962,000 |
| รวม | 20 | 5,420,000 | 18 | 5,630,000 | 16 | 5,330,000 | 54 | 16,380,000 |
| 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 3.1 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพื่อเกษตรกรในหมู่บ้าน (อกม.) หารูปแบบใหม่ ๆ ปรับปรุงรูปแบบเก่าให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น 3.2 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนการทำการเกษตรทางเลือก เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน | 3 6 | 410,000 610,000 | 4 10 | 910,000 320,000 | 3 4 | 410,000 100,000 | 10 20 | 1,730,000 1,030,000 |

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 -2560)

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2558 |  | ปี 2559 |  | ปี 2560 |  | รวม 3 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| 3.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภค เพื่อจำหน่ายและเพื่อการอนุรักษ์ โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน | 1 | 50,000 | 3 | 250,000 | 2 | 150,000 | 6 | 450,000 |
| รวม | 10 | 1,070,000 | 17 | 1,480,000 | 9 | 660,000 | 36 | 3,210,000 |
| 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 4.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสโดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและดำเนินการให้เกิดกองทุน หรือจัดหางบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง รวมตลอดถึงการพัฒนาให้มีความชำนาญในวิชาชีพที่เหมาะสม เพื่อพึ่งตนเอง เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป | 14 | 5,688,000 | 14 | 5,948,000 | 14 | 6,208,000 | 42 | 17,844,000 |
| รวม | 14 | 5,688,000 | 14 | 5,948,000 | 14 | 6,208,000 | 42 | 17,844,000 |
| 5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 5.1 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพิ่มสวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) | 3 | 535,000 | 4 | 555,000 | 3 | 535,000 | 10 | 1,625,000 |

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 -2560)

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2558 |  | ปี 2559 |  | ปี 2560 |  | รวม 3 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| 5.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์ | 9 | 893,000 | 12 | 521,000 | 6 | 143,000 | 27 | 1,557,000 |
| รวม | 12 | 1,428,000 | 16 | 1,076,000 | 9 | 678,000 | 37 | 3,182,000 |
| 6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงการพื้นฐาน 6.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชนในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง 6.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยว และพื้นที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของประชาชน | 1 27 | 50,000 12,648,100 | - 38 | - 11,904,000 | - 32 | - 9,641,000 | 1 97 | 50,000 34,193,100 |
| รวม | 28 | 12,698,100 | 38 | 11,904,000 | 32 | 9,641,000 | 98 | 34,243,100 |
| 7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 7.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโคราช เพื่อการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว | 17 | 680,000 | 18 | 690,000 | 17 | 680,000 | 52 | 2,050,000 |

##### บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 -2560)

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2558 |  | ปี 2559 |  | ปี 2560 |  | รวม 3 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| 7.2 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และสร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลาดสินค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 7.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัด รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ | 1 7 | 100,000 850,000 | 2 7 | 300,000 670,000 | 1 5 | 100,000 270,000 | 4 19 | 500,000 1,790,000 |
| รวม | 25 | 1,630,000 | 27 | 1,660,000 | 23 | 1,050,000 | 75 | 4,340,000 |
| 8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 8.1 แนวทางการพัฒนา นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กรเพื่อให้บริการกับประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว แม่นยำ โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน ผู้รับบริการเป็นสำคัญ 8.2 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การทำวิจัย เพิ่มพูนความรู้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ การทำงานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับประชาคมอาเซียน | 2 3 | 400,000 50,000 | 1 3 | 100,000 50,000 | 1 3 | 100,000 50,000 | 4 9 | 600,000 150,000 |

##### บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 -2560)

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2558 |  | ปี 2559 |  | ปี 2560 |  | รวม 3 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| 8.3 แนวทางการพัฒนา บูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 8.4 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ | 1 27 | 10,000 19,722,000 | 1 23 | 10,000 18,235,000 | 1 22 | 10,000 17,735,000 | 3 72 | 30,000 55,692,000 |
| รวม | 33 | 20,182,000 | 28 | 18,395,000 | 27 | 17,895,000 | 88 | 56,472,000 |
| 9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 9.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการหน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 9.2 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตำรวจบ้าน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเป็นกำลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรในชุมชนหมู่บ้าน | 13 6 | 2,060,000 630,000 | 14 5 | 2,110,000 810,000 | 13 4 | 2,100,000 610,000 | 40 15 | 6,270,000 2,050,000 |
| รวม | 19 | 2,690,000 | 19 | 2,920,000 | 17 | 2,710,000 | 55 | 8,320,000 |

##### บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 -2560)

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2558 |  | ปี 2559 |  | ปี 2560 |  | รวม 3 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| 10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ 10.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำระบบกำจัดขยะรวม เพื่อจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ | 11 2 | 830,000 770,000 | 10 3 | 430,000 870,000 | 9 1 | 1,080,000 750,000 | 30 6 | 2,340,000 2,390,000 |
| รวม | 13 | 1,600,000 | 13 | 1,300,000 | 10 | 1,830,000 | 36 | 4,730,000 |
| รวมทั้งสิ้น | 185 | 60,101,100 | 216 | 57,413,000 | 187 | 55,258,000 | 587 | 172,772,100 |

รายละเอียดโครงการพัฒนาเกินศักยภาพ

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2558-2560)

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  1   ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ

1.  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ

1.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร  เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง

| ที่ | โครงการ | ##### วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตผลของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | # ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการขยายสระโคกหนองรัง ม.2 | เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคและใช้ทำการเกษตร | ขุดลอกขยายสระน้ำพื้นที่ 10 ไร่ หรือมีปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 48,000.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยคันดินและบดทับแน่น | 3,000,000 (อบต./อบจ.หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง) | - | - | 1 แห่ง | ประชาชนมีน้ำใช้ในการทำการเกษตรอย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| 2 | โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำรอบที่สาธารณะโยชน์ โคกหนองรัง ม.2 | เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคและใช้ทำการเกษตร | ขนาดสระกว้าง 10.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 24,000.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยคันดินและบดทับแน่น | 2,000,000 (อบต./อบจ.หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง) | - | - | 1 แห่ง | ประชาชนมีน้ำใช้ในการทำการเกษตรอย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| 3 | โครงการขุดลอกสระ โกรกไม้แดง ม.3 | เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคและใช้ทำการเกษตร | ขนาดสระกว้าง 70.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 150,000.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยคันดินและบดทับแน่น | - | 9,800,000 (อบต./อบจ.หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง) | - | 1 แห่ง | ประชาชนมีน้ำใช้ในการทำการเกษตรอย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |

| ที่ | โครงการ | ##### วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตผลของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | # ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 4 | โครงการขุดลอกคลองจากสระสาธารณะหนองกกคลองบ้านใหม่เชื่อมคลองวังโพรง ม.6 | เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคและใช้ทำการเกษตร | ขุดลอกคลอง กว้าง 10 เมตร ยาว 5,000 เมตร ลึก 2.00 เมตร | - | 3,000,000 (อบต./อบจ.หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) | - | 1 แห่ง | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรอย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| 5 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน ม.2 | เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคและใช้ทำการเกษตร | รางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขนาดภายในรางกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร พร้อมฝาปิด คสล. | - | 2,500,000 (อบต./อบจ.หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) | - | 1 แห่ง | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรอย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| 6 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รอบหมู่บ้าน ม.3 | เพื่อให้ครัวเรือนในหมู่บ้านมีที่ระบายน้ำทิ้งภายในครัวเรือน | รางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขนาดภายในรางกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 1,300.00 เมตร พร้อมฝาปิด คสล. | - | 2,120,000(อบต./อบจ.หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) | - | 1 แห่ง | มีที่ระบายน้ำเสียออกจากหมู่บ้านและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง | ส่วนโยธา |
| 7 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ รอบหมู่บ้าน ม.4 | เพื่อให้ครัวเรือนในหมู่บ้านมีที่ระบายน้ำทิ้งภายในครัวเรือน | รางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขนาดภายในรางกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร พร้อมฝาปิด คสล. | - | 2,000,000 (อบต./อบจ.หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) | - | 1 แห่ง | มีที่ระบายน้ำเสียออกจากหมู่บ้านและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง | ส่วนโยธา |
| 8 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายกลางบ้าน ม. 5 | เพื่อให้ครัวเรือนในหมู่บ้านมีที่ระบายน้ำทิ้งภายในครัวเรือน | รางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขนาดภายในรางกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร พร้อมฝาปิด คสล. | - | - | 2,400,000(อบต./อบจ.หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) | 1 แห่ง | มีที่ระบายน้ำเสียออกจากหมู่บ้านและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง | ส่วนโยธา |

| ที่ | โครงการ | ##### วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตผลของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | # ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 9 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิดจากปากทางเข้าบ้าน-บ้านนายบุญโชคสองฝั่งถนน ม.5 | เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคและใช้ทำการเกษตร | รางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขนาดภายในรางกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร พร้อมฝาปิด คสล. | - | - | 5,000,000(อบต./อบจ.หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) | 1 แห่ง | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรอย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| 10 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเสีย คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิด ถนนกลางหมู่บ้าน ม.6 | เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคและใช้ทำการเกษตร | รางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขนาดภายในรางกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร พร้อมฝาปิด คสล. | - | 5,000,000(อบต./อบจ.หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) | - | 1 แห่ง | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรอย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| 11 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเสีย ถนนกลางหมู่บ้าน ม. 6 | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | รางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขนาดภายในรางกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร พร้อมฝาปิด คสล. | - | - | 2,000,000 (อบต./อบจ.หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) | 1 แห่ง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |
| 12 | โครงการวางท่อระบาย คสล.พร้อมบ่อพักถนนสายหมู่บ้าน ม.7 | เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคและใช้ทำการเกษตร | วางท่อ คสล.ศก. 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักยาว 1,000.00 เมตร | - | - | 1,600,000 (อบต./อบจ.หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) | 1 แห่ง | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรอย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| 13 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ เส้นกลางบ้าน ม. 7 | เพื่อให้ครัวเรือนในหมู่บ้านมีที่ระบายน้ำทิ้งภายในครัวเรือน | รางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขนาดภายในรางกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร พร้อมฝาปิด คสล. | - | - | 2,000,000(อบต./อบจ.หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) | 1 แห่ง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |

| ที่ | โครงการ | ##### วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตผลของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | # ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 14 | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านจากบ้านนางแพงถึงบ้านนายซุย ม.9 | เพื่อให้ครัวเรือนในหมู่บ้านมีที่ระบายน้ำทิ้งภายในครัวเรือน | วางท่อระบายน้ำ ขนาด คสล. ศก. 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวรวม 400.00 เมตร | - | 1,000,000 (อบต./อบจ.หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) | - | 1 แห่ง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |
| 15 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิดซอยกลางบ้าน ม.10 | เพื่อให้ครัวเรือนในหมู่บ้านมีที่ระบายน้ำทิ้งภายในครัวเรือน | รางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขนาดภายในรางกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร พร้อมฝาปิด คสล. | - | 2,500,000 (อบต.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) | - | 1 แห่ง | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรอย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| 16 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด รอบหมู่บ้าน ม.11 | เพื่อให้ครัวเรือนในหมู่บ้านมีที่ระบายน้ำทิ้งภายในครัวเรือน | รางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขนาดภายในรางกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร พร้อมฝาปิด คสล. | - | 2,500,000 (อบต.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) | - | 1 แห่ง | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรอย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| 17 | โครงการก่อสร้างรางระบาย คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด สายกลางบ้าน ม.12 | เพื่อให้ครัวเรือนในหมู่บ้านมีที่ระบายน้ำทิ้งภายในครัวเรือน | รางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขนาดภายในรางกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร พร้อมฝาปิด คสล. | - | - | 2,500,000 (อบต.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) | 1 แห่ง | มีที่ระบายน้ำเสียออกจากหมู่บ้านและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง | ส่วนโยธา |
| 18 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน ม.12 | เพื่อให้ครัวเรือนมีที่ระบายน้ำทิ้งภายในครัวเรือน | รางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขนาดภายในรางกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร พร้อมฝาปิด คสล. | - | 2,000,000 (อบต.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) | - | 1 แห่ง | มีที่ระบายน้ำเสียออกจากหมู่บ้านและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง | ส่วนโยธา |
| 19 | ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ม.1 | เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคและใช้ทำการเกษตร | ก่อสร้างประปาผิวดินพร้อมระบบกรองน้ำตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ | 3,500,000 (อบต./หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง) | - | - | 1 แห่ง | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคเพียงพอ | ส่วนโยธา |

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  6   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6.2  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยว และพื้นที่อื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของประชาชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) |  | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโกรกไม้แดง ม.3 | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า 5,000.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.50 เมตร (ตามสภาพพื้นที่) | - | 3,000,000 (อบต./อบจ.หรือหน่วย งานที่เกี่ยวข้อง) |  | - | 1 สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสระหลวง-ประปาโกรกไม้แดง ม.3 | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า 4,000.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.50 เมตร (ตามสภาพพื้นที่) | - | 2,400,000 (อบต./อบจ.) |  | - | 1 สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากประปาหมู่บ้าน ถึง บ้าน นายสร้อย ม.4 (ช่วงที่ 2) | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า 4,000.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.50 เมตร (ตามสภาพพื้นที่) | - | 2,400,000(อบต./อบจ.หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) |  | - | 1 สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |  |
| 4 | โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล. สายกลางบ้าน ม. 5 | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า 3,000.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.50 เมตร (ตามสภาพพื้นที่) | - | - | 1,800,000 (อบต./อบจ.หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) |  | 1 สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบหมู่บ้าน ม. 10 | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า 2,450.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.20 เมตร (ตามสภาพพื้นที่) | - | - | 1,470,000 (อบต./อบจ.หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) |  | 1 สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบคลอง ม. 10 | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า 1,750.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.50 เมตร (ตามสภาพพื้นที่) | - |  | 1,050,000 (อบต./อบจ.หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) |  | 1 สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |
| 7 | ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองสะแกพัฒนา -บุ่งตะครอง ม.13 | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,000 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า 5,000.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.20 เมตร (ตามสภาพพื้นที่) | - | 3,100,000 (อบต./อบจ.หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) | - |  | 1 สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกการสัญจรในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |  |  |  |
| 8 | ก่อสร้างถนนหินคลุกสายเทพารักษ์- หนองสะแก ม.8 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางขนส่งทางการเกษตร | ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 550.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรและบดทับแน่น | - | - | 1,100,000 (อบต.หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) | 1 สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |
| 9 | ก่อสร้างถนนหินคลุกสายพะงาดเหนือ-บ้านสี่เหลี่ยม ต.ดอนใหญ่ ม.12 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางขนส่งทางการเกษตร | ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 800.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรและบดทับแน่น | - | - | 2,500,000 (อบต.หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) | 1 สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |

บัญชีประสานโครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

ตามกรอบการประสานที่ 3 โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำ

3.3  การขุดลอกคลอง แก้ไขปัญหาอุทกภัย

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  |  | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | รวม |  |
| 1 | โครงการขยายสระโคกหนองรัง ม.2 | 3,000,000 | - | - | 3,000,000 | อบจ.นม. |
| 2 | โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำรอบที่สาธารณะโยชน์ โคกหนองรัง ม.2 | 2,000,000 | - | - | 2,000,000 | กรมทรัพยากรน้ำ จ.นม. |
| 3 | โครงการขุดลอกสระโกรกไม้แดง ม.3 | - | 9,800,000 | - | 9,800,000 | กรมทรัพยากรน้ำ จ.นม. |
| 4 | โครงการขุดลอกคลองจากสระสาธารณะหนองกกคลองบ้านใหม่เชื่อมคลองวังโพรง ม.6 | - | 3,000,000 | - | 3,000,000 | กรมทรัพยากรน้ำ จ.นม. |
| 5 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน ม.2 | - | 2,500,000 | - | 2,500,000 | อบจ.นม. |
| 6 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รอบหมู่บ้าน ม.3 | - | 2,120,000 | - | 2,120,000 | อบจ.นม. |
| 7 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ รอบหมู่บ้าน ม.4 | - | 2,000,000 | - |  | อบจ.นม. |
| 8 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายกลางบ้าน ม. 5 | - |  | 2,400,000 | 2,400,000 | อบจ.นม. |
| 9 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิดจากปากทางเข้าบ้าน-บ้านนายบุญโชคสองฝั่งถนน ม.5 | - |  | 5,000,000 | 5,000,000 | อบจ.นม. |
| 10 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเสีย คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิด ถนนกลางหมู่บ้าน ม.6 | - | 5,000,000 | - | 5,000,000 | อบจ.นม. |

129

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  |  | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | รวม |  |
| 11 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเสีย ถนนกลางหมู่บ้าน ม. 6 | - | - | 2,000,000 | 2,000,000 | อบจ.นม. |
| 12 | โครงการวางท่อระบาย คสล.พร้อมบ่อพักถนนสายหมู่บ้าน ม.7 | - | - | 1,600,000 | 1,600,000 | อบจ.นม. |
| 13 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ เส้นกลางบ้าน ม. 7 | - | - | 2,000,000 | 2,000,000 | อบจ.นม. |
| 14 | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านจากบ้านนางแพงถึงบ้านนายซุย ม.9 | - | 1,000,000 | - | 1,000,000 | อบจ.นม. |
| 15 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิดซอยกลางบ้าน ม.10 | - | 2,500,000 | - | 2,500,000 | อบจ.นม. |
| 16 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด รอบหมู่บ้าน ม.11 | - | 2,500,000 | - | 2,500,000 | อบจ.นม. |
| 17 | โครงการก่อสร้างรางระบาย คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด สายกลางบ้าน ม.12 | - | - | 2,500,000 | 2,500,000 | อบจ.นม. |
| 18 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน ม.12 |  | 2,000,000 | - | 2,000,000 | อบจ.นม. |
| 19 | ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ม.1 | 3,500,000 | - | - | 3,500,000 | กรมทรัพยากรน้ำ จ.นม. |
| รวมทั้งสิ้นจำนวน 19 โครงการ |  | 8,500,000 | 32,420,000 | 15,500,000 | 56,420,000 |  |

ตามกรอบการประสานที่ 1 โครงการเกี่ยวกับการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน

1.1  การก่อสร้างถนน

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  |  | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | รวม |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโกรกไม้แดง ม.3 | - | 3,000,000 | - | 3,000,000 | อบจ.นม. |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสระหลวง-ประปาโกรกไม้แดง ม.3 | - | 2,400,000 | - | 2,400,000 | อบจ.นม |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากประปาหมู่บ้าน ถึง บ้านนายสร้อย ม.4 (ช่วงที่ 2) | - | 2,400,000 | - | 2,400,000 | อบจ.นม |
| 4 | โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล. สายกลางบ้าน ม. 5 | - | - | 1,800,000 | 1,800,000 | อบจ.นม |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบหมู่บ้าน ม. 10 | - | - | 1,470,000 | 1,470,000 | อบจ.นม. |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบคลอง ม. 10 | - | - | 1,050,000 | 1,050,000 | อบจ.นม. |
| 7 | ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองสะแกพัฒนา -บุ่งตะครอง ม.13 | - | 3,100,000 | - | 3,100,000 | อบจ.นม. |
| 8 | ก่อสร้างถนนหินคลุกสายเทพารักษ์- หนองสะแก ม.8 | - | - | 1,100,000 | 1,100,000 | อบจ.นม. |
| 9 | ก่อสร้างถนนหินคลุกสายพะงาดเหนือ-บ้านสี่เหลี่ยม ต.ดอนใหญ่ ม.12 | - | - | 2,500,000 | 2,500,000 | อบจ.นม. |
| รวมทั้งสิ้นจำนวน 9 โครงการ |  | - | 10,900,000 | 7,920,000 | 18,820,000 |  |

บทที่  6

การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

…………………………………………..

แผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.  2548 เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น ซึ่งจำเป็นต้องกำหนดแนวทางการพัฒนาให้แผนพัฒนาท้องถิ่นตอบสนองต่อปัญหา ความต้องการและศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล  รวมทั้งสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาแบบบูรณาการและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ตลอดจนทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและนโยบายของรัฐบาล ดังนั้นการนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติจึงสามารถแบ่งเป็น 4 แนวทางดังนี้

1.  องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการเองโดยการแปลงแนวทางการพัฒนาและโครงการนำไปจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้แก่แผนปฏิบัติการ แล้วองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการปฏิบัติเพื่อบรรลุจุดประสงค์ของแผนงานโครงการ

2.  การสนับสนุนให้หน่วยงานราชการอื่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือองค์กรเอกชนเป็นผู้ดำเนินงาน ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีความพร้อมหรือมีศักยภาพเพียงพอ และมีหน่วยงานหรือองค์กรอื่นมีศักยภาพและมีความพร้อมที่จะดำเนินงานมากกว่า

3.  การร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือองค์กรเอกชนอื่นในการดำเนินงานในกรณีที่ปฏิบัติงานจะต้องเกี่ยวพันกับหน่วยงานหรือองค์กร โดยอาจดำเนินงานในรูปแบบหุ้นส่วนสหการหรือคณะทำงานหรือคณะกรรมการ

4.  การประสานหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรเอกชนอื่นเป็นผู้จัดสรรงบประมาณและการดำเนินการตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแนวทางที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนา คณะกรรมการประสานการพัฒนาและผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาตามลำดับ

6.1  องค์กรรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ข้อ 28   กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

1.  นายบุญโชค  ช่างพะเนาว์       สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล		กรรมการ

2.  นายอภิชาติ  รามหริ่ง         	สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล		กรรมการ

3.  นางสนั่น  ปาปะเก	          สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล		กรรมการ

4.  นายเชิดชัย  สวนดี		ผู้แทนประชาคมระดับตำบล		กรรมการ

5   นางจำลอง  หนูเทพ		ผู้แทนประชาคมระดับตำบล		กรรมการ

6.  สาธารณสุขอำเภอ 	                    					กรรมการ

7.  พัฒนากรประจำตำบล							กรรมการ

8.  นางสาวขวัญวิภา  นานอก	นักวิชาการเงินและบัญชี			กรรมการ

9.  นายทรงพล  พลโดด		ผู้ทรงคุณวุฒิ			       	กรรมการ

10. นายสมชาย  พิรักษา	   	ผู้ทรงคุณวุฒิ				กรรมการ

11. นายเกียรติศักดิ์  ตั้งพงษ์        บุคลากร				กรรมการ

## มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(1)  กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(2)  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(3)  รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

(4)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

6.2  การกำหนดวิธีการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  โดยใช้แบบรายงาน 3  แบบตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเป็นแนวทางไว้  คือ

1.  แบบประเมินผลแผนพัฒนา

ใช้แบบรายงาน  แบบที่  1   การประเมินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

2.  แบบติดตามแผนพัฒนา

ใช้แบบรายงาน  แบบที่ 2    แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3.  แบบประเมินผลแผนพัฒนา

ใช้แบบรายงาน  3   แบบ  คือ

3.1   แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

3.2  แบบประเมินความพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กร อปท.ในภาพรวม

3.3  แบบประเมินความพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กร  อปท. ในแต่ละ

ยุทธศาสตร์

(รายละเอียดแบบประเมินและแบบติดตาม   ใน  ภาค ผนวก)

6.3  การกำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล

| ระบบติดตาม |  |  | ระบบประเมินผล |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ผู้ประเมิน | รายงาน | ระยะเวลา | ผู้ประเมิน | รายงาน | ระยะเวลา |
| อบต. | 1. ใช้แบบรายงานที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานของ อบต. รายไตรมาส (3 เดือน) 2. ส่งรายงานให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา | ทุกๆ 3 เดือน | อบต. | 1. ใช้แบบรายงานที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ของ อบต. 2. ส่งรายงานให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา | เมื่อ อบต.ประกาศใช้แผน |
|  |  |  |  | 1. ใช้แบบรายงานที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 2. ใช้แบบรายงานที่ 3/2 แบบประเมินความพอใจต่อผลการดำเนินงานของ อบต. ในภาพรวม 3. ใช้แบบรายงานที่ 3/3 แบบประเมินความพอใจต่อผลการดำเนินงานของ อบต. ในแต่ละยุทธศาสตร์ 4. ส่งรายงานให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา | ทุกๆ 1 ปี (ภายใน ธันวาคม) |
| คณะติดตามฯ | 1. ตรวจสอบรายงาน 2. วิเคราะห์รายงานตามแบบ 3. รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ | 15 วันนับตั้งแต่รับรายงาน | คณะติดตามฯ | 1. ตรวจสอบรายงาน 2. วิเคราะห์รายงานตามแบบ 3. เสนอผู้บริหารทราบ | 15 วันนับตั้งแต่รับรายงาน |
|  |  |  | ผู้บริหาร | 1. เสนอสภาเพื่อทราบ 2. ประกาศให้ประชาชนทราบ | 1.ภายในธันวาคม 2.ประกาศไม่น้อยกว่า30วัน |

ภาคผนวก

แบบที่  1  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง :  แบบที่  1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ..............องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์...............................................

| ประเด็นการประเมิน | มี การดำเนินงาน | ไม่มี การดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ |  |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล |  |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน |  |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (swot) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา ท้องถิ่น |  |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ ศักยภาพของท้องถิ่น |  |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด |  |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน |  |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา |  |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด |  |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ |  |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ |  |  |

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส (3 เดือน)

คำชี้แจง :  แบบที่  2 เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก  ๆ           3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม หรือไตรมาสที่ 1

ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่วไป

1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น..........องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์...............................................

2.  รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

(1)  ไตรมาสที่ 1(ตุลาคม-ธันวาคม)		(2)  ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม)

(3)  ไตรมาสที่3 (เมษายน-มิถุนายน)		(4)  ไตรมาสที่4  (กรกฎาคม-กันยายน)

ส่วนที่  2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี

3.  จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี

| ยุทธศาสตร์ | ปีที่ 1 พ.ศ....... |  | ปีที่ 2 พ.ศ....... |  | ปีที่ 3 พ.ศ........ |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ |
| 1... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ฯลฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.  จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

| ยุทธศาสตร์ | ปีที่ 1…... |  | ปีที่ 2…... |  | ปีที่ 3…... |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ |
| รวม |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี............................

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ที่เสร็จ |  | จำนวนโครงการ ที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ |  | จำนวน โครงการที่มี การยกเลิก |  | จำนวน โครงการ ที่มีการเพิ่มเติม |  | จำนวนโครงการ ทั้งหมด |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| รวม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- การเบิกจ่ายงบประมาณปี.................................

| ยุทธศาสตร์ | งบปกติ |  | เงินสะสม |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| รวม |  |  |  |  |  |  |

ส่วนที่  3  ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

7.   โครงการที่ได้รับงบอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี.....................

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่ายไป |
| รวม |  |  |  |  |  |

ส่วนที่  4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

คำชี้แจง  :  แบบที่  3/1  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้  และมีการกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1  ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น..........องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์...........................................................................

2.  วัน/เดือน/ปี  ที่รายงาน..........................................................................................................................................................

ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี

3.  ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  |
| --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ |

ส่วนที่  3  ผลการดำเนินงาน

4.  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรวม

| ประเด็น | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรม |  |  |  |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ |  |  |  |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |  |  |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน ท้องถิ่น |  |  |  |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| ภาพรวม |  |  |  |

5.  ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่  1  ......................................................................................................................................................................

- ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ ( เต็ม 10 คะแนน |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม |  |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม |  |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม |  |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ |  |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม |  |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน ท้องถิ่น |  |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |

- การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ตัวชี้วัดที่เลือก | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | การดำเนินการ (จำนวน) | หลังดำเนินการ (จำนวน) | เพิ่ม/ลด |

แบบที่  3/2   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

คำชี้แจง : แบบที่  3/2  เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน  ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1  ครั้ง  หลังจากสิ้นปีงบประมาณ

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

1.  เพศ		(1)  ชาย			(2)  หญิง

2.  อายุ		(1)  ต่ำกว่า  20  ปี		(2)  20-30  ปี		(3)  31-40  ปี

(4)  41-50  ปี		(5)  51-60  ปี		(6)  มากกว่า  60  ปี

3.  การศึกษา	(1)  ประถมศึกษา		(2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	(3)  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า

(4)  ปริญญาตรี		(5)  สูงกว่าปริญญาตรี	(6)  อื่นๆ

4.  อาชีพ		(1)  รับราชการ		(2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	(3)  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว

(4)  รับจ้าง		(5)  นักเรียน/นักศึกษา	(6)  เกษตรกร

(7)  อื่นๆ

ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด

| ความพอใจ | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรม |  |  |  |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |  |  |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน ท้องถิ่น |  |  |  |
| 8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน |  |  |  |
| 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |

แบบที่  3/3   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

ส่วนยุทธศาสตร์......................................................................................................................................................................

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

1.  เพศ		(1)  ชาย			(2)  หญิง

2.  อายุ		(1)  ต่ำกว่า  20  ปี		(2)  20-30  ปี		(3)  31-40  ปี

(4)  41-50  ปี		(5)  51-60  ปี		(6)  มากกว่า  60  ปี

3.  การศึกษา	(1)  ประถมศึกษา		(2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	(3)  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า

(4)  ปริญญาตรี		(5)  สูงกว่าปริญญาตรี	(6)  อื่นๆ

4.  อาชีพ		(1)  รับราชการ		(2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	(3)  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว

(4)  รับจ้าง		(5)  นักเรียน/นักศึกษา	(6)  เกษตรกร

(7)  อื่นๆ

ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้าน....................

โดยให้คะแนนเต็ม  10  ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด

| ความพึงพอใจ | คะแนน (10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม |  |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม |  |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม |  |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ |  |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน ท้องถิ่น |  |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |

การพิจารณาแผนพัฒนา  3  ปี

( พ.ศ.  2558-2560)

.............................................................

(นายไชยโย  คงอินทร์ )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาฯ

( นายแดง  ชุดกลาง )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

ประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

ผลการพิจารณาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

(     )  เห็นชอบ			(     )    ไม่เห็นชอบ

( นายนคเรศ  ชูสันเทียะ )

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

ผลการพิจารณาของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

(     )  อนุมัติ			(     )  ไม่อนุมัติ

( นายแดง  ชุดกลาง )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์