บทที่  1

บทนำ

…………………………….……….

  - ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี

แผนพัฒนาสามปี  เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติโดยมีหลักคิดที่ว่า ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนามากกว่าหนึ่งแนวทางและ ภายใต้การพัฒนาหนึ่ง  จะมีโครงการ/กิจกรรม  ได้มากกว่า  1  โครงการ/กิจกรรม  ที่จะต้องนำมาดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์  เป้าหมาย  จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน  และวิสัยทัศน์ในที่สุด

นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนพัฒนาอย่างใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี กล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้ในการวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  โดยนำโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี ในปีที่จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีไปจัดทำงบประมาณ  เพื่อให้กระบวนการจัดทำงบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบและผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

แผนพัฒนาสามปี  หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุม ระยะเวลา  3  ปี  โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี

ดังนั้น โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี โดยเฉพาะในแผนของห้วงระยะเวลาสามปีนั้นควรมีความพร้อมอย่างน้อย  2  ประการ  คือ

- มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะดำเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของโครงการ/กิจกรรม  รวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม

- กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจำปีแรก  ของห้วงระยะเวลาสามปี  ควรมีความพร้อมในเรื่องรูปแบบ และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควรเพื่อสามารถกำหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะนำไปใช้จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ต่อไปนี้

แผนพัฒนาสามปี  มีลักษณะกว้าง ๆ ดังต่อไปนี้

- เป็นเอกสารแสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

- เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมี

ลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดำเนินการ

- เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดำเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี

- เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมระหว่างแผนยุทธศาสตร์  กับงบประมาณรายจ่ายประจำปี

1.2  วัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

1.  เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี ที่ตอบสนองต่อปัญหา ความต้องการของประชาชน ภายใต้ศักยภาพ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

2.  เพื่อเป็นเครื่องมือในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์กับส่วนราชการ

3.  เพื่อเพิ่มทักษะและขีดความสามารถของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

4.  เพื่อประสานการพัฒนาให้สอดคล้องทั้งในระดับส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น

5.  เพื่อเป็นการพัฒนาทรัพยากรอย่างมีกรอบและมีประสิทธิภาพ

6.  เพื่อเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณ

1.3  ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

1.  การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

2.  การเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร

ส่วนตำบลขามสมบูรณ์  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

ขามสมบูรณ์และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขาม

สมบูรณ์

3.  การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการ และศักยภาพในระดับหมู่บ้าน

4.  การประชุมประชาคมตำบลเพื่อรับฟังปัญหา   ความต้องการ  และศักยภาพในระดับตำบล

5.  การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล สรุปผลการรับฟัง

ปัญหา ความต้องการ และประเด็นในการพัฒนาพร้อมจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี

6.  การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์

ภารกิจหลัก และจุดมุ่งหมายของการพัฒนา

7.  การพิจารณาการกำหนดแผนพัฒนาสามปี

8.  การบูรณาการแนวทางการพัฒนา

9.  เสนอและทบทวนร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบ

10. การเสนอพิจารณาอนุมัติต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

11. ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี

1.4  ประโยชน์ของแผนพัฒนาสามปี

การจัดทำแผนพัฒนาสามปี เป็นเครื่องมือที่จะช่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดำเนินการต่าง ๆ ที่อาจเชื่อมโยงและส่งผลในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำมาตัดสินใจกำหนดแนวทางการดำเนินงานและทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด

ทรัพยากรทั่วไปประกอบด้วย

เงิน  ทั้งเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองและแหล่งงบประมาณภายนอก  รวมทั้งมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายด้วย

คน  ซึ่งหมายความรวมตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่น  พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับซึ่งจะมีความแตกต่างหลากหลายทั้งด้านความรู้ ทักษะและทัศนะคติ  ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะต้องนำศักยภาพของกำลังคนเหล่านั้นมาใช้รวมทั้งต้องพัฒนากำลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและถ้าพิจารณาในความหมายอย่างกว้าง และอาจหมายความรวมถึงประชาชนในท้องถิ่นซึ่งจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นด้วย

วัสดุอุปกรณ์  หมายถึง  เครื่องจักร  เครื่องมือ  รวมทั้งอาคารสถานที่  ที่จะสามารถนำมาใช้ในการบริหารจัดการท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาสูงสุด  โดยมีการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ให้มีความทันสมัย  เพื่อรองรับความก้าวหน้าของสังคมโดยส่วนรวมได้อย่างเท่าทันและใช้วัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพ

การบริหารจัดการ เป็นสิ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสามประการข้างต้นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีสภาพการพัฒนาอย่างยั่งยืน  การบริหารจัดการเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ทั้งต้องศึกษาและนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

1.5  กลยุทธ์และเทคนิคในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

ในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์มุ่งหวังที่จะทำแผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการ ปัญหาของท้องถิ่นและศักยภาพ ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงจึงได้กำหนดการจัดทำแผนโดยใช้กลยุทธ์และเทคนิคดังนี้

1.  ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ทั้งในเชิง

ประวัติศาสตร์  สังคม การเมือง เศรษฐกิจและศิลปวัฒนธรรมตลอดทั้งภูมิศาสตร์และ

สิ่งแวดล้อม

2..  รับฟังความคิดเห็นของผู้แทนภาคประชาชน ประชาคม ในรูปแบบการบูรณาการแผนแต่ละส่วน

3.  รวบรวบข้อมูลและข้อคิดเห็นเสนอผู้บริหารเพื่อกำหนดแนวนโยบาย

4.  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ โดยมีส่วนร่วม

1.6  คณะทำงานการจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

1.  นายไชยโย	คงอินทร์	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	          	ประธานกรรมการ

2.  นายทวีศักดิ์  นิจเกษม          	หัวหน้าส่วนโยธา    		           	กรรมการ

3.  นายเกียรติศักดิ์   ตั้งพงษ์      	บุคลากร		                      	กรรมการ

4.  นางขวัญวิภา  เจ้ยไธสง	นักวิชาการเงินและบัญชี			กรรมการ

5.  นางสุพิศ  กระทุ่มกลาง	นักพัฒนาชุมชน				กรรมการ

6.  นางดวงใจ  ปะกลาง		ครูผู้ดูแลเด็ก				กรรมการ

7.  นายชนะชัย  เสือนอก	          	ผู้แทนประชาคมระดับตำบล                    	กรรมการ

8.  นายไววิทย์  จินดาไพศาล      	ผู้แทนประชาคมระดับตำบล                   	กรรมการ

9.  นายนคเรศ  ชูสันเทียะ		ผู้แทนประชาคมระดับตำบล                    	กรรมการ

10.  นางสาวดวงกมล  เทียมทอง   	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน           กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

1.  นายองอาจ   ขอศรีกลาง   	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล		ประธานกรรมการ

2.  นายธนพล    ปาปะเก 	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล          		กรรมการ

3.  นางรัชนี 	 ศรีโย		รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล           	กรรมการ

4.  นายสุพล	 แดนไธสง  	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล        	กรรมการ

5.  นายพันธ์	คำมะปะนา   	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล        	กรรมการ

6.  นายเรืองศักดิ์  มาตรนอก  	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล       	กรรมการ

7.  นายทองม้วน  พันธ์ทองศรี      	ผู้ทรงคุณวุฒิ                     		กรรมการ

8.  นายสมาน  ภูขามคม             	ผู้ทรงคุณวุฒิ                     		กรรมการ

9.  นายวิชัย  แก้วระวัง               	ผู้ทรงคุณวุฒิ                     		กรรมการ

10.  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะค่า					กรรมการ

11.  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขาม					กรรมการ

12.  นายศิริชัย  มะปะโม		ครู คศ.๓  ชำนาญการพิเศษ		กรรมการ

13.  นายวีระ  	รังสิโยภาส	ผู้แทนประชาคมระดับตำบล        		กรรมการ

14.  นายประกอบ  ศรีวังนอก	ผู้แทนประชาคมระดับตำบล       		กรรมการ

15.  นายสราวุฒิ	     แก้วระวัง	ผู้แทนประชาคมระดับตำบล        		กรรมการ

16.  นายจูม  พรมนอก	              ผู้แทนประชาคมระดับตำบล        		กรรมการ

17.  นางสุกัญญา  นวลศรี	          	ผู้แทนประชาคมระดับตำบล        		กรรมการ

18.  นายอุดม  วิไลเลิศศิลป์	ผู้แทนประชาคมระดับตำบล         		กรรมการ

19.  นายไชยโย  คงอินทร์	         	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล          กรรมการและเลขานุการ

20.  นางสาวดวงกมล  เทียมทอง   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

1.  นายทวีศักดิ์  รอดวินิจ             	สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล		กรรมการ

2.  นายสุข   ประกอบเก้า         	สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล		กรรมการ

3.  นายนคเรศ  ชูสันเทียะ             	สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล		กรรมการ

4.  นายเชิดชัย  สวนดี		ผู้แทนประชาคมระดับตำบล		กรรมการ

5   นางจำลอง  หนูเทพ		ผู้แทนประชาคมระดับตำบล		กรรมการ

6.  สาธารณสุขอำเภอ 	                     					กรรมการ

7.  พัฒนากรประจำตำบล							กรรมการ

8.  นางขวัญวิภา  เจ้ยไธสง	นักวิชาการเงินและบัญชี			กรรมการ

9.  นายทรงพล  พลโดด		ผู้ทรงคุณวุฒิ			          	กรรมการ

10. นายสมชาย  พิรักษา	   	ผู้ทรงคุณวุฒิ				กรรมการ

11. นายเกียรติศักดิ์  ตั้งพงษ์          บุคลากร					กรรมการ

บทที่  2

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

.......................................................

2.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ทำเลที่ตั้งตำบล

ตำบลขามสมบูรณ์เป็น 1 ใน 10 ตำบล 2 เทศบาลตำบลในเขตอำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา  มีอาณาเขตติดต่อกับท้องถิ่นใกล้เคียง  คือ ตำบลคูขาด   เทศบาลตำบลเทพาลัย  ตำบลเทพาลัย  ตำบลดอนใหญ่  ตำบลตาจั่น  ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง ดังนี้

ทิศเหนือ        	จรดพื้นที่    ตำบลคูขาดและตำบลเทพาลัย  อำเภอคง

ทิศใต้             	จรดพื้นที่    ตำบลตาจั่น อำเภอคง

ทิศตะวันออก  	จรดพื้นที่   ตำบลเทพาลัยและตำบลตาจั่น  อำเภอคง

ทิศตะวันตก    	จรดพื้นที่   ตำบลดอนใหญ่  อำเภอคง และ ตำบลมะค่า  อำเภอโนนสูง

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ทิศใต้ของอำเภอคงมีพื้นที่ห่างจากอำเภอคง 17  กิโลเมตร  ไปตามถนนบ้านวัด - ขามสมบูรณ์ และห่างจากจังหวัดนครราชสีมา 67 กิโลเมตร

เนื้อที่

ตำบลขามสมบูรณ์มีเนื้อที่ทั้งหมด  41.06  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  25,662  ไร่             ภูมิประเทศมีสภาพพื้นที่เป็นที่ดอนสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 185 เมตร เหมาะสำหรับทำการเกษตร เช่น    ทำนา ทำไร่  เลี้ยงสัตว์ และปลูกพืชผัก

การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล

สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  เมื่อวันที่  13  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2540

เขตการปกครองจำนวนหมู่บ้าน   13   หมู่บ้าน

| ชื่อหมู่บ้าน | หมู่ที่ | ชื่อผู้ใหญ่บ้าน |
| --- | --- | --- |
| # ตำบลขามสมบูรณ์ |  | กำนันตำบลขามสมบูรณ์ นายอำพล พรมนอก |
| 1. บ้านขาม | 1 | นายสนิท ดีนวล |
| 2. บ้านพะงาด | 2 | นายยุทธพงษ์ คำมะปะนา |
| 3. บ้านสระหลวง | 3 | นายปฏิภาณ ภักดีแก้ว |
| 4. บ้านโจด | 4 | นายอำพล พรมนอก |
| 5. บ้านโนนสีฟัน | 5 | นางสาวมะลิ ขอกลาง |
| ชื่อหมู่บ้าน | หมู่ที่ | ชื่อผู้ใหญ่บ้าน |
| 6.บ้านตะหนอด | 6 | นางสาวตวงรัตน์ ขอกั้นกลาง |
| 7. บ้านมะค่า | 7 | นายเฉลิม โสมสนวนนอก |
| 8. บ้านบุ่งตะครอง | 8 | นายสมพงษ์ ประจง |
| 9. บ้านโกรกพัฒนา | 9 | นายทรงพล พลโดด |
| 10. บ้านใหม่สามัคคี | 10 | นายสมชาย พิรักษา |
| 11. บ้านหนองสะเดา | 11 | นายวัชรินทร์ เพียนอก |
| 12. บ้านพะงาดเหนือพัฒนา | 12 | นางศศิธร ภักดีแก้ว |
| 13. บ้านหนองสะแก | 13 | นายธงชัย นาประจัด |

# ข้อมูลจำนวนประชากรของตำบลขามสมบูรณ์

| ชื่อหมู่บ้าน | หมู่ที่ | ชาย | หญิง | รวม | จำนวนครัวเรือน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ตำบลขามสมบูรณ์ |  | 1,950 | 2,020 | 3,970 | 959 |
| 1. บ้านขาม | 1 | 250 | 302 | 552 | 140 |
| 2. บ้านพะงาด | 2 | 183 | 173 | 356 | 82 |
| 3. บ้านสระหลวง | 3 | 167 | 165 | 332 | 68 |
| 4. บ้านโจด | 4 | 156 | 169 | 325 | 80 |
| 5. บ้านโนนสีฟัน | 5 | 143 | 137 | 280 | 83 |
| 6.บ้านตะหนอด | 6 | 132 | 146 | 278 | 77 |
| 7. บ้านมะค่า | 7 | 122 | 116 | 238 | 66 |
| 8. บ้านบุ่งตะครอง | 8 | 105 | 109 | 214 | 43 |
| 9. บ้านโกรกพัฒนา | 9 | 159 | 162 | 321 | 73 |
| 10. บ้านใหม่สามัคคี | 10 | 141 | 147 | 288 | 65 |
| 11. บ้านหนองสะเดา | 11 | 117 | 105 | 222 | 58 |
| 12. บ้านพะงาดเหนือพัฒนา | 12 | 178 | 192 | 370 | 81 |
| 13 บ้านหนองสะแก | 13 | 97 | 97 | 194 | 43 |

ที่มา : สำนักทะเบียนอำเภอคง  ณ  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2556

การศึกษา

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขาม    	ตั้งอยู่ที่  บ้านขาม ม.1

-โรงเรียนปริยัติไพศาล		ตั้งอยู่ที่  บ้านพะงาด  ม.2

-โรงเรียนบ้านขาม		ตั้งอยู่ที่  บ้านขาม  ม.1

-โรงเรียนตะหนอด		ตั้งอยู่ที่  บ้านตะหนอด ม.6

-โรงเรียนบ้านมะค่า		ตั้งอยู่ที่  บ้านมะค่า ม.7

สาธารณสุข

-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามสมบูรณ์   1  แห่ง

1)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามสมบูรณ์

-  ศูนย์สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน       13  แห่ง

-  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ   ร้อยละ  100

### ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- ที่ทำการสายตรวจประจำตำบล  (ตั้งอยู่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล)

##### สภาพเศรษฐกิจ

ประชากรในเขตพื้นที่ไม่น้อยกว่าองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ประมาณร้อยละ 90 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำไร่ ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เลี้ยงสัตว์ ฯลฯ และประชากรอีกร้อยละ 10 ประกอบอาชีพ   รับจ้าง รับราชการ

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

-  ปั้มน้ำมันและก๊าซ	จำนวน 		2	แห่ง	ตั้งอยู่ในหมู่ 1,4

-  โรงสี			จำนวน		8 	แห่ง	ตั้งอยู่ในหมู่ 1,2,3,6,7,9

สภาพทางสังคม

สถาบันและองค์กรศาสนา

-  วัด/สำนักสงฆ์		จำนวน		8	แห่ง	ตั้งอยู่ในหมู่ 1,2, 6,8,4,5

-  มัสยิด			จำนวน		-	แห่ง

-  ศาลเจ้า		จำนวน		-	แห่ง

-  โบสถ์			จำนวน		-	แห่ง

##### ด้านสาธารณสุข

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามสมบูรณ์	จำนวน	  1    แห่ง	ตั้งอยู่ในหมู่ 1

-สถานพยาบาลเอกชน	จำนวน		-	แห่ง

-ร้านขายยาแผนปัจจุบัน	จำนวน		-	แห่ง

-อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100

##### แหล่งน้ำธรรมชาติ

-ลำน้ำ,ลำห้วย,คลอง		จำนวน		11	สาย

-บึง,หนอง,สระน้ำและอื่น ๆ	จำนวน		25	แห่ง

-บ่อบาดาลและบ่อโยก		จำนวน		12	แห่ง

2.2  ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล

- ผู้บริหารฝ่ายการเมือง   ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  1  คน  และรองนายก  2 คน และเลขานุการ 1 คน  และองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน  26  คน

| ลำดับที่ | ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง |
| --- | --- | --- |
| 1 | นายองอาจ ขอศรีกลาง | นายกองค์การบริหารส่วนตำบล |
| 2 | นายธนพล ปาปะเก | รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล |
| 3 | นางรัชนี ศรีโยธา | รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล |
| 4 | นายสราวุธ เพ็ชรภูวงษ์ | เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล |
| 5 | นายวีระ รังสิโยภาส | สมาชิก อบต. หมู่ 1 |
| 6 | นายไววิทย์ จินดาไพศาล | สมาชิก อบต. หมู่ 1 |
| 7 | นายจันทร์ ฉิมนอก | สมาชิก อบต. หมู่ 2 |
| 8 | นายประจิตร์ ไกลกลาง | สมาชิก อบต. หมู่ 2 |
| 9 | นายสนิท ศรีก้อม | สมาชิก อบต. หมู่ 3 |
| 10 | นายสุพล แดนไธสง | สมาชิก อบต. หมู่ 3 |
| 11 | นายคำมูล ผิวผาย | สมาชิก อบต. หมู่ 4 |
| 12 | นายเรืองศักดิ์ มาตรนอก | สมาชิก อบต. หมู่ 4 |
| 13 | นายสุข ดำงูเหลือม | สมาชิก อบต. หมู่ 5 |
| 14 | นายชนะชัย เสือนอก | สมาชิก อบต. หมู่ 5 |
| 15 | นายตุลยา ตับกลาง | สมาชิก อบต. หมู่ 6 |
| 16 | นายบัญชา เกิดมะม่วง | สมาชิก อบต. หมู่ 6 |
| 17 | นายพิทักษ์ ศรีประเสริฐศักดิ์ | สมาชิก อบต. หมู่ 7 |
| 18 | นายชวน สนิทบุญ | สมาชิก อบต. หมู่ 7 |
| 19 | นายทวีศักดิ์ รอดวินิจ | สมาชิก อบต. หมู่ 8 |
| 20 | นายอภิชาติ รามหริ่ง | สมาชิก อบต. หมู่ 8 |
| 21 | นางลั่นทม สนิทบุญ | สมาชิก อบต. หมู่ 9 |
| 22 | นายอดิพงษ์ ธรรมสา | สมาชิก อบต. หมู่ 9 |
| 23 | นายสมบัติ เปลวเฟื่อง | สมาชิก อบต. หมู่ 10 |
| 24 | นางสงบ กุนอก | สมาชิก อบต. หมู่ 10 |
| 25 | นายสุชาติ ยศรุ่งเรือง | สมาชิก อบต. หมู่ 11 |
| 26 | นายสุข ประกอบเก้า | สมาชิก อบต. หมู่ 11 |
| 27 | นายวีรวัฒน์ ปาปะเก | สมาชิก อบต. หมู่ 12 |
| 28 | นายพัน คำมะปะนา | สมาชิก อบต. หมู่ 12 |
| 29 | นายนคเรศ ชูสันเทียะ | สมาชิก อบต. หมู่ 13 |
| 30 | นายธงชัย นาประจัด | สมาชิก อบต. หมู่ 13 |

(2)  จำนวนบุคลากร พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างปัจจุบัน มีจำนวน  25 คน และส่วนราชการจำนวน  5  ส่วน ดังนี้

ตำแหน่งในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน 13  คน

1.  นายไชยโย 		คงอินทร์	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นักบริหารงาน  อบต.7)

2.  นายเกียรติศักดิ์        	ตั้งพงษ์		หัวหน้าสำนักงานปลัด

3.  นางสาวดวงกมล	เทียมทอง	จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน 4

4. นายเอกชัย		บุญประกอบ	บุคลากร  4

5.  นางสุพิศ                      กระทุ่มกลาง       นักพัฒนาชุมชน 5

6.  นางสายสุรีย์                ศรีทรัพย์	เจ้าพนักงานธุรการ 3

7.  นางสาวลลิตา		ดอนกลาง	ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

8.  นางสาวธนาภรณ์ 	มาตลาด		ผช. เจ้าหน้าที่ธุรการ

9.  นางสาวจรินทร์พร      กามล		ผช.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

10.  นางสุกัญญา		นวลศรี		คนงานทั่วไป

11.  นายณรงค์		เศษกลาง	นักการ

12.  นายพรชัย		พลเสนา		คนสวน

13.  นายสมศักดิ์		ทุมพล		พนักงานขับรถยนต์

ตำแหน่งในส่วนการคลัง		จำนวน  5   คน

1.  นางสาวขวัญวิภา	นานอก		นักวิชาการเงินและบัญชี  4

รักษาการหัวหน้าส่วนการคลัง

2.  นางสาวศิริวรรณ	ฉิมนอก		ลูกจ้างประจำ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

3.  นางวรรณา 		จงบวกกลาง	ผช.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

4.  นางสาวอนงค์	ตราดไธสง	ผช.เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

5.  นางเกษศินี  		โทสิงห์		ผช.เจ้าหน้าที่พัสดุ

ตำแหน่งในส่วนโยธา		จำนวน   4  คน

1.  นายทวีศักดิ์		นิจเกษม		หัวหน้าส่วนโยธา

(นักบริหารงานช่าง 6ว)

2.  ส.ท.ภูวนาท     	ศรีโยธา		นายช่างโยธา

3.  นายยุทธศักดิ์  	ไชยจันลา	ผช. ช่างไฟฟ้า

4.  นายวัฒวี  		วิเลิศรัมย์	ผช. นายช่างโยธา

ตำแหน่งในส่วนการศึกษา	จำนวน  3 คน

1.  นางดวงใจ  		ปะกลาง		ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก  รักษาการแทน

หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

2.  นางสาวเพชรรัตน์	การบรรจง	ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ

3.  นางสมหวัง 		จุ้ยกลาง		ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย

ตำแหน่งในส่วนสาธารณสุข	จำนวน  2  คน

1.  นายเกียรติศักดิ์	ตั้งพงษ์		หัวหน้าสำนักงานปลัด  รักษาการแทน

หัวหน้าส่วนสาธารณสุข

2.  นายสิทธิ์ศักดิ์		โจทย์พิมาย	ผช.เจ้าพนักงานสัตวบาล

(3)  ระดับการศึกษาของบุคลากร

ประถมศึกษา			จำนวน   1   คน

มัธยมศึกษาตอนต้น		จำนวน	  3   คน

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	จำนวน	  4   คน

ปวส.				จำนวน    5   คน

ปริญญาตรี			จำนวน    10  คน

สูงกว่าปริญญาตรี		จำนวน    1    คน

1.2 อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย (Authority)

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546)   มีรายละเอียดดังนี้

1.  หน้าที่บังคับหรือหน้าที่ที่จะปฏิบัติตาม มาตรา 67 ซึ่งมีหน้าที่ต้องทำให้เขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้ คือ

1.1  จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

1.2  รักษาความสะอาดของถนน ทางเท้า ทางเดิน และที่สาธารณะ  รวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอย  และสิ่งปฏิกูล

1.3  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

1.4  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1.5  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.6  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

1.7  คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.8  บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี   ของท้องถิ่น

1.9  ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่อื่นที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความ จำเป็นและสมควร

2.  อำนาจหน้าที่ที่จะเลือกปฏิบัติตาม มาตรา 68

2.1  ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

2.2  ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

2.3  ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

2.4  ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ

2.5  ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์

2.6  ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

2.7  บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

2.8  การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่น ดิน

2.9  หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล

2.10 ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม

2.11 กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์

2.12 การท่องเที่ยว

2.13 การผังเมือง

โครงสร้างส่วนสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

นายไชยโย  คงอินทร์

ปลัด  อบต. (นักบริหารงาน อบต.7)

สำนักงานปลัด

ส่วนการคลัง

ส่วนโยธา

ส่วนการศึกษา

ส่วนสาธารณสุข

1.นางขวัญวิภา  เจ้ยไธสง

นักวิชาการเงินและบัญชี  4

1. นางดวงใจ ปะกลาง

ครูผู้ดูแลเด็ก  รักษาการ หน. ศพด.บ้านขาม

1. นายไชยโย  คงอินทร์

นักบริหารงาน อบต.7

1.นายทวีศักดิ์   นิจเกษม

หัวหน้าส่วนโยธา

1. นางสุพิศ  กระทุ่มกลาง

นักพัมนาชุมชน  รักษาการ หน.

ส่วนสาธารณสุข

2. นางสาวดวงกมล  เทียมทอง

จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน 4

2. สิบโทภูวนาถ  ศรีโยธา

นายช่างโยธา

2.นายเอกชัย  บุญประกอบ

เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 4

2. นางสมหวัง  จุ้ยกลาง

ผช. ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก

2. นายสิทธิศักดิ์  โจทย์พิมาย

ผช. เจ้าพนักงานสัตวบาล

3. นายเกียรติศักดิ์  ตั้งพงษ์

บุคลากร 6ว

3.นางสาวศิริวรรณ  ฉิมนอก

ลจป. จนท.การเงินและบัญชี

3. นายยุทธศักดิ์  ไชยจันลา

ผช.ช่างไฟฟ้า

3. นางสาวกาญจนา  รักพุดซา

ผช.จนท.ธุรการ

4.นางเกษศินี  โทสิงห์

ผช. เจ้าหน้าที่พัสดุ

4. นางสุพิศ  กระทุ่มกลาง

นักพัฒนาชุมชน 4

4. นายวัฒวี  วิเลิศรัมย์

ผช.นายช่างโยธา

5. นางสายสุรีย์  ศรีทรัพย์

เจ้าพนักงานธุรการ 3

6. นางสาวลลิตา  ดอนกลาง

ผช. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

7. นางธนากรณ์  พบตระกูล

ผช. เจ้าพนักงานธุรการ

5. นางวรรรณา  จงบวกกลาง

ผช. จนท. การเงินและบัญชี

8.นางสาวจรินทร์พร  กามล

ผช. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

9.นางบุญเรือน  เศษกลาง

คนงานทั่วไป

10.นายณรงค์ เศษกลาง

นักการภารโรง

11.นายสมศักดิ์  ทุมพล

พนักงานขับรถ

12.นายพรชัย  พลเสนา

คนสวน

6.นางสาวอนงค์  ตราดไธสง

ผช. เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล

ประจำปีงบประมาณ 2555  เป็นจำนวน				16,473,500         	บาท

รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง		    	     253,000         บาท

รายได้ที่ส่วนราชการต่าง ๆ จัดเก็บให้				            500  	บาท

รายได้ที่รัฐจัดสรรให้						    8,820,000	บาท

เงินอุดหนุนรัฐบาล				                               7,400,000	บาท

ศักยภาพด้านเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ได้มีการพัฒนาในศักยภาพด้านเครื่องมืออุปกรณ์

ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถทำงานได้สะดวก ทันเวลา และมีประสิทธิภาพ ดังนี้

ครุภัณฑ์สำนักงาน

1.  เครื่องถ่ายเอกสาร					จำนวน   2  เครื่อง

2.  เครื่องพิมพ์ดีด (อุดหนุน)				จำนวน   1   เครื่อง

3.  เครื่องพิมพ์ดีด  (ซื้อเอง)				จำนวน   1  เครื่อง

4.  ตู้เก็บเอกสาร (อุดหนุน)				จำนวน   1   หลัง

5.  ตู้กระจก (อุดหนุน)	 				จำนวน   1   หลัง

6.  โต๊ะทำงาน ระดับ 1-2					จำนวน   11  ตัว

7. โต๊ะทำงาน  ระดับ  3-6					จำนวน   11   ตัว

8.  เก้าอี้นั่งทำงาน  ระดับ 1-2				จำนวน     6  ตัว

9.  เก้าอี้นั่งทำงาน  ระดับ 3-6				จำนวน   15  ตัว

10. โต๊ะเขียนแบบ					จำนวน   1   ตัว

11.  เก้าอี้เขียนแบบ					จำนวน   1  ตัว

12.  เก้าอี้พิมพ์ดีด					จำนวน   1  ตัว

13.  ตู้เก็บเอกสาร  15  ลิ้นชัก				จำนวน   3  หลัง

14.  ตู้เหล็ก 2  บานประตู					จำนวน   4  หลัง

15.   ตู้เก็บเอกสาร					จำนวน   11  หลัง

16.  เครื่องอัดสำเนา					จำนวน   1  หลัง

17.  ตู้เก็บเอกสาร 2 ประตู				จำนวน   3  หลัง

18.  ตู้เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก				จำนวน   2  หลัง

19.  ตู้นิรภัย						จำนวน  1  หลัง

20.  เครื่องคำนวณเลข					จำนวน  2  เครื่อง

21.  พัดลมตั้งพื้น						จำนวน  8  ตัว

22.  ชุดรับแขก (บริจาค)					จำนวน   1  ชุด

23.  เครื่องปรับอากาศ 					จำนวน   11   เครื่อง

24.  เก้าอี้ประชุม						จำนวน   70   ตัว

25.  เครื่องคอมพิวเตอร์					จำนวน   11   เครื่อง

26.  โพเดี้ยมไม้โลโก้ (โลหะ)				จำนวน    2    ชุด

27.  บอร์ด						จำนวน    1    ชุด

28.  เครื่องโทรสาร (แฟ๊กซ์)				จำนวน    2    เครื่อง

29.  โต๊ะชุดอินเตอร์เน็ต					จำนวน    1    ชุด

30. เครื่องทำน้ำเย็น					จำนวน    4    ชุด

31.  ตู้กระจกบานเลื่อน 2 บาน	              		จำนวน    14   หลัง

32.  ถังน้ำยาดับเพลิง					จำนวน    24    ถัง

33.  ผ้าม่าน						จำนวน    25   ชุด

34.  เครื่องปริ้นเตอร์(ริโก้)				จำนวน      1   เครื่อง

35.  เก้าอี้นั่ง (พลาสติก)					จำนวน  200    ตัว

36. โต๊ะพับเอนกประสงค์					จำนวน     10   ตัว

37.  ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ					จำนวน       3  ชุด

38.  พัดลม (อุตสาหกรรม)				จำนวน      4  ตัว

39.  โต๊ะหินอ่อน						จำนวน      5  ชุด

40.  เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม			จำนวน     1  เครื่อง

41.  เครื่องดูดฝุ่น						จำนวน     1  เครื่อง

42. คลูเลอร์ต้มน้ำร้อน					จำนวน     1  เครื่อง

43.  เครื่องปริ๊น						จำนวน     9   เครื่อง

44.  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์				จำนวน     1  เครื่อง

45.  จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า				จำนวน     1  เครื่อง

ประเภทคุณภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

1.  กล้องถ่ายรูป (ดิจิตอล)					จำนวน  3  เครื่อง

2.  โทรทัศน์สี ขนาด  29  นิ้ว				จำนวน  3  เครื่อง

ประเภทคุณภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

1. รถจักรยานยนต์					จำนวน  1  คัน

2. รถยนต์บรรทุก(ดีเซล)					จำนวน  1  คัน

3.  รถพยาบาลกู้ชีพ					จำนวน  1  คัน

ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1.  เครื่องกรองน้ำ					จำนวน  1  เครื่อง

2.  ตู้เย็น (เงินบริจาค)					จำนวน  2  เครื่อง

3.  เตาแก๊ส  2  หัว					จำนวน  1  อัน

ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ

1.  ไม้ระดับอลูมิเนียม					จำนวน  1  อัน

2.  ล้อวัดระยะ						จำนวน  1  อัน

3.  แผงจราจรพร้อมไฟฉุกเฉิน				จำนวน  1  อัน

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

1. เครื่องรับ – ส่งวิทยุสื่อสาร				จำนวน  10  เครื่อง

2.  เครื่องขยายเสียง					จำนวน  1  เครื่อง

3.  ทอระโข่ง						จำนวน  1  เครื่อง

ประเภทครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง

1.  อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล		จำนวน  1  เครื่อง

2.  บ้านพักข้าราชการส่วนท้องถิ่น				จำนวน  1 หลัง

ประเภทครุภัณฑ์เกษตร

1. ซองวัว/ควาย						จำนวน   14   ชุด

2.  เครื่องตัดหญ้าข้ออ่อน					จำนวน     2   เครื่อง

3. เครื่องพ่นหมอกควัน					จำนวน     3  เครื่อง

ประเภทงานครุภัณฑ์งานก่อสร้าง

1.  นั่งร้าน						จำนวน  1  ชุด

2.  เครื่องตบดิน						จำนวน  1  อัน

3.  เครื่องปั๊มลม						จำนวน  1  อัน

4.  เครื่องเชื่อมไฟฟ้า					จำนวน  1  อัน

5.  เต็นท์						จำนวน  4  หลัง

ประเภทครุภัณฑ์จราจร

1.  แผงจราจรมีล้อ					จำนวน  2  ชุด

2.  ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์			จำนวน  5 ชุด

บทที่  3

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา

.................................................

3.1  สรุปสถานการณ์การพัฒนา

1.  สภาพปัญหา

ก.  สภาพปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน

- ปัญหาการคมนาคมไม่สะดวก

- ปัญหาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  ด้านอาคารสถานที่

- ปัญหาไฟฟ้า  คือ  ต้องการขยายเขตไฟฟ้า (เพื่อการเกษตรและรองรับการขยายตัวของหมู่บ้าน)

ข.  ปัญหาการผลิต  การตลาด  รายได้และการมีงานทำ

- ปัญหาผลผลิตจากการเกษตรตกต่ำ

- ปัญหารายได้ไม่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพ  และปัญหาการว่างงาน

- ปัญหาไม่มีตลาดเพื่อจัดจำหน่ายผลิตผล

- ขาดการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ

ค.  ปัญหาสาธารณสุขและการอนามัย

- ปัญหาสาธารณสุขในบ้านและสุขภาพอนามัยของบุคคล

- ปัญหาการควบคุมโรคติดต่อ

- ปัญหายาเสพติด

- ปัญหาเด็กขาดสารอาหาร

- ปัญหาการควบคุมสิ่งแวดล้อม

- ปัญหาควบคุมเหตุรำคาญ

- การเลี้ยงสัตว์

ง.  ปัญหาน้ำกินน้ำใช้เพื่อการเกษตร

- ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ

จ.  ปัญหาความรู้เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต

- ปัญหาประชาชนขาดความรู้  ความเข้าใจ  ด้านสาธารณสุขมูลฐาน

- ปัญหาการจัดการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน

- ปัญหาการสนับสนุนงบประมาณในด้านการศึกษา

- ปัญหาประชาชนขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีการประกอบอาชีพ

- ปัญหาประชาชนขาดคุณธรรมและจริยธรรม

ฉ.   ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ

- ปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ปัญหาขาดความสำนึกของประชาชน

- ปัญหาตอซัง (มลพิษ)

ช.   ปัญหาอื่น ๆ

- ปัญหาการจราจร  รถบรรทุกหนักมาสัญจรในพื้นที่

2.  ความต้องการของประชาชน

ก.  ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน

- ต้องการให้การคมนาคมสะดวกสบาย

- ต้องการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและรองรับการขยายตัวของหมู่บ้าน

- ต้องการให้มีโทรศัพท์สาธารณะใช้ในหมู่บ้าน

- ต้องการอาคารสถานที่สำหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน

ข. ปัญหาการผลิต การตลาด รายได้และการมีงานทำ

- ต้องการผลผลิตด้านการเกษตรเพิ่มขึ้นและให้มีการประกันราคาผลผลิต

- ต้องการแก้ไขปัญหาการว่างงานและการมีรายได้ให้เพียงพอต่อการดำรงชีพ

- ต้องการให้มีตลาดเพื่อจำหน่ายผลผลิต

ค. ปัญหาสาธารณสุขและการอนามัย

- ต้องการได้รับการบริการสาธารณะสุขอย่างทั่วถึง

- ต้องการให้มีการอบรมเรื่องยาเสพติดประเภทต่าง ๆ

- ต้องการให้เด็กได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอ

- ต้องการให้นำพระราชบัญญัติการสาธารณะสุขมาใช้

ง. ปัญหาน้ำกินน้ำใช้เพื่อการเกษตร

- ต้องการให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ

จ. ปัญหาการขาดความรู้เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิต

- ต้องการให้มีการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในด้านการสาธารณสุขมูลฐานอย่างทั่วถึง

- ต้องการให้ อบต.และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการศึกษาก่อนวัยเรียนอย่างต่อเนื่อง

- ต้องการอุปกรณ์การเรียนเพื่อส่งเสริมการศึกษาใหม่ ๆ ในการประกอบ

- ต้องการได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการประกอบอาชีพ

- ต้องการเห็นประชาชนมีคุณธรรมและจริยธรรม

ฉ. ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ

- ต้องการให้มีการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ต้องการปลูกป่าเพิ่มเติม

ช. ปัญหาอื่น ๆ

ต้องการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบรรทุกเกินน้ำหนักในพื้นที่

การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปสู่ปฏิบัติในเชิงปริมาณ

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการในแผนพัฒนาประจำปี | จำนวนโครงการที่ดำเนินการจริง | ร้อยละ | จำนวนงบประมาณในแผนพัฒนาประจำปี | จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจริง | ร้อยละ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ | 20 | 17 | 85.00 | 16,585,000 | 9,015,670.52 | 87.54 |
| 2. การพัฒนาด้านสาธารณสุข | 8 | 4 | 50.00 | 533,000 | 62,850.00 | 100.00 |
| 3. ด้านการศึกษา | 15 | 7 | 46.67 | 2,172,500 | 1,511,593.32 | 100.00 |
| 4. ด้านสวัสดิการสังคม | 11 | 10 | 90.91 | 2,828,000 | 134,894 | 100.00 |
| 5. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพาณิชย กรรมอุตสาหกรรม | 1 | 1 | 100.00 | 100,000 | - | - |
| 6. สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข | 7 | 3 | 42.86 | 230,000 | - | - |
| 7.การพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ | 7 | 2 | 28.57 | 490,000 | 36,600.00 | - |
| 8. การกีฬาและนันทนาการ | 4 | 4 | 100.00 | 200,000 | 99,410.00 | 100.00 |
| 9. การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม | 8 | 2 | 25.00 | 400,000 | 20,000.00 | 100.00 |
| 10.โครงสร้างพื้นฐาน | 34 | 1 | 2.94 | 9,423,000 | - | 100.00 |
| 11.ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม | 6 | 2 | 33.33 | 150,000 | - | - |
| 12.ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 6 | 3 | 50.00 | 230,000 | 22,900.00 | - |

3.2  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาเชิงคุณภาพ

1.  การดำเนินการด้านการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

1. โครงการค่าอาหารเครื่องดื่มสำหรับผู้มาบริจาคโลหิต		จำนวน  	    4,000    บาท

2. โครงการจัดกิจกรรมร่วมกับเหล่ากาชาด (งานกาชาด)		จำนวน             0    บาท

3. โครงการ อบต. สัญจร						จำนวน     30,000   บาท

4.  โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ  อบต.	จำนวน	 102,000   บาท

5. โครงการจัดเก็บข้อมูล  (จปฐ.)  และ(กชช.2ค)			จำนวน              0   บาท

6. โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ				จำนวน     20,000    บาท

7. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม				จำนวน              0   บาท

8. โครงการจัดทำแผนชุมชน					จำนวน     10,000  บาท

9.  บริหารงานทั่วไปสำนักปลัด					จำนวน 5,625,418.77  บาท

10.   บริหารงานทั่วไปส่วนการคลัง				จำนวน    794,147.50  บาท

11.  บริหารงานทั่วไปส่วนโยธา					จำนวน    974,695.93  บาท

12.  บริหารงานทั่วไปส่วนการศึกษา				จำนวน  1,643,143.32 บาท

13.  บริหารงานทั่วไปส่วนสาธารณสุข				จำนวน     228,024      บาท

14.  จัดซื้อรถพยาบาลกู้ชีพพร้อมอุปกรณ์				จำนวน     697,640      บาท

15.  เสริมสร้างให้ความรู้ ทักษะแก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน   157,210     บาท

16.  ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ		              จำนวน               0      บาท		17. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน           จำนวน    170,000      บาท

ผู้บริหารสมาชิกอบต. พนักงาน อบต.

จากการดำเนินการด้านการพัฒนาการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพคุณภาพทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  มีการบริหารงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น

2.การดำเนินการยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุข

1.  โครงการจัดการแข่งขันกีฬา  อสม.  ตำบลขามสมบูรณ์	           	จำนวน     40,000  บาท

2.  โครงการป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย				จำนวน       20,000   บาท

3.  เครื่องอุปกรณ์พ่นหมอกควันกำจัดยุงและแมลงขนาดเล็ก		จำนวน	             0    บาท

4.  โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ			จำนวน         2,850  บาท

จากการดำเนินการซึ่ง มีการส่งเสริมให้กลุ่ม อสม. ได้กระชับความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม อสม.ภายในตำบลและทำให้การดำเนินการด้านสาธารณสุขมีประสิทธิภาพมากขึ้น  มีการดำเนินการในการควบคุมไข้เลือดออกและส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง

3.การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

1. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี  2555  			     จำนวน     40,000      บาท

2.  โครงการส่งเสริมอาหารเสริมนมโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา	     จำนวน  398,855.32  บาท

3.  สนับสนุนอาหารกลางวันแก่โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา     	     จำนวน    884,000     บาท

4.  สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน    25,800     บาท

5.  ส่งเสริมอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขาม  		      จำนวน   132,938    บาท

6.  ค่าพาหนะนำเด็กไปส่งสถานพยาบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		      จำนวน         -          บาท

7. โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาระหว่างปิดภาคเรียน	                    จำนวน     30,000    บาท

จากการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาทำให้นักเรียนที่อยู่ในพื้นที่การศึกษาได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างเต็มที่ เด็กนักเรียนมีอาการกลางวันและอาการเสริมนมกินอย่างเพียงพอทำให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดี

4. การดำเนินตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

1. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ       			    จำนวน  4,130,800    บาท

2.  สนับสนุนการจัดงานวันผู้สูงอายุ				    	    จำนวน       60,000    บาท

3.  โครงการ อบต.เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยเอดส์,และผู้ด้อยโอกาส   จำนวน         0    บาท

4. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	                                  	    จำนวน   446,500      บาท

5. โครงการสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อ HIV			                  	    จำนวน     17,500     บาท

6.  โครงการสงเคราะห์เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาส		                  จำนวน              0     บาท

7.  โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน                  จำนวน    57,394     บาท

8. โครงการสงเคราะห์ของ อบต.				                   จำนวน             0     บาท

9.  โครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน  84  พรรษา		      จำนวน             0     บาท

จากการดำเนินการด้านการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม  โดยการสังคมสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ติดเชื้อ HIV  ผู้ด้อยโอกาส  และการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  ทำให้ประชาชนได้รับสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง  ทำให้คุณภาพชีวิตในสังคมดีขึ้น

5. การดำเนินตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพาณิชยกรรม

1. โครงการส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์		 	       จำนวน        0          บาท

จากการดำเนินโครงการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและพาณิชยกรรม โดยการส่งเสริมการดำเนินการส่งเสริมกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในตำบล  ทำให้กลุ่มทอผ้าไหมมีเส้นไหมในการผลิตผ้าไหมที่มีคุณภาพมากขึ้น

6.  การดำเนินการตามยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

1.  การฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน                               	            จำนวน      0    บาท

2.  สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร        จำนวน      0    บาท

3.  ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จำนวน      0    บาท

จากการดำเนินการโครงการด้านการสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

7. การดำเนินตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ

1. โครงการวันแห่เทียนเข้าพรรษา			                	จำนวน      29,600        บาท

2.  โครงการวันลอยกระทง	 			              จำนวน               0       บาท

3.  การจัดงานวันฉลองท้าวสุระนารีอำเภอคง                            	จำนวน               0       บาท

จากการดำเนินโครงการจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา  โครงการวันลอยกระทง  และการจัดงานวันฉลองท้าวสุระนารีอำเภอคง

8. การดำเนินตามยุทธศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ

1.  จัดการแข่งขันกีฬาประจำปี อบต.สัมพันธ์			จำนวน  29,410  บาท

2.  จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  “ขามสมบูรณ์คัพ”		จำนวน  70,000   บาท

3. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ	ติด			จำนวน    8,900  บาท

จากการดำเนินการด้านการกีฬาและนันทนาการทำให้สุขภาพของเด็กและเยาวชนดีขึ้นโดยเด็กและเยาวชนหันมาสนใจและใส่ใจการเล่นกีฬามากขึ้น  และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากขึ้น

9. การดำเนินตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ		จำนวน             0   บาท

พระเจ้าอยู่หัวและพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์                				2. โครงการปลูกป่าชุมชน				             		จำนวน    20,000   บาท

ในการดำเนินการโครงการปลูกป่าชุมชน  ทำให้พื้นป่าในเขตตำบลขามสมบูรณ์มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น

10. การดำเนินตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.  โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ		 จำนวน           0   บาท

2.   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ  คสล.รูปตัวยู  ม.3		จำนวน            0   บาท

11. การดำเนินโครงการยุทธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

1.  รณรงค์การจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา		จำนวน           0    บาท

2.  โครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด    				จำนวน           0   บาท

จากผลการดำเนินการโครงการตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม  โดยการดำเนินโครงการรณรงค์การจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยประชาชนในตำบลให้ความสำคัญทางพระพุทธศาสนา  และทำกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนามากขึ้น

12.  การดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน

1. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำตำบล     	จำนวน              0      บาท			2.  โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพ				จำนวน              0      บาท

ส่วนที่  4

สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

....................................................

4.1 วิสัยทัศน์ในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและปรารถนา  ที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า  ตำบลขามสมบูรณ์เป็นตำบลขนาดเล็กที่มีประชากรส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่ไม่หนาแน่นมากและสงบสุขและคาดการณ์ว่าในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุขน่าอยู่อาศัยและมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

“สังคมน่าอยู่ชุมชนเข้มแข็ง  สิ่งแวดล้อมดี  คนมีคุณภาพ  และการบริหารจัดการที่ดี

แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน”

อันใกล้

4.2 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

การนำยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์   ไปปฏิบัติให้บรรลุเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์  องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  ได้กำหนดแนวทางการการดำเนินการตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบายรัฐบาล  ยุทธศาสตร์จังหวัด  อำเภอเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ  ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

เป้าหมาย

เพื่อเป็นการบริหารงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพมากขึ้น  ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และมีการประสานกับหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคและมีการพัฒนาบุคลากรมีประสิทธิภาพมากขึ้น

แนวทางการพัฒนา

1. ประสานงานสามพี่น้องท้องถิ่น (อบจ. เทศบาล  อบต.)  และร่วมมือกับราชการส่วนภูมิภาค

2. ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน  ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

3. การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรขององค์กรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง

ตัวชี้วัด

1.  องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์มีการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

2.  มีการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและบุคลากรมีคุณภาพมากขึ้น

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

เป้าหมาย

เพื่อเป็นการพัฒนาส่งเสริมความเข้มแข็งของประชากรในตำบลขามสมบูรณ์ให้รู้จักการดูแลรักษาสุขภาพให้มีร่างกายที่แข็งแรงและสามารถดูแลผู้อื่นได้

แนวทางการพัฒนา

1. ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในด้านสาธารณสุข โดยส่งเสริมและสนับสนุนสาธารณสุข   (อสม.) ให้ทำงานอย่างมีคุณภาพและมีขวัญกำลังใจที่ดี

2.จัดระบบส่งเสริมคุณภาพภาคประชาชนเพื่อการพึ่งพาตนเองของประชาชน สู่การมีสุขภาพที่ดี  (คุ้มครองผู้บริโภค/การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ/การฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน/อนามัยโรงเรียน

ตัวชี้วัด

- จำนวน อสม. ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

- จัดระบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของจำนวนประชากรในพื้นที่มากขึ้น

3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา

เป้าหมาย

ส่งเสริมการศึกษาในท้องถิ่นให้มีระดับการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและให้ได้มาตรฐานตามหลักมาตรฐานการศึกษา และพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามให้มีมาตรฐานและเด็กมีคุณภาพมากขึ้น

แนวทางการพัฒนา

- ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษารวมถึงการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน  ทั้งระดับก่อนวัย

เรียน  ประถม  มัธยม และระดับปริญญาตรี  ภาคประชาชน  โดยประสานการสนับสนุนงบประมาณและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ตัวชี้วัด

1.   จำนวนครั้งที่ อบต. ขามสมบูรณ์ให้การสนับสนุนโรงเรียนในพื้นที่

2.    จำนวนครั้งการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขาม

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

เป้าหมาย

พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในตำบลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและไม่เป็นภาระของสังคม  และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี ผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้ได้รับการช่วยเหลือ

แนวทางการพัฒนา

1  พัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ  โดยสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

2. การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรีและคนชรา และผู้ด้อยโอกาส และผู้

ติดเชื้อ  HIV  จัดให้มีและเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็ก

ตัวชี้วัด

1.  จำนวนผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการช่วยเหลือ

2.  จำนวนการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับการทอดทิ้งทางสังคม

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพาณิชยกรรมอุตสาหกรรม

เป้าหมาย

ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจภายในตำบลเช่น สินค้า OTOP  ให้ได้รับการส่งเสริมให้มีคุณภาพและสามารถเป็นสินค้าออกได้ และมีรายได้เพิ่มขึ้น

แนวทางการพัฒนา

1. ส่งเสริม OTOP ในด้านนวัตกรรม  เช่น พัฒนาคุณภาพการผลิต  ยกระดับเป็นสินค้าส่งออก และ

จัดทำห้องแสดงสินค้า  เพื่อขยายเครือข่ายและการตลาดส่งออก

ตัวชี้วัด

1.  กลุ่มส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทอผ้าไหมได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของสินค้าให้ได้คุณภาพและเป็นสินคาออกได้

6. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

เป้าหมาย

เพื่อส่งเสริมสร้างทักษะของคนในชุมชน ทั้งด้านจิตใจ ด้านการศึกษา  ด้านสุขภาพอนามัย  สวัสดิการ และสังคม  ด้านกีฬา  ให้มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้

แนวทางการพัฒนา

1 ส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพด้านการผลิตและส่งเสริมกลุ่มอาชีพ

2.ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้เกษตรอินทรีย์

3. พัฒนาความรู้ด้านวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร สนับสนุนศูนย์

การเรียนรู้ชุมชน/แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

ตัวชี้วัด

1.  จำนวนประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ

เป้าหมาย

ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมในด้านวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นต่าง ๆเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมและเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นไปอีกทางหนึ่ง

แนวทางการพัฒนา

1. สนับสนุนการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภายในเขต

จังหวัด

ตัวชี้วัด

1.จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ และเป็นการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี

8. ยุทธศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ

เป้าหมาย

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกคนหันมาสนใจด้านกีฬาและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและไม่สนใจยาเสพติด

แนวทางการพัฒนา

1. ส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสมานฉันท์ระหว่างองค์กรต่าง  ๆ

2. ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการยกระดับเยาวชนและประชาชนเพื่อปัญหายาเสพติดและใช้เวลาว่าง

ให้เกิดประโยชน์

ตัวชี้วัด

1. การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมให้ประชาชนหันมาเล่นกีฬามากขึ้น

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย

พัฒนาระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพทั้งในชุมชนและในบริเวณรอบนอกเพื่อให้

เป็นไปตามยุทธศาสตร์จังหวัด

แนวทางการพัฒนา

1. บูรณาการการบริหารจัดการดิน น้ำ ป่า ขยะ มลภาวะ โดยการมีส่วนร่วม 3 ภาคี ทุกเรื่อง  ได้แก่

ภาคีหน่วยราชการ  นักวิชาการ  และประชาชน

2. ส่งเสริมการจัดสวนสาธารณะชุมชน/ส่งเสริมการสร้างความร่มรื่นสองข้างทาง เช่น

หน้าโรงเรียน  ชุมชน  ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในจังหวัด

3.รณรงค์การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน/ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน

ตัวชี้วัด

1. จำนวนครัวเรือนที่มีการกำจัดขยะอย่างถูกวิธีและมีการทิ้งขยะในที่ที่จัดให้เพื่อให้เกิดความสะอาดและไม่เกิดปัญหาโรคติดต่อ

2. จำนวนครั้งในการปลูกป่า ดูแลทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่และอนุรักษ์ไม่ให้สูญหาย

10. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

เป้าหมาย

พัฒนาแหล่งน้ำให้มีเพียงพอในการอุปโภคบริโภค  และก่อสร้างซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน

ต่าง ๆ ให้ได้มาตรฐานและสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก

แนวทางการพัฒนา

- ส่งเสริมและเชื่อมโยงการชลประทาน  ก่อสร้างฝาย  ทำนบกั้นน้ำ  ขุดลอก  ขุดสระ  พัฒนา

แหล่งน้ำ  คลองส่งน้ำ  ระบบประปา  และการกระจายการใช้ประโยชน์

2.   การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน  ทางบก  ทางน้ำ และทางระบายน้ำ   และการ

ปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

3. ส่งเสริมสถานที่เพื่อนันทนาการและออกกำลังกายสนามกีฬา และนันทนาการชุมชน

ตัวชี้วัด

1. จำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลประโยชน์จากการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ

2. จำนวนการขยายตัวของชุมชนอย่างเข้มแข็ง

11.  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

เป้าหมาย

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนหันมาปฏิบัติตนตามหลักพุทธศาสนาและดำรงชีวิตได้อย่างมี

ความสุข และมีการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนา

1. รื้อฟื้น  คุณค่า  วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน  เช่น  ชาติพันธุ์  วัฒนธรรม วิถีชีวิต  ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น

2. สนับสนุนโครงการวัดปลอดเหล้าให้ยั่งยืนและโครงการตรวจสุขภาพให้พระสงฆ์เป็นประจำ

ตัวชี้วัด

1. มีการจัดกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาสนใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา

12.  ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เป้าหมาย

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการป้องกันและดูแลความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของคนใน

หมู่บ้าน และมีความรู้ในการแก้ไขงานอุบัติเหตุต่าง ๆ ช่วยปฐมพยาบาลได้อย่างทันที

แนวทางการพัฒนา

1. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/ลดอุบัติเหตุ

จราจรทางบก/ทางน้ำ

2. ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในด้านความมั่นคงและความปลอดภัย  โดยส่งเสริมและ

สนับสนุนตำรวจบ้าน /อปพร.  ให้ทำงานอยู่มีคุณภาพ

3. สร้างความมั่นใจและความสบายใจให้กับประชาชนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด

1. จำนวนครั้งที่มีการอบรมทบทวนและฝึกให้ ประชาชนมีความรู้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

2. มีมาตรการป้องกันและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชาวบ้าน

4.3 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | แนวทางการพัฒนา |
| --- | --- |
| 1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ | 1. จัดโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพบรรลุตามนโยบายและบริหารงานอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ ให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ทั้งระดับชาติ และระดับจังหวัด ท้องถิ่นและภาคประชาชน 2. ประสานงานสามพี่น้องท้องถิ่น (อบจ. เทศบาล อบต.) และร่วมมือกับราชการส่วนภูมิภาค 3. ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 4. ส่งเสริมการกระจายอำนาจถ่ายโอนภารกิจและบุคลากรภาครัฐลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5. การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรขององค์กรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง 6. จัดระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นรากฐานการวางแผนพัฒนาโคราช 7. การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และติดตามการทำงานขององค์กรตนเอง |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานทั่วถึงและครบวงจรผู้รับบริหารสามารถเข้าถึงได้อย่างครอบคลุมเป็นธรรมเกิดความพึงพอใจ 2.สนับสนุนการพัฒนากำลังด้านสาธารณสุข โดยจัดทุนการศึกษาสนับสนุน (แพทย์/พยาบาล/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข)ครอบคลุมทุกวิชาชีพ 3. ดำเนินการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุขโดยครอบคลุมทั้งวัสดุ ครุภัณฑ์ กำลังคนงบประมาณ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ. 2542 4. ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในด้านสาธารณสุข โดยส่งเสริมและสนับสนุนสาธารณสุข (อสม.) ให้ทำงานอย่างมีคุณภาพและมีขวัญกำลังใจที่ดี 5. จัดระบบส่งเสริมคุณภาพภาคประชาชนเพื่อการพึ่งพาตนเองของประชาชน สู่การมี สุขภาพที่ดี (คุ้มครองผู้บริโภค/การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ/การฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน/อนามัยโรงเรียน 6. พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) โดยพัฒนามาตรฐานศูนย์แจ้งเหตุและจัดให้มีหน่วยรับส่งผู้ป่วยระดับโซนทุกโซนสามารถประสานการทำงานกับหน่วยงานบริการสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ 7. การจัดระบบสุขภาพภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนทั้งผู้นำชุมชน(กำนัน ,ผู้ใหญ่บ้าน) กลุ่มสตรี ,กลุ่มเยาวชน ,กลุ่มวัยรุ่น,วัยทำงาน,วัยสูงอายุ 8. การส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงพยาบาลในแต่ละพื้นที่มีประสิทธิภาพและศักยภาพในการรับรักษาผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น โดยการสนับสนุนประสานงานให้มีการสร้างโรงพยาบาล เพิ่มเติมทั้งในเมืองและตำบล |

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | แนวทางการพัฒนา |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา | 1. ส่งเสริมการกระจายอำนาจและการถ่ายโอนภารกิจทางด้านการศึกษาให้เป็นไปตามความสมัครใจและความพร้อมของสถานศึกษานั้น ๆ 2. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษารวมถึงการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน ทั้งระดับก่อนวัยเรียน ประถม มัธยม และระดับปริญญาตรี ภาคประชาชน โดยประสานการสนับสนุนงบประมาณและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีการพัฒนาในการจัดการศึกษา 4. ส่งเสริมให้มีโรงเรียนต้นแบบความเป็นเลิศในแต่ละสาขา 5. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาให้ได้มาตรฐานและความเป็นเลิศ 6. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถาบันการศึกษาและภาคประชาชนนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 7. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและรวบรวมปัญหา 8.คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส |  |  |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม | 1. พัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ โดยสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 2. ส่งเสริมการพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและประชาชน 3. การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรีและคนชรา และผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV จัดให้มีและเพิ่มศักยภาพศูนย์เด็ก 4. ส่งเสริมและสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกวัน ตั้งแต่แรกเกิด วัยเด็ก วัยรุ่น เยาวชน วัยทำงาน และวัยชรา 5. สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน โดยชุมชนมีส่วนร่วมบริการจัดการ 6. สนับสนุนกลุ่มเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเรื้อรัง ด้านหลักประกัน รายได้เข้าถึงบริการของรัฐอย่างทั่วถึงเป็นธรรม 7. จัดให้มีคณะกรรมการการศึกษาเพื่อประสานการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของ อบจ. และกระทรวงศึกษาธิการและอื่น ๆ 8. จัดการศึกษาโดยเน้นคุณธรรมนำสู่สัมมนาชีพ |  |  |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพาณิชย กรรม อุตสาหกรรม | 1. การส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย โดยประสานกับสถาบันการศึกษาภาคธุรกิจเอกชน หน่วยงานของรัฐ เช่น ความรู้ด้านการบริหารจัดการ ประสานงานการเงินการลงทุนช่องทางการตลาด 2.ส่งเสริม OTOP ในด้านนวัตกรรม เช่น พัฒนาคุณภาพการผลิต ยกระดับเป็นสินค้าส่งออก และจัดทำห้องแสดงสินค้า เพื่อขยายเครือข่ายและการตลาดส่งออก |  |  |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนา |  | แนวทางการพัฒนา |  |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม |  | 3. ประสานงานกับทุกภาคส่วน เช่น สภาอุตสาหกรรม หอการค้า อื่น ๆ เพื่อสนับสนุนด้านเศรษฐกิจของจังหวัด 4. การพัฒนาเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ 5. สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม (สอช.) และพัฒนาวิสาหกิจชุมชน |  |
| 6.ยุทธศาสตร์ด้านเกษตรกรรม |  | 1. ส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพด้านการผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิตและการตลาดโดยให้ความรู้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและสอดคล้องกับวิถีชีวิตจริง 2. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร ด้านเกษตรกรรม 3. ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้เกษตรอินทรีย์ 4. พัฒนาความรู้ด้านวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 5. ประสานงานจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 6. สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรองต่าง ๆ 7. ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตพืชผลทางการเกษตร เป็นพลังงานทดแทน 8. ส่งเสริมการดำเนินงานพลังงานทดแทนจากผลผลิตเกษตร น้ำ ลม แสง อาทิตย์ และการเผาขยะเศษวัสดุเป็นพลังงาน |  |
| 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ |  | 1. ประสานร่วมมือกับ ททท. เพื่อยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดและจัดระบบการตลาดส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ 2. ประสานงานโครงข่ายการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/เชิงวัฒนธรรม/เชิงเกษตรถึงสุขภาพ (สปาสมุนไพร) 3. ประสานการตลาดนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุจากต่างประเทศมาใช้บริการแบบลองสเตย์ ที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 4. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ร่วมกับสถาบันทางการศึกษาศูนย์ พัฒนาข้อมูลการท่องเที่ยว 5. พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยเพื่อบริการนักท่องเที่ยวให้สะดวกรวดเร็ว 6. สนับสนุนการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายในจังหวัด เช่น งานย่าโม งานผ้าไหมปักธงชัย งานปราสาทหิน งานแข่งเรือ พิมาย ฯลฯ 7.ใช้สนามกีฬาซีเกมส์เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น งานแสดงสินค้าอินโดจีน ฯลฯ |  |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนา |  | แนวทางการพัฒนา |  |
| 8. ยุทธศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ |  | 1. ส่งเสริมการกีฬาทุกประเภท เพื่อความเป็นเลิศ และเป็นอาชีพสนับสนุนกีฬาพื้นบ้าน 2. ส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสมานฉันท์ระหว่างองค์กรต่าง ๆ 3. ส่งเสริมสนับสนุนนักกีฬาระดับเยาวชนให้เป็นตัวแทนระดับจังหวัดและสนับสนุนโรงเรียนการกีฬา 4. ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการยกระดับเยาวชนและประชาชนเพื่อปัญหายาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 5. ประสานความร่วมมือชมรม/สมานต่างๆ เพื่อจัดการแข่งขัน ณ สนามกีฬาซีเกมส์ 6. จัดให้มีการประกวดการแสดงของศิลปินท้องถิ่นพื้นบ้าน เช่น ลิเก เพลงโคราช และการแข่งขันทางดนตรี เพื่อยกระดับสู่มืออาชีพ 7. เสนอเป็นตัวแทนการจัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติ นานาชาติ เพื่อยกระดับมาตรฐานการกีฬา 8. ส่งเสริมสนับสนุน สมาคม และสโมสรกีฬาในจังหวัด |  |
| 9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม |  | 1. บูรณาการการบริหารจัดการดิน น้ำ ป่า ขยะ มลภาวะ โดยการมีส่วนร่วม 3 ภาคี ทุกเรื่อง ได้แก่ ภาคีหน่วยราชการ นักวิชาการ และประชาชน 2. ส่งเสริมการจัดสวนสาธารณะชุมชน/ส่งเสริมการสร้างความร่มรื่นสองข้างทาง เช่น หน้าโรงเรียน ชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในจังหวัด 3. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการกลุ่มน้ำย่อย โดยภาคีความร่วมมือของชุมชน 4. รณรงค์การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน/ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน 5. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมชุมชน 6. ประสานความร่วมมือ เพื่อแก้ไขปัญหาขยะภาครัฐและเอกชนแบบครบวงจร 7. การปรับปรุงและพัฒนาส่งเสริมการลดมลภาวะภายในจังหวัด 8. ปรับปรุงคุณภาพน้ำสายน้ำลำคลองและสายน้ำหลักทั้ง 9 สาย ของจังหวัดนครราชสีมา 9. ส่งเสริมการเฝ้าระวังภาวะน้ำท่วม น้ำแล้ง น้ำเค็ม โดยชุมชน10.สนับสนุนให้มีการจัดทำข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้เครื่อง paramotor และเทคโนโลยีสำรวจระยะไกลเพื่อป้องกันการบุกรุกป่าไม้เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และแหล่งน้ำ |  |
| 10. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน |  | 1. จัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2. บูรณาการแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสามพี่น้องท้องถิ่น (อบจ. เทศบาล อบต.) เพื่อลดความทับซ้อนของพื้นที่ และเปิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน |  |

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | แนวทางการพัฒนา |
| --- | --- |
| 10. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน | 3. ส่งเสริมและเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ำ คลองส่งน้ำ ระบบประปา และการกระจายการใช้ประโยชน์ 4. การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น 5. ส่งเสริมสถานที่เพื่อนันทนาการและออกกำลังกายสนามกีฬา และนันทนาการชุมชน 6. การผังเมืองรวมของท้องถิ่นและการผังเมืองรวมจังหวัด 7. ซ่อมบำรุงปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องจักรกล |
| 11. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม | 1. ส่งเสริมให้จัดพระสงฆ์เป็นศูนย์ส่งเสริม คุณธรรมวัฒนธรรมประเพณีวิถีพุทธท้องถิ่น 2. รื้อฟื้น คุณค่า วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน เช่น ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น 3. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาสงฆ์ รูปแบบต่าง ๆ 4. ส่งเสริมบทบาทของสถาบัน บวร บ้าน วัด โรงเรียน ในการพัฒนาชุมชน 5. สนับสนุนโครงการวัดปลอดเหล้าให้ยั่งยืนและโครงการตรวจสุขภาพให้พระสงฆ์เป็นประจำ |
| 12. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 1. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้ำ 2.ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในด้านความมั่นคงและความปลอดภัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนตำรวจบ้าน /อปพร. ให้ทำงานอยู่มีคุณภาพ 3. สร้างความมั่นใจและความสบายใจให้กับประชาชนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน |

4.4  ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  และสุรินทร์)  มีศักยภาพโดดเด่นด้านการเกษตร  และมีโอกาสในการพัฒนาด้านการค้าที่เสริมต่อการส่งเสริมสินค้า เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้า  โดยเฉพาะการเป็นพื้นที่ฐานการผลิตอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร  ข้าวและพลังงานทดแทน (เอทานอล) มีทิศทางการพัฒนา  ดังนี้

วิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัด

ประตูอีสานสู่สากล (Northeast  gateway  to  Global  Communitties)

พันธกิจ

-เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต  การแปรรูป  การจัดการ  และการแข่งขันทางการตลาดสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  ทั้งภายในและต่างประเทศ

-เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต  การแปรรูป  การจัดการ การตลาดผลิตภัณฑ์ไหม  ทั้งภายในและต่างประเทศ

-เพิ่มศักยภาพและเชื่อมโยงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  สินค้าและบริการท่องเที่ยว  ทั้งภายในและต่างประเทศ

-เพิ่มศักยภาพและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐานสู่การแข่งขันในตลาดแรงงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพและทักษะ

เป้าประสงค์

1. ด้านการพัฒนาการเกษตร

-เกษตรกรมีขีดความสามารถในการผลิตสินค้าการเกษตร

2. ด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตภัณฑ์ไหม

-ผลิตภัณฑ์ไหมมีคุณภาพและมาตรฐานมีศักยภาพเชิงพาณิชย์

-ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน

3. ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว

-ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด

4.  ด้านการพัฒนาคุณภาพและทักษะฝีมือแรงงานสู่สากล

-เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น

-ผลิตแรงงานให้มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ

4.5  ทิศทางการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทย  มีประชากรมากเป็นอันดับสองของประเทศไทย  ตำแหน่งที่ตั้งทำให้เป็นเมืองศูนย์กลางด้านต่างๆของภูมิภาค  ตั้งแต่  การปกครอง การศึกษา  การคมนาคมขนส่ง  การอุตสาหกรรม  การเงินการธนาคาร การพาณิชย์  การสื่อสาร  โยมีทางหลวงหลัก  คือ  ถนนมิตรภาพผ่าน  เป็นชุมทางรถไฟสายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม  มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง

วิสัยทัศน์

ประตูสู่อีสาน  ศูนย์กลางการผลิตสินค้าเกษตร  อุตสาหกรรม  ผ้าไหม และการท่องเที่ยว

พันธกิจ

-เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต  การแปรรูป  การจัดการ  และการแข่งขันทางการตลาดสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

-เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต  การแปรรูป  และการจัดการ  และการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าไหม

-เพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว  สินค้า  และบริการท่องเที่ยว

-พัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

-พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  เพื่อบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหม

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์รวม

1. เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของการพัฒนาจังหวัดสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรของภาค

2.  เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของการพัฒนาจังหวัดสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตของอุตสาหกรรมไหมของโคราช

3.  เพื่อเสริมศักยภาพของการพัฒนาจังหวัดสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภาค

กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา

1.  การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร

2.  การเพิ่มขีดความสามารถในการแปรรูปและตลาดสินค้าเกษตร

โดยกลยุทธ์ที่ 1-2  ประกอบด้วย  16  แนวทางการพัฒนา

1)  ส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดินให้มีความเหมาะสมในกรผลิตสินค้าเกษตร

2)  การพัฒนาแหล่งน้ำ  ขยายระบบชลประทาน และการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร

3)  ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร

4)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรมีความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร

5)  ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน

6)  ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและจัดการพืชพลังงานทดแทน

7)  ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์

8)  ส่งเสริมการพัฒนาการผลิตสู่ภาคอุตสาหกรรมการเกษตร

9)  ส่งเสริมการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร

10)  ส่งเสริมการรวมกลุ่ม/สถาบันการเกษตรการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร

11)  นำระบบเกษตรที่เหมาะสมไปใช้ในการกำหนดเขตการผลิตเกษตร

12)  เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดินทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

13)  สร้างระบบเตือนภัยที่จะให้เกิดความเสียหายกับการประกอบอาชีพการเกษตร

14)  เพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร

15)  พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบ logistic

16)  วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการสินค้าเกษตร

3.  การสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร  ประกอบด้วย 5  แนวทาง

1)  ส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตร

2)  ส่งเสริมการตรวจรับรองมาตรฐานการผลิตแปรรูปสินค้าการเกษตร

3)  พัฒนาระบบการกระจายสินค้า

4)  ส่งเสริมและพัฒนารูปแบบและการบรรจุผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร

5)  ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น

4.  การเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันทางการตลาดสินค้าเกษตร  ประกอบด้วย 5  แนวทางการพัฒนา

1)  เชื่อมโยงการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร

2)  ส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตร

3)  พัฒนาระบบการกระจายสินค้าเกษตร

4)  ส่งเสริมการเจรจาธุรกิจและจัดแสดงสินค้าการเกษตรทั้งในและต่างประเทศ

5)  ส่งเสริมการนำใช้สารสนเทศเพื่อการแข่งขันทางการตลาด  สินค้าการเกษตร

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหม  ประกอบด้วย 4  ยุทธศาสตร์

1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าไหม  ประกอบด้วย 2  แนวทางการพัฒนา

1)  ส่งเสริมและพัฒนาการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้เพียงพอแก่การเลี้ยงไหม

2)  ส่งเสริมการเลี้ยงไหมให้มีประสิทธิภาพ

2.   ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ประกอบด้วย 3 แนวทาง

1)  พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมให้มีคุณภาพและมาตรฐานความต้องการของตลาด

2)  เชื่อมโยงประกอบการไหมเพื่อการส่งออก

3)  พัฒนาแนวทางเพื่อการส่งออกผลิตภัณฑ์ไหม

3.  ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ผ้าไหม  ประกอบด้วย 2  แนวทางการพัฒนา

1)  เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ไหม

2)  ส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ผ้าไหม

4.  ส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม  ประกอบด้วย 3  แนวทางการพัฒนา

1)  ส่งเสริมและพัฒนาการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม

2)  ส่งเสริมการเจรจาธุรกิจผลิตภัณฑ์ไหม

3)  จัดแสดงแฟชั่นและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหม

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว  ประกอบด้วย 4  กลยุทธ์

1.  พัฒนาสินค้าทางการท่องเที่ยว  ประกอบด้วย 5  แนวทางการพัฒนา

1)  พัฒนาสินค้าทางการท่องเที่ยวให้เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว

2)  พัฒนาสินค้าการท่องเที่ยวใหม่ให้มีศักยภาพ  เพื่อเชื่อมโยงกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและสร้างทางเลือกใหม่แก่การท่องเที่ยว

3)  ส่งเสริมให้มีกิจกรรม  เทศกาล  งานประเพณี และวิถีชีวิตของชุมชนเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว

4)  พัฒนาโครงข่ายและเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมให้เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกปลอดภัยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

5)  พัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวที่ยังยืน

2.  พัฒนามาตรฐานการบริการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  ประกอบด้วย 4  แนวทางการพัฒนา

1)  พัฒนาธุรกิจบริหารเชื่อมโยงกับกิจกรรมการท่องเที่ยว

2)  พัฒนามาตรฐานของธุรกิจนำเที่ยว  มัคคุเทศก์และบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

3)  พัฒนามาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัยและการให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

4)  พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการพื้นฐานต่างๆให้สะอาดและปลอดภัย

3.   การส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว  ประกอบด้วย 6   แนวทางการพัฒนา

1)  ขยายฐานตลาดใหม่ๆ  ที่มีศักยภาพ

2)  เพิ่มช่องทางการโฆษณา  และประชาสัมพันธ์

3)  ส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงนอกฤดูท่องเที่ยว

4)  ส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงภายในกลุ่มจังหวัด  ภูมิภาค และประเทศเพื่อนบ้าน

5)  จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆ

6)  ส่งเสริมการจัด   Fam trips

4.   การบริหารจัดการท่องเที่ยว  ประกอบด้วย 5  แนวทางการพัฒนา

1)  การวางแผนพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

2)  การติดตามประเมินผลการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

3)  การพัฒนาฐานข้อมูลพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

4)   การสนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ  เอกชน ท้องถิ่น  และประชาชน

5)  การศึกษาวิจัยการพัฒนาการท่องเที่ยว

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนประกอบด้วย 2 กลยุทธ์

1.    การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ประกอบด้วย 11  แนวทางการพัฒนา

1)  ส่งเสริมให้ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพ  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2)  จัดให้การบริการทางการศึกษา  การแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนตามสิทธิประโยชน์อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน

3)  ส่งเสริมให้ประชาชนมีการประกอบอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

4)  ส่งเสริมให้มีทักษะในการประกอบอาชีพ  และคุ้มครองแรงงานในการประกอบอาชีพ

5)  ส่งเสริมการผลิตบุคลากรภาคแรงงานอย่างเพียงพอและเหมาะสม

6)   เสริมสร้างความเข้มแข็งครอบครัว  ชุมชน  และสวัสดิการสังคม

7)   ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น

8)  ส่งเสริมการนำศาสนาและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตของประชาชน

9)  ฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม

10)   จัดผังเมืองให้เป็นระบบและเป็นเมืองน่าอยู่

11)  ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกและนำพลังงานทดแทนมาใช้เกิดประโยชน์สูงสุด

2.   การลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  ประกอบด้วย 7  แนวทางการพัฒนา

1)   จัดระบบการรับเรื่องราวร้องทุกข์  การคุ้มครองผู้บริโภคและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

2)  ส่งเสริมให้ประชาชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

3)   เพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนส่งและคมนาคม

4)  พัฒนาแหล่งน้ำ  ขยายระบบชลประทานและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

5)  ลดระดับความรุนแรงของการแพร่ระบาดยาเสพติด และอาชญกรรม

6)   วางระบบการถือครองและการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

7)  ส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติ

5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  ประกอบด้วย 4  กลยุทธ์

1.  พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน  ประกอบด้วย 5 แนวทางการพัฒนา

1)  เสริมศักยภาพการปฏิบัติราชการของบุคลการภาครัฐให้เป็นมืออาชีพพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

2)  สร้างกระแสและผลักดันให้ส่วนราชการและ อปท.  นำระบบ PMQA  มาใช้พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

3)  สนับสนุนให้มีบริการ  one stop service  และส่งเสริมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

4) สนับสนุนการบริหารราชการโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ในหน่วยงานภาครัฐ

5) ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

2. เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมขอองประชาชนประกอบด้วย 2  แนวทางการพัฒนา

1)  ส่งเสริมระบบการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัด/ระดับอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2)  พัฒนาระบบการให้บริการของประชาชนมีประสิทธิภาพและเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบโดยภาคเอกชน

3.  เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนประกอบด้วย 1  แนวทางการพัฒนา

1)   สนับสนุนให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบบริการจัดการภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ

4.  เพิ่มสมรรถนะของบุคลากรให้มีความสามารถในการบริหารจัดการภาครัฐ  ประกอบด้วย 2  แนวทางการพัฒนา

1)พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการภาครัฐ

2)  ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานของภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ

4.6  นโยบายการพัฒนาของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

คำแถลงนโยบาย อบต.ขามสมบูรณ์  นายองอาจ  ขอศรีกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

เมื่อวันที่  19 ตุลาคม 2552

1. พัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้ประชาชนเข้าใจระบบการเมืองที่ถูกต้อง เหมาะสม ขจัดการซื้อสิทธ์ขายเสียงและยึดหลักสมานฉันท์

2.  ยึดหลักการศึกษาโดยยึดหลักความพอใจ และควบคุมทั่วถึงสนับสนุน ทุนการศึกษา วัสดุการศึกษาเด็กและผู้ด้อยโอกาส

3. ดูแลช่วยเหลือกลุ่มอาชีพ เพิ่มทุนการศึกษาอบรม เพิ่มประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาต่างๆของกลุ่ม และแนะนำวิธีการใหม่มาใช้และร่วมกันกับองค์กรอื่นๆ เพื่อพัฒนาอาชีพถูกต้องเหมาะสม

4.ใช้ หลักการบริหารงานอย่างมีส่วนร่วม       ตามหลักธรรมาภิบาล

5. พัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณีอันดีของท้องถิ่น สนับสนุนให้การอบรม การศึกษา ร่วมกิจกรรมเป็นผู้นำกิจกรรมทำให้ประเพณี มีการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

6. พัฒนาเยาวชน เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ  ให้ได้รับการช่วยเหลือให้มีความอยู่ดีกินดี ดูแลด้านสุขภาพและความปลอดภัย

7. พัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยยึดหลักประชาคม และความต้องการของชุมชน ตามความจำเป็นตามที่ปัญหาที่แท้จริงและคุ้มค่าตามประโยชน์ที่ควรได้รับ

8. จัดให้มีการจราจร  การคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย ถนนต่างๆ สะดวก สะอาด ปลอดภัย ประชาชนมีความปลอดภัยในทรัพย์สิน

9. เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กรให้สอดคล้องกับประเพณี กฎหมาย ลดขั้นตอนในการทำงานที่ล่าช้าอย่างมีประสิทธิภาพ

10. พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน    ความสะอาดของชุมชนดูแลสุขภาพของประชาชน สนับสนุน

อสม.อปพร.สถานีอนามัย โรงเรียน และสถานที่ราชการต่างๆ ภายในตำบล

11. จัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมสุขภาพสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา การเล่นกีฬา เพื่อขจัดปัญหายาเสพติดแหล่งมั่วสุม ที่ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ

12. ดูแลสิ่งแวดล้อม ป่าไม้ พัฒนาดูแลคลอง เหมืองฝายให้อยู่ในสภาพดี กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เพื่อรักษาความสะอาดปราศจากโรคภัยต่างๆ โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วม

บัญชีโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 -2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

| ##### ยุทธศาสตร์ | ปี 2557 |  | ปี 2558 |  | ปี 2559 |  | รวม 3 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| 1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ แนวทางการพัฒนาที่ 1 ประสานงานสามพี่น้องท้องถิ่น (อบจ. เทศบาล อบต.) และร่วมมือกับราชการส่วนภูมิภาค แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรขององค์กรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง | 3 16 12 | 75,000 970,000 18,750,000 | 3 16 10 | 75,000 970,000 16,850,000 | 3 16 10 | 75,000 970,000 16,850,000 | 9 48 32 | 225,000 2,910,000 52,450,000 |
| รวม | 31 | 19,795,000 | 29 | 17,895,000 | 29 | 17,895,000 | 89 | 55,585,000 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในด้านสาธารณสุข โดยส่งเสริมและสนับสนุนสาธารณสุข (อสม.) ให้ทำงานอย่างมีคุณภาพและมีขวัญกำลังใจที่ดี แนวทางการพัฒนาที่ 2 จัดระบบส่งเสริมคุณภาพภาคประชาชนเพื่อการพึ่งพาตนเองของประชาชน สู่การมีสุขภาพที่ดี (คุ้มครองผู้บริโภค/การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ/การฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน/อนามัยโรงเรียน | 5 6 | 1,060,000 233,000 | 6 11 | 780,000 261,000 | 4 3 | 460,000 83,000 | 15 20 | 2,300,000 577,000 |
| รวม | 11 | 1,293,000 | 17 | 1,041,000 | 7 | 543,000 | 35 | 2,877,000 |

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 -2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2557 |  | ปี 2558 |  | ปี 2559 |  | รวม 3 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| 3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษารวมถึงการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน ทั้งระดับก่อนวัยเรียน ประถม มัธยม และระดับปริญญาตรี ภาคประชาชน โดยประสานการสนับสนุนงบประมาณและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 18 | 4,524,000 | 21 | 4,864,000 | 16 | 4,524,000 | 39b | 13,912,000 |
| รวม | 18 | 4,524,000 | 21 | 4,864,000 | 16 | 4,524,000 | 39 | 13,912,000 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ โดยสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม แนวทางการพัฒนาที่ 2 การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรีและคนชรา และผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV จัดให้มีและเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็ก | 2 12 | 4,600,000 1,088,000 | 2 12 | 4,600,000 1,088,000 | 2 12 | 4,600,000 1,088,000 | 6 36 | 13,800,000 3,264,000 |
| รวม | 14 | 5,658,000 | 14 | 5,688,000 | 14 | 5,688,000 | 42 | 17,064,000 |

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 -2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2557 |  | ปี 2558 |  | ปี 2559 |  | รวม 3 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพาณิชยกรรมอุตสาหกรรม แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริม OTOP ในด้านนวัตกรรม เช่น พัฒนาคุณภาพการผลิต ยกระดับเป็นสินค้าส่งออก และจัดทำห้องแสดงสินค้า เพื่อขยายเครือข่ายและการตลาดส่งออก | 1 | 100,000 | 2 | 300,000 | 1 | 1 | 5 | 500,000 |
| รวม | 1 | 100,000 | 2 | 300,000 | 1 | 100,000 | 5 | 500,000 |
| 6. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพด้านการผลิตและส่งเสริมกลุ่มอาชีพ แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้เกษตรอินทรีย์ แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาความรู้ด้านวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ | 2 3 3 | 210,000 80,000 80,000 | 3 8 7 | 710,000 730,000 740,000 | 2 3 3 | 210,000 80,000 170,000 | 7 14 13 | 1,130,000 890,000 990,000 |
| รวม | 8 | 370,000 | 18 | 2,180,000 | 8 | 460,000 | 34 | 3,010,000 |

##### บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 -2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2557 |  | ปี 2558 |  | ปี 2559 |  | รวม 3 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ แนวทางการพัฒนาที่ 1 สนับสนุนการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายในเขตจังหวัด | 7 | 490,000 | 7 | 490,000 | 7 | 490,000 | 21 | 1,470,000 |
| รวม | 7 | 490,000 | 7 | 490,000 | 7 | 490,000 | 21 | 1,470,000 |
| 8. ยุทธศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสมานฉันท์ระหว่างองค์กรต่าง ๆ แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการยกระดับเยาวชนและประชาชนเพื่อปัญหายาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ | 3 3 | 120,000 170,000 | 3 6 | 30,000 670,000 | 2 3 | 40,000 170,000 | 8 12 | 280,000 1,410,000 |
| รวม | 6 | 290,000 | 9 | 1,190,000 | 5 | 210,000 | 20 | 1,690,000 |
| 9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนาที่ 1 บูรณาการการบริหารจัดการดิน น้ำ ป่า ขยะ มลภาวะ โดยการมีส่วนร่วม 3 ภาคี ทุกเรื่อง ได้แก่ ภาคีหน่วยราชการ นักวิชาการ และประชาชน | 7 | 2,070,000 | 7 | 2,070,000 | 10 | 2,210,000 | 24 | 6,350,000 |

##### บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 -2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2557 |  | ปี 2558 |  | ปี 2559 |  | รวม 3 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมการจัดสวนสาธารณะชุมชน/ส่งเสริมการสร้างความร่มรื่นสองข้างทาง เช่น หน้าโรงเรียน ชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในจังหวัด แนวทางการพัฒนาที่ 3 รณรงค์การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน/ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน | 1 1 | 10,000 10,000 | 2 1 | 250,000 10,000 | 3 1 | 1,450,000 10,000 | 6 3 | 1,710,000 30,000 |
| รวม | 9 | 2,090,000 | 10 | 2,330,000 | 14 | 3,670,000 | 33 | 8,090,000 |
| 10. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมและเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ำ คลองส่งน้ำ ระบบประปา และการกระจายการใช้ประโยชน์ แนวทางการพัฒนาที่ 2 การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมสถานที่เพื่อนันทนาการและออกกำลังกายสนามกีฬา และนันทนาการชุมชน | 15 22 - | 4,271,000 16,836,000 - | 15 43 3 | 5,585,000 22,984,000 700,000 | 22 42 2 | 15,230,000 35,403,000 200,000 | 52 107 5 | 25,086,000 75,223,000 900,000 |

##### บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 -2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2557 |  | ปี 2558 |  | ปี 2559 |  | รวม 3 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| แนวทางการพัฒนาที่ 4 การผังเมืองรวมของท้องถิ่นและการผังเมืองรวมจังหวัด | - | - | - | - | 1 | 500,000 | 1 | 500,000 |
| รวม | 37 | 21,107,000 | 61 | 29,269,000 | 67 | 51,333,000 | 165 | 101,709,000 |
| 11. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม แนวทางการพัฒนาที่ 1 รื้อฟื้น คุณค่า วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน เช่น ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางการพัฒนาที่ 2 สนับสนุนโครงการวัดปลอดเหล้าให้ยั่งยืนและโครงการตรวจสุขภาพให้พระสงฆ์เป็นประจำ | 8 2 | 140,000 50,000 | 8 2 | 140,000 50,000 | 8 3 | 140,000 60,000 | 24 7 | 420,000 110,000 |
| รวม | 10 | 190,000 | 10 | 190,000 | 11 | 200,000 | 31 | 530,000 |
| 12. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แนวทางการพัฒนาที่ 1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้ำ | 8 | 590,000 | 9 | 640,000 | 7 | 580,000 | 24 | 1,810,000 |

##### บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 -2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2557 |  | ปี 2558 |  | ปี 2559 |  | รวม 3 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในด้านความมั่นคงและความปลอดภัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนตำรวจบ้าน /อปพร. ให้ทำงานอยู่มีคุณภาพ แนวทางการพัฒนาที่ 3 สร้างความมั่นใจและความสบายใจให้กับประชาชนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 4 1 | 590,000 30,000 | 4 2 | 590,000 230,000 | 3 1 | 580,000 30,000 | 11 4 | 1,760,000 290,000 |
| รวม | 13 | 1,210,000 | 15 | 1,460,000 | 11 | 1,190,000 | 39 | 2,050,000 |
| รวมทั้งสิ้น | 165 | 57,147,000 | 213 | 66,897,000 | 190 | 86,303,000 | 553 | 208,487,000 |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 -2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ประสานงานสามพี่น้องท้องถิ่น (อบจ. เทศบาล  อบต.)  และร่วมมือกับราชการส่วนภูมิภาค

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2557 (บาท) | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) |  |  |
| 1 | โครงการจัดกิจกรรมร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด | เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัด | สนับสนุนและดำเนินกิจกรรมร่วมกับเหล่ากาชาด | 50,000 (อบต.) | 50,000 (อบต.) | 50,000 (อบต.) | อำเภอจัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ | สำนักงานปลัด |
| 2 | โครงการค่าอาหารเครื่องดื่มสำหรับประชาชนผู้มาบริจาคโลหิต | เพื่อให้การบริการแก่ผู้มารับบริจาคโลหิตและช่วยเหลือประชาชน | 1 ครั้ง | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | การบริหารการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใสและประสิทธิภาพ | สำนักงานปลัด |
| 3 | สนับสนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อส่งเสริมการช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ | ปีละ 1 ครั้ง | 15,000 (อบต.) | 15,000 (อบต.) | 15,000 (อบต.) | ช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือ | สำนักงานปลัด |

1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน  ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2557 (บาท) | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) |  |  |
| 1 | โครงการสร้างจิตใต้สำนึกให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ และขอบคุณแก่ผู้ชำระภาษี | เพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการเสียภาษีและมีความรู้เพิ่มการบริหารจัดการที่ดีขององค์กร | 1 ครั้ง | 30,000 (อบต.) | 30,000 (อบต.) | 30,000 (อบต.) | เพื่อให้การดำเนินการและทำกิจกรรมต่าง ๆมีความชัดเจน และไม่เกิดความซ้ำซ้อน | สำนักงานปลัด |
| 2 | โครงการ อบต. สัญจร | เพื่อให้เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในตำบลในการรับบริการต่าง | 13 หมู่บ้าน | 20,000 (อบต.) | 20,000 (อบต.) | 20,000 (อบต.) | การจัดทำแผนและการจัดเก็บภาษีสามารถดำเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ | สำนักงานปลัด |
| 3 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษี | เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีให้ได้มากขึ้น | 1 ครั้ง | - | 300,000 (บาท) | - | การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพและเก็บภาษีได้เพิ่มมากขึ้น | ส่วนการคลัง |
| 4 | โครงการจัดเก็บข้อมูล (จปฐ.) และ(กชช.2ค) | เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับตำบลเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตำบลต่อ | จัดเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง | 30,000 (อบต.) | 30,000 (อบต.) | 30,000 (อบต.) | ข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาตำบลได้ | สำนักงานปลัดด |
| 5 | โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ อบต. | เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของ อบต. | จัดทำเว็ปไซด์และวารสาร อบต. | 100,000 (อบต.) | 100,000 (อบต.) | 100,000 (อบต.) | อบต. ขามสมบูรณ์ ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานให้กับบุคคลทั่วไปทราบอย่างทั่วถึง | สำนักงานปลัด |
| 6 | โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | เพื่อให้ประชาชนและองค์กรมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมทางการเมืองและมีความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย | จัดการอบรมเกี่ยวกับการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติจำนวน 1 ครั้ง | 20,000 (อบต.) | 20,000 (อบต.) | 20,000 (อบต.) | ประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น | สำนักงานปลัด |

1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน  ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2557 (บาท) | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) |  |  |
| 7 | โครงการรวมพลังรณรงค์”ต่อต้านคอรัปชั่น เฉลิมพระเกียรติ” | เพื่อจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร พนักงาน และประชาชนมีจิตสำนึกต่อต้านคอรัปชั่น | จัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร พนักงาน และประชาชนมีจิตสำนึกต่อต้านคอรัปชั่น | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | ผู้บริหาร พนักงาน และประชาชนมีจิตสำนึกต่อต้านคอรัปชั่น | สำนักงานปลัด |
| 8 | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม | เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน | จัดการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม 1 ครั้ง | 20,000 (อบต.) | 20,000 (อบต.) | 20,000 (อบต.) | บุคลากรในองค์กรมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน | สำนักงานปลัด |
| 9 | โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตย์ | เพื่อเป็นการดำเนินโครงการตามเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตย์ | จัดกิจกรรมจากพระราช ดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตย์ 1 ครั้ง | 30,000 (อบต.) | 30,000 (อบต.) | 30,000 (อบต.) | กิจกรรมจากพระราช ดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตย์ | สำนักงานปลัด |
| 10 | โครงการจัดทำแผนชุมชน | เพื่อเป็นการจัดทำประชาคมแผนชุมชนให้มีการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น | จัดทำประชาคมแผน 1 ครั้ง | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | การดำเนินการด้านการจัดทำแผนชุมชนเป็นอย่างถูกต้อง | สำนักงานปลัด |
| 11 | โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานของ อบต.ขามสมบูรณ์และรายงานผลงานกิจการสภา อบต.ขามสมบูรณ์ | เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของ อบต.และรายงานกิจการของสภา อบต.ขามสมบูรณ์ | เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานกิจการของสภา อบต.ขามสมบูรณ์ | 60,000 (อบต.) | 60,000 (อบต.) | 60,000 (อบต.) | ประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น | สำนักงานปลัด |

1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน  ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2557 (บาท) | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) |  |  |
| 12 | โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทยของ อบต.ขามสมบูรณ์ | เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย | จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทยปีละ 1 ครั้ง | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | บุคลากรในองค์กรจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย | สำนักงานปลัด |
| 13 | โครงการจัดทำป้ายชื่อหมู่บ้าน | เพื่อให้หมู่บ้านมีป้ายชื่อแสดงหมู่บ้านอย่างชัดเจน | จัดทำป้ายชื่อหมู่บ้านทั้ง 13 หมู่บ้าน |  | 500,000 (อบต.) | - | หมู่บ้านมีป้ายชื่อหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านอย่างชัดเจน | ส่วนโยธา |
| 14 | โครงการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชนและผู้นำชุมชน | เพื่อให้คณะกรรมการชุมชนและผู้นำชุมชนร่วมปรึกษาหารือในการแก้ไขปัญหาหรือทำกิจกรรม | จัดประชุมปประจำเดือนคณะกรรมการชุมชนและผู้นำชุมชน | 20,000 (อบต.) | 20,000 (อบต.) | 20,000 (อบต.) | คณะกรรมการชุมชนและผู้นำชุมชนร่วมกันดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างดี | สำนักงานปลัด |
| 15 | โครงการเลือกตั้งทั่วไป หรือเลือกตั้งซ่อมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล | เพื่อเตรียมการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล | 6 ครั้ง | 600,000 (อบต.) | 600,000 (อบต.) | 600,000 (อบต.) | เพื่อให้สมาชิกครบตามที่กฎหมายกำหนดไว้ | สำนักงานปลัด |
| 16 | โครงการจัดกิจกรรม 5 ส. | เพื่อให้สำนักงานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยจัดหาเอกสารง่ายขึ้น | 36 ครั้ง | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | สำนักงานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยหาเอกสารง่ายขึ้น | สำนักงานปลัด |

1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรขององค์กรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2557 (บาท) | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) |  |  |
| 1 | บริหารงานทั่วไปสำนักปลัด | เพื่อให้การบริหารงานทั่วไปสำนักปลัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย | ค่าใช้จ่ายประจำ เงินเดือน และค่าจ้างประจำ,ค่าจ้างชั่วคราวค่าตอบแทนค่าใช้สอยค่าวัสดุ,ค่าสาธารณูปโภค,เงินอุดหนุน ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง รายจ่ายอื่น ฯลฯ | 10,500,000 (อบต.) | 10,500,000 (อบต.) | 10,500,000 (อบต.) | ประชาชนได้รับความพึงพอใจในการบริหารงานส่วนสำนักปลัด | สำนักงานปลัด |
| 2 | บริหารงานทั่วไปส่วนการคลัง | เพื่อให้การบริหารงานทั่วไปส่วนการคลังเป็นไปด้วยความเรียบร้อย | ค่าใช้จ่ายประจำ เงินเดือน และค่าจ้างประจำ,ค่าจ้างชั่วคราวค่าตอบแทนค่าใช้สอยค่าวัสดุ,ค่าสาธารณูปโภค,เงินอุดหนุน ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง รายจ่ายอื่น ฯลฯ | 3,000,000 (อบต.) | 3,000,000 (อบต.) | 3,000,000 (อบต.) | ประชาชนได้รับความพึงพอใจในการบริหารงานส่วนการคลัง | การคลัง |
| 3 | บริหารงานทั่วไปส่วนโยธา | เพื่อให้การบริหารงานทั่วไปส่วนโยธาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย | ค่าใช้จ่ายประจำ เงินเดือน และค่าจ้างประจำ,ค่าจ้างชั่วคราวค่าตอบแทนค่าใช้สอยค่าวัสดุ,ค่าสาธารณูปโภค, เงินอุดหนุน ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง รายจ่ายอื่น ฯลฯ | 1,000,000 (อบต.) | 1,000,000 (อบต.) | 1,000,000 (อบต.) | ประชาชนได้รับความพึงพอใจในการบริหารงานส่วนโยธา | ส่วนโยธา |
| 4 | บริหารงานทั่วไปส่วนการศึกษา | เพื่อให้การบริหารงานทั่วไปส่วนการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย | ค่าใช้จ่ายประจำ เงินเดือน และค่าจ้างประจำ,ค่าจ้างชั่วคราวค่าตอบแทนค่าใช้สอยค่าวัสดุ,ค่าสาธารณูปโภค,เงินอุดหนุน ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง รายจ่ายอื่น ฯลฯ | 500,000 (อบต.) | 500,000 (อบต.) | 500,000 (อบต.) | ประชาชนได้รับความพึงพอใจในการบริหารงานส่วนการศึกษา | ส่วนการศึกษา |

1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรขององค์กรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2557 (บาท) | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) |  |  |
| 5 | บริหารงานทั่วไปส่วนสาธารณสุข | เพื่อให้การบริหารงานทั่วไปส่วนสาธารณะสุขเป็นไปด้วยความเรียบร้อย | ค่าใช้จ่ายประจำ เงินเดือน และค่าจ้างประจำ,ค่าจ้างชั่วคราวค่าตอบแทนค่าใช้สอยค่าวัสดุ,ค่าสาธารณูปโภค,เงินอุดหนุน ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง รายจ่ายอื่น ฯลฯ | 100,000 (อบต.) | 100,000 (อบต.) | 100,000 (อบต.) | ประชาชนได้รับความพึงพอใจในการบริหารงานส่วนสาธารณสุข | สำนักงานปลัด |
| 6 | พัฒนาอินเตอร์เน็ตตำบล | เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ | จ่ายค่าเช่าพื้นที่การใช้บริการเวปไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบล | 50,000 (อบต.) | 50,000 (อบต.) | 50,000 (อบต.) | ทำให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 7 | จัดซื้อรถบรรทุกขนาดเล็ก | เพื่อให้การดำเนินด้านจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ | จัดซื้อรถตามแบบ อบต.กำหนด | 300,000 (อบต.) | - | - | ทำให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ | สำนักงานปลัด |
| 8 | เสริมสร้างให้ความรู้ ทักษะแก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล | เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ศักยภาพของบุคลากรโดยการฝึกอบรมต่าง ๆ และการศึกษาต่อ | พนักงาน ส.อบต. นายกและคณะ ได้รับการฝึกอบรมและเพิ่มพูนความรู้ต่าง ๆ หรือได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น | 200,000 (อบต.) | 200,000 (อบต.) | 200,000 (อบต.) | บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 9 | จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทำงานและอำนวยความสะดวกในการทำงาน | จัดซื้อ คอมพิวเตอร์ ,ตู้,โต๊ะ,เก้าอี้,เครื่องพิมพ์ดีด, วิทยุสื่อสารแบบสังเคราะห์ความถี่ ฯลฯ | 500,000 (อบต.) | 500,000 (อบต.) | 500,000 (อบต.) | ศักยภาพในการบริหารจัด การมีเพิ่มมากยิ่งขึ้น | สำนักงานปลัด |

1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรขององค์กรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2557 (บาท) | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) |  |  |
| 10 | ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ | เพื่อเป็นก่อสร้างสำนักงานให้เพียงพอต่อจำนวนบุคลากรที่เพิ่มขึ้นและปริมาณที่เพิ่มขึ้น | ก่อสร้าง/ปรับปรุงสำนักงาน อบต. ตามแบบ อบต. กำหนด | 700,000 (อบต.) | 700,000 (อบต.) | 700,000 (อบต.) | สำนักงานสามารถรองรับปริมาณงานและบุคลากรที่เพิ่มมากขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 11 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้บริหาร สมาชิกอบต. พนักงาน อบต. | เพื่อเป็นเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน | จัดฝึกอบรมพนักงาน สมาชิก อบต. ผู้นำชุมชนและเพื่อเป็นแบบในการปฏิบัติงาน อบต. | 300,000 (อบต.) | 300,000 (อบต.) | 300,000 (อบต.) | บุคลากร ได้ความรู้และแนวทางในการทำงานและทำงานมีประสิทธิภาพ | สำนักงานปลัด |
| 12 | จัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ 6 ล้อ ความจุของน้ำไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร | เพื่อให้การดำเนินด้านจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ | จัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ 6 ล้อ ขนาดความจุของน้ำไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน | 1,600,000 (อบต.) | - | - | ทำให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ | สำนักงานปลัด |

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในด้านสาธารณสุข โดยส่งเสริมและสนับสนุนสาธารณสุข (อสม.) ให้ทำงานอย่างมีคุณภาพและมีขวัญกำลังใจที่ดี

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2557 (บาท) | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) |  |  |
| 1 | ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่ม แม่บ้าน อสม. | เพื่อสนับสนุนกลุ่มแม่บ้าน อสม. | ส่งเสริมกลุ่มแม่บ้าน อสม. จำนวน 13 หมู่บ้าน | 130,000 (อบต.) | 130,000 (อบต.) | 130,000 (อบต.) | กลุ่มแม่บ้าน อสม. เข้าร่วมกิจกรรม | สำนักงานปลัด |
| 2 | โครงการกีฬาสร้างสุขภาพ อสม. ตำบลขามสมบูรณ์ | เพื่อให้บุคลากรผู้นำด้านสุขภาพระดับตำบลมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์เป็นตัวอย่างผู้นำสุขภาพ | ผู้นำ อสม. ในตำบลขามสมบูรณ์ | 20,000 (อบต.) | 20,000 (อบต.) | 20,000 (อบต.) | ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและหันมาให้ความสนใจการออกกำลังกายมากขึ้น | สำนักงานปลัด รพ.สต.ขามสมบูรณ์ |
| 3 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้นำ และ อสม. | เพื่อเป็นเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน | จัดฝึกอบรม ผู้นำชุมชนและ อสม.เพื่อเป็นแบบในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ | 300,000 (อบต.) | 300,000 (อบต.) | 300,000 (อบต.) | กลุ่มสตรีแม่บ้าน อสม. เข้าร่วมกิจกรรม และนำความรู้จากการศึกษาดูงานมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ | สำนักปลัด รพ.สต.ขามสมบูรณ์ |
| 4 | อบรมให้ความรู้ อสม. ผู้นำชุมชนเกี่ยวกับโรคติดต่อ | เพื่อให้ อสม. นำความรู้ที่ได้ใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ | อบรมให้ความรู้ อสม. ผู้นำชุมชนเกี่ยวกับโรคติดต่อ | - | 20,000 (อบต.) | - | ประชาชนได้รับบริการควบคุมป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ | สำนักงานปลัด |

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในด้านสาธารณสุข โดยส่งเสริมและสนับสนุนสาธารณสุข (อสม.) ให้ทำงานอย่างมีคุณภาพและมีขวัญกำลังใจที่ดี

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2557 (บาท) | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) |  |  |
| 5 | สนับสนุนอุปกรณ์หอกระจายข่าวแบบไร้สาย ม.8 | เพื่อให้หมู่บ้านได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง | หอกระจายข่าวแบบไร้สาย | - | 300,000 (อบต.) | - | ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง | ส่วนโยธา |
| 6 | โครงการติดตั้งเสียงไร้สายภายในชุมชน 13 หมู่บ้าน | เพื่อให้หมู่บ้านได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง | ติดตั้งเสียงไร้สายภายในชุมชน 13 หมู่บ้าน | 600,000 (อบต.) | - | - | ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง | ส่วนโยธา |
| 7 | โครงการสนับสนุนหน่วยบริการสุขภาพให้กับประชาชนในชุมชน | เพื่อให้ประชาชนภายในตำบลขามสมบูรณ์มีสุขภาพที่ดีขึ้น | ประชาชนภายใน 13 หมู่บ้าน มีสุขภาพแข็งแรง | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพอย่างทั่วถึง | สำนักงานปลัด |

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 2 จัดระบบส่งเสริมคุณภาพภาคประชาชนเพื่อการพึ่งพาตนเองของประชาชน สู่การมีสุขภาพที่ดี  (คุ้มครองผู้บริโภค/การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ/การฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน/อนามัยโรงเรียน )

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2557 (บาท) | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) |  |  |
| 1 | โครงการป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย | เพื่อจัดหาเวชภัณฑ์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก | ส่งเสริมกาควบคุมโรคติดต่อปีละ 1 ครั้ง | 20,000 (อบต.) | 20,000 (อบต.) | 20,000 (อบต.) | ประชาชนได้รับบริการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก | สำนักงานปลัด |
| 2 | ส่งเสริมและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัขและแมวจรจัด | เพื่อจัดหาเวชภัณฑ์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและแมว จรจัด | ส่งเสริมและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัขและแมวจรจัดและจัดซื้อที่ครอบปากสุนัขและเข็มฉีดยาพร้อมสลิ่งฉีดยา | 30,000 (อบต.) | 30,000 (อบต.) | 30,000 (อบต.) | ประชาชนได้รับบริการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าลดลง | สำนักงานปลัด |
| 3 | จัดซื้ออุปกรณ์พ่นหมอกควันสำหรับหมู่บ้าน | เพื่อให้ประชาชนมีอุปกรณ์สำหรับกำจัดยุงลาย | จัดซื้ออุปกรณ์พ่นหมอกควัน | - | 50,000 (อบต.) | - | ประชาชนปลอดจากโรคไข้เลือดออก | สำนักงานปลัด |
| 4 | โครงการลดอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกร | เพื่อลดอันตรายจาการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกร | โครงการลดอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกร ปีละ 1 ครั้ง | - | 13,000 (อบต.) | - | เกษตรกรมีความรู้ในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช | สำนักงานปลัด รพ.สต. ขามสมบูรณ์ |

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 2 จัดระบบส่งเสริมคุณภาพภาคประชาชนเพื่อการพึ่งพาตนเองของประชาชน สู่การมีสุขภาพที่ดี  (คุ้มครองผู้บริโภค/การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ/การฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน/อนามัยโรงเรียน )

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2557 (บาท) | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) |  |  |
| 5 | โครงการอาหารปลอดภัย | เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านอาหารแผงลอย ร้านชำ ร้านค้าในโรงเรียนมีความรู้ในการเลือกซื้อและจำหน่ายอาหารที่ปลอดภัย | ร้านอาหาร แผงลอย ร้านชำ ร้านค้าในโรงเรียนในเขต ต. ขามสมบูรณ์ | - | 10,000 (อบต.) | - | ผู้ประกอบการ ร้านอาหารและแผงลอย มีความรู้ในการเลือกซื้อและจำหน่ายอาหารมีคุณภาพปลอดภัย | สำนักงานปลัด รพ.สต. ขามสมบูรณ์ |
| 6 | โครงการฟันสวยยิ้มใส | เพื่อส่งเสริมให้เด็กก่อนวัยเรียนมีสุขภาพเหงือกและฟันที่สะอาด | เด็กก่อนวัยเรียน 2-4 ปี ในเขต ต. ขามสมบูรณ์ | - | 15,000 (อบต.) | - | เด็กก่อนวัยเรียนมีสุขภาพเหงือกและฟันที่แข็งแรง | สำนักงานปลัด รพ.สต. ขามสมบูรณ์ |
| 7 | โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ | เพื่อส่งเสริมให้มีการดูแลสุขภาพให้เป็นระบบและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น | จัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลขามสมบูรณ์ | 100,000 (อบต.) | - | - | ส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น | สำนักงานปลัด รพ.สต. ขามสมบูรณ์ |
| 8 | โครงการแก้ไขปัญหาโรคขาดสารอาหาร | เพื่อให้เด็กในตำบลมีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคขาดสารอาหาร | รณรงค์การรับประทานอาหารครบ 5 หมู่ | - | 20,000 (อบต.) | - | เด็กในตำบลขามสมบูรณ์ไม่เป็นโรคขาดสารอาหาร | สำนักงานปลัด |
| 9 | โครงการเฝ้าระวังทางโภชนาการและแก้ไขภาวะขาดสารอาหารในหญิงตั้งครรภ์ | เพื่อส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์สามารถดูแลตัวเองและเด็กได้อย่างถูกต้อง | 3 ครั้ง | - | 20,000 (อบต.) | - | หญิงตั้งครรภ์ได้รับการส่งเสริม พลานามัยที่ดีและมีสุขภาพแข็งแรง | สำนักงานปลัด รพ.สต. ขามสมบูรณ์ |

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 2 จัดระบบส่งเสริมคุณภาพภาคประชาชนเพื่อการพึ่งพาตนเองของประชาชน สู่การมีสุขภาพที่ดี  (คุ้มครองผู้บริโภค/การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ/การฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน/อนามัยโรงเรียน )

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2557 (บาท) | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) |  |  |
| 10 | โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย | เพื่อให้ประชาชนออกกำลังกายและมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง | ปีละ 1 ครั้ง | 13,000 (อบต.) | 13,000 (อบต.) | 13,000 (อบต.) | ประชาชนในตำบลมีสุภาพร่างการแข็งแรง | สำนักงานปลัด รพ.สต. ขามสมบูรณ์ |
| 11 | โครงการควบคุมโรคอุบัติใหม่ | เพื่อเป็นการป้องกันโรคที่เกิดขึ้นใหม่ | ป้องกันและแก้ไขโรคที่เกิดขึ้นใหม่ | 20,000 (อบต.) | 20,000 (อบต.) | 20,000 (อบต.) | มีศูนย์สาธารณสุขมูลฐานเพื่อการดูแลสุขภาพของประชาชน | สำนักปลัด |
| 12 | โครงการควบคุมป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อ | เพื่อควบคุมและป้องกันโรคระบาด ทุกชนิด | ม.1- ม.13 | 50,000 (อบต.) | 50,000 (อบต.) | 50,000 (อบต.) | ชุมชนปลอดภัยห่างไกลจากโรคระบาดและโรคติดต่อ | สำนักงานปลัด |

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

แนวทางการพัฒนาที่  1 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษารวมถึงการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน  ทั้งระดับก่อนวัยเรียน  ประถม  มัธยม และระดับปริญญาตรี  ภาคประชาชน  โดยประสานการสนับสนุนงบประมาณและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2557 (บาท) | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) |  |  |
| 1 | จัดตั้งห้องสมุดชุมชน | เพื่อมีแหล่งเรียนรู้และศึกษาหาความรู้เพิ่มขึ้น | จัดตั้งห้องสมุดชุมชนตามแบบ อบต. กำหนด 1 แห่ง | - | 200,000 (อบต.) | - | ประชาชนมีความรู้และได้รับความสะดวกสบายในการหาความรู้ | สำนักงานปลัด |
| 2 | สงเคราะห์เด็กด้อยโอกาส | เพื่อให้เด็กด้อยโอกาสมีทุนในการศึกษา | ส่งเสริมเด็กด้อยโอกาสที่มีฐานะยากจนปีละ 1 ครั้ง | 50,000 (อบต.) | 50,000 (อบต.) | 50,000 (อบต.) | นักเรียนยากจนมีโอกาสทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 3 | จัดงานวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อเป็นการสงเสริมวันเด็กและพัฒนาศักยภาพเด็ก | จัดงานวันเด็ก ปีละ 1 ครั้ง | 40,000 (อบต.) | 40,000 (อบต.) | 40,000 (อบต.) | เล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ | สำนักงานปลัด |
| 4 | สนับสนุนอาหารเสริม(นม) โรงเรียนในเขตพื้นที่ | เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง | สนับสนุนอาหารเสริมนมโรงเรียนปีละครั้ง | 700,000 (อบต.) | 700,000 (อบต.) | 700,000 (อบต.) | นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง | สำนักงานปลัด |
| 5 | สนับสนุนอาหารกลางวันแก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ | เพื่อนักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทานอย่างทั่วถึง | สนับสนุนอาหารกลางวันปีละ 1 ครั้ง | 850,000 (อบต.) | 850,000 (อบต.) | 850,000 (อบต.) | นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างทั่วถึง | สำนักงานปลัด |
| 6 | สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนในเขตพื้นที่ | เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ | สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนนักเรียนในพื้นที ปีละ 1 ครั้ง | 60,000 (อบต.) | 60,000 (อบต.) | 60,000 (อบต.) | เด็กนักเรียนในเขตพื้นที่มีสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ | สำนักงานปลัด |

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

แนวทางการพัฒนาที่  1 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษารวมถึงการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน  ทั้งระดับก่อนวัยเรียน  ประถม  มัธยม และระดับปริญญาตรี  ภาคประชาชน  โดยประสานการสนับสนุนงบประมาณและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2557 (บาท) | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) |  |  |
| 7 | สนับสนุนดนตรีและนันทนาการ | เพื่อให้เด็กได้ฝึกเครื่องดนตรีทั้งไทยและสากล | จัดหาเครื่องดนตรีวงดุริยางค์ | - | 100,000 (อบต.) | - | เด็กนักเรียนมีความสามารถในการเล่นดนตรีทั้งไทยและสากล | สำนักงานปลัด |
| 8 | ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม | เด็กปฏิบัติตามวัฒนธรรมชาวพุทธ | โรงเรียนมีห้องชุมนุมพุทธศาสตร์ | - | 20,000 (อบต.) | - | เด็กมีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนา | สำนักงานปลัด |
| 9 | ส่งเสริมอาชีพตามภูมิปัญญาท้องถิ่น | เด็กประกอบอาชีพเสริมรายได้ให้แก่ครอบครัว | เด็กมีอาชีพเสริมขณะเรียน | - | 10,000 (อบต.) | - | เด็กมีรายได้ขณะเรียน | สำนักงานปลัด |
| 10 | สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น | สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปีละ 1 ครั้ง | 50,000 (อบต.) | 50,000 (อบต.) | 50,000 (อบต.) | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 11 | ส่งเสริมอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อให้นักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทาน | ส่งเสริมอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปีละ 1 ครั้ง | 74,000 (อบต.) | 74,000 (อบต.) | 74,000 (อบต.) | นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน | สำนักงานปลัด |
| 12 | ส่งเสริมอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขาม | เพื่อเป็นค่าอาหารเสริม(นม) แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขาม | ส่งเสริมอาการเสริม (นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขาม ปีละ 1 ครั้ง | 60,000 (อบต.) | 60,000 (อบต.) | 60,000 (อบต.) | เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง | สำนักงานปลัด |

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

แนวทางการพัฒนาที่  1 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษารวมถึงการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน  ทั้งระดับก่อนวัยเรียน  ประถม  มัธยม และระดับปริญญาตรี  ภาคประชาชน

โดยประสานการสนับสนุนงบประมาณและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2557 (บาท) | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) |  |  |
| 13 | ก่อสร้าง/ปรับปรุงศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก | เพื่อรองรับการขยายตัวของจำนวนเด็กก่อนวัยเรียนที่เพิ่มมากขึ้นและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น | ก่อสร้าง/ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลขามสมบูรณ์ | 2,500,000 (อบจ./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) | 2,500,000 (อบจ./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) | 2,500,000 (อบจ./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) | เด็กก่อนวัยเรียนในตำบลขามสมบูรณ์ได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ | สำนักงานปลัด |
| 14 | สนับสนุนการจัดกิจกรรม ต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กได้แสดงออกในกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ | การจัดกิจกรรมวันต่าง ๆ ทุกวันสำคัญ | - | 10,000 (อบต.) | - | เด็กเล็กได้แสดงออกและเห็นความสำคัญของวันสำคัญต่างๆ | สำนักงานปลัด |
| 15 | ปรับปรุงภูมิทัศน์ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก | เพื่อปรับปรุงบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้สวยงามและปลอดภัย | ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ ๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 30,000 (อบต.) | 30,000 (อบต.) | 30,000 (อบต.) | ภูมิทัศน์รอบ ๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความสวยงามและปลอดภัย | สำนักงานปลัด |
| 16 | โครงการจ้างเด็กนักเรียน นักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน | เพื่อเพิ่มทักษะในการทำงานและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่เยาวชน | จ้างเด็กนักเรียน นักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนปีละ 1 ครั้ง | 30,000 (อบต.) | 30,000 (อบต.) | 30,000 (อบต.) | เด็กและเยาวชนมีทักษะในการทำงานและมีรายได้จากการทำงาน | สำนักงานปลัด |
| 17 | จัดซื้อชุดนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขาม | เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีชุดนักเรียนที่เป็นรูปแบบที่ได้มาตรฐาน | จัดซื้อชุดนักเรียนปีละหนึ่งครั้ง | 30,000 (อบต.) | 30,000 (อบต.) | 30,000 (อบต.) | เด็กเล็กมีชุดนักเรียนใส่อย่างทั่วถึง | สำนักงานปลัด |
| 18 | โครงการเยาวชนจิตอาสา | เพื่อให้เยาวชนในเขตตำบลขามสมบูรณ์ มีจิตสาธารณะบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม | เยาวชนในเขตตำบลขามสมบูรณ์ | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | เยาวชนในเขตตำบลขามสมบูรณ์มีจิตสาธารณะ | สำนักงานปลัด |

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

แนวทางการพัฒนาที่  1 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษารวมถึงการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน  ทั้งระดับก่อนวัยเรียน  ประถม  มัธยม และระดับปริญญาตรี  ภาคประชาชน

โดยประสานการสนับสนุนงบประมาณและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2557 (บาท) | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) |  |  |
| 19 | โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขต อบต.ขามสมบูรณ์ | เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในตำบลขามสมบูรณ์ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ | จัดอบรมปีละ 1 ครั้ง | 20,000 (อบต.) | 20,000 (อบต.) | 20,000 (อบต.) | เด็กและเยาวชนในเขตตำบลขามสมบูรณ์มีคุณภาพมากขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 20 | โครงการตรวจสุขภาพเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านขาม | เพื่อให้เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามมีสุขภาพแข็งแรง | ตรวจสุขภาพเด็กนักเรียน ปีละ 1 ครั้ง | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามได้รับการตรวจสุขภาพอย่างทั่วถึง | สำนักงานปลัด |
| 21 | โครงการบัณฑิตน้อย | เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเด็กนักเรียน | สนับสนุนชุดบัณฑิตน้อย | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | เป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้ปกครองเด็กนักเรียน | สำนักงานปลัด |

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

แนวทางการพัฒนาที่  1  พัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ  โดยสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2557 (บาท) | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) |  |  |
| 1 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อให้ผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปีละ 1 ครั้ง | 4,500,000 (อบต.) | 4,700,000 (อบต.) | 4,900,000 (อบต.) | ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 2 | สนับสนุนการจัดงานวันผู้สูงอายุ | เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดกิจกรรมของผู้สูงอายุ | สนับสนุนการจัดงานวันผู้สูงอายุ | 100,000 (อบต.) | 100,000 (อบต.) | 100,000 (อบต.) | ผู้สูงอายุได้รับการดูแลเอาใจใส่มากขึ้นและมีสุขภาพที่ดี | สำนักงานปลัด |

แนวทางการพัฒนาที่ 2 การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรีและคนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV   จัดให้มีและเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2557 (บาท) | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) |  |  |
| 1 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ | เพื่อให้ผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ ปีละ 1 ครั้ง | 560,000 (อบต.) | 620,000 (อบต.) | 680,000 (อบต.) | ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 2 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ HIV | เพื่อให้ผู้พิการและผู้ติดเชื้อ H.I.V. ได้รับการสงเคราะห์ | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ HIVปีละ 1 ครั้ง | 18,000 (อบต.) | 18,000 (อบต.) | 18,000 (อบต.) | ผู้ติดเชื้อ HIVมีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 3 | โครงการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส | เพื่อให้เด็กที่มีฐานะยากจน และด้อยโอกาส | สงเคราะห์เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสปีละ 1 ครั้ง | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 4 | โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน | เพื่อสงเคราะห์ให้ผู้ได้รับความเดือดร้อน | สงเคราะห์ผู้ได้รับความเดือดร้อนปีละ 1 ครั้ง | 100,000 (อบต.) | 100,000 (อบต.) | 100,000 (อบต.) | ประชาชนได้รับการสงเคราะห์เมื่อได้รับความเดือนร้อน | สำนักงานปลัด |

แนวทางการพัฒนาที่ 2 การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรีและคนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV   จัดให้มีและเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2557 (บาท) | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) |  |  |
| 5 | โครงการแก้ไขปัญหาด้านอาชญากรรม โรคเอดส์ การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี การพนัน การขยายตัวของธุรกิจบริการทางเพศ | เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาด้านอาชญากรรม โรคเอดส์ การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี การพนัน การขยายตัวของธุรกิจบริการทางเพศ | ป้องกันปัญหาด้านอาชญากรรม โรคเอดส์ การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี การพนัน การขยายตัวของธุรกิจบริการทางเพศปีละ 1 ครั้ง | 20,000 (อบต.) | 20,000 (อบต.) | 20,000 (อบต.) | ประชาชนมีความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 6 | โครงการสังคมสงเคราะห์ของ อบต. | เพื่อเป็นการสงคมสงเคราะห์แก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนทุกด้าน | ให้การสังคมสงเคราะห์ ปีละ 1 ครั้ง | 50,000 (อบต.) | 50,000 (อบต.) | 50,000 (อบต.) | ประชาชนได้รับการช่วยเหลืออย่างทันทีและมีประสิทธิภาพ | สำนักงานปลัด |
| 7 | โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส | เพื่อเป็นการให้กำลังใจแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส | เยี่ยมบ้านปีละ 1 ครั้ง | 50,000 (อบต.) | 50,000 (อบต.) | 50,000 (อบต.) | ประชาชนได้รับการช่วยเหลืออย่างทันทีและมีประสิทธิภาพ | สำนักงานปลัด |
| 8 | โครงการซ่อมแซมบ้านคนจนเทิดไท้องค์ราชัน | เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ไม่มีที่อยู่อาศัย | ก่อสร้าง/ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ | 100,000 (อบต.) | 100,000 (อบต.) | 100,000 (อบต.) | ประชาชนได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ | สำนักงานปลัด |
| 9 | กองทุนสวัสดิการชุมชนระดับตำบล/หมู่บ้าน | เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมของประชาชนให้มีคุณภาพ | จัดตั้งกองทุนสวัสดิการระดับตำบล/หมู่บ้าน | 130,000 (อบต.) | 130,000 (อบต.) | 130,000 (อบต.) | ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพและมีกองทุนรองรับ | สำนักงานปลัด |
| 10 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ด้อยโอกาสทางสังคม | เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาผู้ด้อยโอกาสทางสังคม | อบรมให้ความรู้กับผู้ด้อยโอกาส | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | ผู้ด้อยโอกาสมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 11 | โครงการส่งเสริมให้ความรู้และช่วยเหลือผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน | เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ดูแลผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน | อบรมให้ความรู้ผู้ดูแลผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | ผู้พิการผู้ด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ | สำนักงานปลัด |

แนวทางการพัฒนาที่ 2 การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรีและคนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2557 (บาท) | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) |  |  |
| 12 | โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม | เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม | เด็กและเยาวชนในตำบลขามสมบูรณ์ | 30,000 (อบต.) | 30,000 (อบต.) | 30,000 (อบต.) | เด็กและเยาวชนไม่มีปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวันอันควร | สำนักงานปลัด |

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพาณิชยกรรมอุตสาหกรรม

แนวทางการพัฒนาที่ 1  ส่งเสริม OTOP  ในด้านนวัตกรรม  เช่น พัฒนาคุณภาพการผลิต ยกระดับเป็นสินค้าส่งออก และจัดทำห้องแสดงสินค้าเพื่อขยายเครือข่ายและการตลาดส่งออก

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2557 (บาท) | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) |  |  |
| 1 | สร้างร้านค้าชุมชนเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ | เพื่อเป็นสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ | ร้านค้าชุมชน ตามแบบ อบต. กำหนด 1 หลัง | - | 200,000 (อบต.) | - | มีแหล่งระบายสินค้าและประชาสัมพันธ์สินค้า | สำนักงานปลัด |
| 2 | โครงการส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ | เพื่อให้การพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น | ให้การสนับสนุนกลุ่มสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ปีละ 1 ครั้ง | 100,000 (อบต.) | 100,000 (อบต.) | 100,000 (อบต.) | กลุ่มทอผ้าไหมมีการพัฒนาเป็นสินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ระดับห้าดาว | สำนักงานปลัด |

6. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 1   ส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพด้านการผลิตและส่งเสริมกลุ่มอาชีพ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2557 (บาท) | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) |  |  |
| 1 | โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพที่มีอยู่เดิมและกลุ่มอาชีพที่จัดตั้งใหม่ และฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ | เพื่อเป็นการส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้สามารถดำเนินการต่อไปได้และฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ | ส่งเสริมกลุ่มอาชีพทำขนม ,ส่งเสริมกลุ่มอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม/ทอผ้าไหม, ส่งเสริมกลุ่มอาชีพปลูกผักสวนครัว ,กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด, กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองและไก่ไข่,กลุ่มทำน้ำยาล้างจาน ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ | 200,000 (อบต.) | 200,000 (อบต.) | 200,000 (อบต.) | ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 2 | สนับสนุนกลุ่มร้านค้าชุมชน ม.4 | เพื่อให้ประชาชนมีร้านค้าสวัสดิการภายในชุมชนที่เข้มแข็ง | สนับสนุนกลุ่มร้านค้าปีละ 1 ครั้ง | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | ประชาชนมีลดรายจ่ายจากการซื้อของราคาถูก | สำนักงานปลัด |
| 3 | โครงการโรงสีชุมชน ม.11 | เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีโรงสีชุมชน | ก่อสร้างโรงสีข้าวขนาดกลางจำนวน 1 หลัง พร้อมอาคาร | - | 500,000 (อบต.) | - | ประชาชนมีโรงสีชุมชนไว้ใช้ในหมู่บ้าน | สำนักงานปลัด |

6. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 2   ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้เกษตรอินทรีย์

| ที่ | โครงการ | ##### วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2557 (บาท) | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) |  |  |
| 1 | ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยชีวภาพ | เพื่อเป็นการลดรายจ่ายจาการผลิตปุ๋ยชีวภาพใช้เอง | สนับสนุนกลุ่มปีละ 1 ครั้ง | - | 20,000 (อบต.) | - | สามารถลดรายจ่ายจากการซื้อปุ๋ยเคมีและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม | สำนักงานปลัด |
| 2 | ฝึกอบรมการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ | เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ | จัดการฝึกอบรม 3 ครั้ง | - | 50,000 (อบต.) | - | ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพมากขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 3 | รณรงค์การทำเกษตรอินทรีย์ชีวภาพแทนปุ๋ยวิทยาศาสตร์ | เพื่อให้เกษตรกรหันมาใช้การเกษตรแบบอินทรีย์ชีวภาพ | จัดการรณรงค์ และมีเอกสารแผ่นพับแจก | 30,000 (อบต.) | 30,000 (อบต.) | 30,000 (อบต.) | ประชาชนหันมาใช้การเกษตรแบบอินทรีย์ชีวภาพมากขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 4 | จัดตั้งแหล่งการเรียนรู้หรือศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรแบบอินทรีย์ | เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรอย่างทั่วถึง | 1 แห่ง | - | 500,000 (อบต.) | - | ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจด้านการเกษตรที่ดีขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 5 | ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ | เพื่อให้ประชาชนสามารถปลูกผักโดย ไม่ใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ | สนับสนุนกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ | 20,000 (อบต.) | 20,000 (อบต.) | 20,000 (อบต.) | ประชาชนปลูกผักปลอดสารพิษและมีรายได้เพิ่มขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 6 | ส่งเสริมการทำนาโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพ | เพื่อให้เกษตรกรพัฒนาการทำนาโดยไม่ใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ | สนับสนุนกลุ่มทำนาไม่ใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ | - | 50,000 (อบต.) | - | เกษตรกรทำนาไม่ใช้ปุ๋ยเคมีและเป็นการลดรายจ่ายซื้อปุ๋ยวิทยาศาสตร์ | สำนักงานปลัด |

6. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 2   ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้เกษตรอินทรีย์

| ที่ | โครงการ | ##### วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2557 (บาท) | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) |  |  |
| 7 | สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร | เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร | สนับสนุนกลุ่มปีละ 1 ครั้ง | 30,000 (อบต.) | 30,000 (อบต.) | 30,000 (อบต.) | เพิ่มศักยภาพในการบริหารเทคโนโลยีทางการเกษตร | สำนักงานปลัด |
| 8 | จัดซื้ออุปกรณ์วัดความชื้นของข้าวเปลือก | เพื่อให้เกษตรกรมีอุปกรณ์วัดความชื้นของข้าวเปลือก | จัดซื้ออุปกรณ์วัดความชื้นของข้าวเปลือก 1 เครื่อง | - | 30,000 (อบต.) | - | เกษตรกรมีอุปกรณ์วัดความชื้นของข้าวเปลือก | สำนักงานปลัด |

แนวทางการพัฒนาที่ 3  พัฒนาความรู้ด้านวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการผลิตทางการเกษตร สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2557 (บาท) | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) |  |  |
| 1. | จัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน | เพื่อให้ความรู้และส่งเสริมให้ประชาชนพัฒนาครอบครัวให้มีคุณภาพ | จัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวและพัฒนาคุณภาพของครัวเรือน | - | 20,000 (อบต.) | - | ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทำให้สังคมมีคุณภาพมากขึ้น | สำนักงานปลัด |

แนวทางการพัฒนาที่ 3  พัฒนาความรู้ด้านวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการผลิตทางการเกษตร สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2557 (บาท) | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) |  |  |
| 2 | โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้จากการประกอบอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 3 กลุ่ม | 10,000 (อบต.) | - | - | ประชาชนสามารถนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด | สำนักงานปลัด |
| 3 | โครงการเพาะเห็ดฟางเห็ดนางฟ้า | เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการประกอบอาชีพที่หลากหลายขึ้น | สนับสนุนปีละ 1 ครั้ง | - | 50,000 (อบต.) | - | ประชาชนสามารถลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ | สำนักงานปลัด |
| 4 | ส่งเสริมกลุ่มเลี้ยงโค | เพื่อเป็นการส่งเสริมการเลี้ยงโคพันธุ์ดีและมีรายได้เพิ่มขึ้น | สนับสนุนปีละ 1 ครั้ง | - | 100,000 (อบต.) | 100,000 (อบต.) | ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 5 | สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน ยาเวชภัณฑ์สัตว์ | เพื่อเป็นกองทุนยาและวัคซีนเพื่อใช้ในการรักษาสัตว์ในพื้นที่ | จัดตั้งกองทุนระดับตำบล 1 กลุ่ม | - | 100,000 (อบต.) | - | กลุ่มเกษตรกรมีวัคซีนในการรักษา สัตว์ต่างๆ | สำนักงานปลัด |
| 7 | โครงการเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ ม.2 | เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น | จัดซื้อบ่อซีเมนต์ขนาด ศก. 1.00 เมตร ชนิดมีพื้นรองก้น พร้อมพันธุ์ปลา จำนวน 150 บ่อ | 50,000(อบต.) | 50,000 (อบต.) | 50,000 (อบต.) | ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 8 | ส่งเสริมการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ | เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการเกษตรและปศุสัตว์มากขึ้น | ส่งเสริมการจัดงานคลินิกเกษตรปีละ 1 ครั้ง | 20,000 (อบต.) | 20,000 (อบต.) | 20,000 (อบต.) | ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการทำการเกษตรมากขึ้น | สำนักงานปลัด |

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ

แนวทางการพัฒนาที่ 1  สนับสนุนการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายในเขตจังหวัด

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2557 (บาท) | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) |  |  |
| 1 | โครงการจัดงานประเพณี บุญบั้งไฟ | เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยให้คงอยู่ | จัดงานวันบั้งไฟปีละ 1 ครั้ง | 100,000 (อบต.) | 100,000 (อบต.) | 100,000 (อบต.) | มีการสืบทอดงานประเพณีบุญบั้งไฟและจัดสืบเนื่องต่อไป | สำนักงานปลัด |
| 2 | โครงการแห่เทียนวันเข้าพรรษา | เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยให้คงอยู่ | จัดงานวันแห่เทียนเข้าพรรษาปีละ 1 ครั้ง | 100,000 (อบต.) | 100,000 (อบต.) | 100,000 (อบต.) | การแห่เทียนยังคงอยู่และสืบสานวัฒนธรรมต่อไป | สำนักงานปลัด |
| 3 | โครงการวันลอยกระทง | เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยให้คงอยู่ | จัดงานวันลอยกระทง ปีละ 1 ครั้ง | 100,000 (อบต.) | 100,000 (อบต.) | 100,000 (อบต.) | ประชาชนได้รับสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นต่อไป | สำนักงานปลัด |
| 4 | ส่งเสริมการจัดงานต่างๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญทางราชการ | เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของทางราชการ | ส่งเสริมการจัดงานต่างๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญทางราชการปีละ 3 ครั้ง | 30,000 (อบต.) | 30,000 (อบต.) | 30,000 (อบต.) | ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาเพิ่มขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 5 | การจัดงานวันฉลองชัยชนะท่านท้าวสุระนารีอำเภอคง | เพื่อสนับสนุนการจัดงานฉลองชัยชนะท่านท้าวสุระนารีอำเภอคง | การจัดงานฉลองท้าวสุระนารีอำเภอคง ปีละ 1 ครั้ง | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | การจัดงานวันฉลองท้าวสุรนารีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย | สำนักงานปลัด |
| 6 | โครงการส่งเสริมพัฒนาหมู่บ้านผลิตผ้าไหมให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว | เพื่อส่งเสริมหมู่บ้านท่องเที่ยวให้ยั่งยืนและมีคุณภาพ | สนับสนุนโครงการส่งเสริมพัฒนาหมู่บ้านผ้าไหมให้ยั่งยืน | 100,000 (อบต.) | 100,000 (อบต.) | 100,000 (อบต.) | หมู่บ้านผ้าไหมได้รับการส่งเสริม ให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน | สำนักงานปลัด |
| 7 | งานเทศกาลของดีอำเภอคง | เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดงานเทศกาลของดีเมืองคง | ร่วมจัดการเทศกาลของดีเมืองคง | 50,000 (อบต.) | 50,000 (อบต.) | 50,000 (อบต.) | ร่วมจัดงานเทศกาลของดีอำเภอคงให้สืบต่อไป | สำนักงานปลัด |

8. ยุทธศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ

แนวทางการพัฒนาที่ 1  ส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสมานฉันท์ระหว่างองค์กรต่าง ๆ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2557 (บาท) | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) |  |  |
| 1 | จัดการแข่งขันกีฬาประจำปี อบต. สัมพันธ์ | เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์และการออกกำลังกายระหว่างพนักงาน อบต. ด้วย | เข้าร่วมการจัดการแข่งขันกีฬา อบต. สัมพันธ์ ปีละครั้ง | 30,000 (อบต.) | 30,000 (อบต.) | 30,000 (อบต.) | สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานและได้ออกกำลังกาย | สำนักงานปลัด |
| 2 | แข่งขันกีฬาพื้นบ้านระหว่างชุมชน | เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์และการออกกำลังกายระหว่างชุมชน | จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชน ปีละครั้ง | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในชุมชนและได้ออกกำลังกาย | สำนักงานปลัด |
| 3 | โครงการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 | เพื่อสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 | การจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 | 80,000 (อบต.) | - | - | การจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ | สำนักงานปลัด |
| 4 | โครงการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการ ครั้งที่ 33 | เพื่อสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการ ครั้งที่ 33 | การจัดการแข่งขันกีฬาคนคนพิการ ครั้งที่ 33 | - | 80,000 (อบต.) | - | การจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ | สำนักงานปลัด |

8. ยุทธศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ

แนวทางการพัฒนาที่ 2   ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการยกระดับเยาวชนและประชาชนเพื่อปัญหายาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2557 (บาท) | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) |  |  |
| 1 | โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา | เพื่อการรณรงค์ให้เยาวชนหันมาสนใจกีฬาไม่พึ่งพายาเสพติด | จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาปีละ 1 ครั้ง ทั้ง 13 หมู่บ้าน | 90,000 (อบต.) | 90,000 (อบต.) | 90,000 (อบต.) | เยาวชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและไม่พึ่งพายาเสพติด | สำนักงานปลัด |
| 2 | โครงการส่งเสริมกลุ่มออก กำลังกาย | เพื่อการรณรงค์ให้เยาวชนหันมาสนใจกีฬาไม่พึ่งพายาเสพติด | จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง/เวทีแอโรบิคแดนซ์พร้อมเครื่องขยายเสียง/ก่อสร้างลาน คสล. | - | 500,000 (อบต.) | - | เยาวชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและไม่พึ่งพายาเสพติด | สำนักงานปลัด |
| 3 | สนับสนุนอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง ม.8 | เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนหันมาออกกำลังกาย | จัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง | - | 300,000 (อบต.) | - | ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง | สำนักงานปลัด |
| 4 | โครงการก่อสร้างลานกีฬา ต้านยาเสพติด ม. 7 | เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนหันมาออกกำลังกาย | ลานกีฬา คสล.กว้าง 12.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รวมไม่น้อยกว่า 240.00 ลบ.ม. | - | 100,000(อบต.) | - | ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง | สำนักงานปลัด |
| 5 | จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “ขามสมบูรณ์คัพ” | เพื่อการรณรงค์ให้เยาวชนหันมาสนใจกีฬา ไม่พึ่งพายาเสพติด | จัดการแข่งขันกีฬา”ขามสมบูรณ์คัพ” ปีละ 1 ครั้ง | 60,000 (อบต.) | 60,000 (อบต.) | 60,000 (อบต.) | เยาวชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและไม่พึ่งพายาเสพติด | สำนักงานปลัด |
| 6 | การป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด | เพื่อเป็นการรณรงค์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด | จัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันปัญหายาเสพติด 1 ครั้ง | 20,000 (อบต.) | 20,000 (อบต.) | 20,000 (อบต.) | ประชาชนในตำบลขามสมบูรณ์มีความรู้และป้องกันปัญหายาเสพติด | สำนักงานปลัด |

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ 1  บูรณาการบริหารจัดการดิน  น้ำ ป่า ขยะมลภาวะโดยการมีส่วนร่วม 3 ภาค ทุกเรื่อง ได้แก่ ภาคีหน่วยราชการ นักวิชาการ และประชาชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2557 (บาท) | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) |  |  |
| 1 | รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการกำจัดขยะมูลฝอย | เพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึก ในการกำจัดขยะมูลฝอยและลดจำนวนขยะมูลฝอยภายใน หมู่บ้าน | ประชาสัมพันธ์แผ่นพับและอบรม | - | - | 20,000 (อบต.) | จำนวนปริมาณขยะมูลฝอยภายในหมู่บ้านลดลง | สำนักงานปลัด |
| 2 | โครงการขยะในมือท่านลงถังเถอะครับ | เพื่อให้ประชาชนอนุรักษ์ทรัพยากรและนำกลับมาใช้ใหม่ | ปีละ 1 ครั้ง | - | - | 20,000 (อบต.) | ประชาชนมีความตระหนักและรักษาความสะอาด | สำนักงานปลัด |
| 3 | ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งธนาคารขยะ | เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากการนำขยะมาใช้ใหม่ | 1 โครงการ | - | - | 100,000 (อบต.) | ประชาชนได้มีที่รองรับการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ | สำนักงานปลัด |
| 4 | โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะในที่ ม.2,ม.3, ม.4 | เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ในการกำจัดขยะที่เกิดขึ้นภายในครัวเรือน | ก่อสร้างเตาเผาขยะ คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร สูง 3.00 เมตร | 1,950,000 (อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) | 1,950,000 (อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) | 1,950,000 (อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) | ประชาชนมีสถานที่ในการกำจัดขยะและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม | ส่วนโยธา |
| 5 | รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม | เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม | ประชาสัมพันธ์แผ่นพับและอบรมปีละ 1 ครั้ง | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | ประชาชนได้รับทราบการประชาสัมพันธ์และตระหนักในการรักษาทรัพยากร ธรรมชาติ | สำนักงานปลัด |

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ 1  บูรณาการบริหารจัดการดิน  น้ำ ป่า ขยะมลภาวะโดยการมีส่วนร่วม 3 ภาค ทุกเรื่อง ได้แก่ ภาคีหน่วยราชการ นักวิชาการ และประชาชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2557 (บาท) | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) |  |  |
| 6 | โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ | เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้และประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ | ปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริปีละ 1ครั้ง | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | พื้นที่ไม่น้อยกว่าป่าของขามสมบูรณ์มีความอุดมสมบูรณ์ มากขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 7 | โครงการปลูกป่าชุมชน | เพื่อการรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ปลูกป่าและรักษาป่า | ปีละ 1 ครั้ง ครั้งละ 200 ต้น | 30,000 (อบต.) | 30,000 (อบต.) | 30,000 (อบต.) | รณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ไม่น้อยกว่าปลูกป่าและรักษาป่า | ส่วนโยธา สนง.ปลัด |
| 8 | อนุรักษ์ฟื้นฟูป่าโคกหนอง รังกา ม.7 | เพื่อการรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ปลูกป่าและรักษาป่า | สนับสนุนการอนุรักษ์ พื้นฟูป่า | 50,000 (อบต.) | 50,000 (อบต.) | 50,000 (อบต.) | รณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ไม่น้อยกว่าปลูกป่าและรักษาป่า | ส่วนโยธา สนง.ปลัด |
| 9 | โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ | เพื่อการรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ปลูกป่าและรักษาป่า | ปีละ 1 ครั้ง ครั้งละ 200 ต้น | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | พื้นที่ไม่น้อยกว่าป่าของขามสมบูรณ์มีความอุดมสมบูรณ์ มากขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 10 | โครงการ อบต.รวมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียวลดโลกร้อน | เพื่อการรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ปลูกป่าและรักษาป่า | ปีละ 1 ครั้ง ครั้งละ 200 ต้น | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | พื้นที่ไม่น้อยกว่าป่าของขามสมบูรณ์มีความอุดมสมบูรณ์ มากขึ้น | สำนักงานปลัด |

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ 2  ส่งเสริมการจัดสวนสาธารณะชุมชนส่งเสริมการสร้างความร่มรื่นสองข้างทาง เช่น หน้าโรงเรียน  ชุมชน  ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในจังหวัด

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2557 (บาท) | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) |  |  |
| 1 | โครงการปรับสภาพภูมิทัศน์ริมทางและไหล่ทาง | เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมทางและไหล่ทางให้สวยงามขึ้น | ปรับสภาพภูมิทัศน์ริมทางและไหล่ทาง | 10,000 (อบต.) | - | - | ภูมิทัศน์ริมทางและไหล่ทางดูดีและสวยงามมากขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 2 | โครงการปรับสภาพภูมิทัศน์สองข้างทาง ม.1-13 | เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านให้สวยงามขึ้น | ปรับสภาพภูมิทัศน์ทั้ง 13 หมู่บ้าน | - | 50,000 (อบต.) | 50,000 (อบต.) | ภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านดูดีและสวยงามมากขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 3 | ปรับสภาพภูมิทัศน์บริเวณสระน้ำข้าง สำนักงาน อบต.ขามสมบูรณ์ | เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกาย | ปรับสภาพภูมิทัศน์บริเวณสระ อบต.ตามแบบ อบต.กำหนด | - | - | 500,000 (อบต.) | มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและเพิ่มทรัพยากรสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 4 | ปรับสภาพภูมิทัศน์หนองโกรกไม้แดง ม.3 | เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกาย | ปรับสภาพภูมิทัศน์หนองโกรกไม้แดง ตามแบบ อบต.กำหนด | - | - | 900,000 (อบต.) | มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและเพิ่มทรัพยากรสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 5 | จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ | เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงาน | สร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติและปรับปรุงภูมิทัศน์ | - | 200,000 (อบต.) | - | มีภูมิทัศน์ให้สวยงามบริเวณหน้าสำนักงานและเฉลิมพระเกียรติ | สำนักงานปลัด |

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ 3  รณรงค์การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนส่งเสริมการประหยัดพลังงาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2557 (บาท) | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) |  |  |
| 1 | รณรงค์การใช้พลังงานอย่างประหยัด | เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนใช้พลังงานอย่างประหยัด | รณรงค์การใช้พลังงานอย่างประหยัด จำนวน 13 หมู่บ้าน | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | ประชาชนใช้พลังงานอย่างประหยัดและเห็นคุณค่าของพลังงาน | สำนักงานปลัด |

10. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1  ส่งเสริมและเชื่อมโยงการชลประทาน  ก่อสร้างฝาย  ทำนบกั้นน้ำ  ขุดลอก  ขุดสระ  พัฒนาแหล่งน้ำ  คลองส่งน้ำ  ระบบประปา  และการกระจายการใช้ประโยชน์

| ที่ | โครงการ | ##### วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2557 (บาท) | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) |  |  |
| 1 | โครงการขุดลอกคลองโกรก ท่าจาน ม.3 | เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคและใช้ทำการเกษตร | ขุดลอกคลอง กว้าง 3 เมตร ยาว 1,500 เมตร ลึก 2.00 เมตร | - | - | 315,000 (อบต.) | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรอย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| 2 | โครงการขุดลอกและขยายเขตสระหนองกกไม้แดง ม.3 | เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคและใช้ทำการเกษตร | ขนาดปากสระกว้าง 70.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 24,000.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยคันดินและบดทับแน่น |  |  | 9,800,000 (อบต./อบจ.หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง) | ประชาชนมีน้ำใช้ในการทำการเกษตรอย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| 3 | โครงการขุดลอกและขยายเขตคลองสระแดง ม.4 | เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคและใช้ทำการเกษตร | ขนาดปากสระกว้าง 20.00 เมตร ยาว 50 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 24,000.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยคันดินและบดทับแน่น |  | 105,000 (อบต.) | - | ประชาชนมีน้ำใช้ในการทำการเกษตรอย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| 4 | โครงการขุดลอกสระหมอยาบ้านโนนสีฟัน ม.5 | เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง | ขุดลอกสระ กว้าง 60 เมตร ยาว 80 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร | 504,000 (อบต./อบจ.) | - | - | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรอย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |

10. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1  ส่งเสริมและเชื่อมโยงการชลประทาน  ก่อสร้างฝาย  ทำนบกั้นน้ำ  ขุดลอก  ขุดสระ  พัฒนาแหล่งน้ำ  คลองส่งน้ำ  ระบบประปา  และการกระจายการใช้ประโยชน์

| ที่ | โครงการ | ##### วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2557 (บาท) | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) |  |  |
| 5 | โครงการขุดลอกคลอง ม.6 | เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง | ขุดลอกคลอง กว้าง 12 เมตร ยาว 2,800 เมตร ลึก 2.50 เมตร | 400,000 (อบต./อบจ.) | - | - | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรอย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| 6 | โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ เข้าสระน้ำ ม.6 | เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง | ขุดลอกคลองส่งน้ำ กว้าง 1.50 เมตร ยาว 800 เมตร ลึก 1.00 เมตร | - | - | 150,000 (อบต./อบจ.) | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรอย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| 7 | โครงการขุดลอกสระประปา ช่วงที่ 2 ม.6 | เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง | ขุดลอกสระประปา กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร ลึก เฉลี่ย 2.00 เมตร | - | - | 175,000 (อบต./อบจ.) | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรอย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| 8 | โครงการขุดลอกคลองหนองฝายใต้ ม.8 | เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำใช้ในการทำการเกษตรอย่างทั่วถึง | ขุดลอกคลอง กว้าง 12 เมตร ยาว 700 เมตร ลึก 3 เมตร | - | 200,000 (อบต./อบจ.) | - | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรอย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| 9 | โครงการขุดลอกสระน้ำประปาหมู่บ้าน ม.9 | เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง | ขุดลอกสระประปา กว้าง 7 เมตร ยาว 500 เมตร ลึก เฉลี่ย 3.00 เมตร | 367,000 (อบต./อบจ.) | - | - | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรอย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| 10 | โครงการขุดคลองทำถนนเชื่อมตำบลตาจั่น ม.9 | เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำใช้ในการทำการเกษตรอย่างทั่วถึง | ขุดคลอง กว้าง 12 เมตร ยาว 300 เมตร ลึก 3 เมตร | - | - | 300,000 (อบต./อบจ.) | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรอย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |

10. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1  ส่งเสริมและเชื่อมโยงการชลประทาน  ก่อสร้างฝาย  ทำนบกั้นน้ำ  ขุดลอก  ขุดสระ  พัฒนาแหล่งน้ำ  คลองส่งน้ำ  ระบบประปา  และการกระจายการใช้ประโยชน์

| ที่ | โครงการ | ##### วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2557 (บาท) | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) |  |  |
| 11 | โครงการขุดคลองหนองตะโก ม.9 | เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคและใช้ทำการเกษตร | ขุดคลอง กว้าง 7 เมตร ยาว 500 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร ปริมาณดินขุด 8,250 ลูกบาศก์เมตร | - | - | 380,000 (อบต./อบจ.) | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| 12 | โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำของหมู่บ้าน ม.10 | เพื่อให้มีแหล่งน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค | ขุดลอกคลองส่งน้ำ กว้าง 10 เมตร ยาว 300 เมตร ลึก 3 เมตร | - | - | 300,000 (อบต./อบจ.) | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรอย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| 13 | โครงการขุดลอกสระน้ำหนองโกรกแฝก ม.12 | เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคและใช้ทำการเกษตร | ขุดลอกคลอง ยาว 300 เมตร กว้าง 12 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร | 200,000 (อบต./อบจ.) | - | - | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรอย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| 14 | โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ ม.12 | เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคและใช้ทำการเกษตร | ขุดลอกคลอง ยาว 1,500 เมตร กว้าง 12 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร | - | 600,000 (อบต./อบจ.) | - | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรอย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| 15 | โครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ำ คสล.คลองส่งน้ำเลียบถนน ซอยต้นสน ม.1 | เพื่อเป็นการป้องกันพังทลายของริมฝั่งคลอง | ผนังกั้นน้ำ คสล. กว้าง 2 ม. ยาว 200 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. | - | 800,000 (อบต./อบจ.) | - | ตลิ่งฝั่งคลองมีสภาพแข็งแรงไม่พลังทลายดิน | ส่วนโยธา |
| 16 | ก่อสร้างผนังกั้นดินสายเลียบคลองบ้านใหม่-บ้านขาม | เพื่อเป็นการป้องกันการพังทลายของดินริมฝั่งคลอง | ผนังกั้นดิน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. | - | 700,000 (อบต./อบจ.) | - | ดินฝั่งคลองมีสภาพแข็งแรงไม่พังทลาย | ส่วนโยธา |

10. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1  ส่งเสริมและเชื่อมโยงการชลประทาน  ก่อสร้างฝาย  ทำนบกั้นน้ำ  ขุดลอก  ขุดสระ  พัฒนาแหล่งน้ำ  คลองส่งน้ำ  ระบบประปา  และการกระจายการใช้ประโยชน์

| ที่ | โครงการ | ##### วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2557 (บาท) | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) |  |  |
| 17 | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คลองด้านทิศใต้ ม. 1 | เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคและใช้ทำการเกษตร | ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร สูง 2.50 เมตร | - | - | 300,000 (อบต.) | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรอย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| 18 | โครงการก่อสร้างคันดินฝายกั้นน้ำ จากคลอง 3 ถึง คลอง 6 ม.2 | เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคและใช้ทำการเกษตร | ก่อสร้างคันดินกั้นน้ำขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร สูงเฉลี่ย 3.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. 0.80 เมตร จำนวน 12 ท่อน รวมทั้งหมด จำนวน 5 จุด | - | - | 300,000 (อบต.) | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรอย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| 19 | โครงการขุดลอกคลองโกรก วังโพง ม. 10 | เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคและใช้ทำการเกษตร | ขนาดปากคลองกว้าง 12.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 20,000.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยคันดินและบดทับแน่น | - | 600,000 (อบต.) | - | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรอย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| 20 | โครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ำ ริมคลอง ม.10 | เพื่อเป็นการป้องกันพังทลาย ของริมฝั่งคลอง | ผนังกั้นน้ำ กว้าง 3 เมตร ยาว 300 เมตร | - | - | 500,000 (อบต/อบจ.) | ตลิ่งฝั่งคลองมีสภาพแข็งแรง ไม่พลังทลายดิน | ส่วนโยธา |

10. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1  ส่งเสริมและเชื่อมโยงการชลประทาน  ก่อสร้างฝาย  ทำนบกั้นน้ำ  ขุดลอก  ขุดสระ  พัฒนาแหล่งน้ำ  คลองส่งน้ำ  ระบบประปา  และการกระจายการใช้ประโยชน์

| ที่ | โครงการ | ##### วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2557 (บาท) | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) |  |  |
| 21 | ซ่อมแซมท่อระบายน้ำสระ หมอยา ม.5 | เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคและใช้ทำการเกษตร | ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ จำนวน 10 จุด | - | - | 60,000 (อบต.) | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรอย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| 22 | ซ่อมแซมฝายน้ำล้นคลองหนองไข่เน่า ม.5 | เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคและใช้ทำการเกษตร | ซ่อมแซมฝาย คสล.กว้าง 4.00 ม. ยาว 15.00 ม. | - | - | 200,000 (อบต./อบจ.) | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรอย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| 23 | โครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ำคลองส่งน้ำ ม.1 | เพื่อเป็นการป้องกันการพังทลายของริมฝั่งคลอง | ผนังกั้นน้ำ กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร | - | 680,000 (อบต./อบจ.) | - | ตลิ่งฝั่งคลองมีสภาพแข็งแรงไม่พังทลายดิน | ส่วนโยธา |
| 24 | ก่อสร้างคันดินกั้นน้ำพร้อม วางท่อระบายน้ำสายคลอง3-คลอง7 ม.2 | เพื่อเป็นการป้องกันพังทลายของริมฝั่งคลอง | ก่อสร้างคันดินกั้นน้ำกว้าง5ม. ยาว 12 ม.พร้อมวางท่อ คสล.ศก.800 ม. จำนวน 30 จุด | - | - | 200,000 (อบต.) | ตลิ่งฝั่งคลองมีสภาพแข็งแรงไม่พลังทลายดิน | ส่วนโยธา |
| 25 | ก่อสร้างประตูระบายน้ำ หนองโกรกไม้แดง ม.3 | เพื่อให้มีผนังกั้นน้ำที่สามารถกั้นน้ำได้ | ก่อสร้างประตูระบายน้ำตามแบบ อบต.กำหนด | - | - | 500,000 (อบต.) | เพื่อเป็นทางระบายน้ำและกักเก็บน้ำใช้ในหน้าแล้ง | ส่วนโยธา |
| 26 | ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. ลงสระประปา ม.6 | เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคและใช้ทำการเกษตร | คลองส่งน้ำ คสล. ปากกว้าง5ม. ลึกเฉลี่ย2ม. ลาดเอียง1:1ความยาวรวม 500 ม. | - | - | 300,000 (อบต.) | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคเพียงพอ | ส่วนโยธา |

10. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1  ส่งเสริมและเชื่อมโยงการชลประทาน  ก่อสร้างฝาย  ทำนบกั้นน้ำ  ขุดลอก  ขุดสระ  พัฒนาแหล่งน้ำ  คลองส่งน้ำ  ระบบประปา  และการกระจายการใช้ประโยชน์

| ที่ | โครงการ | ##### วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2557 (บาท) | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) |  |  |
| 27 | ท่อส่งน้ำจากสระประปากับคลองเชื่อมต่อ ม.9 | เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคและใช้ทำการเกษตร | วางท่อ คสล.ศก.0.8ม. ความยาว10 ม. | - | - | 50,000 (อบต.) | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| 28 | ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ม.5 | เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคและใช้ทำการเกษตร | ก่อสร้างประปาผิวดินพร้อมระบบกรองน้ำ | 400,000 (อบต.) |  |  | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| 29 | ก่อสร้างประปากรองขนาดมาตรฐาน ม.6 | เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคและใช้ทำการเกษตร | ก่อสร้างประปาขนาดมาตรฐานพร้อมระบบกรองน้ำ | - | 400,000 (อบต./อบจ.) | - | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| 30 | ก่อสร้างประปาผิวดินโคกหนองรังกา ม.7 | เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคและใช้ทำการเกษตร | ก่อสร้างประปาผิวดินพร้อมระบบกรองน้ำ | 400,000 (อบต.) |  |  | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| 31 | ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน พร้อมระบบกรองน้ำ ม.10 | เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคและใช้ทำการเกษตร | ก่อสร้างประปาผิวดินพร้อมระบบกรองน้ำ | 400,000 (อบต.) | - | - | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| 32 | ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน ม.1,ม.6,ม.9 | เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคและใช้ทำการเกษตร | ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน | 100,000 (อบต.) | 100,000 (อบต.) | 100,000 (อบต.) | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| 33 | ซ่อมแซมถังกรองน้ำประปาหมู่บ้าน ม.13 | เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคและใช้ทำการเกษตร | ซ่อมแซมถังกรองน้ำประปาหมู่บ้าน | - | 100,000 (อบต.) | - | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| 34 | ขยายเขตประปาหมู่บ้าน ม.1-13 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค พอเพียง | ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | 50,000 (อบต.) | 50,000 (อบต.) | 50,000 (อบต.) | ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค พอเพียง | ส่วนโยธา |
| 35 | ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ม.1-13 | เพื่อขยายเขตการให้บริการด้านไฟฟ้าอย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน | ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน | 500,000 (อบต.) | 500,000 (อบต.) | 500,000 (อบต.) | ประชาชนได้รับบริการด้านไฟฟ้าอย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน | ส่วนโยธา |

10. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1  ส่งเสริมและเชื่อมโยงการชลประทาน  ก่อสร้างฝาย  ทำนบกั้นน้ำ  ขุดลอก  ขุดสระ  พัฒนาแหล่งน้ำ  คลองส่งน้ำ  ระบบประปา  และการกระจายการใช้ประโยชน์

| ที่ | โครงการ | ##### วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2557 (บาท) | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) |  |  |
| 36 | ขยายเขตไฟฟ้าลงสระ หมอยา ม. 5 | เพื่อขยายเขตการให้บริการด้านไฟฟ้าไปยังสระหมอยา | ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะไปยังสระหมอยา | 200,000 (อบต.) | 200,000 (อบต.) | 200,000 (อบต.) | ประชาชนได้รับบริการด้านไฟฟ้าไปยังสระหมอยา | ส่วนโยธา |
| 37 | ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ส่องสว่างภายในหมู่บ้าน ม.1-13 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก และปลอดภัยในการสัญจรไปมาเวลาค่ำคืน | ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะภายใน หมู่บ้าน | 500,000 (อบต.) | 500,000 (อบต.) | 500,000 (อบต.) | ประชาชนในหมู่บ้านได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไปมาเวลาค่ำคืน | ส่วนโยธา |
| 38 | จัดซื้ออุปกรณ์ติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ | เพื่อให้มีไฟฟ้าอย่างทั่วถึง | ติดตั้งอุปกรณ์ติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ | 50,000 (อบต.) | 50,000 (อบต.) | 50,000 (อบต.) | มีไฟฟ้าอย่างทั่วถึง | ส่วนโยธา |
| 39 | ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลน้ำลึก ม.6 | เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำในการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง | ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว ความลึกจนถึงระดับน้ำ | 100,000 (อบต.) | - | - | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| 40 | ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลน้ำลึก ม.10 | เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำในการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง | ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว ความลึกจนถึงระดับน้ำ | 100,000 (อบต.) | - | - | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |

10. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 2  การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2557 (บาท) | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) |  |  |
| 1 | ก่อสร้างถนน คสล.ทางทิศใต้ (รอบบ้าน) ช่วงสุดท้าย ม.1 | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 90 ม. หนา 0.15 ม. | 216,000 (อบต.) | - | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |
| 2 | ถนน คสล.ซอยต้นสน ช่วงที่ 2 ม.1 | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม. | - | 240,000 (อบต.) | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายริมคลอง ม. 1 | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า 440.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.50 เมตร (ตามสภาพพื้นที่) | 270,000 (อบต.) | - | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากหน้าบ้านนายเกษม ถึงบ้าน นายแสนศักดิ์ ม.2 | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ขนาดผิวจราจรกว้าง ถ.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวม ไม่น้อยกว่า 400.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.50 เมตร (ตามสภาพพื้นที่) | - | 900,000 (อบต./อบจ.) | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |

10. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 2  การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2557 (บาท) | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) |  |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากปากซอยโรงสีนายประเสริฐ ถึงหน้าบ้านนายพรมมา ม.2 | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวม ไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.50 เมตร (ตามสภาพพื้นที่) | - | - | 360,000 (อบต.) | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |
| 6 | ก่อสร้างถนน คสล. สายโกรกไม้แดง ม.3 | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,00.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า 1,812.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.50 เมตร (ตามสภาพพื้นที่) | 3,000,000 (อบต./อบจ.หรือหน่วย งานที่เกี่ยวข้อง) | - | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |
| 7 | ก่อสร้างถนน คสล. รอบหมู่บ้าน ทิศเหนือ ม.3 | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า 1,812.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.50 เมตร (ตามสภาพพื้นที่) | - | 810,000 (อบต./อบจ.หรือหน่วย งานที่เกี่ยวข้อง) | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |

10. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 2  การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2557 (บาท) | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) |  |  |
| 8 | ก่อสร้างถนน คสล. รอบบ้านด้านทิศใต้ จรดบ้านนางทองหลอด ม.4 | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ถนน คสล.กว้าง 4 ม.ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม. | - | - | 720,000 (อบต./อบจ.) | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |
| 9 | ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนางพรม-ถนนลูกรัง ม.4 | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ถนน คสล.กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. | - | 233,000 (อบต.) | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากประปาหมู่บ้าน ถึง บ้าน นายสร้อย ม.4 (ช่วงที่ 2) | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า 4,000.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.50 เมตร (ตามสภาพพื้นที่) | 2,400,000(อบต./อบจ.หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) | - | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |
| 11 | โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล. สายกลางบ้าน ม. 5 | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า 4,000.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.50 เมตร (ตามสภาพพื้นที่) | - | - | 1,800,000 (อบต./อบจ.หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |

10. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 2  การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2557 (บาท) | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) |  |  |
| 12 | ถนนคสล.แยกโนนสีฟัน-สระ หมอยา ม.5 | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ถนนคสล.กว้าง 4 ม.ยาว 300 ม. หนา0.15 ม. | - | - | 700,000 (อบต.) | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |
| 13 | ก่อสร้างถนน คสล. สายประชาอุทิศ ม.5 | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ถนนคสล.กว้าง 4 ม.ยาว 300 ม. หนา0.15 ม. | - | - | 700,000 (อบต.) | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |
| 14 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบบ้าน ทิศใต้ ม. 6 | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.50 เมตร (ตามสภาพพื้นที่) | 420,000 (อบต.) | - | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |
| 15 | โครงการการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขสำราญ ม. 6 | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า 300.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.50 เมตร (ตามสภาพพื้นที่) | - | 600,000 (อบต./อบจ.หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |

10. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 2  การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2557 (บาท) | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) |  |  |
| 16 | โครงการการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบุตาฮวด ม. 6 | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า 300.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.50 เมตร (ตามสภาพพื้นที่) | - | - | 450,000 (อบต./อบจ.) | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |
| 17 | โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยเจริญสุข ม. 6 | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.50 เมตร (ตามสภาพพื้นที่) | 480,000 (อบต./อบจ.) | - | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |
| 18 | โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยเทิดไท้ ช่วงที่ 2 ม. 7 | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า 300.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.50 เมตร (ตามสภาพพื้นที่) | - | 72,000 (อบต.) | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |

10. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 2  การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2557 (บาท) | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) |  |  |
| 19 | โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ตามซอยในหมู่บ้าน ม. 7 | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า 300.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.50 เมตร (ตามสภาพพื้นที่) | - | - | 900,000 (อบต./อบจ.) | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |
| 20 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายในหมู่บ้าน ม. 8 | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.50 เมตร (ตามสภาพพื้นที่) | 960,000 (อบต./อบจ.หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) | - | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |
| 21 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าวัดบุ่งตะครอง ม. 8 | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.50 เมตร (ตามสภาพพื้นที่) | - | 1,440,000 (อบต./อบจ.หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |

10. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 2  การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2557 (บาท) | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) |  |  |
| 22 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบหมู่บ้าน ม.9 | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า 3,500.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.50 เมตร (ตามสภาพพื้นที่) | 1,680,000 (อบต./อบจ.หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) | - | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |
| 23 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากหน้าบ้านนายสุชาติถึงบ้านนางสายทอง (ซอยประชาร่วมใจช่วงที่ 2) ม.9 | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า 3,500.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.50 เมตร (ตามสภาพพื้นที่) | - | 720,000 (อบต./อบจ.หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |
| 24 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนางแต๋ว ทอเรส ม. 10 | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รวมไม่น้อยกว่า 480.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.50 เมตร (ตามสภาพพื้นที่) | - | 168,000 (อบต.) | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |

10. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 2  การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2557 (บาท) | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) |  |  |
| 25 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบคลอง ม. 10 | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.50 เมตร (ตามสภาพพื้นที่) | - |  | 1,050,000 (อบต./อบจ.หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |
| 26 | โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยสามัคคีธรรม ม.11 | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า 4,000.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.50 เมตร (ตามสภาพพื้นที่) | 120,000 (อบต.) | - | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |
| 27 | โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยศาลากลางบ้าน ม.11 | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า 4,000.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.50 เมตร (ตามสภาพพื้นที่) | 240,000 (อบต.) | - | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |
| 28 | ถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ สายแยกศาลากลางบ้าน ม.11 | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ถนนคสล.กว้าง 4.00 ม. ยาว 100 ม.หนา0.15ม.ราง คสล.รูปตัวยู กว้าง 0.40ม. ลึก 0.40 ม. ยาว100 ม. | - | 532,000 (อบต.) | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |

10. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 2  การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2557 (บาท) | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) |  |  |
| 29 | ก่อสร้างถนน คสล. เส้นรอบบ้านสายนอก ม.12 | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ถนนคสล.กว้าง 4.00 ม. ยาว 400 ม.หนา 0.15 ม. | - | 960,000 (อบต.) | - | ประชาชนได้รับความสะดวกการสัญจรในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |
| 30 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านผู้ใหญ่บ้านนางสมหมาย ม. 13 | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า 200.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.50 เมตร | - | 54,000 (อบต.) | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |
| 31 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นโนนตาแจ ม. 1 | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 400.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรและบดทับแน่น | - | - | 200,000 (อบต.) | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |
| 32 | ก่อสร้างถนนหินคลุกซอย ฟาร์มไก่-วัดป่าเทพาลัย ม.7 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางขนส่งทางการเกษตร | ถนนหินคลุกกว้าง 4 ม. ยาว 2,000 ม.หนาเฉลี่ย 0.10 ม. | 600,000 (อบต.หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) | - | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |

10. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 2  การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2557 (บาท) | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) |  |  |
| 33 | ก่อสร้างถนนหินคลุกสายเทพารักษ์- หนองสะแก ม.8 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางขนส่งทางการเกษตร | ถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.10 เมตร | 1,100,000 (อบต.หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) | - | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |
| 34 | ก่อสร้างถนนหินคลุกสายพะงาดเหนือ-บ้านสี่เหลี่ยม ต.ดอนใหญ่ | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางขนส่งทางการเกษตร | ถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร | 2,500,000 (อบต.หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) | - | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |
| 35 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองสะแก ถึงบุ่งตะครอง ม. 13 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางขนส่งทางการเกษตร | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 600.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรและบดทับแน่น | - | 450,000 (อบต.) | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |
| 36 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยบ้านดาบพระขรรค์ชัย ม. 13 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางขนส่งทางการเกษตร | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 600.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรและบดทับแน่น | - | - | 80,000 (อบต.) | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |

10. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 2  การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2557 (บาท) | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) |  |  |
| 37 | เสริมไหล่ทางฝั่งคลอง คสล. สายหนองสะแก-บุ่งตะครอง ม.13 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาสะดวก | ปรับปรุงไหล่ทางหินคลุก กว้าง 2 ม. ยาว 700 ม. หนา 0.10 เมตร | 280,000 (อบต./อบจ.) | - | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |
| 38 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านขาม – โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามสมบูรณ์ ม. 1,ม.10 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 400.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรและบดทับแน่น | 250,000 (อบต.) | - | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรระหว่างหมู่บ้านและขนส่งทางการเกษตร | ส่วนโยธา |
| 39 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายโนนตาแจ ม. 1 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 400.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรและบดทับแน่น | - | 525,000 (อบต./อบจ.) | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรระหว่างหมู่บ้านและขนส่งทางการเกษตร | ส่วนโยธา |
| 40 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายนางจำรอง – นาตาโต๊ะ ม. 1 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 400.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรและบดทับแน่น | - | 525,000 (อบต./อบจ.) | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรระหว่างหมู่บ้านและขนส่งทางการเกษตร | ส่วนโยธา |
| 41 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จากสระแดง ถึง คลอง 3 ม.2 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 600.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรและบดทับแน่น | - | 160,000 (อบต.) | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรระหว่างหมู่บ้านและขนส่งทางการเกษตร | ส่วนโยธา |

10. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 2  การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2557 (บาท) | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) |  |  |
| 42 | ถนนลูกรังสายหนองตะไก้-วัดดอนเจดีย์ ม.2 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | ถนนลูกรัง กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร | - | - | 1,000,000 (อบต./หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรขนส่งทางการเกษตร | ส่วนโยธา |
| 43 | ก่อสร้างถนนลูกรังรอบที่สาธารณะประโยชน์โคกหนองรัง ม. 2 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคม | ถนนลูกรังกว้าง 4.00 ม. ยาว 3,000 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. | - | - | 1,200,000 (อบต./หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรระหว่างหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |
| 44 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากหนองโกรกแฝกถึง คลอง 7 ม.2 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 600.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรและบดทับแน่น | - | - | 300,000 (อบต.) | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรระหว่างหมู่บ้านและขนส่งทางการเกษตร | ส่วนโยธา |
| 45 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากหนองโกรกแฝกถึง คลอง 7 ม.2 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 600.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรและบดทับแน่น | - | 300,000 (อบต.) | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรระหว่างหมู่บ้านและขนส่งทางการเกษตร | ส่วนโยธา |

10. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 2  การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2557 (บาท) | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) |  |  |
| 46 | ก่อสร้างถนนลูกรังสายโกรกไม้แดง ม.3 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 180.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรและบดทับแน่น | - | 500,000 (อบต./หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง) | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งทางการเกษตร | ส่วนโยธา |
| 47 | ก่อสร้างถนนลูกรังสายสระหลวงหนองสะเดา ม.3 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว ภ450.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 180.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรและบดทับแน่น | 90,000 (อบต.) | - | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งทางการเกษตร | ส่วนโยธา |
| 48 | ก่อสร้างถนนลูกรังถนนริมคลองอีสานเขียว ม.3 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 600.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรและบดทับแน่น | - | 300,000 (อบต.) | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งทางการเกษตร | ส่วนโยธา |

10. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 2  การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2557 (บาท) | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) |  |  |
| 49 | ก่อสร้างถนนลูกรังสายกระทุ่มแบน ม.3 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 600.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรและบดทับแน่น | - | - | 400,000 (อบต.) | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งทางการเกษตร | ส่วนโยธา |
| 50 | ก่อสร้างถนนลูกรังสายศาลากลางบ้านแยกซ้ายตลอดสาย-แยกขวาถึงที่สาธารณะ ม.4 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | ถนนลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร | 240,000 (อบต.) | - | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรระหว่างหมู่บ้านและขนส่งทางการเกษตร | ส่วนโยธา |
| 51 | ก่อสร้างถนนลูกรังศาลปู่ตา – สุดเขตไฟฟ้า ม.4 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | ถนนลูกรัง.กว้าง 5 ม. ยาว 1,500 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. | 750,000 (อบต./อบจ.หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | - | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรระหว่างหมู่บ้านและขนส่งทางการเกษตร | ส่วนโยธา |
| 52 | ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านนายสร้อย จงบวกกลาง ม.4 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | ถนนลูกรัง.กว้าง 4 ม. ยาว 1000 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. | - | - | 200,000 (อบต.) | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรระหว่างหมู่บ้านและขนส่งทางการเกษตร | ส่วนโยธา |

10. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 2  การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2557 (บาท) | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) |  |  |
| 53 | ถนนลูกรังสายประชาอุทิศ ม. 5 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 1,200.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรและบดทับแน่น | - | - | 1,000,000 อบต./อบจ.หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรระหว่างหมู่บ้านและขนส่งทางการเกษตร | ส่วนโยธา |
| 54 | ก่อสร้างถนนลูกรังสายวัดป่า โพธิวัน ม. 5 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,00.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 800.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรและบดทับแน่น | - | 400,000 (อบต.) | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรระหว่างหมู่บ้านและขนส่งทางการเกษตร | ส่วนโยธา |
| 55 | ก่อสร้างถนนลูกรังสายเลียบคลองเชื่อมหมู่ 3,6,9,10 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 1,200.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรและบดทับแน่น | - | 1,000,000 อบต./หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรระหว่างหมู่บ้านและขนส่งทางการเกษตร | ส่วนโยธา |

10. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 2  การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2557 (บาท) | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) |  |  |
| 56 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จากบ้านโกรกพัฒนา ถึงหนองกก ม. 6 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 600.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรและบดทับแน่น | - | - | 300,000 (อบต.) | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรระหว่างหมู่บ้านและขนส่งทางการเกษตร | ส่วนโยธา |
| 57 | ก่อสร้างถนนลูกรังจากโนนจะบกถึงโคกหนองรังกา ม. 7 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 1,200.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรและบดทับแน่น | - | - | 350,000 (อบต.) | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรระหว่างหมู่บ้านและขนส่งทางการเกษตร | ส่วนโยธา |
| 58 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายเทพารักษ์ ม. 8 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 800.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรและบดทับแน่น | - | 400,000 (อบต.) | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรระหว่างหมู่บ้านและขนส่งทางการเกษตร | ส่วนโยธา |
| 59 | ถนนลูกรังซอยสารภี ม . 9 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | ถนนลูกรัง กว้าง 3.50 ม. ยาว 3,000 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. | - | - | 6,300,000 อบต./หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรระหว่างหมู่บ้านและขนส่งทางการเกษตร | ส่วนโยธา |

10. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 2  การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2557 (บาท) | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) |  |  |
| 60 | ถนนลูกรังสายเลียบคลองด้าน ทิศตะวันตก ม.9 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | ถนนลูกรัง กว้าง 3.50 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.10 เมตร | - | - | 6,300,000 อบต./หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรระหว่างหมู่บ้านและขนส่งทางการเกษตร | ส่วนโยธา |
| 61 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโกรกพัฒนาเชื่อมบ้านตาจั่น ม.9 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 600.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรและบดทับแน่น | - | - | 300,000 (อบต.) | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรระหว่างหมู่บ้านและขนส่งทางการเกษตร | ส่วนโยธา |
| 62 | ก่อสร้างถนนลูกรังสายป่าช้า ด้านทิศตะวันตก ม.9 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | ถนนลูกรัง.กว้าง4ม.ยาว1000ม. หนาเฉลี่ย0.10ม. | - | - | 200,000 (อบต.) | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรระหว่างหมู่บ้านและขนส่งทางการเกษตร | ส่วนโยธา |
| 63 | โครงการก่อสร้างถนน ลูกรัง บ้านใหม่ถึง หนองเครือ ม. 10 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 600.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรและบดทับแน่น | 500,000 (อบต.) | - | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรระหว่างหมู่บ้านและขนส่งทางการเกษตร | ส่วนโยธา |

10. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 2  การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2557 (บาท) | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) |  |  |
| 64 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองสะเดา เชื่อมต่อถึง ตำบล คูขาด และตำบลดอนใหญ่ ม.11 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 800.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรและบดทับ | - | 200,000 (อบต.) | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรระหว่างหมู่บ้านและขนส่งทางการเกษตร | ส่วนโยธา |
| 65 | ถนนลูกรังหนองสะเดาแยกไปหมู่ที่ 12 (แยกถนนนาพ่อเฟื้อย) ม.11 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | ถนนลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.10 เมตร | - | 200,000 (อบต.) | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งทางการเกษตร | ส่วนโยธา |
| 66 | ถนนลูกรังรอบสระหนองสะเดาทางทิศเหนือของสระ ม.11 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | ถนนลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.10 เมตร | - | 120,000 (อบต.) | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งทางการเกษตร | ส่วนโยธา |
| 67 | ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองสะเดา-คลองส่งน้ำ ม.11 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่ง | ถนนลูกรัง.กว้าง 4 ม.ยาว 1000 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. | - | 200,000 (อบต.) | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรระหว่างหมู่บ้านและขนส่งทางการเกษตร | ส่วนโยธา |
| 68 | ก่อสร้างถนนลูกรังสายกลางทุ่ง ม.12 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | ถนนลูกรัง กว้าง 2.50 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.10 เมตร | - | 175,000 (อบต.) | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งทางการเกษตร | ส่วนโยธา |

10. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 2  การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2557 (บาท) | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) |  |  |
| 69 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายหนองตะไก้ ม.12 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 600.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรและบดทับแน่น | - | - | 200,000 (อบต.) | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรระหว่างหมู่บ้านและขนส่งทางการเกษตร | ส่วนโยธา |
| 70 | ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านดาบพระขรรชัย ม.13 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | ถนนลูกรัง กว้าง 3 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.10 เมตร | - | - | 18,000 (อบต.) | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งทางการเกษตร | ส่วนโยธา |
| 71 | ถนนดินสายสระแดง-คลอง 3 ม.2 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | ถนนดินกว้าง5ม.ยาว1500ม. หนาเฉลี่ย 0.50 ม. | - | - | 150,000 (อบต.) | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรระหว่างหมู่บ้านและขนส่งทางการเกษตร | ส่วนโยธา |
| 72 | โครงการก่อสร้างถนนดิน จาก โคกหนองรัง ม.2 ถึงบ้านโกรกพัฒนา ม.9 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินรวมไม่น้อยกว่า 8,000.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรและบดทับแน่น | - | - | 400,000 (อบต.หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรระหว่างหมู่บ้านและขนส่งทางการเกษตร | ส่วนโยธา |

10. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 2  การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2557 (บาท) | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) |  |  |
| 73 | ก่อสร้างถนนดินสายตาสมสวัสดิ์ ม.3 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินรวมไม่น้อยกว่า 1,600.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรและบดทับแน่น | - | - | 100,000 (อบต.) | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรระหว่างหมู่บ้านและขนส่งทางการเกษตร | ส่วนโยธา |
| 74 | ถนนดินจากบ้านนางโถ-ทุ่งนา นางระเบียบ ม.4 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | ถนนดิน.กว้าง 5 ม.ยาว 1500 ม. หนาเฉลี่ย 0.50 ม. | - | - | 150,000 (อบต.) | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรระหว่างหมู่บ้านและขนส่งทางการเกษตร | ส่วนโยธา |
| 75 | ก่อสร้างถนนดินสายทองดีมีสุข ม.5 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่ง | ถนนดิน กว้าง 3.50 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร | - | - | 175,000 (อบต.) | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรระหว่างหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |
| 76 | ก่อสร้างถนนดินจากโรงเรียน บ้านมะค่าถึงบ้านโนนตาแจ ม.7 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่ง | ถนนดิน กว้าง 3 เมตร ยาว 800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร | - | 240,000 (อบต.) | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรระหว่างหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |
| 77 | ก่อสร้างถนนดินโคกหนองรังกา ม.7 - หนองสะแกพัฒนา ม.13 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | ถนนดินกว้าง 5 ม. ยาว 1000 ม. หนาเฉลี่ย 0.5 ม. | - | - | 100,000 (อบต.) | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรระหว่างหมู่บ้านและขนส่งทางการเกษตร | ส่วนโยธา |

10. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 2  การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2557 (บาท) | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) |  |  |
| 78 | ถนนดินหนองสะแกพัฒนา ม.13 -บ้านโนสีฟัน ม.5 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | ถนนดิน.กว้าง 5ม.ยาว 1500 ม. หนาเฉลี่ย 0.50 ม. | - | 150,000 (อบต.) | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรระหว่างหมู่บ้านและขนส่งทางการเกษตร | ส่วนโยธา |
| 79 | โครงการปรับปรุงถนน/ซ่อมแซมถนน ม.1-13 | เพื่อปรับปรุงเส้นทางในการสัญจรและขนส่งทางการเกษตร | ปรับปรุงถนนทุกสายในตำบลขามสมบูรณ์ที่ชำรุด | 500,000 (อบต.) | - | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | ส่วนโยธา |
| 80 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จากหน้าบ้านนายศูนย์ ถึงทางแยกหน้าวัดปริยัติไพศาล ม.2 | เพื่อให้ครัวเรือนในหมู่บ้านมีที่ระบายน้ำทิ้งภายในครัวเรือน | รางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขนาดภายในรางกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 400.00 เมตร พร้อมฝาปิด คสล. | 160,000 (อบต.) | - | - | มีที่ระบายน้ำเสียออกจากหมู่บ้านและป้องกันปัญหา น้ำท่วมขัง | ส่วนโยธา |
| 81 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเสียจากหมู่บ้าน ถึง นารวมวัดปริยัติไพศาล ม.2 | เพื่อให้ครัวเรือนในหมู่บ้านมีที่ระบายน้ำทิ้งภายในครัวเรือน | รางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขนาดภายในรางกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 300.00 เมตร พร้อมฝาปิด คสล. | - | - | 600,000 (อบต.) | มีที่ระบายน้ำเสียออกจากหมู่บ้านและป้องกันปัญหา น้ำท่วมขัง | ส่วนโยธา |
| 82 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จากหน้าบ้านนางหลอด ถึงหน้าบ้านนางธนัจฉรา ม.2 | เพื่อให้ครัวเรือนในหมู่บ้านมีที่ระบายน้ำทิ้งภายในครัวเรือน | รางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขนาดภายในรางกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 200.00 เมตร พร้อมฝาปิด คสล. | - | - | 400,000 (อบต.) | มีที่ระบายน้ำเสียออกจากหมู่บ้านและป้องกันปัญหา น้ำท่วมขัง | ส่วนโยธา |
| 83 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จากหน้าบ้านนายสุวรรณ ถึงสี่แยกหน้าบ้านนายสมชัย ม.2 | เพื่อให้ครัวเรือนในหมู่บ้านมีที่ระบายน้ำทิ้งภายในครัวเรือน | รางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขนาดภายในรางกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 200.00 เมตร พร้อมฝาปิด คสล. | - | - | 400,000 (อบต.) | มีที่ระบายน้ำเสียออกจากหมู่บ้านและป้องกันปัญหา น้ำท่วมขัง | ส่วนโยธา |

10. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 2  การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2557 (บาท) | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) |  |  |
| 84 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จากบ้าน นางจังกร ถึง หน้าบ้านนางบัวรอง ม.2 | เพื่อให้ครัวเรือนในหมู่บ้านมีที่ระบายน้ำทิ้งภายในครัวเรือน | รางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขนาดภายในรางกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 150.00 เมตร พร้อมฝาปิด คสล. | - | - | 300,000 (อบต.) | มีที่ระบายน้ำเสียออกจากหมู่บ้านและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง | ส่วนโยธา |
| 85 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รอบหมู่บ้าน ม.3 | เพื่อให้ครัวเรือนในหมู่บ้านมีที่ระบายน้ำทิ้งภายในครัวเรือน | รางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขนาดภายในรางกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 1,300.00 เมตร พร้อมฝาปิด คสล. | - | 2,120,000(อบต./อบจ.หรือหน่วยอื่น) | - | มีที่ระบายน้ำเสียออกจากหมู่บ้านและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง | ส่วนโยธา |
| 86 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ รอบหมู่บ้าน ม.4 | เพื่อให้ครัวเรือนในหมู่บ้านมีที่ระบายน้ำทิ้งภายในครัวเรือน | รางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขนาดภายในรางกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร พร้อมฝาปิด คสล. | - | 2,000,000 (อบต./อบจ.หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) | - | มีที่ระบายน้ำเสียออกจากหมู่บ้านและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง | ส่วนโยธา |
| 87 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน ม. 5 | เพื่อให้ครัวเรือนในหมู่บ้านมีที่ระบายน้ำทิ้งภายในครัวเรือน | รางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขนาดภายในรางกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 100.00 เมตร พร้อมฝาปิด คสล. | - | 40,000 (อบต.) | - | มีที่ระบายน้ำเสียออกจากหมู่บ้านและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง | ส่วนโยธา |

10. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 2  การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2557 (บาท) | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) |  |  |
| 88 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายกลางบ้าน ม. 5 | เพื่อให้ครัวเรือนในหมู่บ้านมีที่ระบายน้ำทิ้งภายในครัวเรือน | รางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขนาดภายในรางกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร พร้อมฝาปิด คสล. | - | - | 2,400,000(อบต./อบจ.หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) | มีที่ระบายน้ำเสียออกจากหมู่บ้านและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง | ส่วนโยธา |
| 89 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รอบหมู่บ้าน ม. 6 | เพื่อให้ครัวเรือนในหมู่บ้านมีที่ระบายน้ำทิ้งภายในครัวเรือน | รางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขนาดภายในรางกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 450.00 เมตร พร้อมฝาปิด คสล. | - | 180,000(อบต/อบจ..) | - | มีที่ระบายน้ำเสียออกจากหมู่บ้านและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง | ส่วนโยธา |
| 90 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเสีย ถนนกลางหมู่บ้าน ม. 6 | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | รางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขนาดภายในรางกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร พร้อมฝาปิด คสล. | - | - | 2,000,000 (อบต./อบจ.หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |
| 91 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตามถนนคอนกรีต ม. 7 | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | รางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขนาดภายในรางกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 500.00 เมตร พร้อมฝาปิด คสล. | - | 200,000 (อบต./อบจ.หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |

10. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 2  การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2557 (บาท) | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) |  |  |
| 92 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ เส้นกลางบ้าน ม. 7 | เพื่อให้ครัวเรือนในหมู่บ้านมีที่ระบายน้ำทิ้งภายในครัวเรือน | รางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขนาดภายในรางกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร พร้อมฝาปิด คสล. | - | - | 2,000,000อบต./อบจ.หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |
| 93 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ซอยสุขสวัสดิ์ ม.9 | เพื่อให้ครัวเรือนในหมู่บ้านมีที่ระบายน้ำทิ้งภายในครัวเรือน | รางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขนาดภายในรางกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 300.00 เมตร พร้อมฝาปิด คสล. | - | 600,000 (อบต.) | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |
| 94 | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน ม.9 | เพื่อให้ครัวเรือนในหมู่บ้านมีที่ระบายน้ำทิ้งภายในครัวเรือน | วางท่อระบายน้ำ คสล. ศก. 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวรวม 100.00 เมตร | - | 250,000 (อบต.) | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |
| 95 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายบ้านนายเอกชัย-นายจรัส อือนอก ม.9 | เพื่อให้ครัวเรือนในหมู่บ้านมีที่ระบายน้ำทิ้งภายในครัวเรือน | รางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูขนาดภายในรางกว้าง 0.40 ม. ลึก 0.40 ม. ความยาวรวม 100 ม. | - | - | 300,000 (อบต.) | มีที่ระบายน้ำเสียออกจากหมู่บ้านและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง | ส่วนโยธา |
| 96 | โครงการรางระบายน้ำ คสล. สายบ้านนายเอกชัย-คลองสาธารณะ ม.9 | เพื่อให้ครัวเรือนในหมู่บ้านมีที่ระบายน้ำทิ้งภายในครัวเรือน | รางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูขนาดภายในรางกว้าง 0.40 ม. ลึก 0.40 ม. ความยาวรวม 100 ม. | - | - | 300,000 (อบต.) | มีที่ระบายน้ำเสียออกจากหมู่บ้านและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง | ส่วนโยธา |

10. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 2  การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2557 (บาท) | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) |  |  |
| 97 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายหน้าบ้านนายสมาน ม.9 | เพื่อให้ครัวเรือนในหมู่บ้านมีที่ระบายน้ำทิ้งภายในครัวเรือน | รางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูขนาดภายในรางกว้าง 0.40 ม. ลึก0.40ม. ความยาวรวม100ม. | - | - | 300,000 (อบต.) | มีที่ระบายน้ำเสียออกจากหมู่บ้านและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง | ส่วนโยธา |
| 98 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ม. 10 | เพื่อให้ครัวเรือนมีที่ระบายน้ำทิ้งภายในครัวเรือน | รางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขนาดภายในรางกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 500.00 เมตร พร้อมฝาปิด คสล. | - | - | 200,000 (อบต.) | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |
| 99 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รอบหมู่บ้าน ม. 10 | เพื่อให้ครัวเรือนมีที่ระบายน้ำทิ้งภายในครัวเรือน | รางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขนาดภายในรางกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 500.00 เมตร พร้อมฝาปิด คสล. | - | 1,000,000 (อบต.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) | - | มีที่ระบายน้ำเสียออกจากหมู่บ้านและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง | ส่วนโยธา |
| 100 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด รอบหมู่บ้าน ม.11 | เพื่อให้ครัวเรือนในหมู่บ้านมีที่ระบายน้ำทิ้งภายในครัวเรือน | รางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขนาดภายในรางกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 200.00 เมตร พร้อมฝาปิด คสล. | 80,000 (อบต.) | - | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |
| 101 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด สายกลางบ้าน ม.12 | เพื่อให้ครัวเรือนในหมู่บ้านมีที่ระบายน้ำทิ้งภายในครัวเรือน | รางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขนาดภายในรางกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 400.00 เมตร พร้อมฝาปิด คสล. | - | 160,000 (อบต.) | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |

10. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 2  การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2557 (บาท) | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) |  |  |
| 102 | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านจากบ้านนางแพงถึงบ้านนายซุย ม.9 | เพื่อให้ครัวเรือนในหมู่บ้านมีที่ระบายน้ำทิ้งภายในครัวเรือน | วางท่อระบายน้ำ ขนาด คสล. ศก. 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวรวม 400.00 เมตร | - | 1,000,000 (อบต./อบจ.หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |
| 103 | วางท่อเมนต์ส่งน้ำจากแหล่งน้ำใหญ่สู่แหล่งน้ำขนาดเล็ก ม.11 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | วางท่อ PVC ขนาด ศก. 6 นิ้ว ยาว 500 เมตร | - | - | 100,000 (อบต.) | ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| 104 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน ม.12 | เพื่อให้ครัวเรือนมีที่ระบายน้ำทิ้งภายในครัวเรือน | รางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขนาดภายในรางกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร พร้อมฝาปิด คสล. | - | 2,000,000 (อบต.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) | - | มีที่ระบายน้ำเสียออกจากหมู่บ้านและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง | ส่วนโยธา |
| 105 | โครงการวางท่อระบายน้ำทางเชื่อมทั้ง 5 ซอยในหมู่บ้าน ม. 13 | เพื่อให้ครัวเรือนมีที่ระบายน้ำทิ้งภายในครัวเรือน | วางท่อระบายน้ำ คสล. ศก. 1.00 เมตร จำนวน 5 จุดๆละ 8 ท่อน รวม 40 ท่อน พร้อมยาแนวท่อและถมดิน | - | 100,000 (อบต.) | - | มีที่ระบายน้ำเสียออกจากหมู่บ้านและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง | ส่วนโยธา |
| 106 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ในหมู่บ้าน ม.12 | เพื่อให้ครัวเรือนมีแหล่งระบายน้ำทิ้งภายในครัวเรือน | สร้างรางระบายน้ำ กว้าง 0.60 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.60 เมตร | - | 600,000 (อบต.) | - | มีที่ระบายน้ำเสียออกและป้องกันปัญหาน้ำท่วม | ส่วนโยธา |
| 107 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายกลางบ้าน ม.12 | เพื่อให้ครัวเรือนมีแหล่งระบายน้ำทิ้งภายในครัวเรือน | สร้างรางระบายน้ำ กว้าง 0.40 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.40 เมตร | - | 160,000 (อบต.) | - | มีที่ระบายน้ำเสียออกและป้องกันปัญหาน้ำท่วม | ส่วนโยธา |

10. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 3  ส่งเสริมสถานที่เพื่อนันทนาการและออกกำลังกายสนามกีฬา และนันทนาการชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2557 (บาท) | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) |  |  |
| 1 | ส่งเสริมและจัดให้มีสนามกีฬาและสวนสุขภาพ | เพื่อให้มีสนามกีฬาในชุมชนและมีสวนหย่อมใช้ในการนันทนาการและพักผ่อน | ก่อสร้างสนามกีฬาและสวนสุขภาพตามแบบ อบต. กำหนด | - | - | 100,000 (อบต.) | ประชาชนได้มีสนามกีฬาเพื่อออกกำลังกาและสวนหย่อมให้พักผ่อนหย่อนใจ | ส่วนโยธา |
| 2 | ก่อสร้างสนามกีฬา | เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ในการออกกำลังกาย | ก่อสร้างสนามกีฬาตามแบบ อบต.กำหนด | - | 100,000 (อบต.) | - | ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง | สำนักงานปลัด |
| 3 | ก่อสร้างสนามกีฬาหมู่บ้าน ม.7 | เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ในการออกกำลังกาย | คสล.กว้าง 15.00 ม. ยาว 30.00 ม. หนา 0.10 ม. | - | 250,000 (อบต.) | - | ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง | สำนักงานปลัด |
| 4 | ต่อเติมลานกีฬาอเนกประสงค์บ้านบุ่งตะครอง ม.8 | เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ในการออกกำลังกาย | คสล.กว้าง 10.00 ม. ยาว 2 0.00 ม. หนา 0.10 ม. | - | - | 100,000 (อบต.) | ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง | สำนักงานปลัด |
| 5 | โครงการศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน ม. 7 | เพื่อให้มีศูนย์สาธารณสุข มูลฐาน ในการดูแลสุขภาพประชาชน | อาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 3.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยรวมไม่น้อยกว่า 72.00 ตร.ม. | - | 350,000 (อบต.) | - | ประชาชนมีสถานที่ในการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง | ส่วนโยธา |

10. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 4  การผังเมืองรวมของท้องถิ่นและผังเมืองรวมจังหวัด

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2557 (บาท) | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) |  |  |
| 1 | การวางผังเมือง | เพื่อให้การจัดวางผังเมืองเป็นไปอย่างมีระบบ | 1 ครั้ง | - | - | 500,000 (อบต) | ผังเมืองของขามสมบูรณ์มีความเป็นระเบียบมากขึ้น | สำนักงานปลัด ส่วนโยธา |

11. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนาที่ 1   รื้อฟื้น คุณค่าวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน เช่น ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม  วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2557 (บาท) | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) |  |  |
| 1 | รณรงค์การจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา | เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นเห็นความสำคัญของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา | จัดกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ปีละ 1 ครั้ง | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | ประชาชนให้ความสำคัญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา | สำนักงานปลัด |
| 2 | สนับสนุนการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา | เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา | ทุกวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ในทุกปี | 30,000 (อบต.) | 30,000 (อบต.) | 30,000 (อบต.) | มีการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา | สำนักงานปลัด |
| 3 | รณรงค์สร้างจิตสำนึกในด้าน จริยธรรมและคุณธรรม | เพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึกในด้านจริยธรรมและคุณธรรม | สนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านจริยธรรมและคุณธรรม | 50,000 (อบต.) | 50,000 (อบต.) | 50,000 (อบต.) | ประชาชนสามารถดำรงชีวิตอย่าง สงบสุข | สำนักงานปลัด |
| 4 | โครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด | เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนและผู้สูงอายุเข้าวัดฟังธรรม | จัดกิจกรรมปีละ 1 ครั้ง | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | เยาวชนและผู้สูงอายุเข้าวัดฟังธรรม มากขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 5 | โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น | เพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น | จัดกิจกรรมปีละ 1 ครั้ง | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | ประชาชนรู้จักอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นอันดีงาม | สำนักงานปลัด |
| 6 | โครงการอนุรักษ์ศิลปะ และภูมิปัญญาท้องถิ่น | เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นเห็นความสำคัญของศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น | จัดกิจกรรมและอบรม ปีละ 1 ครั้ง | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | ประชาชนรู้จักอนุรักษ์ศิลปะ และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น | สำนักงานปลัด |

11. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนาที่ 1   รื้อฟื้น คุณค่าวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน เช่น ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม  วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2557 (บาท) | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) |  |  |
| 7 | โครงการทำบุญตักบาตรอาคารสำนักงาน อบต. | เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการทำบุญตักบาตรสำนักงาน | ทำบุญตักบาตร ปีละ 1 ครั้ง | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | มีการจัดงานทำบุญตักบาตรสำนักงาน | สำนักงานปลัด |
| 8 | โครงการจัดกิจกรรมถวายน้ำปานะแด่พระภิกษุสงฆ์ตามวัดต่าง ๆ | เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา | ถวายน้ำปานะแด่พระภิกษุสงฆ์ ปีละ 1 ครั้ง | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | ประชาชนในพื้นที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน | สำนักงานปลัด |

แนวทางการพัฒนาที่ 2  สนับสนุนโครงการวัดปลอดเหล้าให้ยั่งยืนและโครงการตรวจสุขภาพให้พระสงฆ์เป็นประจำ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2557 (บาท) | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) |  |  |
| 1 | โครงการวัดปลอดเหล้า | เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนไม่ดื่มเหล้า | ให้ประชาชนในพื้นที่ไม่ดื่มเหล้าและมีร่างกายแข็งแรงขึ้น | 30,000 (อบต.) | 30,000 (อบต.) | 30,000 (อบต.) | ประชาชนในพื้นที่ไม่ดื่มเหล้าในที่สาธารณะ | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการตรวจสุขภาพให้กับพระสงฆ์ | เพื่อเป็นการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ในตำบล | จำนวนพระในตำบลขามสมบูรณ์ | - | - | 10,000 (อบต.) | พระสงฆ์ในตำบลขามสมบูรณ์มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง | สำนักปลัด สอ. ขามสมบูรณ์ |
| 3 | โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา | เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนเลิกเหล้า | จัดกิจกรรมเลิกเหล้าเข้าพรรษาจำนวน 1 ครั้ง | 20,000 (อบต.) | 20,000 (อบต.) | 20,000 (อบต.) | ประชาชนหันมาเลิกเหล้าและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด | สำนักปลัด |

12. ยุทธศาสตร์ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แนวทางการพัฒนาที่ 1   การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/ลดอุบัติเหตุการจราจรทางบก/ทางน้ำ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2557 (บาท) | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) |  |  |
| 1 | โครงการมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล | เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างช่วงเทศกาลปีใหม่,สงกรานต์ | มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุ ปีละ 2 ครั้ง | 30,000 (อบต.) | 30,000 (อบต.) | 30,000 (อบต.) | อุบัติเหตุทางถนนต่างๆ ลดลงจากปีที่ผ่านมา | สำนักงานปลัด |
| 2 | โครงการรณรงค์ ส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย | ประชาชนมีความรู้และสามารถนำไปใช้ในชีวิต ประจำวันได้ | รณรงค์ส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย ปีละ 1 ครั้ง | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | ประชาชนในพื้นที่ขับขี่รถอย่างปลอดภัยและเกิดอุบติเหตุน้อยที่สุด | สำนักงานปลัด |
| 3 | โครงการจัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบ,สัญญาณไฟสี่แยก,อุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุ | เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการสัญจรบนถนน | จัดซื้ออุปกรณ์สัญญาณไฟกระพริบสัญญาณไฟสี่แยก,อุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุ,กรวยจราจร | 500,000 (อบต.) | 500,000 (อบต.) | 500,000 (อบต.) | อุบัติเหตุทางถนนต่างๆ ลดลงจากปีที่ผ่านมา | สำนักงานปลัด |
| 4 | จัดซื้อป้ายลดความเร็ว ม.4 | เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการสัญจรบนถนน | จัดซื้อป้ายลดความเร็ว จำนวน 4 ป้าย | - | 30,000 (อบต.) | - | อุบัติเหตุทางถนนต่างๆ ลดลงจากปีที่ผ่านมา | สำนักงานปลัด |
| 5 | โครงการอบรมจราจรน้อย | เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนรู้เรื่องกฎจราจร | จัดทำโครงการอบรมจราจรน้อย | - | 30,000 (อบต.) | - | เยาวชนรู้กฎระเบียบจราจรและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน | สำนักงานปลัด |
| 6 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว | เพื่อแก้ไขปัญหาภัยหนาวของประชาชนภายในตำบลขามสมบูรณ์ | ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในเขตตำบลขามสมบูรณ์ | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | ประชาชนในพื้นที่ได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง | สำนักงานปลัด |
| 7 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมดินโคลนถล่ม | เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมดินโคลนถล่ม | รณรงค์ให้ความรู้ประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับภัยดินโคลนถล่ม 1 ครั้ง | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้เกี่ยวกับภัยดินโคลนถล่ม | สำนักงานปลัด |

12. ยุทธศาสตร์ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แนวทางการพัฒนาที่ 1   การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/ลดอุบัติเหตุการจราจรทางบก/ทางน้ำ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2557 (บาท) | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) |  |  |
| 8 | โครงการรณรงค์ป้องกันและระงับอัคคีภัย | เพื่อรณรงค์ป้องกันและระงับอัคคีภัยในตำบลขามสมบูรณ์ | รณรงค์ให้ความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัยประชาชนในพื้นที่ 1 ครั้ง | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | ประชาชนในพื้นที่รู้จักการป้องกันและระงับอัคคีภัย | สำนักงานปลัด |
| 9 | โครงการติดตั้งคลื่นชะลอความเร็วภายในชุมชนเพื่อลดอุบัติเหตุในท้องถนน | เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากสัญจรบนถนน | ติดตั้งคลื่นชะลอความเร็วภายในชุมชน | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | อุบัติเหตุทางถนนต่างๆ ลดลงจากปีที่ผ่านมา | สำนักงานปลัด |
| 10 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมป้ายบอกทางและป้ายชะลอความเร็ว | เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากสัญจรบนถนน | ซ่อมแซมป้ายบอกทางและป้ายชะลอความเร็ว | 10,000 (อบต.) | - | - | อุบัติเหตุทางถนนต่างๆ ลดลงจากปีที่ผ่านมา | สำนักงานปลัด |

แนวทางการพัฒนาที่ 2   ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในด้านความมั่นคงปลอดภัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนตำรวจบ้าน/ อปพร. ให้ทำงานอย่างมีคุณภาพ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2557 (บาท) | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) |  |  |
| 1 | ฝึกทบทวน/อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำตำบล | เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน | 1 ครั้ง | 500,000 (อบต.) | 500,000 (อบต.) | 500,000 (อบต.) | ผู้การอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินได้ | สำนักงานปลัด |
| 2 | โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพ | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการดูแลและช่วยเหลืออย่างทันที | 1 ครั้ง | - | 10,000 (อบต.) | - | ตำรวจบ้านสามารถทำหน้าที่ในการดูแลรักษาป้องกันความสงบเรียบร้อยได้อย่างดี | สำนักงานปลัด |

แนวทางการพัฒนาที่ 2   ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในด้านความมั่นคงปลอดภัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนตำรวจบ้าน/ อปพร. ให้ทำงานอย่างมีคุณภาพ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2557 (บาท) | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) |  |  |
| 3 | โครงการสายตรวจชุมชนตำบล ขามสมบูรณ์ | เพื่อเป็นการส่งเสริมความปลอดภัยในชุมชน | 1 ครั้ง | 50,000 (อบต.) | 50,000 (อบต.) | 50,000 (อบต.) | ประชาชนอุ่นใจและมั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | สำนักงานปลัด |
| 4 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุน การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน | เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | จัดกิจกรรมและสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปีละ 1 ครั้ง | 30,000 (อบต.) | 30,000 (อบต.) | 30,000 (อบต.) | จัดกิจกรรมและสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | สำนักงานปลัด |
| 5 | โครงการซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย | เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีทักษะการวางแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 1 ครั้ง | 10,000 (อบต.) | - | - | มีการวางแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | สำนักงานปลัด |

แนวทางการพัฒนาที่ 3   สร้างความมั่นใจและสบายใจให้กับประชาชนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2557 (บาท) | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) |  |  |
| 1 | มาตรการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน | เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชา ชนในหมู่บ้านรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านตนเอง | 1 ครั้ง | 30,000 (อบต.) | 30,000 (อบต.) | 30,000 (อบต.) | สร้างความมั่นใจและสบายใจให้แก่ประชาชนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | สำนักงานปลัด |
| 2 | โครงการสายตรวจจักรยานตำบลขามสมบูรณ์ | เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับชุมชนในการรักษาความสงบเรียบร้อย | 1 ครั้ง | - | 200,000 (อบต.) | - | สร้างความมั่นใจและสบายใจให้แก่ประชาชนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | สำนักงานปลัด |

บัญชีโครงการพัฒนาเกินศักยภาพ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 -2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

| ##### ยุทธศาสตร์ | ปี 2557 |  | ปี 2558 |  | ปี 2559 |  | รวม 3 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| 1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ แนวทางการพัฒนาที่ 1 ประสานงานสามพี่น้องท้องถิ่น (อบจ. เทศบาล อบต.) และร่วมมือกับราชการส่วนภูมิภาค แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรขององค์กรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| รวม | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในด้านสาธารณสุข โดยส่งเสริมและสนับสนุนสาธารณสุข (อสม.) ให้ทำงานอย่างมีคุณภาพและมีขวัญกำลังใจที่ดี แนวทางการพัฒนาที่ 2 จัดระบบส่งเสริมคุณภาพภาคประชาชนเพื่อการพึ่งพาตนเองของประชาชน สู่การมีสุขภาพที่ดี (คุ้มครองผู้บริโภค/การ | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |

บัญชีโครงการพัฒนาเกินศักยภาพ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 -2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2557 |  | ปี 2558 |  | ปี 2559 |  | รวม 3 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| ควบคุมป้องกันโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ/การฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน/อนามัยโรงเรียน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษารวมถึงการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน ทั้งระดับก่อนวัยเรียน ประถม มัธยม และระดับปริญญาตรี ภาคประชาชน โดยประสานการสนับสนุนงบประมาณและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวม | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ โดยสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม แนวทางการพัฒนาที่ 2 การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรีและคนชรา และผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV จัดให้มีและเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็ก | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| รวม | - | - | - | - | - | - | - | - |

บัญชีโครงการพัฒนาเกินศักยภาพ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 -2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2557 |  | ปี 2558 |  | ปี 2559 |  | รวม 3 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพาณิชยกรรมอุตสาหกรรม แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริม OTOP ในด้านนวัตกรรม เช่น พัฒนาคุณภาพการผลิต ยกระดับเป็นสินค้าส่งออก และจัดทำห้องแสดงสินค้า เพื่อขยายเครือข่ายและการตลาดส่งออก | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวม | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพด้านการผลิตและส่งเสริมกลุ่มอาชีพ แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้เกษตรอินทรีย์ แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาความรู้ด้านวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| รวม | - | - | - | - | - | - | - | - |

##### บัญชีโครงการพัฒนาเกินศักยภาพ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 -2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2557 |  | ปี 2558 |  | ปี 2559 |  | รวม 3 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ แนวทางการพัฒนาที่ 1 สนับสนุนการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายในเขตจังหวัด | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวม | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. ยุทธศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสมานฉันท์ระหว่างองค์กรต่าง ๆ แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการยกระดับเยาวชนและประชาชนเพื่อปัญหายาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| รวม | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนาที่ 1 บูรณาการการบริหารจัดการดิน น้ำ ป่า ขยะ มลภาวะ โดยการมีส่วนร่วม 3 ภาคี ทุกเรื่อง ได้แก่ ภาคีหน่วยราชการ นักวิชาการ และประชาชน | - | - | - | - | - | - | - | - |

บัญชีโครงการพัฒนาเกินศักยภาพ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 -2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2557 |  | ปี 2558 |  | ปี 2559 |  | รวม 3 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมการจัดสวนสาธารณะชุมชน/ส่งเสริมการสร้างความร่มรื่นสองข้างทาง เช่น หน้าโรงเรียน ชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในจังหวัด แนวทางการพัฒนาที่ 3 รณรงค์การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน/ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| รวม | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมและเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ำ คลองส่งน้ำ ระบบประปา และการกระจายการใช้ประโยชน์ แนวทางการพัฒนาที่ 2 การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมสถานที่เพื่อนันทนาการและออกกำลังกายสนามกีฬา และนันทนาการชุมชน | - 5 - | - 10,680,000 - | - 7 - | - 10,560,000 - | 1 10 - | 9,800,000 25,050,000 - | 1 21 - | 9,800,000 46,290,000 - |

บัญชีโครงการพัฒนาเกินศักยภาพ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 -2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2557 |  | ปี 2558 |  | ปี 2559 |  | รวม 3 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| แนวทางการพัฒนาที่ 4 การผังเมืองรวมของท้องถิ่นและการผังเมืองรวมจังหวัด | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวม | 5 | 10,680,000 | 7 | 10,560,000 | 11 | 34,850,000 | 22 | 56,090,000 |
| 11. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม แนวทางการพัฒนาที่ 1 รื้อฟื้น คุณค่า วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน เช่น ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางการพัฒนาที่ 2 สนับสนุนโครงการวัดปลอดเหล้าให้ยั่งยืนและโครงการตรวจสุขภาพให้พระสงฆ์เป็นประจำ | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| รวม | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แนวทางการพัฒนาที่ 1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้ำ | - | - | - | - | - | - | - | - |

บัญชีโครงการพัฒนาเกินศักยภาพ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 -2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2557 |  | ปี 2558 |  | ปี 2559 |  | รวม 3 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในด้านความมั่นคงและความปลอดภัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนตำรวจบ้าน /อปพร. ให้ทำงานอยู่มีคุณภาพ แนวทางการพัฒนาที่ 3 สร้างความมั่นใจและความสบายใจให้กับประชาชนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| รวม | 5 | 10,680,000 | 7 | 10,560,000 | 11 | 34,850,000 | 22 | 56,090,000 |
| รวมทั้งสิ้น | 5 | 10,680,000 | 7 | 10,560,000 | 11 | 34,850,000 | 22 | 56,090,000 |

รายละเอียดโครงการพัฒนาเกินศักยภาพ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 -2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

10. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1  ส่งเสริมและเชื่อมโยงการชลประทาน  ก่อสร้างฝาย  ทำนบกั้นน้ำ  ขุดลอก  ขุดสระ  พัฒนาแหล่งน้ำ  คลองส่งน้ำ  ระบบประปา  และการกระจายการใช้ประโยชน์

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2556 (บาท) | 2557 (บาท) | 2558 (บาท) |  |  |
| 1 | โครงการขุดลอกและขยายเขตสระหนองกกไม้แดง ม.3 | เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคและใช้ทำการเกษตร | ขนาดปากสระกว้าง 70.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 24,000.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยคันดินและบดทับแน่น |  |  | 9,800,000 (อบต./อบจ.หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง) | ประชาชนมีน้ำใช้ในการทำการเกษตรอย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |

รายละเอียดโครงการพัฒนาเกินศักยภาพ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 -2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

10. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 2  การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2557 (บาท) | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) |  |  |
| 1 | ก่อสร้างถนน คสล. สายโกรกไม้แดง ม.3 | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,00.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า 1,812.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.50 เมตร (ตามสภาพพื้นที่) | 3,000,000 (อบต./อบจ.หรือหน่วย งานที่เกี่ยวข้อง) | - | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากประปาหมู่บ้าน ถึง บ้าน นายสร้อย ม.4 (ช่วงที่ 2) | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า 4,000.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.50 เมตร (ตามสภาพพื้นที่) | 2,400,000(อบต./อบจ.หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) | - | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |
| 3 | โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล. สายกลางบ้าน ม. 5 | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า 4,000.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.50 เมตร (ตามสภาพพื้นที่) | - | - | 1,800,000 (อบต./อบจ.หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |

รายละเอียดโครงการพัฒนาเกินศักยภาพ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 -2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

10. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 2  การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2557 (บาท) | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) |  |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าวัดบุ่งตะครอง ม. 8 | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.50 เมตร (ตามสภาพพื้นที่) | - | 1,440,000 (อบต./อบจ.หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบหมู่บ้าน ม.9 | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า 3,500.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.50 เมตร (ตามสภาพพื้นที่) | 1,680,000 (อบต./อบจ.หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) | - | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบคลอง ม. 10 | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.50 เมตร (ตามสภาพพื้นที่) | - |  | 1,050,000 (อบต./อบจ.หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |

รายละเอียดโครงการพัฒนาเกินศักยภาพ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 -2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

10. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 2  การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2557 (บาท) | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) |  |  |
| 7 | ก่อสร้างถนนหินคลุกสายเทพารักษ์- หนองสะแก ม.8 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางขนส่งทางการเกษตร | ถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.10 เมตร | 1,100,000 (อบต.หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) | - | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |
| 8 | ก่อสร้างถนนหินคลุกสายพะงาดเหนือ-บ้านสี่เหลี่ยม ต.ดอนใหญ่ | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางขนส่งทางการเกษตร | ถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร | 2,500,000 (อบต.หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) | - | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |
| 9 | ถนนลูกรังสายหนองตะไก้-วัดดอนเจดีย์ ม.2 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | ถนนลูกรัง กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร | - | - | 1,000,000 (อบต./หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรขนส่งทางการเกษตร | ส่วนโยธา |
| 10 | ก่อสร้างถนนลูกรังรอบที่สาธารณะประโยชน์โคกหนองรัง ม. 2 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคม | ถนนลูกรังกว้าง 4.00 ม. ยาว 3,000 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. | - | - | 1,200,000 (อบต./หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรระหว่างหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |

รายละเอียดโครงการพัฒนาเกินศักยภาพ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 -2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

10. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 2  การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2557 (บาท) | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) |  |  |
| 11 | ถนนลูกรังสายประชาอุทิศ ม. 5 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 1,200.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรและบดทับแน่น | - | - | 1,000,000 อบต./อบจ.หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรระหว่างหมู่บ้านและขนส่งทางการเกษตร | ส่วนโยธา |
| 12 | ก่อสร้างถนนลูกรังสายเลียบคลองเชื่อมหมู่ 3,6,9,10 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 1,200.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรและบดทับแน่น | - | 1,000,000 อบต./หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรระหว่างหมู่บ้านและขนส่งทางการเกษตร | ส่วนโยธา |
| 13 | ถนนลูกรังซอยสารภี ม . 9 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | ถนนลูกรัง กว้าง 3.50 ม. ยาว 3,000 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. | - | - | 6,300,000 อบต./หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรระหว่างหมู่บ้านและขนส่งทางการเกษตร | ส่วนโยธา |

รายละเอียดโครงการพัฒนาเกินศักยภาพ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 -2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

10. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 2  การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2557 (บาท) | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) |  |  |
| 14 | ถนนลูกรังสายเลียบคลองด้าน ทิศตะวันตก ม.9 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | ถนนลูกรัง กว้าง 3.50 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.10 เมตร | - | - | 6,300,000 อบต./หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรระหว่างหมู่บ้านและขนส่งทางการเกษตร | ส่วนโยธา |
| 15 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รอบหมู่บ้าน ม.3 | เพื่อให้ครัวเรือนในหมู่บ้านมีที่ระบายน้ำทิ้งภายในครัวเรือน | รางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขนาดภายในรางกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 1,300.00 เมตร พร้อมฝาปิด คสล. | - | 2,120,000(อบต./อบจ.หรือหน่วยอื่น) | - | มีที่ระบายน้ำเสียออกจากหมู่บ้านและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง | ส่วนโยธา |
| 16 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ รอบหมู่บ้าน ม.4 | เพื่อให้ครัวเรือนในหมู่บ้านมีที่ระบายน้ำทิ้งภายในครัวเรือน | รางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขนาดภายในรางกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร พร้อมฝาปิด คสล. | - | 2,000,000 (อบต./อบจ.หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) | - | มีที่ระบายน้ำเสียออกจากหมู่บ้านและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง | ส่วนโยธา |

รายละเอียดโครงการพัฒนาเกินศักยภาพ

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2557 -2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

10. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่  2  การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน  ทางบก  ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2557 (บาท) | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) |  |  |
| 17 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายกลางบ้าน ม. 5 | เพื่อให้ครัวเรือนในหมู่บ้านมีที่ระบายน้ำทิ้งภายในครัวเรือน | รางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขนาดภายในรางกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร พร้อม ฝาปิด คสล. | - | - | 2,400,000(อบต./อบจ.หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) | มีที่ระบายน้ำเสียออกจากหมู่บ้านและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง | ส่วนโยธา |
| 18 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเสีย ถนนกลางหมู่บ้าน ม. 6 | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | รางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขนาดภายในรางกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร พร้อม ฝาปิด คสล. | - | - | 2,000,000 (อบต./อบจ.หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |
| 19 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ เส้นกลางบ้าน ม. 7 | เพื่อให้ครัวเรือนในหมู่บ้านมีที่ระบายน้ำทิ้งภายในครัวเรือน | รางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขนาดภายในรางกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร พร้อมฝาปิด คสล. | - | - | 2,000,000อบต./อบจ.หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |

รายละเอียดโครงการพัฒนาเกินศักยภาพ

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2557 -2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

10. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่  2  การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน  ทางบก  ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่า # จะได้รับ | หน่วยงาน # ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2557 (บาท) | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) |  |  |
| 20 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รอบหมู่บ้าน ม. 10 | เพื่อให้ครัวเรือนมีที่ระบายน้ำทิ้งภายในครัวเรือน | รางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขนาดภายในรางกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 500.00 เมตร พร้อมฝาปิด คสล. | - | 1,000,000 (อบต.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) | - | มีที่ระบายน้ำเสียออกจากหมู่บ้านและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง | ส่วนโยธา |
| 21 | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านจากบ้านนางแพงถึงบ้านนายซุย ม.9 | เพื่อให้ครัวเรือนในหมู่บ้านมีที่ระบายน้ำทิ้งภายในครัวเรือน | วางท่อระบายน้ำ ขนาด คสล. ศก. 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวรวม 400.00 เมตร | - | 1,000,000 (อบต./อบจ.หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |
| 22 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน ม.12 | เพื่อให้ครัวเรือนมีที่ระบายน้ำทิ้งภายในครัวเรือน | รางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขนาดภายในรางกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร พร้อมฝาปิด คสล. | - | 2,000,000 (อบต.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) | - | มีที่ระบายน้ำเสียออกจากหมู่บ้านและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง | ส่วนโยธา |

บทที่  6

การติดตามและประเมินผลการนำแผนสามปีไปปฏิบัติ

…………………………………………..

แผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.  2548 เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น ซึ่งจำเป็นต้องกำหนดแนวทางการพัฒนาให้แผนพัฒนาท้องถิ่นตอบสนองต่อปัญหา ความต้องการและศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล  รวมทั้งสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาแบบบูรณาการและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ตลอดจนทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและนโยบายของรัฐบาล ดังนั้นการนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติจึงสามารถแบ่งเป็น 4 แนวทางดังนี้

1.  องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการเองโดยการแปลงแนวทางการพัฒนาและโครงการนำไปจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้แก่แผนปฏิบัติการ แล้วองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการปฏิบัติเพื่อบรรลุจุดประสงค์ของแผนงานโครงการ

2.  การสนับสนุนให้หน่วยงานราชการอื่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือองค์กรเอกชนเป็นผู้ดำเนินงาน ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีความพร้อมหรือมีศักยภาพเพียงพอ และมีหน่วยงานหรือองค์กรอื่นมีศักยภาพและมีความพร้อมที่จะดำเนินงานมากกว่า

3.  การร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือองค์กรเอกชนอื่นในการดำเนินงานในกรณีที่ปฏิบัติงานจะต้องเกี่ยวพันกับหน่วยงานหรือองค์กร โดยอาจดำเนินงานในรูปแบบหุ้นส่วนสหการหรือคณะทำงานหรือคณะกรรมการ

4.  การประสานหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรเอกชนอื่นเป็น

ผู้จัดสรรงบประมาณและการดำเนินการตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแนวทางที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่  โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนา คณะกรรมการประสานการพัฒนาและผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาตามลำดับ

6.1  องค์กรรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ข้อ 28   กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

1.  นายทวีศักดิ์  รอดวินิจ             	สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล		กรรมการ

2.  นายสุข   ประกอบเก้า         	สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล		กรรมการ

3.  นายนคเรศ  ชูสันเทียะ             	สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล		กรรมการ

4.  นายเชิดชัย  สวนดี		ผู้แทนประชาคมระดับตำบล		กรรมการ

5   นางจำลอง  หนูเทพ		ผู้แทนประชาคมระดับตำบล		กรรมการ

6.  สาธารณสุขอำเภอ 	                     					กรรมการ

7.  พัฒนากรประจำตำบล							กรรมการ

8.  นางขวัญวิภา  เจ้ยไธสง	นักวิชาการเงินและบัญชี			กรรมการ

9.  นายทรงพล  พลโดด		ผู้ทรงคุณวุฒิ			          	กรรมการ

10. นายสมชาย  พิรักษา	   	ผู้ทรงคุณวุฒิ				กรรมการ

11. นายเกียรติศักดิ์  ตั้งพงษ์          บุคลากร					กรรมการ

## มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(1)  กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(2)  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(3)  รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

(4)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

6.2  การกำหนดวิธีการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  โดยใช้แบบรายงาน 3  แบบตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเป็นแนวทางไว้  คือ

1.  แบบประเมินผลแผนพัฒนา

ใช้แบบรายงาน  แบบที่  1   การประเมินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

2.  แบบติดตามแผนพัฒนา

ใช้แบบรายงาน  แบบที่ 2    แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3.  แบบประเมินผลแผนพัฒนา

ใช้แบบรายงาน  3   แบบ  คือ

3.1   แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

3.2  แบบประเมินความพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กร อปท.ในภาพรวม

3.3  แบบประเมินความพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กร  อปท. ในแต่ละ

ยุทธศาสตร์

(รายละเอียดแบบประเมินและแบบติดตาม   ใน  ภาค ผนวก)

6.3  การกำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล

| ระบบติดตาม |  |  | ระบบประเมินผล |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ผู้ประเมิน | รายงาน | ระยะเวลา | ผู้ประเมิน | รายงาน | ระยะเวลา |
| อบต. | 1. ใช้แบบรายงานที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานของ อบต. รายไตรมาส (3 เดือน) 2. ส่งรายงานให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา | ทุกๆ 3 เดือน | อบต. | 1. ใช้แบบรายงานที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ของ อบต. 2. ส่งรายงานให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา | เมื่อ อบต.ประกาศใช้แผน |
|  |  |  |  | 1. ใช้แบบรายงานที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 2. ใช้แบบรายงานที่ 3/2 แบบประเมินความพอใจต่อผลการดำเนินงานของ อบต. ในภาพรวม 3. ใช้แบบรายงานที่ 3/3 แบบประเมินความพอใจต่อผลการดำเนินงานของ อบต. ในแต่ละยุทธศาสตร์ 4. ส่งรายงานให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา | ทุกๆ 1 ปี (ภายใน ธันวาคม) |
| คณะติดตามฯ | 1. ตรวจสอบรายงาน 2. วิเคราะห์รายงานตามแบบ 3. รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ | 15 วันนับตั้งแต่รับรายงาน | คณะติดตามฯ | 1. ตรวจสอบรายงาน 2. วิเคราะห์รายงานตามแบบ 3. เสนอผู้บริหารทราบ | 15 วันนับตั้งแต่รับรายงาน |
|  |  |  | ผู้บริหาร | 1. เสนอสภาเพื่อทราบ 2. ประกาศให้ประชาชนทราบ | 1.ภายในธันวาคม 2.ประกาศไม่น้อยกว่า30วัน |

ภาคผนวก

แบบที่  1  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง :  แบบที่  1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ..............องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์...............................................

| ประเด็นการประเมิน | มี การดำเนินงาน | ไม่มี การดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ |  |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล |  |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน |  |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (swot) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา ท้องถิ่น |  |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ ศักยภาพของท้องถิ่น |  |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด |  |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน |  |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา |  |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด |  |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ |  |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ |  |  |

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส (3 เดือน)

คำชี้แจง :  แบบที่  2 เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก  ๆ           3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม หรือไตรมาสที่ 1

ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่วไป

1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น..........องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์...............................................

2.  รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

(1)  ไตรมาสที่ 1(ตุลาคม-ธันวาคม)		(2)  ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม)

(3)  ไตรมาสที่3 (เมษายน-มิถุนายน)		(4)  ไตรมาสที่4  (กรกฎาคม-กันยายน)

ส่วนที่  2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี

3.  จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี

| ยุทธศาสตร์ | ปีที่ 1 พ.ศ....... |  | ปีที่ 2 พ.ศ....... |  | ปีที่ 3 พ.ศ........ |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ |
| 1... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ฯลฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.  จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

| ยุทธศาสตร์ | ปีที่ 1…... |  | ปีที่ 2…... |  | ปีที่ 3…... |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ |
| รวม |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี............................

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ที่เสร็จ |  | จำนวนโครงการ ที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ |  | จำนวน โครงการที่มี การยกเลิก |  | จำนวน โครงการ ที่มีการเพิ่มเติม |  | จำนวนโครงการ ทั้งหมด |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| รวม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- การเบิกจ่ายงบประมาณปี.................................

| ยุทธศาสตร์ | งบปกติ |  | เงินสะสม |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| รวม |  |  |  |  |  |  |

ส่วนที่  3  ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

7.   โครงการที่ได้รับงบอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี.....................

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่ายไป |
| รวม |  |  |  |  |  |

ส่วนที่  4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

คำชี้แจง  :  แบบที่  3/1  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้  และมีการกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1  ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น..........องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์...........................................................................

2.  วัน/เดือน/ปี  ที่รายงาน..........................................................................................................................................................

ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี

3.  ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  |
| --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ |

ส่วนที่  3  ผลการดำเนินงาน

4.  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรวม

| ประเด็น | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรม |  |  |  |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ |  |  |  |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |  |  |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน ท้องถิ่น |  |  |  |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| ภาพรวม |  |  |  |

5.  ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่  1  ......................................................................................................................................................................

- ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ ( เต็ม 10 คะแนน |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม |  |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม |  |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม |  |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ |  |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม |  |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน ท้องถิ่น |  |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |

- การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ตัวชี้วัดที่เลือก | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | การดำเนินการ (จำนวน) | หลังดำเนินการ (จำนวน) | เพิ่ม/ลด |

แบบที่  3/2   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

คำชี้แจง : แบบที่  3/2  เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน  ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1  ครั้ง  หลังจากสิ้นปีงบประมาณ

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

1.  เพศ		(1)  ชาย			(2)  หญิง

2.  อายุ		(1)  ต่ำกว่า  20  ปี		(2)  20-30  ปี		(3)  31-40  ปี

(4)  41-50  ปี		(5)  51-60  ปี		(6)  มากกว่า  60  ปี

3.  การศึกษา	(1)  ประถมศึกษา		(2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	(3)  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า

(4)  ปริญญาตรี		(5)  สูงกว่าปริญญาตรี	(6)  อื่นๆ

4.  อาชีพ		(1)  รับราชการ		(2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	(3)  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว

(4)  รับจ้าง		(5)  นักเรียน/นักศึกษา	(6)  เกษตรกร

(7)  อื่นๆ

ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด

| ความพอใจ | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรม |  |  |  |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |  |  |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน ท้องถิ่น |  |  |  |
| 8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน |  |  |  |
| 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |

แบบที่  3/3   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

ส่วนยุทธศาสตร์......................................................................................................................................................................

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

1.  เพศ		(1)  ชาย			(2)  หญิง

2.  อายุ		(1)  ต่ำกว่า  20  ปี		(2)  20-30  ปี		(3)  31-40  ปี

(4)  41-50  ปี		(5)  51-60  ปี		(6)  มากกว่า  60  ปี

3.  การศึกษา	(1)  ประถมศึกษา		(2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	(3)  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า

(4)  ปริญญาตรี		(5)  สูงกว่าปริญญาตรี	(6)  อื่นๆ

4.  อาชีพ		(1)  รับราชการ		(2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	(3)  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว

(4)  รับจ้าง		(5)  นักเรียน/นักศึกษา	(6)  เกษตรกร

(7)  อื่นๆ

ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้าน....................

โดยให้คะแนนเต็ม  10  ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด

| ความพึงพอใจ | คะแนน (10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม |  |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม |  |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม |  |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ |  |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน ท้องถิ่น |  |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |

การพิจารณาแผนพัฒนา  3  ปี

( พ.ศ.  2557-2559)

.............................................................

(นายไชยโย  คงอินทร์ )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาฯ

( นายองอาจ  ขอศรีกลาง )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

ประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

ผลการพิจารณาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

(     )  เห็นชอบ			(     )    ไม่เห็นชอบ

( นายคำมูล  ผิวผาย )

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

ผลการพิจารณาของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

(     )  อนุมัติ			(     )  ไม่อนุมัติ

( นายองอาจ  ขอศรีกลาง )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์