- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557

- องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

ในการดำเนินงานในโครงการประจำปีงบประมาณ  2557  ซึ่งมี  นายแดง  ชุดกลาง  เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  นายนคเรศ  ชูสันเทียะ  เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  ดร.ไชยโย  คงอินทร์    เป็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์    ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง  12  ด้าน  คือ การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาคุณภาพ  การพัฒนาด้านสาธารณสุข  ด้านการศึกษา  การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพาณิชยกรรมและอุตาสาหกรรม  สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข   การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ  การกีฬาและนันทนาการ  การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  โครงสร้างพื้นฐาน  ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม  ความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  ได้ดำเนินการโครงการต่าง  ๆ  ได้  เป็นจำนวน   71    โครงการ  และใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการ  เป็นเงิน    14,421,753.88   บาท

- บัญชีสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

| ที่ | ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | # ที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | # หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ | 16 | 13,595,480 | อบต. | 10,609,622.88 | อบต. ขามสมบูรณ์ |
| 2 | การพัฒนาด้านสาธารณสุข | 4 | 115,000.00 | อบต. | 100,550.00 | อบต. ขามสมบูรณ์ |
| 3 | ด้านการศึกษา | 9 | 2,718,420.00 | อบต. | 2,525,384.00 | อบต. ขามสมบูรณ์ |
| 4 | การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม | 7 | 258,000.00 | อบต. | 91,700.00 | อบต. ขามสมบูรณ์ |
| 5 | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพาณิชยกรรมอุตสาหกรรม | 1 | 50,000.00 | อบต. | 47,000.00 | อบต. ขามสมบูรณ์ |
| 6 | สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข | 0 | 0 | อบต. | 0 | อบต. ขามสมบูรณ์ |
| 7 | การพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ | 3 | 65,000.00 | อบต. | 30,600.00 | อบต. ขามสมบูรณ์ |
| 8 | การกีฬาและนันทนาการ | 5 | 240,000.00 | อบต. | 229,200.00 | อบต. ขามสมบูรณ์ |
| 9 | การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม | 4 | 40,000.00 | อบต. | 31,850.00 | อบต. ขามสมบูรณ์ |
| 10 | โครงสร้างพื้นฐาน | 15 | 1,330,000.00 | อบต. | 613,782.00 | อบต. ขามสมบูรณ์ |
| 11 | ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม | 4 | 60,000.00 | อบต. | 45,180.00 | อบต. ขามสมบูรณ์ |
| 12 | ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 3 | 120,000 | อบต. | 96,885.00 | อบต. ขามสมบูรณ์ |
|  | ### รวม | 71 | 18,591,900 | อบต. | 14,421,753.88 | อบต. ขามสมบูรณ์ |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ประสานงานสามพี่น้องท้องถิ่น (อบจ. เทศบาล  อบต.)  และร่วมมือกับราชการส่วนภูมิภาค

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการจัดกิจกรรมร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด | เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัด | สนับสนุนและดำเนินกิจกรรมร่วมกับเหล่ากาชาด | 6,400 (อบต.) | 0 | อำเภอจัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 2 | โครงการค่าอาหารเครื่องดื่มสำหรับผู้มาบริจาคโลหิต | เพื่อให้การบริการแก่ผู้มารับบริจาคโลหิตและช่วยเหลือประชาชน | 1 ครั้ง | 10,000 (อบต.) | 4,000 | การบริหารการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใสและประสิทธิภาพ | ดำเนินการแล้ว |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน  ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการสร้างจิตสำนึกและให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เสียภาษี | เพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการเสียภาษีและมีความรู้เพิ่มการบริหารจัดการที่ดีขององค์กร | 1 ครั้ง | 10,000 (อบต.) | 0 | เพื่อให้การดำเนินการและทำกิจกรรมต่าง ๆมีความชัดเจน และไม่เกิดความซ้ำซ้อน | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 2 | โครงการ อบต. สัญจร | เพื่อให้เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในตำบลในการรับบริการต่าง ๆ | 13 หมู่บ้าน | 25,000 (อบต.) | 25,000 | การจัดทำแผนและการจัดเก็บภาษีสามารถดำเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 3 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีให้ได้มากขึ้น | 1 ครั้ง | 100,000 (อบต.) | 0 | การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพและเก็บภาษีได้เพิ่มมากขึ้น | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 4 | โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ อบต. | เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของ อบต. | จัดทำเวปไซด์และวารสาร อบต. | 100,000 (อบต.) | 55,000 | ประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น | ดำเนินการแล้ว |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน  ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | เพื่อให้ประชาชนและองค์กรมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมทางการเมืองและมีความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย | จัดการอบรมเกี่ยวกับการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติจำนวน 1 ครั้ง | 30,000 (อบต.) | 29,985 | ประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น | ดำเนินการแล้ว |
| 6 | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม | เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีคุณธรรมในการปฏิบัติงาน | จัดการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม 1 ครั้ง | 20,000 (อบต.) | 16,350 | บุคลากรในองค์กรมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน | ดำเนินการแล้ว |
| 7 | โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช และพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ | เพื่อเป็นการดำเนินโครงการตามเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตย์ | จัดกิจกรรมจากพระราช ดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตย์ 1 ครั้ง | 30,000 (อบต.) | 28,925 | กิจกรรมจากพระราช ดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตย์ | ดำเนินการแล้ว |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน  ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | โครงการจัดทำแผนชุมชน | เพื่อเป็นการจัดทำประชาคมแผนชุมชนให้มีการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น | จัดทำประชาคมแผน 1 ครั้ง | 10,000 (อบต.) | 8,000 | เพื่อให้ประชาชนมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหา | ดำเนินการแล้ว |
| 9 | โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทยของ อบต.ขามสมบูรณ์ | เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย | จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทยปีละ 1 ครั้ง | 10,000 (อบต.) | 48,652 | บุคลากรในองค์กรจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย | ดำเนินการแล้ว |
| 10 | โครงการเลือกตั้งทั่วไป หรือเลือกตั้งซ่อมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล | เพื่อเตรียมการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล | 6 ครั้ง | 500,000 (อบต.) | 484,685.50 | เพื่อให้สมาชิกครบตามที่กฎหมายกำหนดไว้ | ดำเนินการแล้ว |
| 11 | โครงการจัดกิจกรรม 5 ส. | เพื่อให้สำนักงานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยจัดหาเอกสารง่ายขึ้น | 36 ครั้ง | 10,000 (อบต.) | 8,845 | สำนักงานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยหาเอกสารง่ายขึ้น | ดำเนินการแล้ว |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรขององค์กรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | บริหารงานทั่วไปสำนักปลัด | เพื่อให้การบริหารงานทั่วไปสำนักปลัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย | ค่าใช้จ่ายประจำ เงินเดือน และค่าจ้างประจำ,ค่าจ้างชั่วคราวค่าตอบแทนค่าใช้สอยค่าวัสดุ,ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ | 8,117,870 (อบต.) | 6,520,904.69 | ประชาชนได้รับความพึงพอใจในการบริหารงาน ส่วนสำนักปลัด | ดำเนินการแล้ว |
| 2 | บริหารงานทั่วไปส่วนการคลัง | เพื่อให้การบริหารงานทั่วไปส่วนการคลังเป็นไปด้วยความเรียบร้อย | ค่าใช้จ่ายประจำ เงินเดือน และค่าจ้างประจำ,ค่าจ้างชั่วคราวค่าตอบแทนค่าใช้สอยค่าวัสดุ,ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ | 1,928,040 (อบต.) | 1,617,954 | ประชาชนได้รับความพึงพอใจในการบริหารงาน ส่วนการคลัง | ดำเนินการแล้ว |
| 3 | บริหารงานทั่วไปส่วนโยธา | เพื่อให้การบริหารงานทั่วไปส่วนโยธาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย | ค่าใช้จ่ายประจำ เงินเดือน และค่าจ้างประจำ,ค่าจ้างชั่วคราวค่าตอบแทนค่าใช้สอยค่าวัสดุ,ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ | 1,454,530 (อบต.) | 1,041,722.69 | ประชาชนได้รับความพึงพอใจในการบริหารงานส่วนโยธา | ดำเนินการแล้ว |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรขององค์กรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | บริหารงานทั่วไปส่วนการศึกษา | เพื่อให้การบริหารงานทั่วไปส่วนการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย | ค่าใช้จ่ายประจำ เงินเดือน และค่าจ้างประจำ,ค่าจ้างชั่วคราวค่าตอบแทนค่าใช้สอยค่าวัสดุ,ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ | 650,990 (อบต.) | 171,614 | ประชาชนได้รับความพึงพอใจในการบริหารงานส่วนการศึกษา | ดำเนินการแล้ว |
| 5 | บริหารงานทั่วไปส่วนสาธารณสุข | เพื่อให้การบริหารงานทั่วไปส่วนสาธารณะสุขเป็นไปด้วยความเรียบร้อย | ค่าใช้จ่ายประจำ เงินเดือน และค่าจ้างประจำ,ค่าจ้างชั่วคราวค่าตอบแทนค่าใช้สอยค่าวัสดุ,ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ | 330,050 (อบต.) | 108,485 | ประชาชนได้รับความพึงพอใจในการบริหารงานส่วนสาธารณสุข | ดำเนินการแล้ว |
| 6 | เสริมสร้างให้ความรู้ ทักษะแก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล | เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ศักยภาพของบุคลากรโดยการฝึกอบรมต่าง ๆ และการศึกษาต่อ | พนักงาน ส.อบต. นายกและคณะ ได้รับการฝึกอบรมและเพิ่มพูนความรู้ต่าง ๆ หรือได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น | 219,000 (อบต.) | 150,500 | บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้น | ดำเนินการแล้ว |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรขององค์กรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้บริหาร พนักงาน และสมาชิกอบต. | เพื่อเป็นเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน | จัดฝึกอบรมพนักงาน สมาชิก อบต. ผู้นำชุมชนและเพื่อเป็นแบบในการปฏิบัติงาน อบต. | 50,000 (อบต.) | 0 | บุคลากร ได้ความรู้และแนวทางในการทำงานและทำงานมีประสิทธิภาพ | ไม่ได้ดำเนินการ |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในด้านสาธารณสุข โดยส่งเสริมและสนับสนุนสาธารณสุข (อสม.) ให้ทำงานอย่างมีคุณภาพและมีขวัญกำลังใจที่ดี

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน อสม. | เพื่อให้บุคลากรผู้นำด้านสุขภาพระดับตำบลมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์เป็นตัวอย่างผู้นำสุขภาพ | ผู้นำ อสม. ในตำบลขามสมบูรณ์ | 30,000 (อบต.) | 30,000 | ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและหันมาให้ความสนใจการออกกำลังกายมากขึ้น | ดำเนินการแล้ว |
| 2 | โครงการสนับสนุนหน่วยบริการสุขภาพให้กับประชาชนในชุมชน | เพื่อให้ประชาชนภายในตำบลขามสมบูรณ์มีสุขภาพที่ดีขึ้น | ประชาชนภายใน 13 หมู่บ้าน มีสุขภาพแข็งแรง | 10,000 (อบต.) | 0 | ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพอย่างทั่วถึง | ไม่ได้ดำเนินการ |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 2 จัดระบบส่งเสริมคุณภาพภาคประชาชนเพื่อการพึ่งพาตนเองของประชาชน สู่การมีสุขภาพที่ดี  (คุ้มครองผู้บริโภค/การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ/การฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน/อนามัยโรงเรียน )

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย | เพื่อจัดหาเวชภัณฑ์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก | ส่งเสริมกาควบคุมโรคติดต่อปีละ 1 ครั้ง | 20,000 (อบต.) | 19,750 | ประชาชนได้รับบริการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก | ดำเนินการแล้ว |
| 2 | โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ | เพื่อส่งเสริมให้มีการดูแลสุขภาพให้เป็นระบบและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น | จัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลขามสมบูรณ์ | 45,000 (อบต.) | 45,000 | ส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น | ดำเนินการแล้ว |
| 3 | โครงการส่งเสริมการออก กำลังกายเพื่อสุขภาพ | เพื่อให้ประชาชนออกกำลังกายและมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง | ปีละ 1 ครั้ง | 10,000 (อบต.) | 5,800 | ประชาชนในตำบลมีสุภาพร่างการแข็งแรง | ดำเนินการแล้ว |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

แนวทางการพัฒนาที่  1 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษารวมถึงการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน  ทั้งระดับก่อนวัยเรียน  ประถม  มัธยม และระดับ

ปริญญาตรี  ภาคประชาชน  โดยประสานการสนับสนุนงบประมาณและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557 | เพื่อเป็นการสงเสริมวันเด็กและพัฒนาศักยภาพเด็ก | จัดงานวันเด็ก ปีละ 1 ครั้ง | 40,000 (อบต.) | 37,000 | เล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ | ดำเนินการแล้ว |
| 2 | โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) โรงเรียนในเขตพื้นที่ | เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง | สนับสนุนอาหารเสริมนมโรงเรียนปีละครั้ง | 745,920 (อบต.) | 745,920 | นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง | ดำเนินการแล้ว |
| 3 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ | เพื่อนักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทานอย่างทั่วถึง | สนับสนุนอาหารกลางวันปีละ 1 ครั้ง | 1,424,000 (อบต.) | 1,424,000 | นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างทั่วถึง | ดำเนินการแล้ว |
| 4 | ส่งเสริมอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขาม | เพื่อให้นักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทาน | ส่งเสริมอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปีละ 1 ครั้ง | 280,000 (อบต.) | 175,000 | นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน | ดำเนินการแล้ว |
| 5 | สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ | สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนนักเรียนในพื้นที่ ปีละ 1 ครั้ง | 30,000 (อบต.) | 0 | เด็กนักเรียนในเขตพื้นที่มีสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ | ไม่ได้ดำเนินการ |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

แนวทางการพัฒนาที่  1 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษารวมถึงการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน  ทั้งระดับก่อนวัยเรียน  ประถม  มัธยม และระดับ

ปริญญาตรี  ภาคประชาชน  โดยประสานการสนับสนุนงบประมาณและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | ส่งเสริมอาหารเสริม (นม) แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขาม | เพื่อเป็นค่าอาหารเสริม(นม) แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขาม | ส่งเสริมอาการเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขาม ปีละ 1 ครั้ง | 98,000 (อบต.) | 98,000 | เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง | ดำเนินการแล้ว |
| 7 | โครงการจ้างเด็กนักเรียน นักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน | เพื่อเพิ่มทักษะในการทำงานและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่เยาวชน | จ้างเด็กนักเรียน นักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนปีละ 1 ครั้ง | 30,000 (อบต.) | 23,250 | เด็กและเยาวชนมีทักษะในการทำงานและมีรายได้จากการทำงาน | ดำเนินการแล้ว |
| 8 | โครงการเยาวชนจิตอาสา | เพื่อให้เยาวชนในเขตตำบลขามสมบูรณ์ มีจิตสาธารณะบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม | เยาวชนในเขตตำบลขามสมบูรณ์ | 10,000 (อบต.) | 9,150 | เยาวชนในเขตตำบลขามสมบูรณ์มีจิตสาธารณะ | ดำเนินการแล้ว |
| 9 | ค่าพาหนะนำส่งเด็กไปส่งสถานพยาบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขาม | เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการนำส่งเด็กไปส่งสถานพยาบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จำนวน ปีละ 1 ครั้ง | 500 (อบต.) | 0 | เด็กมีค่ายานพาหนะในการเดินทางไปสถานพยาบาล | ไม่ได้ดำเนินการ |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

แนวทางการพัฒนาที่  1 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษารวมถึงการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน  ทั้งระดับก่อนวัยเรียน  ประถม  มัธยม และระดับ

ปริญญาตรี  ภาคประชาชน  โดยประสานการสนับสนุนงบประมาณและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขต อบต.ขามสมบูรณ์ | เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในตำบลขามสมบูรณ์ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ | จัดอบรมปีละ 1 ครั้ง | 40,000 (อบต.) | 13,064 | เด็กและเยาวชนในเขตตำบลขามสมบูรณ์มีคุณภาพมากขึ้น | ดำเนินการแล้ว |
| 11 | โครงการตรวจสุขภาพเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านขาม | เพื่อให้เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามมีสุขภาพแข็งแรง | ตรวจสุขภาพเด็กนักเรียน ปีละ 1 ครั้ง | 10,000 (อบต.) | 0 | เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามได้รับการตรวจสุขภาพอย่างทั่วถึง | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 12 | โครงการบัณฑิตน้อย | เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเด็กนักเรียน | สนับสนุนชุดบัณฑิตน้อย | 10,000 (อบต.) | 0 | เป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้ปกครองเด็กนักเรียน | ไม่ได้ดำเนินการ |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

แนวทางการพัฒนาที่ 2 การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรีและคนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV   จัดให้มีและเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ HIV | เพื่อให้ผู้พิการและผู้ติดเชื้อ H.I.V. ได้รับการสงเคราะห์ | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ HIV ปีละ 1 ครั้ง | 18,000 (อบต.) | 18,000 | ผู้ติดเชื้อ HIVมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | ดำเนินการแล้ว |
| 2 | โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน | เพื่อสงเคราะห์ให้ผู้ได้รับความเดือดร้อน | สงเคราะห์ผู้ได้รับความเดือดร้อนปีละ 1 ครั้ง | 70,000 (อบต.) | 66,700 | ประชาชนได้รับการสงเคราะห์เมื่อได้รับความเดือนร้อน | ดำเนินการแล้ว |
| 3 | โครงการสังคมสงเคราะห์ของ อบต. | เพื่อเป็นการสงคมสงเคราะห์แก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนทุกด้าน | ให้การสังคมสงเคราะห์ปีละ 1 ครั้ง | 20,000 (อบต.) | 7,000 | ประชาชนได้รับการช่วยเหลืออย่างทันทีและมีประสิทธิภาพ | ดำเนินการแล้ว |
| 4 | โครงการ อบต.เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยเอดส์,และผู้ด้อยโอกาส | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต.เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยเอดส์,และผู้ด้อยโอกาส | 1 ครั้ง | 20,000 (อบต.) | 0 | เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 5 | โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา | เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ไม่มีที่อยู่อาศัย | ก่อสร้าง/ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ | 100,000 (อบต.) | 0 | ประชาชนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยได้รับการช่วยเหลือให้มีที่อยู่อาศัย | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 6 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ด้อยโอกาสทางสังคม | เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาผู้ด้อยโอกาสทางสังคม | อบรมให้ความรู้กับผู้ด้อยโอกาส | 10,000 (อบต.) | 0 | ผู้ด้อยโอกาสมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | ไม่ได้ดำเนินการ |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

แนวทางการพัฒนาที่ 2 การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรีและคนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV   จัดให้มีและเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | โครงการส่งเสริมให้ความรู้และช่วยเหลือผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน | เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ดูแลผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน | อบรมให้ความรู้ผู้ดูแลผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส | 10,000 (อบต.) | 0 | ผู้พิการผู้ด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 8 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม | เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม | เด็กและเยาวชนในตำบลขามสมบูรณ์ | 10,000 (อบต.) | 0 | เด็กและเยาวชนไม่มีปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวันอันควร | ไม่ได้ดำเนินการ |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพาณิชยกรรมอุตสาหกรรม

แนวทางการพัฒนาที่ 1  ส่งเสริม OTOP  ในด้านนวัตกรรม  เช่น พัฒนาคุณภาพการผลิต ยกระดับเป็นสินค้าส่งออก และจัดทำห้องแสดงสินค้าเพื่อขยายเครือข่ายและการตลาดส่งออก

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ | เพื่อให้การพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น | ให้การสนับสนุนกลุ่มสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ปีละ 1 ครั้ง | 50,000 (อบต.) | 47,000 | กลุ่มทอผ้าไหมมีการพัฒนาเป็นสินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ระดับห้าดาว | ดำเนินการแล้ว |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

6. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 2   ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้เกษตรอินทรีย์

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร | เพื่อเป็นการลดรายจ่ายจาการผลิตปุ๋ยชีวภาพใช้เอง | สนับสนุนกลุ่มปีละ1 ครั้ง | 20,000 (อบต.) | 0 | สามารถลดรายจ่ายจากการซื้อปุ๋ยเคมีและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม | ไม่ได้ดำเนินการ |

แนวทางการพัฒนาที่ 3  พัฒนาความรู้ด้านวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการผลิตทางการเกษตร สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้จากการประกอบอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 3 กลุ่ม | 20,000 (อบต.) | 0 | ประชาชนสามารถนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด | ไม่ได้ดำเนินการ |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ

แนวทางการพัฒนาที่ 1   สนับสนุนการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายในเขตจังหวัด

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการจัดงานวันลอยกระทง | เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยให้คงอยู่ | จัดงานวันลอยกระทงปีละ 1 ครั้ง | 10,000 (อบต.) | 0 | ประชาชนได้รับสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นต่อไป | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 2 | โครงการจัดงานวันฉลองชัยชนะท้าวสุระนารีอำเภอคง | เพื่อสนับสนุนการจัดงานฉลองท้าวสุระนารีอำเภอคง | การจัดงานฉลองท้าว สุระนารีอำเภอคง ปีละ 1 ครั้ง | 25,000 (อบต.) | 25,000 | การจัดงานวันฉลองท้าวสุรนารีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย | ดำเนินการแล้ว |
| 3 | โครงการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ | เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของทางราชการ | ส่งเสริมการจัดงานต่างๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญทางราชการปีละ 3 ครั้ง | 30,000 (อบต.) | 5,600 | ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาเพิ่มขึ้น | ดำเนินการแล้ว |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

8. ยุทธศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ

แนวทางการพัฒนาที่ 1  ส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสมานฉันท์ระหว่างองค์กรต่าง ๆ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | จัดการแข่งขันกีฬาประจำปี อบต. สัมพันธ์ | เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์และการออกกำลังกายระหว่างพนักงาน อบต. ด้วย | เข้าร่วมการจัดการแข่งขันกีฬา อบต. สัมพันธ์ ปีละครั้ง | 30,000 (อบต.) | 30,000 | สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานและได้ออกกำลังกาย | ดำเนินการแล้ว |
| 2 | แข่งขันกีฬาพื้นบ้านระหว่างชุมชน | เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์และการออกกำลังกายระหว่างชุมชน | จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชน ปีละครั้ง | 10,000 (อบต.) | 0 | สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในชุมชนและได้ออกกำลังกาย | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 3 | โครงการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 | เพื่อสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 | การจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 | 80,000 (อบต.) | 80,000 | การจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ | ดำเนินการแล้ว |

แนวทางการพัฒนาที่ 2   ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการยกระดับเยาวชนและประชาชนเพื่อปัญหายาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “ขามสมบูรณ์คัพ” | เพื่อการรณรงค์ให้เยาวชน หันมาสนใจกีฬา ไม่พึ่งพา ยาเสพติด | จัดการแข่งขันกีฬา”ขามสมบูรณ์คัพ” ปีละ 1 ครั้ง | 100,000 (อบต.) | 100,000 | เยาวชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและไม่พึ่งพายาเสพติด | ดำเนินการแล้ว |
| 2 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | เพื่อเป็นการรณรงค์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด | จัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันปัญหายาเสพติด 1 ครั้ง | 20,000 (อบต.) | 19,200 | ประชาชนในตำบลขามสมบูรณ์มีความรู้และป้องกันปัญหายาเสพติด | ดำเนินการแล้ว |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ 1  บูรณาการบริหารจัดการดิน  น้ำ ป่า ขยะมลภาวะโดยการมีส่วนร่วม 3 ภาค ทุกเรื่อง ได้แก่ ภาคีหน่วยราชการ นักวิชาการ และประชาชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม | เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม | ประชาสัมพันธ์แผ่นพับและอบรมปีละ 1 ครั้ง | 10,000 (อบต.) | 5,000 | ประชาชนได้รับทราบการประชาสัมพันธ์และตระหนักในการรักษาทรัพยากร ธรรมชาติ | ดำเนินการแล้ว |
| 2 | โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ | เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้และประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ | ปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริปีละ 1ครั้ง | 10,000 (อบต.) | 9,850 | พื้นที่ไม่น้อยกว่าป่าของขามสมบูรณ์มีความอุดมสมบูรณ์ มากขึ้น | ดำเนินการแล้ว |
| 3 | โครงการ อบต. ร่วมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียวลดโลกร้อน | เพื่อการรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ปลูกป่าและรักษาป่า | ปีละ 1 ครั้ง ครั้งละ 200 ต้น | 10,000 (อบต.) | 7,000 | รณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ไม่น้อยกว่าปลูกป่าและรักษาป่า | ดำเนินการแล้ว |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่  2  ส่งเสริมการจัดสวนสาธารณะชุมชนส่งเสริมการสร้างความร่มรื่นสองข้างทาง  เช่น  หน้าโรงเรียน  ชุมชน  ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในจังหวัด

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการปรับสภาพภูมิทัศน์ริมทางและไหล่ทาง | เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมทางและไหล่ทางให้สวยงามขึ้น | ปรับสภาพภูมิทัศน์ริมทางและไหล่ทาง | 10,000 (อบต.) | 10,000 | ภูมิทัศน์ริมทางและไหล่ทางดูดีและสวยงามมากขึ้น | ดำเนินการแล้ว |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

10. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 2  การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรอบบ้านทิศใต้ (ช่วงสุดท้าย) บ้านขาม ม.1 | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 90 ม. หนา 0.15 ม. | 100,000 (อบต.) | 75,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ดำเนินการแล้ว |
| 2 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูจากบ้านนายศูนย์ บุญสิทธิ์ ถึงแยกหน้าวัดปริยัติไพศาล บ้านโคกพะงาด ม.2 อ.คง จ.นม. | เพื่อให้ครัวเรือนในหมู่บ้านมีที่ระบายน้ำทิ้งภายในครัวเรือน | รางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขนาดภายในรางกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 400.00 เมตร พร้อมฝาปิด คสล. | 100,000 (อบต.) | 0 | มีที่ระบายน้ำเสียออกจากหมู่บ้านและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบบ้านทิศเหนือ (ไปทางทิศตะวันตก) บ้านสระหลวง ม. 3 | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า 1,812.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.50 เมตร (ตามสภาพพื้นที่) | 100,000 (อบต.) | 99,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ดำเนินการแล้ว |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

10. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 2  การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | โครงการเสริมผิวจราจรลูกรัง สายศาลปู่ตาถึงสุดเขตไฟฟ้า บ้านโจด หมู่ที่ 4 ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | ถนนลูกรัง.กว้าง 5 ม. ยาว 1,500 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. | 100,000 (อบต.) | 0 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรระหว่างหมู่บ้านและขนส่งทางการเกษตร | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 5 | โครงการเสริมผิวราจรลูกรัง สายประชาอุทิศ บ้านโนนสีฟัน หมู่ที่ 5 ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 1,200.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรและบดทับแน่น | 100,000 (อบต.) | 99,982 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรระหว่างหมู่บ้านและขนส่งทางการเกษตร | ดำเนินการแล้ว |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบบ้านทิศใต้ บ้านตะหนอด หมู่ที่ 6 ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.50 เมตร (ตามสภาพพื้นที่) | 100,000 (อบต.) | 68,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ดำเนินการแล้ว |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

10. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 2  การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | โครงการเสริมผิวราจรลูกรัง สายโนนจะบกถึงโคกหนองรังกา บ้านมะค่า ม. 7 ต.ขามสมบูรณ์ อ.คง จ.นม. | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 1,200.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรและบดทับแน่น | 100,000 (อบต.) | 0 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรระหว่างหมู่บ้านและขนส่งทางการเกษตร | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางหมู่บ้าน (SML) บ้านบุ่งตะครอง ม.8 ต.ขามสมบูรณ์ อ.คง จ.นม. | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.50 เมตร (ตามสภาพพื้นที่) | 100,000 (อบต.) | 88,800 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ดำเนินการแล้ว |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบบ้าน บ้านโกรกพัฒนา ม. 9 ต.ขามสมบูรณ์ อ.คง จ.นม. | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า 3,500.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.50 เมตร (ตามสภาพพื้นที่) | 100,000 (อบต.) | 0 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ไม่ได้ดำเนินการ |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

10. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 2  การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนางแต๋ว ทอเรส บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | - งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 2.40 ลบ.ม. | 100,000 (อบต.) | 88,800 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ดำเนินการแล้ว |
| 11 | โครงการเสริมผิวราจรลูกรัง สายบ้านหนองสะเดาถึงคลอง ส่งน้ำ บ้านหนองสะเดา หมู่ที่ 11 ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่ง | - งานเสริมผิวจราจรลูกรัง ลงลูกรังเฉพาะบางช่วงถนนที่ชำรุดให้สามารถใช้การได้ตามปกติขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาวตลอดสายทาง 750.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 127.00 ลบ.ม. - งานปรับเกรดผิวจราจร ปรับเกรดผิวจราจรและบดอัดแน่นขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาวตลอดสายทาง 750.00 เมตร หรือมีพื้นที่ปรับเกรดรวมไม่น้อยกว่า 3,000.00 ตร. | 90,100 | 0 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรระหว่างหมู่บ้านและขนส่งทางการเกษตร | ไม่ได้ดำเนินการ |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

10. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 2  การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบบ้าน (ต่อจากข้อบัญญัติ 2556) บ้านพะงาดเหนือพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | - งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 2.40 ลบ.ม. | 100,000 (อบต.) | 44,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกการสัญจรในหมู่บ้าน | ดำเนินการแล้ว |
| 13 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองสะแกพัฒนา หมู่ที่ 13 ต.ขามสมบูรณ์ อ.คง จ.นครราชสีมา | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | - งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 2.40 ลบ.ม. | 75,100 | 50,200 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ดำเนินการแล้ว |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

10. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 2  การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | โครงการเสริมผิวราจรลูกรัง สายบ้านดาบพระขรรชัย บ้านหนองสะแกพัฒนา หมู่ที่ 13 ต.ขามสมบูรณ์ อำเภอคง จ.นครราชสีมา | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | - งานเสริมผิวจราจรลูกรัง ลงลูกรังขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 100.00 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 30.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมบดอัดแน่นและปรับเกลี่ยผิวจราจรเรียบร้อย | 14,800 (อบต.) | 0 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ไม่ได้ดำเนินการ |

แนวทางการพัฒนาที่ 4  การผังเมืองรวมของท้องถิ่นและผังเมืองรวมของจังหวัด

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการการวางและปรับปรุงผังเมืองรวม/ชุมชน | เพื่อให้การจัดวางผังเมืองเป็นไปอย่างมีระบบ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด | 50,000 (อบต.) | 0 | ผังเมืองของขามสมบูรณ์มีความเป็นระเบียบมากขึ้น | ไม่ได้ดำเนินการ |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

11. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนาที่ 1   รื้อฟื้น  คุณค่าวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน  เช่น  ชาติพันธุ์  วิถีชีวิต  ภูมิปัญญาท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด | เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนและผู้สูงอายุเข้าวัดฟังธรรม | จัดกิจกรรมปีละ 1 ครั้ง | 20,000 (อบต.) | 16,760 | เยาวชนและผู้สูงอายุเข้าวัดฟังธรรมมากขึ้น | ดำเนินการแล้ว |
| 2 | โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น | เพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น | จัดกิจกรรมปีละ 1 ครั้ง | 10,000 (อบต.) | 0 | ประชาชนรู้จักอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นอันดีงาม | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 3 | โครงการอนุรักษ์ศิลปะ และภูมิปัญญาท้องถิ่น | เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นเห็นความสำคัญของศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น | จัดกิจกรรมและอบรม ปีละ 1 ครั้ง | 10,000 (อบต.) | 10,000 | ประชาชนรู้จักอนุรักษ์ศิลปะ และภูมิปัญญาท้องถิ่น | ดำเนินการแล้ว |
| 4 | โครงการทำบุญตักบาตรอาคารสำนักงาน อบต. | เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการทำบุญตักบาตรสำนักงาน | ทำบุญตักบาตร ปีละ 1 ครั้ง | 10,000 (อบต.) | 8,450 | มีการจัดงานทำบุญตักบาตรสำนักงาน | ดำเนินการแล้ว |
| 5 | โครงการจัดกิจกรรมถวายน้ำปานะแด่พระภิกษุสงฆ์ตามวัดต่าง ๆ | เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา | ถวายน้ำปานะแด่พระภิกษุสงฆ์ ปีละ 1 ครั้ง | 10,000 (อบต.) | 9,970 | ประชาชนในพื้นที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน | ดำเนินการแล้ว |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

12. ยุทธศาสตร์ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แนวทางการพัฒนาที่ 1   การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/ลดอุบัติเหตุการจราจรทางบก/ทางน้ำ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล | เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างช่วงเทศกาลปีใหม่,สงกรานต์ | มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุ ปีละ 2 ครั้ง | 30,000 (อบต.) | 34,890 (อบต.) | อุบัติเหตุทางถนนต่างๆ ลดลงจากปีที่ผ่านมา | ดำเนินการแล้ว |
| 2 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมดินโคลนถล่ม | เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมดินโคลนถล่ม | รณรงค์ให้ความรู้ประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับภัยดินโคลนถล่ม 1 ครั้ง | 10,000 (อบต.) | 9,900 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้เกี่ยวกับภัยดินโคลนถล่ม | ดำเนินการแล้ว |
| 3 | โครงการรณรงค์ป้องกันและระงับอัคคีภัย | เพื่อรณรงค์ป้องกันและระงับอัคคีภัยในตำบลขามสมบูรณ์ | รณรงค์ให้ความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัยประชาชนในพื้นที่ 1 ครั้ง | 10,000 (อบต.) | 5,000 | ประชาชนในพื้นที่รู้จักการป้องกันและระงับอัคคีภัย | ดำเนินการแล้ว |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

12. ยุทธศาสตร์ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แนวทางการพัฒนาที่ 2   ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในด้านความมั่นคงปลอดภัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนตำรวจบ้าน/ อปพร. ให้ทำงานอย่างมีคุณภาพ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำตำบล (อปพร.) (หลักสูตรทบทวน) | เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน | 1 ครั้ง | 50,000 (อบต.) | 27,095 | ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินได้ | ดำเนินการแล้ว |
| 2 | โครงการซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย | เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีทักษะการวางแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 1 ครั้ง | 20,000 (อบต.) | 20,000 | มีการวางแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ดำเนินการแล้ว |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

10. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 2  การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | โครงการเสริมผิวราจรลูกรัง สายบ้านดาบพระขรรชัย บ้านหนองสะแกพัฒนา หมู่ที่ 13 ต.ขามสมบูรณ์ อำเภอคง จ.นครราชสีมา | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | - งานเสริมผิวจราจรลูกรัง ลงลูกรังขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 100.00 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 30.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมบดอัดแน่นและปรับเกลี่ยผิวจราจรเรียบร้อย | 14,800 (อบต.) | 0 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ไม่ได้ดำเนินการ |
|  | โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเส้นสระแดงถึงคลองสาม ม.2 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 600.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรและบดทับแน่น |  |  | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรระหว่างหมู่บ้านและขนส่งทางการเกษตร |  |
|  | โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสายกระทุ่มแบน ม.3 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 600.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรและบดทับแน่น |  |  | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งทางการเกษตร |  |

- รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงินสะสม  ประจำปีงบประมาณ  2557

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

10. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 2  การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบุตาฮวด ม.6 | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 72 ลูกบาศก์เมตร พร้อมบดทับแน่นและปรับเกลี่ยผิวจราจรให้เรียบร้อย | 33,000 (อบต.) | ,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ดำเนินการแล้ว |
|  | โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางเข้าวัดบุ่งตะครอง ม.8 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 600.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรและบดทับแน่น |  |  | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรระหว่างหมู่บ้านและขนส่งทางการเกษตร |  |
|  | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายดอนสารภี ม.9 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 600.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรและบดทับแน่น |  |  | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งทางการเกษตร |  |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

10. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 2  การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโกรกพัฒนา (เลียบคลองส่งน้ำ) ม.9 | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | - งานเสริมผิวจราจรลูกรัง ลงลูกรังขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 100.00 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 30.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมบดอัดแน่นและปรับเกลี่ยผิวจราจรเรียบร้อย | 92,000 (อบต.) | 92,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ดำเนินการแล้ว |
|  | โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรังสายเลียบคลองน้ำ ม.10 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 600.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรและบดทับแน่น |  |  | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรระหว่างหมู่บ้านและขนส่งทางการเกษตร |  |
|  | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองตะไก้ ม.12 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 600.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรและบดทับแน่น |  |  | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งทางการเกษตร |  |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

10. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 2  การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบุหนองสะแกพัฒนา ม.13 | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | - งานเสริมผิวจราจรลูกรัง ลงลูกรังขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 100.00 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 30.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมบดอัดแน่นและปรับเกลี่ยผิวจราจรเรียบร้อย | 92,000 (อบต.) | 92,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ดำเนินการแล้ว |